Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Первоуральск

от 15 января 2020 №40



Свердловская область

городской округ Первоуральск



**ПРОГРАММА**

**комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральскна 2019 – 2030 годы**

2019 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | **Паспорт …………………………………………………………………………….** | 5 |
| I. | **Общие положения ………………………………………………………………...** | 8 |
| II. | **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск ……..………….………** | 10 |
| 2.1 | Описание социально-экономического и демографического состоянияПервоуральского городского округа ………………………..……….. | 10 |
| 2.2 | Сведения о градостроительной деятельности городского округа Первоуральск………………………………………………………………………. | 23 |
| 2.2.1 | Характеристика городского округа Первоуральск …………….……………….. | 23 |
| 2.2.2 | Жилищный фонд и объемы нового жилищного строительства и объектов общественного назначения ………………………………………………………. | 24 |
| 2.3 | Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности городского округа Первоуральск.………………………………………………...………………….… | 26 |
| 2.3.1 | Образовательные организации ……………………………………………..... | 26 |
| 2.3.2 | Организации здравоохранения ……………………………………..………. | 37 |
| 2.3.3 | Учреждения физической культуры и массового спорта …………..……… | 43 |
| 2.3.4 | Учреждения культурыи отдыха …………………………………………..… | 47 |
| 2.3.5 | Прочие учреждения социального характера …………………………..…... | 56 |
| 2.4 | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации, выполнению капитального ремонта и ремонта объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральскпополнению и модернизации их материально-технической базы за 2019 - 2030 годы | 63 |
| 2.5 | Целевые программы социального характера, реализуемые на территории Первоуральского городского округа ……..…………………………………….... | 73 |
| 2.5.1 | Реализуемые программы и проекты в сфере образования …………………….. | 73 |
| 2.5.2 | Реализуемые программы и проекты в области здравоохранения ……………… | 74 |
| 2.5.3 | Реализуемые программы и проекты в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики ……………………………………………………………. | 74 |
| 2.5.4 | Реализуемые программы и проекты в сфере культуры ………………………… | 75 |
| 2.5.5 | Реализуемые программы и проекты в области социальной поддержки и социального обслуживания населения ………………………………………….. | 76 |
| 2.6 | Нормативно-правовая база реализуемых на территории городского округа Первоуральск целевых программ социального характера ………...………....... | 76 |
| 2.7 | Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в соответствии нормативной потребностью на услуги социального характера………………………………………………………………………….... | 80 |
| 2.7.1 | Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений образования ………. | 80 |
| 2.7.1.1 | Нормативно-правовая база расчета нормативов показателей потребности в объектах образования и их состояния на территории городского округа Первоуральск ………………...………….………………………………………… | 80 |
| 2.7.1.2 | Показатели и методика планирования сети образовательных учреждений на территории городского округа Первоуральск ……….………………….............. | 82 |
| 2.7.1.3 | Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах образовательных организаций на прогнозный период и оценка величины отклонения их фактических значений от нормативной потребности на текущий момент …………………………………………………………………... | 87 |
| 2.7.2 | Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений здравоохранения.... | 88 |
| 2.7.2.1 | Нормативно-правовая база расчета нормативов показателей потребности в объектах здравоохранения и их состояния на территории городского округа Первоуральск ……………………………….……….…………………………….. | 88 |
| 2.7.2.2 | Показатели и методика планирования сети медицинских организаций на территории городского округа Первоуральск ………..………………………..... | 89 |
| 2.7.2.3 | Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах медицинских организаций на прогнозный период и оценка величины отклонения их фактических значений от нормативной потребности на текущий момент ……………………………..……………………………………. | 91 |
| 2.7.3 | Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений физической культуры и спорта ……………………...…………………………………………. | 92 |
| 2.7.3.1 | Нормативно-правовая база расчета нормативов показателей потребности в объектах физической культуры и спорта и их состояния на территории городского округа Первоуральск ………………...……………….……………… | 92 |
| 2.7.3.2 | Показатели и методика планирования сети организаций физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск ……....…. | 92 |
| 2.7.3.3 | Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах организаций физической культуры и спорта на прогнозный период и оценка величины отклонения их фактических значений от нормативной потребности на текущий момент ……………………………………………….………………. | 97 |
| 2.7.4 | Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений культуры и отдыха .. | 98 |
| 2.7.4.1 | Нормативно-правовая база расчета нормативов показателей потребности в объектах культуры и отдыха и их состояния на территории городского округа Первоуральск …………….………………..….……………………...………….… | 98 |
| 2.7.4.2 | Показатели и методика планирования сети организаций культуры и отдыха на территории городского округа Первоуральск …….……………………….… | 99 |
| 2.7.4.3 | Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах организаций культуры и отдыха на прогнозный период и оценка величины отклонения их фактических значений от нормативной потребности на текущий момент …………………………………………………….……………. | 108 |
| 2.7.5 | Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (с учетом численности населения) на территории городского округа Первоуральск …... | 105 |
| III. | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации, выполнению капитального ремонта и ремонта объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск, пополнению и модернизации их материально-технической базы, сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры на период 2019-2030 годы. | 121 |
| IV. | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации, выполнении капитального ремонта и ремонта объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск, пополнению и модернизации их материально-технической базы на период 2019 -2030 годы | 133 |
| V. | Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск …………….………………. | 141 |
| VI. | Оценка эффективности мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования объектов социальной инфраструктуры, в том числе по видам объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, целям и задачам городского округа Первоуральск ……………… | 143 |
| VII. | Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы ……………. | 144 |
| VIII. | Управление Программой………………………………………………………… | 144 |
| 8.1 | Ответственные за реализацию Программы……………………………………. | 144 |
| 8.2 | План-график по реализации Программы………………………………………. | 145 |
| 8.3 | Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы…………. | 145 |
| 8.4 | Порядок корректировки Программы…………………………………………… | 145 |
| **Приложения** | | 147 |

Используемые сокращения:

ГО-городской округ;

ОВП-общая врачебная практика;

МЗ СО-Минитсерство здравоохранения Свердловской области;

ФАП-фельдшеоскицй акушерский пункт;

СТУ-сельское территориальное управление;

ИЖС-индивидуальное жилищное строительство:

ВПО-высшее профессиональное образование;

СПО- среднее профессиональное образование

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральскна 2019 – 2030 годы |
| Основания для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 05 декабря 2017 года) 4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 5. Приказ Минобрнауки России от 04 мая 2016 года №АК-15/02вн «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования» 6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года  № 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения" 7. Приказ Минспорта России от 25 мая 2016 года №586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций» 8. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года № Р-965 (во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 01 марта 2016 года № ДК-П12-1123, от 25 апреля 2016 года № ДК-П12-2459) «[Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/) 9. Стратегия социально-экономического развития городского округа Первоуральск на период до 2030 года, утвержденная решением Первоуральской городской Думы от 28 февраля 2019 года № 170 10. Генеральный план муниципального образования «городской округ Первоуральск» Свердловской области, утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 482 11. Иные нормативные акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Первоуральск. |
| Наименование заказчика | Администрация городского округа Первоуральск |
| Наименование разработчиков Программы, их местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «МСК АУДИТ ХОЛДИНГ», (г. Москва)  107076, г. Москва, пер. Колодезный, д.14, пом. XIII, ком.36 |
| Цели Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения на территориигородского округа Первоуральск |
| Задачи Программы | Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспечивает:   1. Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования; 2. Доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения муниципального образования в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования; 3. Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования; 4. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования; 5. Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Количество образовательных учреждений; 2. Количество мест в образовательных учреждениях; 3. Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 4. Количество учреждений здравоохранения 5. Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 6. Количество учреждений физической культуры и спорта; 7. Площадь плоскостных сооружений; 8. Количество спортивных объектов; 9. Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа искусств); 10. Количество объектов культуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры, пополнению и модернизации их материально-технической базы  Объемы и источники финансирования Программы | Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство, модернизация материально-технической базы  Объем финансирования из средств  городского округа Первоуральск   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Направления финансирования | Годы | | | | | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | | **Всего, тыс.руб.** | **446324,69** | **202452,17** | **327972,4** | **53145,9** | | в том числе |  |  |  |  | | Образование | 285660,69 | 166227,97 | 313887,1 | 38910,6 | | Здравоохранение | - | - | - | - | | Физическая культура и массовый спорт | 148544,4 | 24189 | - | 150 | | Культура и досуг | 12119,6 | 12030,2 | 14085,3 | 14085,3 | | Направления финансирования | Годы | | | | | 2023 г | 2024 г. | 2025 г.-2030 гг. | | | **Всего, тыс.руб.** | **55013,3** | **55190,8** | **332611,8** | | | в том числе |  |  |  | | | Образование | 40778 | 40955,5 | 247200 | | | Здравоохранение | - | - | - | | | Физическая культура и массовый спорт | 150 | 150 | 900 | | | Культура и досуг | 14085,3 | 14085,3 | 84511,8 | |   Финансирование данного вида работ производится из средств бюджетов всех уровней. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий социального характера и объем их финансирования из местного бюджета  Объемы и источники финансирования Программы | Запланированные мероприятия социального характера  по направлениям   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Направления финансирования | Годы | | | | | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | | **Всего, тыс.руб.** | **77824** | **78952,55** | **81554,22** | **73505,8** | | в том числе |  |  |  |  | | Образование | 3327,4 | 2910,4 | 2994,8 | 3903,4 | | Здравоохранение и соц.направление | - | - | - | - | | Физическая культура и спорт | 29779,6 | 29827,6 | 29827,6 | 29214,3 | | Культура и досуг | 44717 | 46214,55 | 48731,82 | 40388,1 | | Направления финансирования | Годы | | | | | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2030 гг. | | | **Всего, тыс.руб.** | **73712,42** | **73979,65** | **448800** | | | в том числе |  |  |  | | | Образование | 4110,02 | 4265,35 | 25800 | | | Здравоохранение и соц.направление | - | - | - | | | Физическая культура и спорт | 29214,3 | 29214,3 | 180000 | | | Культура и досуг | 40388,1 | 40500 | 243000 | |   Финансирование данного вида работ производится из средств бюджетов всех уровней. |
| Сроки и этапы реализации | 2019 – 2030 годы |
| Ожидаемые резуль-таты реализации Программы | Развитие социальной инфраструктуры: образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта. |

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Необходимость реализации Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 05 декабря 2017 года), а также Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» актуализировала потребность в разработке эффективной стратегии развития не только на федеральном и региональном уровнях, но и на уровне отдельных муниципальных образований.

Стратегический план развития муниципального образования отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения муниципального образования, в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития муниципального образования на среднесрочную перспективу.

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены федеральными, региональными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития муниципального образования.

Цели развития муниципального образования и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития Первоуральского городского округа - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума муниципального образования.

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Программа разработана на 11-летний срок– с 2019 года до 2030 года.

Настоящая Программа подлежит ежегодной актуализации в случае существенных изменений в ходе её реализации. Корректировке подлежат мероприятия Программы и обеспечивающие их ресурсы, в случае значительно изменившихся условий на основании предложений Правительства Свердловской области, администрациигородского округаПервоуральск, Думы городского округаПервоуральск.

Организация подготовки изменений в Программу возлагается на органы местного самоуправлениягородского округаПервоуральск, с учетом выделяемых финансовых средств на разработку и актуализацию Программы.

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГАПЕРВОУРАЛЬСК**
   1. **ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК**

Городской округ Первоуральск – муниципальное образование в Свердловской области России, расположенное в центральной части Евразии, в 1627 км к востоку от Москвы, в 40 км к западу от Екатеринбурга и в 2 км к северу от Ревды, образуя с ним единую городскую агломерацию. Относится к Западному управленческому округу области. Административный центр – город Первоуральск (координаты - 56°55′N 59°57′), 358 м над уровнем моря. Часовой пояс – MSK+3 (UTC +6).

Городской округ граничит (по часовой стрелке):

• на западе с Бисертским и Шалинским городскими округами;

• на северо-западе с городским округом Староуткинск и горноуральским городским округом;

• на севере с городским округом Верхний Тагил и Новоуральлским городским округом;

• на севере и северо-востоке с Невьянским городским округом;

• на северо-востоке с городским округом Верхняя Пышма;

• на востоке и юго-востоке с муниципальным образованием «город Екатеринбург»;

• на юге с городским округом Ревда;

• на юго-западе с Нижнесергинским муниципальным районом (см. рис.1).

Вид на городской округ со спутника показан на рис.2.

Площадь территории составляет 2053,75 км2.

Плотность населения – 13,9 чел/км2. Население в 2018 года году составило 146 511 чел., (3,39 % от населения Свердловской области).

Административный центр городского округаПервоуральск расположен между горных вершин Уфалейского горного хребта Уральских гор, к югу от хребта Веселые горы по берегам реки Большая Шайтанка, к которой при впадении в реку Чусовую в черте города образоавны два пруда – Нижний пруд и Верхний пруд. Кроме того в пределах города протекают реки Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка, Ельничная, на которой в пределах города Пильный пруд; а также небольшие реки Пильный Лог, Чёрная (Пахотка), Талица, МагНитная и Ольховка. В черте города есть горы – Караульная – на западе и Пильная – на востоке. На последней расположен горнолыжный курорт. В лесопарковой зоне на востоке от города, в направлении Екатеринбурга между Первоуральском до Новоалексеевской проходит официальная граница между Европой и Азией.

Расстояние от г.Первоуральск до крупных городов России показано на рис.3.

Появление на территории современного округа первых русских поселений относится к допромышленному периоду освоения Урала: в 1574 г. основана д. Каменка, в 1647 году – д. Трека, в 1651 г. – с. Слобода, в 1681 г. – д. Крылосово, в 1678 г. – с. Нижнее Село. В 1730 г. по приказу В.Н.Демидово начато строительство чугуноплавильного и железоделательного завода на реке Шайтанка (впоследствии Васильево-Шайтанский завод). В 1732 году на заводе получен первый чугун. Эта дата считается датой основания Первоуральска.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

*Рис.1 – Месторасположение городского округаПервоуральск*



*Рис.2 – Вид со спутника на городской округПервоуральск*



*Рис.3. – Расстояние от городского округа Первоуральск до ближайших крупных городов России*

22 ноября 1966 года поселки карьероуправления, лесоучастка Первоуральского промкомбината и авторемонтного завода были переименованы соответственно в Доломитовый, Барсучий и Вересовка. В 1996 году по итогам проведенного 17 декабря 1996 года референдума было создано муниципальное образование «город Первоуральск». В 1997 году из его состава был выведен п. Северка, вошедший в состав городского округа город Екатеринбург. В 2005 году муниципальное образование «город Первоуральск» получило статус городского округа.

Законом Свердловской области от 12 октября 2004 года №80-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования город Первоуральск и наделении его статусом городского округа» муниципальное образование «Город Первоуральск» наделено статусом городского округа и с 1 января 2006 года именуется – городской округ Первоуральск.

В состав данного муниципального образования входят 30 населенных пунктов (см. табл. 1, два из которых (поселок Дидино и Ильмовка) до 1 октября 2017 года в рамках административно-территориального устройства области входили в состав соседней административно-территориальной единицы – Нижнесергинского района.

Таблица 1. - **Структура городского округа Первоуральскв разрезе входящих в его состав населенных пунктов и численности проживающего в них населения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население | | Административно-территориальная единица |
| 2010 г. | 2019 г. |
| 1. | Билимбай | поселок | 6044 | 5950 | город Первоуральск |
| 2. | Дидино | поселок | 5 | 5 | город Первоуральск |
| 3. | Ильмовка | поселок | 16 | 16 | город Первоуральск |
| 4. | Коуровка | поселок | 315 | 80 | город Первоуральск |
| 5. | Кузино | поселок | 2854 | 2129 | город Первоуральск |
| 6. | Меркитасиха | поселок | 44 | 23 | город Первоуральск |
| 7. | Новая Трека | поселок | 8 | 8 | город Первоуральск |
| 8. | Новоуткинск | поселок | 5360 | 4484 | город Первоуральск |
| 9. | **Первоуральск** | **город, адм.центр** | **123 655** | **122280** | город Первоуральск |
| 10. | Перескачка | поселок | 229 | 205 | город Первоуральск |
| 11. | Прогресс | поселок | 1903 | 1965 | город Первоуральск |
| 12. | Слобода | село | 319 | 437 | город Первоуральск |
| 13. | Хомутовка | деревня | 10 | 2 | город Первоуральск |
| 14. | Шадриха | поселок | 41 | 5 | город Первоуральск |
| 15. | Битимка | село | 1370 | 1520 | Битимский сельсовет |
| 16. | Вересовка | поселок | 842 | 1121 | Битимский сельсовет |
| 17. | Извездная | деревня | 76 | 72 | Битимский сельсовет |
| 18. | Коновалово | деревня | 169 | 93 | Битимский сельсовет |
| 19. | Крылосово | деревня | 995 | 1074 | Битимский сельсовет |
| 20. | Макарова | деревня | 98 | 100 | Битимский сельсовет |
| 21. | Черемша | деревня | 63 | 21 | Битимский сельсовет |
| 22. | Каменка | деревня | 40 | 16 | Нижнесельский сельсовет |
| 23. | Нижнее Село | село | 254 | 217 | Нижнесельский сельсовет |
| 24. | Трека | деревня | 40 | 15 | Нижнесельский сельсовет |
| 25. | Канал | поселок | 12 | 3 | Новоалексеевский сельсовет |
| 26. | Новоалексеевское | село | 1615 | 1742 | Новоалексеевский сельсовет |
| 27. | Решёты | поселок | 742 | 528 | Новоалексеевский сельсовет |
| 28. | Старые Решёты | деревня | 312 | 226 | Новоалексеевский сельсовет |
| 29. | Флюс | поселок | 83 | 16 | Новоалексеевский сельсовет |
| 30. | Хрустальная | поселок | 509 | 415 | Новоалексеевскаий сельсовет |
| **Примечание:** | |  | Сохранение численности населения за период | | |
|  | Увеличение численности населения за период | | |
|  | Уменьшение численности населения за период | | |

**Климат** на территории городского округа Первоуральск – умеренно-континентальный, с характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года с холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура 1,9° град.C. Относительная влажность воздуха — 69,9 %. Средняя скорость ветра — 3,3 м/с. [Уральские горы](https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B), несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России.

Средняя температура воздуха в Первоуральске, по данным многолетних наблюдений, составляет 1,9 °C. Самый холодный месяц в городе — январь с температурами от −10 до −30 °C. Самый тёплый месяц — июль, его среднесуточная средняя температура +19 °C.Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце марта - начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля в конце октября - начале ноября (см. рис.4).




*Рис.4 – Среднемесячная температура в городском округе Первоуральск*

**Демографические характеристики и трудовой баланс.** Для городского округа Первоуральск тренд численности населения носит убывающий характер (см. таблицу 2, рисунок 5), что обусловлено превышением естественной убыли население над его рождаемости, а также оттоком молодежи в крупные города для продолжения учебной и производственной деятельности.

Таблица 2. - **Динамика численности населения городскогоокругаПервоуральск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | | | | | | | | |
| 2002 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 157 763 | 159 186 | 148 896 | 149 026 | 149 761 | 149 830 | 149 580 | 149 279 | 148 450 |
| 2017 года | 2018 г. | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 147 520 | 146 511 | 144768 |  |  |  |  |  |  |



*Рис.5 – Динамика численности населения г. Первоуральск*

Данные о возрастной структуре населения в разрезе населенных пунктов Первоуральского городского округа представлены в таблице 3.

Сводная информация и показатели, характеризующие демографическую ситуацию представлена в таблице 4-6. Перспективная численность и возрастная структура населения показана в таблице 7-8.

Данные об экономически активном населении, сфере его занятости, уровне доходности отражены в таблице 9-11.

Целевые показатели и индикаторы стратегии городского округа Первоуральск на 2013 -2020 годы приведены в таблдекабря

SWOT-анализ городского округа Первоуральск Свердловской области см. в таблице 13.

Ключевыми целями развития городского округа Первоуральск согласно стратегии его социально-экономического развития будут являться превращение его в привлекательный и растущий город. Это будет выражаться в достижении к 2030 году следующих показателей:

- рост численности постоянного населения: 2020 г. – 147,55 тыс. чел., 2025 г. – 215 тыс. чел., 2030 г. - 300 тыс. чел.;

- рост трудоспособного населения: 2020 г. – 109 тыс. чел. (60,8%), 2025 г. – 136 тыс. чел. (63,1%), 2030 г. – 189 тыс.чел.(63,0%);

- рост числа занятых в МСП: 2020 г. – 39,3 %, 2025 г. – 50,1%, 2030 г. – 65%;

- доля населения, относящегося к среднему классу (к нему отнесены лица со среднедушевым доходом свыше 6 прожиточных минимумов, а также лица, имеющие автомобиль, банковские сбережения), не менее 60% от общей численности населения;

- среднедушевой доход не менее: 2020 г. – 33,29 тыс. руб., 2025 г. – 58,67 тыс. руб., 2030 г. - 105 тыс. руб. в месяц;

- уровень обеспеченности жильем не менее: 2020 г. – 33,29 м2 на чел., 2025 г. – 38 м2 на человека, 2030 г. - 45 м2 на человека;

- уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и городской средой не менее 80 %;

- уровень удовлетворенности населения по всем составляющим городской среды не менее 80 % от общей численности населения.

Для достижения указанных общих целей необходимо обеспечение сбалансированного развития города и достижения высоких значений удовлетворенности населения по всем составляющим единой городской среды и видам муниципальных услуг населению.

Таблица 3. - **Данные о возрастной структуре населения и наличии объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «городской округ Первоуральск» в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01. 01. 2019 г.**

| № | Название населенных пунктов | Удаленность от центра | Число жителей, человек | | | | | | Соц.  работ-ник, учреж-дения соц. обслуж | Наличие объектов социального обслуживания | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Детей  до 7 лет | Детей  от 7 до 15 лет | Население трудоспо-собного возраста | Население пенсион-ного возраста | Инва-лиды | Детские сады | Школы | Здраво-охране-ния | Культу-ры и спорта | Быто-вого обслу-живания |
| 1. | пос.Билимбай | 11 | 5950 | 413 | 813 | 3063 | 1661 | 255 | + | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | с.Битимка | 19 | 1520 | 168 | 316 | 748 | 288 | 60 | + | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3. | пос.Вересовка | 15 | 1121 | 135 | 0 | 693 | 293 | 53 | + | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | пос.Дидино | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | д.Извездная | 14 | 72 | 2 | 0 | 20 | 50 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | пос.Ильмовка | 34 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | д.Каменка | 43 | 16 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | пос.Канал | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | д.Коновалово | 20 | 93 | 4 | 0 | 40 | 49 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | пос.Коуровка | 35 | 80 | 0 | 0 | 42 | 38 | 2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | д.Крылосово | 21 | 1074 | 86 | 50 | 688 | 250 | 50 | + | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12. | пос.Кузино | 42 | 2129 | 184 | 300 | 950 | 695 | 134 | + | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | д.Макарова | 17 | 100 | 0 | 0 | 58 | 42 | 2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | пос.Меркитасиха | 52 | 23 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | с.Нижнее Село | 48 | 217 | 1 | 0 | 99 | 117 | 22 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16. | пос.Новая Трека | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | с.Новоалексеевское | 12 | 1742 | 176 | 283 | 836 | 447 | 67 | + | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18. | пос.Новоуткинск | 33 | 4484 | 441 | 609 | 2342 | 1092 | 204 | + | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19. | **г.Первоуральск** | 0 | 122280 | 12062 | 14382 | 59999 | 35837 | 10424 | + | 50 | 17 | 26 | 22 | 13 |
| 20. | пос.Перескачка | 39 | 205 | 1 | 0 | 121 | 83 | 14 | + | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21. | пос.Прогресс | 36 | 1965 | 70 | 199 | 1151 | 545 | 94 | + | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22. | пос.Решёты | 23 | 528 | 4 | 0 | 398 | 126 | 19 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23. | с.Слобода | 36 | 437 | 0 | 0 | 291 | 146 | 36 | + | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24. | д.Старые Решёты | 27 | 226 | 1 | 0 | 128 | 97 | 12 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | д. Трека | 53 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | пос. Флюс | 11 | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | д.  Хомутовка | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | пос. Хрустальная | 18 | 415 | 1 | 0 | 248 | 166 | 20 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29. | д. Черемша | 26,5 | 21 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | пос. Шадриха | 48 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 144768 | 13750 | 16952 | 71968 | 42098 | 11472 |  | 60 | 24 | 30 | 46 | 15 |

Таблица 4.**–Данные о рождаемости, смертности, внутренней миграции населения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Отчет | | | Прогноз | | |
| 2016 года | 2017 года | 2018 года | 2019 года | 2020 года | 2021 года |
| Количество населения на начало года, чел. | 148450 | 147700 | 146524 | 144768 | 147550 | 141688 |
| Родилось за год, чел. | 2054 | 1812 | 1679 | 1644 | 1569 | 1473 |
| Умерло за год, чел. | 2315 | 2353 | 2315 | 2064 | 2011 | 1900 |
| Прибыло за год, чел. | 9 375 | 7156 | 6432 | 5371 | 4485 | 3745 |
| Выбыло за год, чел. | 9864 | 7791 | 7552 | 6064 | 6010 | 5285 |
| Количество населения на конец года, чел. | 147700 | 146524 | 144768 | 147550 | 141688 | 139721 |

Таблица 5. –**Данные о структурном составе населения (на 1 января соответствующего года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2011 года | 2012 года | 2013 года | 2014 года | 2015 года | 2016 года | 2017 года | 2018 года |
| Численность населения года, тыс. человек) | 149,0 | 149,761 | 149,83 | 149,58 | 149,279 | 148,45 | 147,52 | 146,511 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мужчины | 67,1 | 67,528 | 67,593 | 67,447 | 67,327 | 66,846 | 66,417 | 65,843 |
| - женщины | 81,9 | 82,233 | 82,237 | 82,133 | 81,952 | 81,604 | 81,103 | 80,668 |
| Численность городского населения, тыс. человек | 124,6 | 125,364 | 125,490 | 125,573 | 125,495 | 124,981 | 124,447 | 123,655 |
| Численность сельского населения, тыс. человек | 24,4 | 24,397 | 24,340 | 24,007 | 23,784 | 23,469 | 23,073 | 22,856 |

Таблица 6. – **Перспективная численность населения городского округа Первоуральск**

| Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным управлениям | Численность жителей, человек | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| **г. Первоуральск** | **125394** | **151000** | **166700** |
| **Кузинское СТУ** | **5713** | **5435** | **6705** |
| п. Кузино | 5134 | 4600 | 5750 |
| п. Меркитасиха | 15 | 50 | 50 |
| п. Перескачка | 265 | 340 | 335 |
| с. Нижнее село | 253 | 350 | 460 |
| д. Каменка | 32 | 45 | 60 |
| д. Трёка | 14 | 50 | 50 |
| **Новоуткинское СТУ** | **9052** | **9434** | **10255** |
| п. Новоуткинск | 6012 | 6130 | 6510 |
| п. Коуровка | 397 | 430 | 430 |
| п. Новая Трёка | 5 | 24 | 20 |
| п. Прогресс | 2193 | 2350 | 2625 |
| с. Слобода | 381 | 450 | 620 |
| п. Шадриха | 64 | 50 | 50 |
| **Билимбаевское СТУ** | **10240** | **10881** | **12742** |
| п. Билимбай | 6250 | 6480 | 7710 |
| с. Битимка | 1475 | 1590 | 1815 |
| п. Вересовка\* | 930 | 371 | 313 |
| д. Извездная | 115 | 200 | 340 |
| д. Коновалово\* | 193 | 859 | 1007 |
| д. Крылосово | 1113 | 1100 | 1100 |
| д. Макарова | 83 | 150 | 260 |
| д. Черемша | 46 | 88 | 150 |
| п. Ильмовка | 24 | 30 | 30 |
| п. Дидино | 11 | 13 | 17 |
| **Новоалексеевское СТУ** | **3123** | **10115** | **35596** |
| с. Новоалесксеевское | 1620 | 1960 | 2270 |
| п. Канал | 5 | 6440 | 12894 |
| д. Старые Решеты | 365 | 400 | 18960 |
| п. Хрустальная | 560 | 590 | 650 |
| п. Флюс | 54 | 138 | 175 |
| п. Решеты | 510 | 580 | 640 |
| д. Хомутовка | 9 | 7 | 7 |
| **Всего по округу** | **153522** | **186865** | **231998** |

Таблица 7. – **Возрастная структура населения городского округа Первоуральск на 2025 и 2030 годы (в % к итогу)**

| Возрастные группы | 2015 год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 29,1 (19,0%) | 38,3 (20,5%) | 52,2 (22,5%) |
| Трудоспособный возраст | 85,1 (55,4%) | 104,6 (56,0%) | 129,9 (56,0%) |
| Старше трудоспособного возраста | 39,3 (25,6%) | 43,9 (23,5%) | 49,9 (21,5%) |
| ВСЕГО: | 100 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 8. – **Занятость, доходы и уровень жизни населения городского округа Первоуральск за 2011 - 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Численность экономически активного населения, тыс.чел. | 81,6 | 80,0 | 78,4 | 79,2 | 78,1 | 78,1 | 78,3 | 78,3 |
| - в % к численности постоянного населения | 54,6 | 53,4 | 52,4 | 53,0 | 52,5 | 52,8 | 53,0 | 53,4 |
| Численность занятых в экономике по крупным и средним организациям , тыс.чел. | 39,835 | 39,602 | 37,975 | 36,576 | 35,726 | 36,160 | 34,921 | 34,435 |
| Уровень регистрируемой безработицы, %: | 1,5 | 1,12 | 1,09 | 0,82 | 1,21 | 1,08 | 1,07 | 0,74 |
| Численность безработных зарегистрированных, чел. | 1230 | 893 | 854 | 653 | 946 | 844 | 841 | 581 |
| Среднедушевые денежные доходы населения, руб./месяц | 13126,0 | 15020,0 | 15475,5 | 16010,0 | 16630,8 | 21900,3 | 23117,2 | 19 673,1 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике, руб. | 22295,6 | 24762,4 | 26302 | 28399,9 | 29839,7 | 32128,3 | 34254,9 | 36,462 |
| Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, чел. | 2050 | 2040 | 1660 | 1570 | 1430 | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 9. **- Сведения по жителям городского округа Первоуральск трудоспособного возраста по состоянию на 01 января 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели (количество человек) | 2018 г. | 2019 г. прогноз | 2020 г.  прогноз | 2021 г.  прогноз |
| Количество жителей – всего | 144768 | 143655 | 141688 | 139721 |
| Количество жителей трудоспособного возраста | 71968 | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
| Количество работающих жителей трудоспособного возраста | 34435 | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
| % работающих от общего количества жителей | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
| Количество дворов | 6381 | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
| Количество дворов, занимающихся личным приусадебным хозяйством (ЛПХ) | 6381 | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
| Количество пенсионеров | 42098 | нет сведений | нет сведений | нет сведений |

Таблица 10. **- Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций городского округа Первоуральск на 01 января 2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников на крупных и средних организациях | Значение | |
| человек | % |
| **Всего, в том числе:** | **34 435** | **99,2** |
| Промышленное производство | 16 888 | 96,9 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство и рыбоводство | 643 | 93,2 |
| Торговля потовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 1 720 | 115,3 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 336 | 128,8 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 2 294 | 100,3 |
| Образование | 4 030 | 99,6 |
| Деятельности в области здравоохранения и социальных услуг | 3 923 | 97,7 |
| Деятельность в области культуры, спорт, организации досуга и развлечений | 676 | 100,2 |
| На учете в центре занятости | 581 |  |

Таблица 11. **- Сведения о количестве организаций (включая юридические лица, филиалы и представительства), индивидуальных предпринимателей (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств) в разрезе форм собственности на 01 января 2019 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Количество организаций |
| **Всего, в том числе:** | **7 009** |
| Российская собственность, из них: | 6 944 |
| - государственная собственность | 55 |
| - муниципальная собственность | 81 |
| - собственность общественных и религиозных организаций (объединений) | 92 |
| - частная собственность | 6 708 |
| - смешанная российская собственность | 6 |
| - собственность потребительской кооперации | 2 |
| Иностранная собственность | 61 |
| Совместная российская и иностранная собственность | 4 |

Таблица 12. - **Целевые показатели и индикаторы Стратегии городского округа Первоуральск на 2013-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Факт  2013 г. | Значения целевых показателей (индикаторов) нарастающим итогом | | | | | | |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1. | Числен-ность населения на конец периода, тыс.чел. | 149,83 | 149,92 | 150,0 | 150,07 | 150,14 | 150,22 | 150,30 | 15,40 |
| 2. | Рост объемов промышлен-ного производства, % к базовому значению | 110,6 | 112,0 | 114,0 | 115,0 | 156,5 | 117,0 | 118,0 | 119,0 |
| 3. | Рост объемов сельскохозяйственного производства, % к базовому значению | 103 | 105 | 107 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 |
| 4. | Оборот розничной торговли, млн. руб. | 16540 | 17300 | 18100 | 19070 | 19800 | 20500 | 21000 | 21500 |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб. | 5388 | 5470 | 5567 | 5900 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 |
| 6. | Численность занятых в экономике на конец периода, тыс.чел. | 68,3 | 68,60 | 68,80 | 68,85 | 68,95 | 69,10 | 69,10 | 69,30 |
| 7. | Численность населения, признанного в установленном порядке безработными, чел. | 911 | 900 | 893 | 800 | 788 | 780 | 768 | 750 |
| 8. | Уровень регистрируемой безработицы% | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,02 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9. | Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике, руб. | 24762 | 26590 | 28990 | 30439 | 31962 | 33600 | 34300 | 35690 |
| 10. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 8090 | 8312 | 8440 | 8570 | 8698 | 8821 | 8953 | 9085 |
| 11. | Снижение смертности от болезней кровообращения,  единиц на  10 тыс. чел. | 719,7 | до 696,3 | до 684,6 | до 675,9 | до 661,2 | до 649,4 | до 649,0 | до 645,0 |
| 12. | Снижение смертности от новообразований, единиц на 10 тыс. чел. | 198,4 | до 197,5 | до 196,6 | до 194,8 | до 193,9 | до 192,8 | до 192,5 | до 192,0 |
| 13. | Снижение смертности от туберкулеза, единиц на 10тыс. чел. | 20,3 | до 17,5 | до 16,1 | до 14,7 | до 13,3 | до 11,8 | до 11,5 | до 11,2 |
| 14. | Снижение младенческой смертности, единиц на 1000 родившиеся живыми | 7,7 | до 7,64 | до 7,61 | до 7,58 | до 7,55 | до 7,5 | до 7,45 | до 7,4 |
| 15. | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечен-ных услугами системы дошкольно-го образования, % | 82 | 92,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Доля кабинетов общеобразовательных учреждений, оснащенных современным учебно-нагляд-ным оборудованием, % | 82 | 85 | 85 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвующих в сдаче ЕГЭ, % | 98,3 | 100 | 98 | 98 | 100 | 99,2 | 98,1 | 98 |
| 18. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 19. | Посещаемость парка культуры и отдыха (в том числе зоопарка), тыс.чел. | 138 | 139 | 140 | 141 | 141,5 | 142 | 143 | 143,5 |
| 20. | Доля муниципальных общедоступных библиотек, оснащенных необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий, % от общего числа библиотек | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 | 100 |
| 21. | Количество читателей муниципальных общедоступных библиотек, тыс. чел. | 44,3 | 44,35 | 44,4 | 44,45 | 44,5 | 44,55 | 44,6 | 44,65 |
| 22. | Количество детей – учащихся ПДШИ и ПДХШ, принявших учас-тие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, чел. | 631 | 692 | 753 | 814 | 875 | 936 | 997 | 1058 |
| 23. | Темп роста количества зрителей на культурно- массовых меро-приятиях и иных зрелищных программах по сравнению с базовым периодом, % | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 24. | Удельный вес населения, занимающихся физической культурой и спортом, % | 17,7 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 |
| 25. | Обеспеченность спортивными залами к социальному нормативу потребности, % | 32,4 | 32,4 | 32,5 | 32,6 | 32,7 | 32,8 | 32,9 | 32,9 |
| 26. | Снижение степени износа коммунальной инфраструктуры, % | 65 | до 64 | до 63 | до 62 | до 61 | до 60 | до 59 | до 58 |
| 27. | Снижение доли лифтов, отработавших нормативный срок, % от общего количества | 58 | до 35 | до 28 | до 23 | до 23 | до 22 | до 21 | до 20 |
| 28. | Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества, % | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 29. | Увеличение доли населенных пунктов, к которым проведен природный газ, % | 41 | до 50 | до 58 | до 70 | до 75 | до 77 | до 79 | до 80 |
| 30. | Обеспеченность населения жильем, м2 на 1 жителя | 24,4 | 24,7 | 25,2 | 26,0 | 26,3 | 26,5 | 26,8 | 27,0 |
| 31. | Доля граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, % от общей численности | 3,14 | 2,99 | 2,89 | 2,79 | 2,7 | 2,69 | 2,68 | 2,65 |
| 32. | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, улучшивших транспортно-эксплуатационные характеристики, % | 5,1 | до 10,5 | до 6,4 | до 21,8 | до 21,85 | до 21,9 | до 22 | до 22 |
| 33. | Снижение содержания хромосодержащих стоков в реке Чусовая по сравнению с уровнем 2012 года года, % | 5 | до 5 | до 6 | до 7 | до 8 | до 9 | до 10 | до 11 |
| 34. | Количество населенных пунктов, не имеющих наружных источ-ников пожарного водоснабжения, единиц | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 35. | Площадь территории, предназначенной для развития комплекса жилищного строительства, для которых разработаны проекты планировки, га | 0 | 70 | 70 | 8017,8 | 8017,8 | 8017,8 | 8017,8 | 8017,8 |
| 36. | Ведение информационной системы градостроительной деятель-ности, % | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Таблица 13.**– SWOT-анализ городского округа Первоуральск**


|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны (конкурентные преимущества) | Слабые стороны (сдерживающие факторы) |
| 1. Устойчивое экономическое положение крупных промышленных предприятий, являющихся основной социальной и экономической стабильности городского округа Первоуральск 2. Активное участие крупнейших предприятий в социальной жизни городского округа 3. Выгодное территориальное расположение, прохождение по территории муниципалитета крупных автомобильных и железнодорожных магистралей 4. Высокий потенциал рынка и уровень спроса на товары промышленного и потребительского назначения 5. Высокая обеспеченность услугами образования (высшего, среднего и дополнительного). 6. Высокий уровень развития инфраструктуры массовой физкультуры и спорта.   Доступная цена на жилье. | 1. Монопсонистическая структура экономики (основная доля в структуре экономики занимает металлургия). 2. Недостаточное развитие сельского хозяйства 3. Структура экономики не дает в полной мере реализовать профессиональные устремления молодого поколения. Отсутствуют рабочие места в сфере «экономики услуг» (консалтинг, архитектура, информационные технологии и т.д.). 4. Недостаточный уровень благоустройства городской среды (общих и придомовых территорий). 5. Плохое состояние дорог общего пользования и уличной сети. 6. Тяжелая ситуация в сфере ЖКХ: кризис обслуживающих компаний в сочетании с критическим износом объектов коммунальной инфраструктуры. 7. Недостаточный уровень развития здравоохранения, в том числе в результате дефицита кадров в учреждениях здравоохранения. 8. Низкие объемы ввода многоквартирных домов 9. Сложная экологическая ситуация 10. Недостаточно развита сфера услуг населению |
| Возможности внешней среды | Угрозы со стороны внешней среды |
| 1. Наличие в соседних муниципальных образованиях, а также в северных территориях области свободных трудовых ресурсов. 2. Наличие в муниципалитете неиспользуемых земель различного назначения потенциально пригодных для размещения объектов сельского хозяйства, промышленности. 3. Возможность привлечения в городской округ новых производств, в том числе путем их переезда из Екатеринбуга. 4. Позиционирование Первоуральска как гостеприимного города, содействие миграции «муниципалитет-муниципалитет». 5. Возможность привлечения дополнительного финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов для софинансирования муниципальных целевых программ. 6. Создание в городском округе Первоуральск образовательного и культурного центра. | 1. Более высокий уровень заработной платы в соседних муниципалитетах, отток квалифицированных кадров, нарастание процессов маятниковой миграции 2. Снижение спроса на продукцию металлургии и, как следствие, снижение доходов и занятости населения в городском округе. 3. Вступление России в ВТО, развитие рынков стран БРИК приведут к увеличению конкуренции и потере доли на глобальном рынке сбыта продукции 4. Рост тарифов естественных монополий (ж/д перевозки, электроэнергия, энергоресурсы) приводят к снижению конкурентоспособности продукции 5. Уменьшение объема финансирования государственных программ на территории округа 6. Недостаточный объем инвестиционной активности на территории городского округа |

**2.2 СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК**

**2.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК**

Городской округ Первоуральск входит в Центральный функционально-планировочный район, в Первоуральско-Ревдинскую промышленную зону. Размещение зоны в зоне влияния главного транспортного коридора на пороге крупнейшего города позволяет размещать здесь логистические центры, работающие на привозном сырье и комплектующих. Здесь могут размещаться предприятия по производству ремонту транспортного оборудования. Есть возможность для развития рекреационно-туристической инфраструктуры.

Схема положения городского округа Первоуральск в системе расселения показана на рис.6.

******

*Рис.6. – Схема положения городского округа Первоуральск в системе расселения*

Проектное распределение земельного фонда городского округа Первоуральск по категориям земель сведенов табл.14.

Таблица 14. - **Проектное распределение земельного фонда городского округа Первоуральск согласно генерального плана**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование территории | Площадь всего, га (2030 г.) | % ко всей территории округа | Убыль – Увеличение, га |
| Площадь всего по округу, га | 16 117,0 | 7,8 | - 1 033,40 |
| I. Общая площадь земель в границах населенных пунктов | 4 149,0 | 2,0 | + 1 036,25 |
| II. Земли промышленности, транспорта, земли иного спе-циального назначения | 29,0 | 0,26 | +354,16 |
| III. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 145 294,0 | 70,7 | +892,832 |
| IV. Земли лесного фонда | 599,3 | 0,3 | 0,00 |
| V. Земли водного фонда | 34 332,0 |  |  |
| VI. Земли сельскохозяйствен-ного назначения | 5 491,0 | 2,7 | -653,08 |
| VII. Землизапаса | 16 117,0 | 7,8 | -1 033,40 |

**2.2.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ОБЪЕМЫ НОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Развитие жилищного строительства в городском округе обусловлено увеличением проектного населения с учётом стратегии социально-экономического развития городского округа «Первоуральск 300», рассчитанной до 2030 года и развития агломерации территории город Первоуральск – город Екатеринбург. В проекте были учтены требования Указа губернатора от 11 сентября 2001 года №707-УГ «О развитии жилищного строительства в Свердловской области», в которых необходимо довести обеспеченность общей жилой площадью на человека до показателей не менее 25 м2.

Проектом «Внесение изменений в генеральный план города Первоуральск Свердловской области» обеспеченность жилой площадью была принята для первой очереди – 30,8 м2/чел, расчётного срока – 35,0 км2/чел.

Для сельских населённых пунктов, в соответсвии с ранее разработанными генеральными планами, на первую очередь предлагается принять показатель обеспеченности 26,3 м2/человека, на 2030 год – 31,2 м2/человека.

На расчётный срок для проектного населения, расчитанного для первого этапа реализации агломерации д. Старые Решеты, обеспеченность жилым фондом предлагается принять 35,0 м2/чел.

В соответствии с принятыми показателями объём жилого фонда по городскому округу составит в 2025 г. – 4843,28 тыс. м2, в 2030 г. – 6643,96 тыс. м2.

Планируемое распределение жилого фонда по населённым пунктам отражено в табл.15.

Развитие жилищного строительства в городском округе в основном идет за счет индивидуальных застройщиков. На сегоднящний день разработана документация по планировке территорий жилых районов «Чусовской», «Олимпийский» в г. Первоуральск, «Парковый» в п. Билимбай, утверждены проекты по планировке территорий районов для многодетных семей «Северный» и «Северная Медвежка» в п. Кузино, «Озерки» в д. Коновалово.

Таблица 15. -**Планируемое распределение жилого фонда на первую очередь и на перспективу**

| Название населённого пункта | Население существующее | Население на 1 очередь, чел. | Население на расчётный срок, чел. | Жилой фонд существующий, тыс. м2 | Жилой фонд на 1 очередь, тыс. м2 | Жилой фонд на расчётный срок, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Первоуральск** | **125394** | **151000** | **166700** | **2945,8** | **3912,8** | **4583,7** |
| **Кузинское СТУ** | **5740** | **5435** | **6705** | **179,5** | **182,65** | **243,1** |
| п. Кузино | 5134 | 4600 | 5750 | 118,26 | 120,98 | 179,4 |
| п. Меркитасиха | 15 | 50 | 50 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| п. Перескачка | 265 | 340 | 335 | 8,51 | 8,94 | 10,45 |
| с. Нижнее село | 253 | 350 | 460 | 17,61 | 17,61 | 17,61 |
| д. Каменка | 32 | 45 | 60 | 25,06 | 25,06 | 25,58 |
| д. Трёка | 41 | 50 | 50 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| **Новоуткинское СТУ** | **9052** | **9434** | **10255** | **238,81** | **248,08** | **319,95** |
| п. Новоуткинск | 6012 | 6130 | 6510 | 158,22 | 161,21 | 203,11 |
| п. Коуровка | 397 | 430 | 430 | 10,08 | 11,3 | 13,41 |
| п. Новая Трёка | 5 | 24 | 20 | 0,5 | 0,63 | 0,63 |
| п. Прогресс | 2193 | 2350 | 2625 | 58,94 | 61,8 | 81,9 |
| с. Слобода | 381 | 450 | 620 | 9,86 | 11,83 | 19,34 |
| п. Шадриха | 64 | 50 | 50 | 1,21 | 1,31 | 1,56 |
| **Билимбаевское СТУ** | **10240** | **10881** | **12742** | **213,49** | **237,78** | **331,15** |
| п. Билимбай | 6250 | 6480 | 7710 | 114,12 | 119,87 | 172,34 |
| с. Битимка | 1475 | 1590 | 1815 | 38,75 | 41,81 | 56,62 |
| п. Вересовка | 930 | 371 | 313 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
| д. Извездная | 115 | 200 | 340 | 4,45 | 5,26 | 10,6 |
| д. Коновалово | 193 | 859 | 1007 | 10,57 | 22,59 | 31,41 |
| д. Крылосово | 1113 | 1100 | 1100 | 27,99 | 28,93 | 34,32 |
| д. Макарова | 83 | 150 | 260 | 2,72 | 3,94 | 8,11 |
| д. Черемша | 46 | 88 | 150 | 1,82 | 2,31 | 4,68 |
| п. Ильмовка | 24 | 30 | 30 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| п. Дидино | 11 | 13 | 17 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| **Новоалексеевское СТУ** | **3123** | **10115** | **35596** | **91,4** | **261,97** | **1166,06** |
| с. Новоалексеевское | 1620 | 1960 | 2270 | 42,28 | 43,59 | 55,09 |
| п. Канал | 5 | 6440 | 12894 | 4,2 | 169,37 | 402,29 |
| д. Старые Решеты | 365 | 400 | 18960 | 9,54 | 10,73 | 661,9 |
| п. Хрустальная | 560 | 590 | 650 | 16,97 | 18,15 | 20,28 |
| п. Флюс | 54 | 138 | 175 | 3,5 | 3,62 | 5,46 |
| п. Решеты | 510 | 580 | 640 | 14,35 | 15,95 | 20,48 |
| д. Хомутовка | 9 | 7 | 7 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| **ИТОГО** | **153549** | **186865** | **231998** | **3669,0** | **4843,28** | **6643,96** |

Основными районами строительства на современном этапе являются населённые пункты, входящие в зону I пояса Екатеринбургской агломерации – с. Новоалексеевское, п. Канал, ж\ст. Хрустальная, Решеты, зона п. Билимбай. Причём приоритетным является строительство жилых домов дачного типа – как второго жилища горожанина. В связи с чем, при освоении территорий не происходит развитие постоянного населения.

##### Билимбаевское СТУ

###### п. Билимбай. Предусматривается строительство малоэтажного жилого комплекса в северо-западной части посёлка, на участке площадью 146,2 га.

###### д. Черемша. В юго-восточной и южной частях деревни, за счёт земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемых к включению в границы – 4,78 га – под ИЖС.

**п. Ильмовка**. В западном направлении поселок увеличивается на 117,22 га для развития жилых зон за счёт земель сельскохозяйственного назначения и земель фонда перераспределения земель городского округа Первоуральск.

##### Новоуткинское СТУ

###### п. Шадриха. Развитие населённого пункта предлагается в сторону посёлка Новоуткинск (восток) на территории, предлагаемой к включению в границы посёлка. Площадь резервируемой территории под ИЖС составит 13,06 га.

##### Кузинское СТУ

###### п. Кузино. Развитие посёлка Кузино предлагается включением смежных участков земель запаса в северной части населённого пункта. Проектом предусмотрено резервирование земель под малоэтажное строительство и под смешанное строительство (как индивидуальное, так и многоквартирное) площадью 243,96 га.

###### с. Нижнее село. С северо-восточной стороны предусмотрено резервирование участков земель сельскохозяйственного назначения. Вследствие чего появляется жилой район площадью 9,51 га.

##### Новоалексеевское СТУ

###### п. Старые Решеты. В западной части села, на территориях, предлагаемых для включения в границы населённого пункта, зарезервирован участок под многоэтажную жилую застройку за счёт земель лесного фонда.

###### д. Хомутовка. Деревня Хомутовка имеет благоприятное месторасположение с точки зрения транспортной доступности к городу Первоуральску и к основной транспортной магистрали. Настоящим проектом предлагается включение земель сельскохозяйствен-нного назначения под ИЖС. Такие территории расположены с северо-восточной стороны от существующей границы населённого пункта и занимают площадь 10,15 га.

Наибольшие объёмы строительства предусматриваются в г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, п. Канал и д. Старые Решеты. Среднегодовой ввод на расчётный период составит – 664,39 тыс.м2.

**2.3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК**

**2.3.1 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Образование – одно из ключевых подразделений сферы услуг муниципального образования. Основными ее составляющими являются общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, система дополнительного образования детей.

Численность населения дошкольного и школьного возраста городского округа Первоуральск, являющихся потребителями образовательных услуг, и его изменение в динамике за 2013-2018 года и прогноз до 2030 года показаны в таблице 16.

Таблица 16. – **Данные о динамике численности населения детского и подрасткового возраста за 2013 - 2018 годы и прогноз на 2020 - 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Дети, 0-2 л., тыс. чел. | 6,46 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| Дети, 0-2 л., % | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5 |
| Дети, 3-7 л., тыс.чел. | 8,94 | 9,4 | 11 | 11 | 13 | 16 | 21 |
| Дети, 3-7 л., % | 6,0 | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 7 |
| Учащиеся, 8-13л. тыс.чел. | 8,53 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 21 |
| Учащиеся, 8-13,% | 6 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 7 |
| Учащиеся, 14-17л., тыс.чел. | 4,9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 |
| Учащиеся, 14-17л., тыс.чел. | 3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4 |
| Учащиеся, 18-24л., тыс.чел. | 8 | 8,28 | 9,49 | 9,93 | 10,9 | 13,05 | 14 |
| Учащиеся, 18-24 л., % | 8 | 8,28 | 9,49 | 9,93 | 10,9 | 13,05 | 14,0 |

**Сеть образовательных организаций** городского округа Первоуральск составляет 40 подведомственных организаций, из них:

•12 дошкольных организаций, в состав которых входят 48 филиалов, 3 структурных подразделения дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях, 2 начальные школы – детские сады,

•24 общеобразовательные организации,

•4 организации дополнительного образования (ПМАОУ ДО «Центр детского творчества», МБОУ ДО «Центр дополнительного образования», ПМАОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа «Уральский трубник», 18 дворовых клубов).

По итогам 2018 года года в системе управления образования работало 24 человека, в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1506 человек.

Численность мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2017 года составила 9512 единиц, в 2019 года – 9489 единиц (уменьшилось колличество мест в связи перепрофилированием дошкольных групп в группы раннего возраста, где численность воспитанников меньше, чем в дошкольных группах. В ходе реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городском округе Первоуральск» количество мест увеличилось на 4 554 единицы, что позволило выполнить Указ Президента Российской Федерации по обеспечению местами детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях.

Начиная с 2012 года доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Первоуральск, составляет 100%. Это стало возможным благодаря поставкам оборудования, которое происходило в рамках национального проекта «Образование», мероприятий комплексного проекта модернизации образования, в рамках выделения региональных средств и реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования в городском округе Первоуральск («Наша первая школа») на 2011 -2015 годы», муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Первоуральск до 2020 года», муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Первоуральск на 2017 – 2024 годы» и проведения ремонтных работ в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по итогам 2017 года составила 29,1%, по итогам 2018 года – 31,4%.

Образовательные услуги дополнительного образования предоставлены для 18621 (2018 года), 17806 (2019 года) обучающихся городского округа Первоуральск, из них: в творческих объединениях учреждений дополнительного образования занимаются детей (9665 человек в 2018 году г. – 51,9%, 8761 человек в 2019 году – 49,2%); в общеобразовательных организациях детей (6020 человек в 2018 году – 32,33%, 6338 человек в 2019 году – 35,59%); в дошкольных образовательных организациях детей (2936 человек в 2018 года – 15,77%, 2707 человек в 2019 года – 14,54%).

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, составляет 36% по итогам 2017 года, 73% по итогам 2018 года, сохраняясь на стабильном уровне на протяжении последних 5 лет.

Среднее специальное образование представлено 2 учебными заведениями: Государственное автономное проффессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский политехникум», Государственное автономное проффесиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж» (ПМК).

На базе АО «ПНТЗ» создан Образовательный центр Группы ЧТПЗ, на площадке которого в рамках заключенного с Первоуральским металлургическим колледжем и Правительством Свердловской области соглашения реализуется образовательная программа «Будущее белой металлургии». В рамках программы осуществляется подготовка специалистов по 10 техническим специальностям среднего профессионального образования.

Среди выпускников 11 классов учреждений среднего образования ежегодно около 70% продолжают обучение по программам ВПО, около 25% - по программам СПО. При этом большая часть обучающихся по общеобразовательным программам завершает обучение после 9 класса: более 50% обучаются по СПО, около 1% трудоустраиваются, около 2% переходят на вечернее обучение. В целом, это говорит о доминировании среднего профессионального образования (около 75% обучающихся) и относительной популярности рабочих специальностей.

С 2018 года городской округ Первоуральск стал площадкой для реализации пилотного проекта по созданию правляющей компании АНО «Институт развития дуального образования», которая возьмет на себя ряд прикладных функций Первоуральского политехникума и Первоуральского металлургического колледжа. Основными направлениями ее деятельности станут нормативное регулирование работы колледжа, управление его имущественным комплексом, обеспечение высокого качества образовательного процесса, что позволит вывести систему среднего профессионального образования на территории муниципального образования на новый уровень развития.

В июле 2018 года Группой ЧТПЗ и ФГАЦ «Фонд новых форм развития образования» заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание детского технопарка «Кванториум ЧТПЗ», который позволит достроить сквозную систему профессиональной ориентации и инженерно-технической подготовки в городском округе, начиная с уровня дошкольных образователных учреждений до получения среднего профессионального образования.

В то же время, на территории городского округа недостаточно представлено высшее образование, имеется только базовая кафедра Уральского федерального университета им Б.Н.Ельцина «Технологии и оборудование трубного производства», созданная на площадке АО «ПНТЗ». Отсутствие возможности у молодежи продолжить образовательную траекторию в высшем учебном заведении на территории муниципального образования является одним из важнейших факторов оттока молодого населения.

Анализ текущей ситуации (SWOT-анализ) см. таблицу 17.

Таблица 17. - **Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) в сфере образования**

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны: | Слабые стороны: |
| • Передовые практики дуального образования в рамках образовательных инициатив градообразу-ющего предприятия ПО «ПНТЗ»;  • Реализация пилотных проектов модернизации системы среднего профессионального образова-ния и дополнительного образования детей в формате государственно-частного партнерства;  • Создание системы раннего выявления талантов и профориентации в дошкольных образовательных общеобразовательных учреждениях. | • Отсутствие полноценного представительства высших учебных заведений на территории городского округа;  • Недостаточная обеспеченность общеобра-зовательными учреждениями и учреждени-ями дополнительного профессионального образования детей;  • Наличие физически изношенных зданий и сооружений образовательных учреждений и материально-технической базы учебного процесса. |
| Возможности: | Угрозы: |
| • Реализация национальных проектов по направлению стратегического развития «Образо-вание»;  • Реализация комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная школа»;  • Участие в федеральных и региональных программах в сфере образования;  • Популяризация и масштабирование опыта государственно-частного партнерства в образовательной сфере. | •Несовершенство механизмов финансиро-вания социальной сферы;  •Несовершенство федерального законода-тельства, ограничивающего формы под-держки частных учреждений образования;  •Сокращение кадрового потенциала учреждений социальной сферы в результате оттока специалистов в другие секторы экономики, миграции в столичные города и за рубеж;  • конкуренция со стороны мультимедиа онлайновых образовательных курсов. |

Данные по показателям системы образования городского округа Первоуральск в динамике за 2012 -2018 годы представлены в таблице 18.

Перечень и характеристики образовательных учреждений см. в таблицах 19-22.С износом более 70 % здания образовательных организаций на территории городского округа Первоуральск отсутствуют. Материально-техническая база всех дошкольных и общеобразовательных учреждений городского округа Первоуральск соответствует федеральным государственным стандартам дошкольного и общего образования.

Таблица 18. - Данные по показателям сферы образования городского округа Первоуральск

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Число общеобразовательных школ, всего | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| в том числе школ, степень износа которых составляет 70 % и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число мест или “К” сменности | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 |
| Численность преподавателей | 805 | 807 | 805 | 818 | 846 | 948 | 956 |
| Численность учащихся | 14 540 | 14 743 | 15279 | 15908 | 16573 | 17270 | 17722 |
| Число детей школьного возраста, не посещающих школы | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 |
| Число колледжей  Численность преподавателей  Численность учащихся | Данные входят в статистику средних про-фессионально- технических учебных учреждений | Данные входят в статистику средних про-фессионально- технических учебных учреждений | 1 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 1170 |  |  |  |  |
| Число детских дошкольных учреждений | 57, в т.ч. 53-муниц., 1 – негос. ДОУ, | 51, в т.ч. 50-муниц., 1 негос. ДОУ | 58, в т.ч. 1 негос. ДОУ | 60 в том числе негос.ДОУ | 60 (негос. ДОУ нет) | 61, в том числе 1 негос.ДОУ | 61, в том числе 1 негос.ДОУ |
| Число мест в детских дошкольных учреждениях | 6 489,  в т.ч. 190 – в дошкольн. группах в школах,  61 – в негосуд.ДОУ | 6658,  в т.ч. 200 – в дошкольн. группах в школах,  90 – в негосуд.ДОУ | 8116, в т.ч. 95- негос. ДОУ | 9332 в т.ч. негос. ДОУ | 9510 | 9512, в т.ч. 140 в негос. ДОУ | 9476 в муниципальных ДОО, 170 в негосударственном ДОО  Всего 9646 |

Таблица 19. - **Перечень и характеристики учреждений дошкольного образования по состоянию на 01 января 2019 года**

| № | Наименование учреждения | Адрес | Число работающих, чел. | Физическое состояние зданий  (% износа, статус, год ввода и прочее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида» | 623111, Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Советская, 6 | 253 | Износ – 40%, юридическое лицо, 1967 |
| 2. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» | 623101, Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26 | 121 | Износ – 6%, юридическое лицо, 2014 года |
| 3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» | 623140, Свердловская обл.,  г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Луначарского, 29 | 46 | Износ – 40%, юридическое лицо,1963 |
| 4. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного вида» | 623143, Свердловская обл.,  г. Первоуральск, с. Битимка, ул. Совхозная, 7 А | 124 | Износ – 10%, , юридическое лицо,1979 |
| 5. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» | 623110, Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Емлина, 14-Б | 237 | Износ – 20%, , юридическое лицо,1982 |
| 6. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного вида» | 623101, Свердловская обл.,  г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 9-Б | 260 | Износ – 29%, , юридическое лицо,1975 |
| 7. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 комбинированного вида» | 623103, Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков, 38-Б | 276 | Износ – 20%, юридическое лицо, 1987 |
| 8. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» | 623131, Свердловская обл.,  г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Крупской, д.50 | 90 | Износ – 29%, юридическое лицо, 1984 |
| 9. | Первоуральское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 «Смайлик» | 623119 Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Строителей, д.36-А | 32 | Износ – 13%, юридическое лицо, 1976 |
| 10. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 комбинированного вида» | 623107, Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Юбилейная, д.9-А | 167 | Износ –20%, юридическое лицо,1978 |
| 11. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39 комбинированного вида» | 623119, Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 5 | 267 | Износ – 32%, юридическое лицо,1991 |
| 12. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 комбинированного вида» | 623100, Свердловская обл.,  г. Первоуральск, пр. Ильича,  д. 22 Б | 265 | Износ – 40%, юридическое лицо,1964 |

Таблица 20. - **Перечень и характеристики общеобразовательных школ по состоянию на 01 января 2019 года**

| № | Наименованиеучреждения | Адрес | Число работающих, чел. | Физическое состояние зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МАОУ «Средняя образовательная школа №1» | 623102, Свердловская область,  г. Первоуральск, ул. Строителей,  д. 7 | 88 | Износ 37%, 1976 |
| 2. | МАОУ «Средняя образовательная школа №2» | 623100, Свердловская область,  г. Первоуральск, ул. Чкалова, д.26 | 101 | Износ 65%, 1950 –здание №1;  Износ 14 % 2001 – здание № 2 |
| 3. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 623101 Свердловская область  г. Первоуральск ул. Ватутина  д. 73Б | 66 | Износ 45 % 1968 |
| 4. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 4» | 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Советская,  Д.20-В | 59 | Износ 36 % 1978 |
| 5. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» | 623101 Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Космонавтов, д.15 А | 82 | Износ 33 % 1982 |
| 6. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 6» | 623114, Свердловская область,  г. Первоуральск, пр. Космонавтов,  д. 12 | 65 | Износ 49 % 1967 |
| 7. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов | 623102, Свердловская область,  г. Первоуральск, ул. Строителей, д.9 | 102 | Износ 25 % 1989 |
| 8. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 9» | 623104, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Комсомольская, 21Б | 65 | Износ 29 % 1986 |
| 9. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» | 623100, Свердловская область  , г. Первоуральск, ул. Трубников, д.64а | 56 | Износ 60 % 1961 |
| 10. | МБОУ «Средняя образовательная школа № 11» | 623103,Свердловская область, г.Первоуральск,  ул. Красноармейская, д.22 | 42 | Износ 66 % 1937 |
| 11. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 12» | 623104, Свердловская область,  г. Первоуральск, ул. Карбышева, д.1А | 47 | Износ 42 % 1973 |
| 12. | МАОУ «Начальная школа детский сад № 14 | 623118, Свердловская область  г. Первоуральск,  улица Совхоз Первоуральский,  д.1 А | 26 | Износ 40 % 1976 |
| 13. | МАОУ «Средняя образовательная школа № 15» | 623103, Свердловская область,  г. Первоуральск, ул. Пушкина д.1а; 623103 Свердловская область,  г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР д. 11а | 101 | Износ 65 % 1950 –здание №1;  Износ 52 % 1963 – здание № 2 |
| 14. | МБОУ «Средняя образовательная школа № 16» | 623141 Свердловская область,  г. Первоуральск,  с. Новоалексеевское,  улица Школьная, 1 | 40 | Износ 49 % 1965 |
| 15. | МБОУ «Начальная школа-детский сад № 17» | 623143, Свердловская область,  г. Первоуральск, д. Крылосово,  ул. КИЗ, д.13 | 29 | Износ 30 % 2012 года |
| 16. | МАОУ « Средняя образовательная школа № 20» | 623105, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Набережная, д.9 | 51 | Износ 65 % 1952 |
| 17. | МАОУ «Лицей № 21» | 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина,  д. 21Б  623101, Свердловская область,  г. Первоуральск, ул. Строителей, д.5 | 95 | Износ 57 % 1965 –здание №1;  Износ 43 % 1973 – здание нач. школы |
| 18. | МАОУ « Средняя образовательная школа №22» | 623150Свердловская область, г. Первоуральск,  п. Билимбай, ул.Красноармейская,  д.62 | 70 | Износ 64 % 1974 |
| 19. | МАОУ « Средняя образовательная школа №26» | 623131, Свердловская область, г. Первоуральск, пос.Новоуткинск, ул.Крупской, д.49 | 60 | Износ 44 % 1980 |
| 20. | МАОУ « Средняя образовательная школа №28» | Свердловская область  г.Первоуральск  ул. З. Космодемьянской, д.20 | 58 | Износ 47 % 1973 |
| 21. | МБОУ « Средняя образовательная школа № 29» | 623135, Свердловская область, г.Первоуральск, п.Прогресс, ул.Культуры, д.11 | 46 | Износ 69 % 1965 |
| 22. | МАОУ « Средняя образовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» | Свердловская область  г.Первоуральск, пр.Ильича, д.6 | 73 | Износ 54 % 1958 |
| 23. | МБОУ « Средняя образовательная школа № 36» | 623140 Свердловская область, г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. Луначарского, д. 31 | 45 | Износ 50 % 1970 |
| 24. | МБОУ «Основнаяобщеобразовательная школа № 40» | 623143 Свердловская область, г. Первоуральск, с. Битимка,  ул. Паром, д.24а | 28 | Износ 52 % 1973 |

Таблица 21. - **Перечень и характеристики дополнительных образовательных учреждений по состоянию на 01 января 2019 года**

| № | Наименование  учреждения | Адрес | Число работающих | Физическое состояние зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПМАОУД ДО «Центр детского творчества» | 623100, Свердловская область, г.Первоуральск, пр. Ильича д.28а | 58 | Износ 40 %  1982 |
| 2. | МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» | 623100, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Трубников, д.42 | 84 | Износ 40 %  1985 |
| 3. | ПМАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | 623109, Свердловская область,  г.Первоуральск, пр. Ильича,  д. 11 | 31 | Износ 60%, встроенно-пристроенное помещение, 1969 |
| 4. | ПМАОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом «Уральский трубник» | 623109, Свердловская область, г.Первоуральск, пр. Ильича,  д. 2в | 11 | безвозмездное пользование объектами ПМБУ ФКиС «Старт» |

Таблица 22. - **Перечень и характеристики учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования по состоянию на 01 января 2019 года**

| № | Наименованиеучреждения | Адрес | Физическое состояние зданий  (% износа, статус, год ввода и прочее) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филиал Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина в г. Первоуральске | 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  пр-т Космонавтов, д.1 |  |
| 2. | Уральский политехнический колледж – МЦК | 623106, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Чкалова, д.17 | Уникальная материально-техническая база для практического обучения специальностям технического и социально-экономического профиля |
| 3. | Колледж при Университете | 623121, Свердловская обл., г. Первоуральск, пр-т Космонавтов, д.1 | Государственный диплом. На базе 9 и 11 классов. Все формы обучения. Без экзаменов и ЕГЭ. |
| 4. | Московская академия предпринимательсвта при Правительстве Москвы |  | Государственный диплом. На базе 9 и 11 классов. Без экзаменов и ЕГЭ. 9 направлений. Все формы обучения |

Согласно утвержденной стратегии социально- экономического развития городского округа Первоуральск в сфере образования приняты следующие ориентиры:

• сохранение текущего уровня удовлетворенности возможностями получения образования всех уровней – услугами детских дошкольных учреждений (детских садов), возможностями получения высшего и среднего специального образования;

•создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

•удовлетворение потребности населения в местах в детских дошкольных образовательных учреждениях для детей до 3 лет на 100 %;

•строительство зданий ДОУ и сохранена обеспеченность детей от 3 до 7 лет местами в ДОУ;

•содействие в открытии в городе представительств крупных региональных и российских высших учебных заведений, в том числе ВУЗов, осуществляющих дистанционное обучение;

•создание и развитие кружков технического творчества детей и молодежи для развития интереса к естественно научным дисциплинам и формирования кадрового потенциала для создания на базе Первоуральска центра опережающего технологического развития;

• увеличение доли людей с высшим образованием;

• инициирование и создание условий для переноса из Екатеринбурга в Первоуральск учебных корпусов и кампусов высших учебных заведений (Уральский государственный лесотехнический университет, Уральский государственный аграрный университет);

•создание научно-исследовательского центра и бизнес-инкубатора с целью формирования условий для самореализации молодежи и их вовлечения в создание высокотехнологичных производств;

• создание на базе колледжа ПНТЗ и представительств высших учебных заведении Екатеринбурга, действующих в настоящее время в Первоуральске, научно-исследовательского центра и бизнес-инкубатора с целью создания условий для самореализации молодежи и их вовлечения в создание высокотехнологичных производств;

• формирование сквозной системы профессиональной подготовки в соответствии с запросами реального сектора экономики;

• обеспечение доступности образовательного процесса для всех категорий граждан;

• достижение 100% обучения детей в одну смену в образовательных организациях к 2025 г.;

•увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет до 75%;

•строительство школы на 1275 мест в городе Первоуральске на условиях государственно-частного партнерства;

•создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить беспрепятственный доступ детей-инвалидов к объектам инфраструктуры образовательных учреждений;

•увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в организациях дополнительного образования детей на 10%;

•увеличение численности выпускников образовательных организаций Свердловской области, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлскиллс Россия (приняли участие в чемпионатах «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и/или прошли демонстрационный экзамен;

•увеличение удельного веса трудоустроившихся выпускников образовательных организаций со средним профессиональным или высшим образованием в первый год после окончания обучения в общем числе выпускников до 85%;

• увеличение доли педагогических работников, прошедшие обучение или повышение квалификации на онлайн-курсах для формального и неформального обучения до 100%.

К 2030 году запланировано достичь следующих показателей:

• доля населения, удовлетворенная услугами в сфере образования не менее 80 %;

• обеспеченность детей от 3 до 7 лет местами в детских дошкольных учреждениях 100%;

• обеспеченность детей до 3 лет местами в детских дошкольных учреждениях 100 %;

• доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования не менее 80%;

• доля населения с высшим образованием не менее 60%;

• количество высших учебных заведений, действующих на территории городского округа не менее четырех.

• доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе учащихся не менее 40 %;

• доля школьников и студентов, занимающихся физкультурой и спортом не менее 80%.

Целевые показатели в сфере здравоохранения показаны в таблице 23.

Таблица 23. – **Целевые показатели в сфере образования городского округа Первоуральск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние показателя | Период | | | | | | | | | | | | |
| Доля учащихся общеобра-зователь-ных организа-ций, обучающихся в одну смену, % | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| - | - | - | - | - | - | - | 75,3 | 74,3 | 73,0 | 69,8 | 69,3 | 70,9 |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2028 г | 2030 г | 2032 г | 2030 г |
| *Базовый (целевой) сценарий* | 72,1 | 74,1 | 75,7 | 78,9 | 82,1 | 85,3 | 88,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *Инерцион-ный сценарий* | 71,1 | 71,7 | 72,2 | 73,3 | 74,4 | 75,5 | 76,6 | 100,0 | 91,7 | 92,8 | 94,9 | 96,9 | 100,0 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, % | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 64 | 66 | 71 | 79,5 | 80 | 81,2 | 11,1 | 13,5 |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2028 г | 2030 г | 2032 г | 2030 г |
| *Базовый (целевой) сценарий* | 19,9 | 28,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *Инерционный сценарий* | 84,77 | 94,02 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных органи-заций со средним профессиональным или высшим образованием в первый год после окончанияобучения в общей численности выпускников, % | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| 44 | 42 | 42 | 41 | 45 | 44 | 43 | 40 | 40 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026г | 2028 г | 2030 г | 2032 г | 2030 г |
| *Базовый (целевой) сценарий* | 50 | 60 | 70 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| *Инерционный сценарий* | 45 | 51 | 69 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 90 |
| Удовлетворение спроса на услуги дополнительного образования детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2028 г | 2030 г | 2032 г | 2030 г |
| *Базовый (целевой) сценарий* | 36 | 36 | 80 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *Инерционный сценарий* | 36 | 36 | 60 | 75 | 75 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

.

**2.3.2. ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Организации здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории городского округа Первоуральск, являются подведомственными Министерству здравоохранения Свердловской области**.** Первичную и специализированную медико-санитарную помощь, специализированную и скорую медицинскую помощьнаселению городского округа Первоуральск оказывают следующие медицинские организации: ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск», ГБУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск» , ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи город Первоуральск».

К специализированным относятся: ГАМУ СО «Стоматологическая поликлиника города Первоуральск», филиал № 3 ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер», филиал № 2 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер», филиал ГБУЗ СО «Первоуральская психиатрическая больница №8» Филиал № 3 ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер» Филиал ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» по Западному Управленческому округу в г. Первоуральске», обособленное структурное подразделение № 2 ГБУЗ СО «Свердловская областная станция переливания крови».

На территории ГО Первоуральск функционируют:

14 обще-врачебных практик (ОВП);

6 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП);

1 домовое хозяйство, подведомственных ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск».

Анализ состояния материально-технического состояния ОВП и ФАП ГБУЗ СО «Городская Больница город Первоуральск» на 20 августа 2019 года

1. ФАП д. Крылосово; ул. КИЗ, д.14. обслуживает детское и взрослое население деревня Крылосово. Расположен на первом этаже в пятиэтажном доме, типовое здание, год постройки 1984 года Материально-техническое состояние удовлетворительное. По оснащению медицинским оборудованием по стандарту подана заявка в Министерство здравоохранения Свердловской области. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере выделения дополнительного финансирования Министерство здравоохранения Свердловской области. Запланирована работа по установке пандуса.
2. ФАП д. Решеты, ул. Октябрьская, около д. №12,обслуживает население поселка Решеты и деревни Решеты. Открыт в 2015 года Материально-техническое состояние удовлетворительное. По оснащению медицинским оборудованием по стандарту подана заявка в МЗ СО. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере выделения дополнительного финансирования МЗ СО.
3. ФАП ст. Хрустальная, ст. Хрустальная. Обслуживает население станции Хрустальная и турбазы Хрустальная. Открыт в 2015 года Материально-техническое состояние удовлетворительное. По оснащению медицинским оборудованием по стандарту подана заявка в МЗ СО. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере выделения дополнительного финансирования МЗ СО.
4. ФАП п. Перескачка, ул. Новая, д. 5. Расположен в полублагоустроенном, приспособленном помещении, состояние здания требует капитального ремонта. В августе 2019 года г получена лицензия в МЗ СО на мобильный(передвижной) ФАП, работа будет организована с привлечением передвижного ФАПа. Мобильный ФАП полностью оснащен современным медицинским оборудованием согласно стандартам.
5. ФАП с. Слобода, ул. Октябрьская, д 4а. Открыт в феврале 2018 года Обслуживает взрослое и детское население с. Слобода. Материально-техническое состояние удовлетворительное. Модульный ФАП с. Слобода оснащен медицинским оборудованием полностью, согласно стандартам.
6. ФАП с. Нижнее Село, ул. Ленина, д. 43 Б. Открыт в феврале 2019 году Обслуживает взрослое и детское население с. Нижнее Село, д. Каменка, д. Треки. Материально-техническое состояние удовлетворительное, оснащен медицинским оборудованием полностью, согласно стандартам.
7. ОВП №1, ОВП №2 п. Староуткинск, ул. Свердлова, д. 22. ОВП №1 обслуживает население п. Староуткинск, ОВП №2 обслуживает население п. Староуткинск, д. Курья, деревня Валуны, станция Уткинский завод. ОВП расположены на первом этаже двухэтажного благоустроенного здания, год постройки 1969 году Открыты в 2006 году. Материально-техническое состояние удовлетворительное. По оснащению медицинским оборудованием по стандарту подана заявка в МЗ СО. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере выделения дополнительного финансирования МЗ СО.
8. ОВП №1 п. Прогресс, ул. Радищева, д. 19 ОВП обслуживает взрослое и детское население п. Прогресс, д. Коуровка. ОВП расположено в двухэтажном благоустроенном здании 1969 года постройки. ОВП открыто в 2008 году после капитального ремонта здания. Материально-техническое состояние удовлетворительное. По оснащению медицинским оборудованием по стандарту подана заявка в Министерство здравоохранения Свердловской области. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере выделения дополнительного финансирования Минитстерство здравоохранения Свердловской области. Готовится документация на продолжение капитального ремонта 2 этажа ОВП поселок Прогресс.
9. ОВП №2, ОВП №3 п. Новоуткинск, ул. Гоголя, д. 46. ОВП №2 п. Новоуткинск и ОВП №3 п. Новоуткинск обслуживают взрослое и детское население п. Новоуткинск. ОВП №2 п. Новоуткинск расположена на втором этаже, ОВП №3 п. Новоуткинск расположена на первом этаже трёхэтажного благоустроенного здания, год постройки 1973 г. Открыты в 2008 году. В 2018 году проведены ремонтные работы по частичной замене труб системы отопления, косметический ремонт отдельных кабинетов. Материально-техническое состояние удовлетворительное. По оснащению медицинским оборудованием по стандарту подана заявка в Минитсерство здравоохранения Свердловской области. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере выделения дополнительного финансирования министерство здравоохранения Свердловской области.
10. ОВП №1, ОВП №2 п. Билимбай, ул. Мира, д. 6. ОВП №1 с. Билимбай обслуживает население п. Билимбай, д. Макарово. ОВП №2 п. Билимбай обслуживает население п. Билимбай, п. Доломитовый. ОВП расположены в одноэтажном благоустроенном здании, год постройки 1968 г. Открыты в 2008 году после капитального ремонта. В 2014 году проведен косметический ремонт кабинетов, проведена замена труб системы отопления. Материально-техническое состояние удовлетворительное. По оснащению медицинским оборудованием по стандарту подана заявка в Минитсерство здравоохранения Свердловской области. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере выделения дополнительного финансирования Минитсерство здравоохранения Свердловской области.
11. ОВП №1, ОВП №2 с. Битимка, ул. Заречная, д. 8. ОВП №1 с. Битимка обслуживает население с. Битимка. ОВП №2 с. Битимка обслуживает население п.Вересовка, д.Коновалово, д.Извездная, д.Ильмовка, д.Дидино.ОВП расположены на первом этаже двухэтажного благоустроенного здания, год постройки 1969 г. Открыты в 2008 году. В 2014 году проведены ремонтные работы по замене кровли здания, ремонт кабинетов, проведена замена труб системы отопления. Материально-техническое состояние удовлетворительное. По оснащению медицинским оборудованием по стандарту подана заявка в минитсерство здравоохранения Свердловской области. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере выделения дополнительного финансирования минитсрерство здравоохранения Свердловской области.
12. ОВП с. Новоалексеевское, ул. Геологическая, д.3. Обслуживает население с. Новоалексеевское, п. Флюс, п. Канал. Расположен в одноэтажном здании, постройки 1967 года. Открыто в 2005 году после капитального ремонта. Повторно капитальный ремонт проведен в 2017 году. Материально-техническое состояние удовлетворительное. По оснащению медицинским оборудованием по стандарту подана заявка в Министерство здравоохранения Свердловской области. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере выделения дополнительного финансирования Министерство здравоохранения Свердловской области.
13. ОВП п. Магнитка, ул. Циолковского, д. 26. Обслуживает население п. Магнитка. ОВП расположена в двухэтажном здании, постройки 1967 года. ОВП открыта в 2008 году после капитального ремонта. В 2014 году проведен ремонт кровли здания. Материально-техническое состояние удовлетворительное. По оснащению медицинским оборудованием по стандарту подана заявка в Министерство здравоохранения Свердловской области. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере выделения дополнительного финансирования Министерство здравоохранения Свердловской области.
14. ОВП №1, ОВП №2, ОВП №3 п. Талица, ул. З. Космодемьянской, д.19**.** Обслуживают взрослое и детское население п. Талица и детское население совхоза Первоуральский. Расположены в пятиэтажном благоустроенном здании, год постройки 1979 г. Открыты в 2008 году после капитального ремонта помещения. В 2015 году проведена частичная замена труб системы отопления. Материально-техническое состояние удовлетворительное. По оснащению медицинским оборудованием по стандарту подана заявка в Министерство здравоохранения Свердловской области. Дооснащение медицинским оборудованием будет произведено по мере выделения дополнительного финансирования Министерством здравоохранения Свердловской области.

Анализ состояния материально-технического состояния организаций здравоохранения для детского населения:

1) ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» Педиатрический участок : г.Первоуральск, р.п.Кузино, ул.Пролетарская, 40. Помещение в субаренде, собственность ОАО «РЖД». Состояние удовлетворительное; паспорт доступности имеется;

2) ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск», здание лечебно-диагностического корпуса детской многопрофильной больницы; на 240 посещений, г.Первоуральск, ул.Гагарина, 38А. Состояние удовлетворительное; паспорт доступности имеется;

3) ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск». Здание поликлиники: г.Первоуральск, ул.Строителей, 26А. Состояние удовлетворительное; паспорт доступности имеется;

4) ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск г.Первоуральск, ул.Металлургов, 3 - здание инфекционного отделения. Состояние удовлетворительное; паспорт доступности имеется.

Показатель смертности населения в городском округе Первоуральск составляет 2,3-2,4 тыс.человек в год. Среди причин на первом месте – смерть от болезней сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения, на втором месте – от злокачественных новообразований, на третьем – от инфекций и заболеваний желудочно-кишечного тракта: циррозов, гепатитов, ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

Общее количество зарегистрированных заболеваний на территории городского округа Первоуральск на протяжении 15 лет стабильно колеблется в диапазоне 200-250 тыс.в год, однако в последние годы наблюдается рост количества зарегистрированных заболеваний в среднем на 2,8% ежегодно, что обусловлено развитием системы диагностики и диспансеризации.

Ежегодно 20% жителей городского округа проходят диспансеризацию. Уровень охвата населения информацией о профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза стабильно составляет в последние годы 95%, уровень охвата населения скрилинговыми обследованиями на ВИЧ-инфекции увеличен за последние 5 лет на 5% до 22,9% (по итогам 2017 года).

Ключевой проблемой системы здравоохранения на территории муниципального образования остается нехватка кадров: в городском округе работает 411 врачей с высоким коэффициентом заместительства и значительной долей фельдшеров, работающих на должностях врачей.

Также в социологических опросах жители отмечают проблемы в сфере здравоохранения: нет хороших онкологических врачей, низкое качество медицинского обслуживания и т.д.

Анализ текущей ситуации (SWOT-анализ) представлен в таблице 24.

Таблица 24. - **Анализ текущей ситуации (SWOT-анализ) в сфере здравоохранения**

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны: | Слабые стороны: |
| •Межмуниципальный медицинский центр, в т.ч. межмуниципальный перинатальный центр;  •Участие в программах «Открытая регистратура» и «Забор крови» регионального пилотного проекта «Бережливая поликлиника»;  •Оснащенность учреждений здравоохранениявысокотехнологичным медицинским оборудова-нием. | •Дефицит профессиональных медицинских кадров;  •Естественная убыль населения;  •Изменение возрастной структуры в сторону увеличения доли лиц старших возрастных групп. |
| Возможности: | Угрозы: |
| • Реализация национальных проектов по направле-ниям стратегического развития «Здравоохранение» и «Образование»;  • Участие в федеральных и региональных програм-мах в сфере здравоохранения;  • Развитие социального предпринимательства в сфере здравоохранения. | • Несовершенство механизмов финансирова-ния социальной сферы;  • Несовершенство федерального законода-тельства, ограничивающего формы поддержки частных учреждений здравоохранения;  • Сокращение кадрового потенциала учрежде-ний социальной сферы в результате оттока специалистов в другие секторы экономики, миграции в столичные города и за рубеж. |

Данные по показателям системы здравоохранения городского округа Первоуральск в динамике за 2012-2018 годы представлены в таблице 25.

Таблица 25. - Данные по показателям системы здравоохранения городского округа Первоуральск

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Численность врачей всех специальностей, всего: | 387 | 427 | 421 | 431 | 424 | 411 | 399 |
| - на 10000 человек населения | 23,89 | 26,4 | 28,2 | 26,6 | 25,9 | 26,8 | 27,6 |
| Число общих врачебных практик | 9 | 12 | 12 | 14 | 14  (в т.ч. 2-пос.Ста-роут-кинск) | 14 | 12 |
| Число больничных учреждений | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 |
| - обеспечение койко-мест на 10000 человек | 58,7 | 58,4 | 58,4 | 51,5 | 49,1 | 52,56 | 53,7 |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5  (1 домо-вое хо-зяйство д.Ильмовка) | 6  (1 домо-вое хозяйство д.Ильмов-ка) |

Согласно стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск основные задачи в сфере здравоохранения – усиление профилактической направленности здравоохранения через формирование чсистемы доступной медицинской помощи, объемы, виды и качество которой должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения; формирование системы жизненных ценностей и моделей поведения, способствующих здоровому образу жизни.

Принятые ориентиры к 2030 году:

•увеличение численности постоянного населения до 155,46 тыс.человек;

• увеличение продолжительности жизни до 84 лет;

• охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 1 раза в год;

• уменьшение первичной заболеваемости социально значимыми болезнями;

• сокращение показателя смертности населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний на 10%;

• увеличение доли больных со злокачественными новообразованиями визуальных локаций с 1-2 стадией, выявленных активно до 60% к 2025 г.;

• увеличение доли медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедшие на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте до 100%;

• увеличение обеспеченности врачами амбулаторно-поликлинической службы до 19 на 10 тыс. населения к 2025 г., 21 на 10 тыс. населения – к 2030 году;

• повышение уровня удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи до 95% к 2030 году.

Целевые показатели в сфере здравоохранения показаны в таблице 26.

Таблица 26. – **Целевые показатели в сфере здравоохранениягородского округа Первоуральск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Период | | | | | | | | | | | | |
| Средняя продолжительность жизни, лет. | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| 60 | 60 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 | 70 | 71 | 71 |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2028 г | 2030 г | 2032 г | 2030 г |
| *Базовый (целевой) сценарий* | 71 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 83 | 84 |
| *Инерционный сценарий* | 71 | 71 | 71 | 74 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| Рождаемость, человек | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| 1582 | 1691 | 1897 | 2048 | 2051 | 2162 | 2077 | 2242 | 2267 | 2204 | 2088 | 2054 | 1807 |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2028 г | 2030 г | 2032 г | 2030 г |
| *Базовый (целевой) сценарий* | 2265 | 2304 | 2343 | 2420 | 2498 | 2576 | 2653 | 2690 | 2731 | 2765 | 20809 | 2856 | 2926 |
| *Инерционный сценарий* | 1770 | 1804 | 2061 | 1313 | 2318 | 2292 | 2342 | 2321 | 2320 | 2302 | 2293 | 2293 | 2294 |
| Смертность, человек | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| 2773 | 2644 | 2468 | 2536 | 2373 | 2262 | 2384 | 2367 | 2470 | 2378 | 2391 | 2324 | 2329 |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2028 г | 2030 г | 2032 г | 2030 г |
| *Базовый (целевой) сценарий* | 2193 | 2155 | 2118 | 2042 | 1966 | 1890 | 1814 | 1785 | 1738 | 1701 | 1663 | 1610 | 1549 |
| *Инерционный сценарий* | 2315 | 2297 | 2280 | 2245 | 2210 | 2174 | 2139 | 2120 | 2104 | 2085 | 2069 | 2040 | 2016 года |
| Численность постоянного населения, человек | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| 158200 | 158200 | 158649 | 159000 | 159186 | 148671 | 149026 | 149761 | 149830 | 149580 |  |  |  |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2028 г | 2030 г | 2032 г | 2030 г |
| *Базовый (целевой) сценарий* | 146623 | 146979 | 147550 | 148017 | 148587 | 148987 | 149015 | 150125 | 151014 | 152214 | 153254 | 154547 | 155461 |
| *Инерционный сценарий* | 145623 | 144639 | 143655 | 141688 | 139721 | 137753 | 135786 | 134546 | 133818 | 132600 | 131851 | 130003 | 128900 |
| Доля населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности, % | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| 82 | 83 | 85 | 87 | 87 | 90 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2028 г | 2030 г | 2032 г | 2030 г |
| *Базовый (целевой) сценарий* | 94 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Инерционный сценарий* | 94 | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**2.3.3 - УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА**

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в настоящее время осуществляется с позиций улучшения качества жизни населения, его благосостояния, формирования здорового образа жизни, духовности, гражданственности и социальной активности населения, особенно подрастающего поколения.

Спортивная база Первоуральского городского округапредставлена следующими организациями:

• Ассоциация смешанных единоборств «Универсальные бойцы»;

• Школа тхэквондо (ВТФ) г. Первоуральска;

• Футбольный клуб «Динамо»;

• Хоккейный клуб «Уральский трубник» (хоккей с мячом);

• Дворец водных видов спорта \* с большой чащей (50 м) и 10-метровой вышкой);

• Ледовый дворец спорта;

• горнолыжный курорт и Downhill школа на горе Пильная;

• Стадион «Старт» (Старый «Факел»);

• Первоуральский спортивный клуб каратэ «Hangeki»;

•Школа бокса им. С.Романова;

• Кикбоксинг («Центр детского творчества»);

• Велоспорт («Старт» «Велогор»);

• Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ).

На территории городского округа Первоуральск находятся крупные спортивные комплексы, которые отвечают требованиям для проведения спортивно-оздоровительной работы с населением города. Спортивные школы, секции и клубы работают по 46 направлениям, Первоуральск является признанным центром спортивной подготовки по велоспорту, хоккею с мячом, тхэквондо, армспорту.

За 15 лет доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась с 4,2% до 30,1%, доля учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся и студентов – с 32% до 54,8%.

В направлении развития массового детско-юношеского спорта работают: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа, Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Старт», муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом «Уральский трубник». На регулярной основе проводятся Спартакиады: среди коллективов физкультуры предприятий, организаций, учреждений города Первоуральск, среди учебных образовательных учреждений, среди людей с ограниченными физическими возможностями.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на территории городского округа Первоуральск на 2015-2020 годы в части строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в 2015 года завершено строительство и реконструкция 3 объектов. Построен корт в поселке Новоуткинск, проведены капитальные ремонты Ледового дворца спорта и его кровли, построена лыжная база «Бодрость».

В сельских территориальных управлениях городского округа (Билимбаевское СТУ, Кузинское СТУ, Новоуткинское СТУ, Новоалексеевское СТУ) ведут работу - тренер по армрестлингу, тренер по лыжным гонкам, 7 инструкторов по физической культуре. На территории Билимбаевского СТУ имеется 4 корта (п. Билимбай, п. Битимка, п. Вересовка, п. Крылосово), в Новоалексеевском СТУ − хоккейный корт, в п. Новоуткинск - лыжная база, хоккейный корт.

В 2018 году в рамках проведения ремонтов, благоустройства и укрепления материально-технической базы объектов ПМБУ ФКиС «Старт» было израсходовано из местного бюджета 559,6 тыс. рублей.

В 2018 году запланировано строительство ФОК Билимбай. Для этих целей в местном бюджете предусмотрено 73, 6 млн. рублей: 22, 2 млн. рублей местного бюджета и 51, 3 млн. рублей областного бюджета. В 2019 году работы продолжаются.

Материально-техническое состояние зданий – удовлетворительное.

В перспективе планируется строительство:

* спортивных площадок в посёлке Новоуткинск и селе Новоалексеевское;
* корта в посёлке Кузино;
* спортивного зала в посёлке Билимбай;
* физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Билимбай;
* модульного спортивного зала в селе Битимка;
* физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Новоуткинск.

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в городском округе Первоуральск характеризуется:

- относительно невысоким процентом охвата населения, занимающегося физической культурой и спортом;

- недостаточным числом спортивных сооружений шаговой доступности;

- низким уровнем коммерциализации данного сектора услуг;

- неудовлетворительным состоянием системы физической культуры на предприя-тиях, отсутствием специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;

- отсутствием заинтересованности инвесторов вкладывать средства в развитие физической культуры и спорта.

На сегодняшний день в городском округе отмечен недостаток плоскостных спортивных сооружений по месту жительства, особенно в сельских территориальных управлениях. К примеру, пос. Кузино остро нуждается в хоккейном корте; практически всем территориям не хватает волейбольных, баскетбольных, футбольных площадок. 21 функционирующий хоккейный корт составляет незначительную часть от минимальной нормы обеспеченности плоскостными сооружениями, утвержденной по Российской Федерации. Причем треть кортов не соответствует стандартам детского спорта и отдыха, требует текущего ремонта или реконструкции. Помощь в решении данной проблемы могут оказать управляющие компании, которым необходимо обеспечить восстановление и строительство новых внутридомовых спортивных площадок. Наиболее проблемным вопросом является отсутствие спортивных залов и ФОКов сельской территории. Для проведения физкультурно-оздоровительной и тренировочной работы в сельских территориях используются спортивные сооружения общеобразовательных школ.

С другой стороны, на территории городского округа Первоуральск имеются крупные спортивные комплексы, которые потенциальномогут отвечать требованиям для проведения спортивно-оздоровительной работы с населением города:

- муниципальные стадионы ("Уральский трубник", стадион пос. Хромпик; стадион ОАО Динур; стадион "ГП Первоуральскаяптицефабрика"; стадион "Первоуральского политехникума"; стадион ОАО "Первоуральское Рудоуправление"; спортивный комплекс ФОК "Гагаринский");

- два дворца спорта: ледового и водного видов;

- горнолыжные комплексы "Гора Теплая", "Гора Пильная", "Гора Волчиха";

- фитнес-центр "Максимум".

Анализ текущего состояния (SWOT-анализ) сферы физической культуры и спорта городского округа Первоуральск представлен в таблице 27.

Таблица 27. - **Анализ текущей ситуации (SWOT-анализ) в сфере физической культуры и спорта**

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны: | Слабые стороны: |
| • Стабильный рост показателей развития физической культуры и спорта;  • Наличие платежеспособного внутреннего спроса на физкультурно-оздоровительные услуги у населения города;  •Строительство и реконструкция спортивных организаций, расширение спектра предлагаемых горожанам спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг;  • Наличие инфраструктуры для занятий физичес-кой культурой и массовым спортом. | •Низкая пропускная способность спортив-ных сооружений, недостаточная обеспечен-ность спортивными объектами для занятия различными видами спорта. |
| Возможности: | Угрозы: |
| • Участие в федеральных и региональных программах в сфере физической культуры и спорта. | •Несовершенство механизмов финансиро-вания социальной сферы;  •Несовершенство федерального законода-тельства, ограничивающего формы поддержки частных учреждений физической культуры и спорта. |

Согласно стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск главная задача в сфере физической культуры и спорта – повышение качества жизни населения и производительности труда путем создания общедоступных возможностей для занятий физической культурой и спортом. В этой связи к 2030 году планируется достижение следующих результатов (таблица 28).

Таблица 28. – **Целевые показатели в сфере физической культуры и спорта городского округа Первоуральск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Период | | | | | | | | | | | | |
| Доля занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения, % | 2005г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| 4,8 | 5,62 | 5,65 | 8,25 | 10,85 | 13,45 | 16,05 | 17,9 | 22,0 | 24,6 | 25,7 | 28,6 | 30,1 |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2028 г | 2030 г | 2032 г | 2030 г |
| *Базовый (целевой) сценарий* | 34,3 | 38,3 | 40,3 | 45,1 | 55,0 | 58,6 | 64,8 | 66,9 | 70,9 | 73,1 | 77,0 | 79,1 | 83,2 |
| *Инерционный сценарий* | 31,2 | 34,0 | 38,1 | 40,3 | 44,8 | 50,0 | 55,0 | 56,1 | 57,6 | 59,00 | 63,4 | 65,8 | 70,0 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 41 | 41 | 52 | 64 |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2028 г | 2030 г | 2032 г | 2030 г |
| *Базовый (целевой) сценарий* | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 70 | 70 | 73 | 75 | 75 | 75 |
| *Инерционный сценарий* | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА**

Основной целью реализации молодежной политики в Первоуральском городском округеявляется обеспечение социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития Первоуральского городского округа. Основным средством развития потенциала молодежи является ее вовлечение в социально-экономическую, общественно-политическую и социокультурную жизнь города.

Проблемы и основные приоритеты в сфере молодежной политики городского округа Первоуральск до 2030 года представлены в таблице 29.

Таблица 29.–**Проблемы и основные приоритеты в сфере молодежной политики городского округа Первоуральск**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проблемы | Основные приоритеты |
| Деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе. | Поддержка талантливой, одаренной молодёжи, молодёжных инициатив, молодёжной культуры и творчества. |
| Поддержка деятельности молодёжных общественных объединений, работа с подростками и молодёжью по месту жительства. |
| Развитие системы профориентации молодёжи. |
| Совершенствование процесса патриотического воспитания, допризывной подготовки молодёжи в городе. |
| Снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет может оказать системное влияние на социально-экономическое развитие города, привести к убыли населения, сокращению трудовых ресурсов, ослаблению обороноспособности Российской Федерации. | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации. |
| Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально­негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни. |
| Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи. |

**2.3.4. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА**

На территории городского округа Первоуральск создана и функционирует сеть муниципальных учреждений культуры, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск, среди которых:

1. Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система», которое включат в себя 9 культурно-досуговых учреждений (клубов и учреждений клубного типа – 2 городских и 7 сельских и поселковых, кинотеатр «Восход», в котором работают 2 кинозала, общее число мест – 513). В ПМБУК «ЦКС» работают 2 творческих коллектива, имеющих звание «народный».

2. Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», которое включает в себя Центральную библиотеку и 17 библиотек филиалов (7 городских и 11 сельских и поселковых).

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования в сфере культуры «Первоуральская детская школа искусств».

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования в сфере культуры «Первоуральская детская художественная школа».

5. Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы «Вариант», которое является единственным профессиональным театром в Западном управленческом округе.

6. Первоуральское муниципальное казенное учреждение культуры «Парк новой культуры»: работа «Минизоопарка», парка аттракционов «Жемчужина», «Хаски-парка», «Этно-деревни», «Улей-парка», прогулочные зоны.

Количество работающих:

– ПМБУК «ЦКС» – 83 человек;

– ПМБУК «ЦБС» – 96 человек;

– МБОУ ДО «ПДШИ» – 56 человек;

– МБОУ ДО «ПДХШ» – 35 человек;

– ПМБУК «Театр драмы «Вариант» – 29 человек;

- ПМБУК «Парк новой культуры» – 19 человек;

На территории городского округа также функционируют:

– Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр», в котором проходят музейные выставки, концерты, прямые трансляции и многое другое;

– Кинотеатр «Сфера».

– Дворцы культуры и частные/общественные/образовательные музеи.

Уровень фактической обеспеченности населения городского округа парками культуры и отдыха составляет только 100%. Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа – 100%.

Данные об объектах культуры городского округа Первоуральск представлены в таблицах 30 – 35.

Таблица 30. – **Объекты культуры городского округа Первоуральск**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Основные виды деятельности | Ф.И.О. руководителя | Телефон руководителя | Численность работников |
| 1. | Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» | Деятельность учреждений культуры и искусства |  | 8 (3439) 62-00-03  mu\_cks@prvadm.ru | 83 |
| 2. | Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | Деятельность библиотек и архивов |  | 8 (3439) 64-83-12  mu\_cbs@prvadm.ru | 96 |
| 3. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования в сфере культуры «Первоуральская детская школа искусств» | Образование дополнительное детей и взрослых |  | 8 (3439) 66-14-11  mu\_pdsi@prvadm.ru | 56 |
| 4. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования в сфере культуры «Первоуральская детская художественная школа» | Образование дополнительное детей и взрослых |  | 8 (3439) 66-14-10  mu\_pdhs@prvadm.ru | 35 |
| Деятельность в области исполнительских искусств |  | 8 (3439) 66-29-84  mu\_variant@prvadm.ru | 29 |
| Оказание услуг в сфере массового отдыха и досуга жителей |  | 8 (3439) 66-70-10  pkio@prvadm.ru | 19 |

Таблица 31. – **Данные по показателям системы культуры городского округа Первоуральск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Число клубов и домов культуры | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| Число массовых библиотек | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Таблица 32. - **Показатели состояния объектов культуры городского округа Первоуральск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Факт | | | | План | Прогноз | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Количество учреждений культуры | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Количество объектов памятников истории и культуры, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жителей), количество мест | 702 | 687 | 653 | 696 | 702 | 702 | 702 | 702 |

Таблица 33. **– Основные учреждения культуры городского округа Первоуральск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес расположения | Вместимость | Количество работающих, чел. | Площадь, м2 | Какие населенные пункты обслуживает | Состояние (% износа, статус, год ввода и прочее) |
|  | ПМБУК «Централизован-ная клубная система» | КДЦ – ул. Советская, 6В  Кинотеатр «Восход» –  ул. Гагарина, 41  ДК – с. Битимка,  ул. Заречная, 8  Клуб – п. Перескачка,  ул. Новая, 5  Клуб – п. Прогресс,  ул. Культуры, 10  ДК – с. Слобода,  ул. Советская, 48  Клуб – с. Нижнее село,  ул. Ленина, 47  ДК – п. Кузино,  ул. Д. Бедного, 16  ДК – с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38А  ЦД – п. Новоуткинск,  ул. Клубная, 32 | КДЦ – 40  Кинотеатр «Восход» – 482  ДК с. Битимка – 100  Клуб п. Перескачка – 40  ДК с. Слобода – 30  Клуб с. Нижнее село – 84  ДК п. Кузино – 277  ДК с. Новоалексеевское – 138  ЦД п. Новоуткинск – 211 | КДЦ – 35  Кинотеатр «Восход» – 10  ДК с. Битимка – 6  Клуб п. Перескачка – 2  Клуб п. Прогресс – 2  ДК с. Слобода – 2  Клуб с. Нижнее село – 2  ДК п. Кузино – 5  ДК с. Новоалексеевское – 11  ЦД п. Новоуткинск – 8 | КДЦ – 969,9  Кинотеатр «Восход» – 1501,3  ДК с. Битимка – 1533,7  Перескачка – 177,8  Клуб п. Прогресс – 412,5  ДК с. Слобода – 118,4  Клуб с. Нижнее село – 122,8  ДК п. Кузино – 1310,4  ДК с. Новоалексеевское – 741,4  ЦД п. Новоуткинск – 838,7 | г. Первоуральск;  с. Битимка;  п. Крылосово;  п. Билимбай;  п. Вересовка;  с. Билимбай;  д. Макарово;  д. Извездная;  д. Коновалово;  п. Перескачка;  п. Прогресс;  п. Коуровка;  д. Слобода;  с. Нижнее село;  п. Кузино;  с. Новоалексеевское;  т/б Хрустальная;  п. Новоуткинск;  п. Новая Трека;  п. Шадриха | КДЦ – 1964  Кинотеатр «Восход» – 1967  ДК с. Битимка – 2007  Клуб п. Перескачка – 1990  Клуб п. Прогресс – 1980  ДК с. Слобода – 1933  Клуб с. Нижнее село – 1930  ДК п. Кузино – 1981  ДК с. Новоалексеевское – 1975  ЦД п. Новоуткинск – год постройки не установлен |
|  | ПМБУК «Централизован-ная библиотечная система» | г. Первоуральск,  ул. Ватутина, 47  Биб.1 – ул. Вайнера,13а  Биб.2 – ул. Емлина,2  Биб.4 – ул. Ватутина, 25  Биб.6 –ул. Трубников, 46а  Биб.7 – Пролетарская,70  Биб.8 – Совхоз Первоуральский,3  Биб.9 – д. Старые Решеты, ул. Школьная,1  Биб. 10 –с. Новоалексеевское,  ул. Буденного,д.40  Биб.11 – п.Вересовка.ул.Заводская,15  Биб.12 – д. Крылосово,  ул. КИЗ, 12  Биб.13 – с. Слобода  ул. Советская,48  Биб.14 – с. Нижнее Село, ул. Советская, 13  Биб.15 – п. Новоуткинск, ул. Свердлова, 1А  Биб.16 – п. Прогресс,  ул. Культуры,10  Биб.17 – п. Билимбай,  ул. Коммуны,2  Биб.18 – с. Битимка,  ул. Заречная,2  Биб.19 – с. Перескачка, ул. Новая, 5 | ЦБ – 251  Биб.1 – 60  Биб.2 – 50  Биб.4 – 68  Биб.6 – 60  Биб.7 – 4  Биб.8 – 15  Биб.9 – 12  Биб. 10 – 11  Биб.11 – 10  Биб.12 – 6  Биб.13 – 5  Биб.14 – 3  Биб.15 – 54  Биб.16 – 10  Биб.17 – 55  Биб.18 – 20  Биб.19 – 8  **Итого – 702** | ЦБ – 44  Биб.1 – 7  Биб.2 – 5  Биб.4 – 11  Биб.6 – 8  Биб.7 – 1  Биб.8 – 1  Биб.9 – 1  Биб. 10 –1  Биб.11 – 2  Биб.12 – 1  Биб.13 – 1  Биб.14 – 1  Биб.15 – 4  Биб.16 – 1  Биб.17 – 5  Биб.18 – 1  Биб.19 – 1  **Итого – 96** | ЦБ – 2033,1  Биб.1 –422,7  Биб.2 –434,6  Биб.4 –520,8  Биб.6 –712,7  Биб.7 –24,7  Биб.8 –104  Биб.9 –72  Биб. 10 – 85  Биб.11 –82,4  Биб.12 –64,4  Биб.13 – 45  Биб.14 –20,9  Биб.15 –376,52  Биб.16 –100  Биб.17 –222  Биб.18 –97  Биб.19 –44  **Итого – 5461,82** | г. Первоуральск;  п. Билимбай;  с. Битимка;  п. Вересовка;  д. Крылосово;  п. Новоуткинск;  с. Слобода;  п. Прогресс;  с. Нижнее Село;  п. Перескачка;  с. Новоалексеевское;  д. Старые Решеты | ЦБ – 1989  Биб.1 – 1971  Биб.2 – 1978  Биб.4 – 1955  Биб.6 – 1983  Биб.7 – 1991  Биб.8 – 1957  Биб.9 – 1969  Биб. 10 – 1990  Биб.11 – 1975  Биб.12 – 1985  Биб.13 – ЦКС  Биб.14 – 1983  Биб.15 – 1965  Биб.16 – ЦКС  Биб.17 – 1952  Биб.18 – ЦКС  Биб.19 – 1994 |
|  | МБОУ ДО «ПДШИ» | г. Первоуральск,  ул. Чкалова, 23,  ул. Пушкина, 19Б,  ул. Энгельса | 450 учащихся | 54 | 927,6  (295,6) | ГО Первоуральск | ул. Чкалова, 23 – 1948  ул. Энгельса, 20 – 1947 |
|  | МБОУ ДО «ПДХШ» | г. Первоуральск,  ул. Володарского, 20А  ул. Пушкина, 19Б | 450 учащихся | 35 | 607,60  588,5 | ГО Первоуральск | ул. Володарского, 20А – 1957  ул. Пушкина, 19Б – 1965 |
|  | ПМБУК «Театр драмы «Вариант» | г. Первоуральск  ул. Театральная, 1 | 200 | 29 | 2146,5 | ГО Первоуральск | 1937 |
|  | ПМКУК «Парк новой культуры» | г. Первоуральск,  ул.Физкультурников | – | 20 | 236016 +/-170.04 кв.м | ГО Первоуральск | Требует реконструкции |

Таблица 34. – **Данные о наличии объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск в разрезе населенных пунктов:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название населенных пунктов | Наличие объектов кульутры и спорта | № | Название населенных пунктов | Наличие объектов культуры и спорта |
| 1. | пос. Билимбай | 2 | 16. | пос. Новая Трека | 0 |
| 2. | с. Битимка | 3 | 17. | с. Новоалексеевское | 2 |
| 3. | пос. Вересовка | 2 | 18. | пос. Новоуткинск | 3 |
| 4. | пос. Дидино | 0 | 19. | **г. Первоуральск** | 22 |
| 5. | д. Извездная | 0 | 20. | пос. Перескачка | 2 |
| 6. | пос. Ильмовка | 0 | 21. | пос. Прогресс | 2 |
| 7. | д. Каменка | 0 | 22. | пос. Решёты | 0 |
| 8. | пос. Канал | 0 | 23. | с. Слобода | 2 |
| 9. | д. Коновалово | 0 | 24. | д. Старые Решёты | 1 |
| 10. | пос. Коуровка | 0 | 25. | д. Трека | 0 |
| 11. | д. Крылосово | 2 | 26. | пос. Флюс | 0 |
| 12. | пос. Кузино | 1 | 27. | д. Хомутовка | 0 |
| 13. | д. Макарова | 0 | 28. | пос. Хрустальная | 0 |
| 14. | пос. Меркитасиха | 0 | 29. | д. Черемша | 0 |
| 15. | с. Нижнее Село | 2 | 30. | пос. Шадриха | 0 |
| **ВСЕГО - Учреждений культуры и спорта – 7, объектов – 46** | | | | | |

Таблица 35. – **Библиотечный фонд и оснащенность компьютерами ПМБУК «Централизованная библиотечная система»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Состояние библиотечного фонда на 1 января 2019 года (экз.) | Оснащение компьютерной техникой (шт.) |
| Центральная библиотека | 107615 | 38 |
| Библиотека № 1 | 61814 | 5 |
| Библиотека № 2 | 27116 | 5 |
| Библиотека № 4 | 61854 | 6 |
| Библиотека № 6 | 57267 | 7 |
| Библиотека № 7 | 6858 | 1 |
| Библиотека № 8 | 8072 | 1 |
| Библиотека № 9 | 7099 | 1 |
| Библиотека № 10 | 9305 | 1 |
| Библиотека № 11 | 9543 | 2 |
| Библиотека № 12 | 6608 | 1 |
| Библиотека № 13 | 4497 | 1 |
| Библиотека № 14 | 5441 | 1 |
| Библиотека № 15 | 27362 | 2 |
| Библиотека № 16 | 9036 | 1 |
| Библиотека № 17 | 17252 | 5 |
| Библиотека № 18 | 9117 | 1 |
| Библиотека № 19 | 3701 | 1 |
| **Итого:** | **439557** | **80** |

Анализ текущего состояния (SWOT-анализ) сферы культуры городского округа Первоуральск представлен в таблице 36.

Таблица 36. – **Анализ текущей ситуации (SWOT-анализ) в сфере культуры**

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны: | Слабые стороны: |
| • Сформированный культурный потенциал, в т.ч. наличие многофункциональных площадок для проведения культурных мероприятий: ГАУК Свердловской области «Инновационный культурный центр», сеть культурно-досуговых учреждений и библиотек;  •Наличие профессиональных объединений и коллективов в сфере культуры | •Наличие физически изношенных зданий и сооружений учреждений культуры и недостаточная материально-техническая база учреждений культуры;  • Недостаточная обеспеченность местами культуры и отдыха |
| Возможности: | Угрозы: |
| • Участие в федеральных и региональных программах в сфере культуры;  • Популяризация и масштабирование опыта государственно-частного партнерства в сфере культуры | •Несовершенство механизмов финансирования социальной сферы;  •Несовершенство федерального законодательства, ограничивающего формы поддержки частных учреждений культуры;  • Сокращение кадрового потенциала учреждений социальной сферы в результате оттока специалистов в другие секторы экономики, миграции в столичные города и за рубеж; |

Согласно стратегиии социально-экономического развития городского округа Первоуральск основные задачи в сфере культуры – сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня интеллектуального и культурного уровня развития жителей, реализации потребностей в культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. В этой связи к  
2030 году в городском округе Первоуральск планируется достижение следующих результатов:

1. увеличение удельного веса населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, от общей численности населения до 75%;

2. увеличение доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет до 55%;

3. увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа таких учреждений до 75%;

4. увеличение уровня удовлетворенности населения качеством условий, оказываемых услуг в сфере культуры до 93%;

5. приведение в удовлетворительное состояние 100% объектов культурного наследия федерального и регионального значения;

6. реализация не менее одного статусного российского или международного проекта, сопровождающегося освещением в федеральных средствах массовой информации и способствовавшего развитию событийного туризма;

7. изменение динамики посещаемости учреждений культуры согласно таблице 37.

Таблица 37. – **Целевые показатели в сфере культуры городского округа Первоуральск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Период | | | | | | | | | | | | |
| Посещаемость учреждений культуры, количество посещений | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 3770045 | 383006 | 383200 | 390000 | 495429 | 464086 | 488269 | 511573 | 526923 | 553647 | 585532 | 642823 | 688516 |
| 2018 года | 2019 года | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2030 |
| *Базовый (целевой) сценарий* | 725708 | 764908 | 806226 | 849776 | 895679 | 944060 | 99056 | 1002631 | 1048806 | 1066108 | 1105459 | 1122210 | 1165173 |
| *Инерционный сценарий* | 675337 | 700494 | 725652 | 775966 | 826281 | 876596 | 926911 | 939800 | 977226 | 988898 | 1027541 | 1044781 | 1103013 |

**2.3.5. ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**

В структуре населения городского округа Первоуральск лица пенсионного возраста в 2018 году составляли 28,6%, 41926 человек (в 2017 году – 27,6%, 40780 человек). Количество инвалидов всех групп от общей численности населения в 2018 году - 7,4%, 10839 чел. (в 2017 году – 6,1%, 9028 чел.), дети-инвалиды –0,03%, 523 чел. (в 2017 году – 0,32%, 477 чел.) (таблица 38).

Таблица 38. - **Данные по гражданам пенсионного возраста, инвалидам по состоянию на 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | 2018 года | | 2017 года | |
| человек | % | человек | % |
| 1. | Граждане, старше трудоспособного возраста | 41 926 | 28,6 | 40 780 | 27,6 |
| 2. | Инвалиды всего, в том числе: | 10 839 | 7,4 | 9 028 | 6,1 |
| 2.1 | - трудоспособного возраста | 2806 | 1,9 |
| 3. | Инвалиды I группы, в том числе: | 1158 | 0,7 |
| 3.1 | - трудоспособного возраста | 446 | 0,3 |
| 4. | Инвалиды II группы, в том числе: | 5516 | 3,7 |
| 4.1 | - трудоспособного возраста | 1695 | 1,1 |
| 5. | Инвалиды III группы, в том числе: | 4165 | 2.8 |
| 5.1 | - трудоспособного возраста | 1111 | 0.7 |
| 6. | Дети-инвалиды, в том числе: | 523 | 0,3 | 477 | 0,32 |
| 6.1 | - дети-инвалиды от 0 до 3 лет | 47 | 0,03 |

Показатели социальной поддержки граждан городского округа Первоуральск приведены в таблицах 39-47.

Таблица 39. - **Численность льготных категорий граждан, состоящих на учете в Управлении социальной политики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Категория | 01 января  2018 года | 01 января 2018 года /01 января 2017 года |
| человек | % |
| 1. | Пенсионеры | 50376 (ПФ РФ) | +0,59 |
| 2. | Многодетные семьи с 3 и более детьми | 1739 | +15,47 |
| 2.1. | в них детей | 5599 | +16,45 |
| 3. | Одинокие матери, | 1004 | -3,74 |
| 3.1. | у них детей | 1196 | -3,70 |
| 4. | Приемных семей | 342 | +2,4 |
| 4.1. | в них детей | 460 | + 2,2 |
| 5. | Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 155 | -32,9 |
| 6. | Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях социального обслуживания семьи и детей | 75 | -2,59 |
| 7. | Семьи, находящиеся в социально опасном положении | 120 | -4 |

Таблица 40. - **Численность работников сельской местности, состоящих на учёте в Управлении социальнойполитики**

|  |  |
| --- | --- |
| Всего | 975 |
| Педагогические работники (№54-ОЗ) | 627 |
| Медицинские работники (№43-ОЗ) | 239 |
| Работники культуры (№55-ОЗ) | 29 |
| Работники государственной системы социальных служб (№56-ОЗ) | 77 |
| Работники ветеринарной службы (№57-ОЗ) | 3 |

Таблица 41. - **Обеспечение социальных пунктов проката техническими**

**средствами реабилитации на 01 января 2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество пунктов проката ТСР | Всего технических средств реабилитации в пунктах проката (единиц) | Воспользовались услугами пункта проката(человек) |
| Пункты проката ТСР (с указанием адреса, местонахождения, наименования учреждения): |  |  |
| ГАУ «КЦСОН «Осень», г. Первоуральск, ул. Герцена, 12 б. | 753 | 1201 |
| ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска, Г.Первоуральск, ул.Трубников, 54 «В»,тел. 8(3439) 66-62-25 | 169 | 412 |
| Всего | 922 | 1613 |

Таблица 42. - **Органы социальной политики и организаций**

**территориального обслуживания населения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование (в соответствии с уставными документами) | Юридический адрес, телефон,эл.адрес |
| Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Первоуральску | 623104 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 1 Мая,  8 А  Тел./факс: (3439) 24-16-25, e-mail:[usp20@egov66.ru](mailto:usp20@egov66.ru)  Штатная численность – 61,5, в том числе государственных служащих – 52, фактически работает — 62 |
| 1. Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Билимбаевский психоневрологический интернат» (ГАУ«Билимбаевский ПНИ») | 623150, Свердловская область, г. Первоуральск,  пос. Билимбай,ул. Карла Маркса, 68 Тел./факс: (3439)292-293 e-mail: [soc003@egov66.ru](mailto:soc003@egov66.ru)  Штатная численность – 224, занятых должностей – 215, фактически работает(физических лиц) - 178 |
| 2. Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области  «Первоуральский психоневрологический интернат» | 623103, Свердловская обл.,г. Первоуральск, ул. Крылова, 98  Тел./ Факс (3439)63-52-38,E-mail: soc013@e[gov66.ru](mailto:prv-su@gov66.ru)  Штатная численность – 188,75 занятых должностей – 180,5, фактически работает (физических лиц) — 141. |
| 3.Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска»  (ГАУ «КЦСОН «Осень» города Первоуральска) | 623101,  г. Первоуральск, ул. Герцена, 12 б,  Тел./факс(3439)64-87-82,  E-mail:[soc061@egov66.ru](mailto:soc061@egov66.ru)  Штатная численность – 206, занятых должностей – 190, фактически работает (физических лиц) — 197. |
| 4.Государственноеавтономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям«Росинка» города Первоуральска»(ГАУ«ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска») | 623111Свердловская обл. г. Первоуральск,ул. Советская,5 Тел./факс (3439)64-24-76,E-mail:[soc088@egov66.ru](mailto:soc088@egov66.ru)  Штатная численность сотрудников – 130,75 занятых должностей **–** 106,0 фактически работает –93. |
| 5. Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Первоуральска» | 623109, Свердловская область, г. Первоуральск,  проспект Ильича, д. 27, Тел./факс (3439) 64-89-13,  64-88-62. E-mail: [soc154@egov66.ru](mailto:soc154@egov66.ru)  Штатная численность – 93, занятых должностей – 88, фактически работает (физических лиц) - 76 |
| Заместитель Главы Администрации | 623109,РФ, Свердловскаяобласть,городПервоуральск, |
| городского округа Первоуральск по | улица Ватутина 41, тел/факс (3439)64-97-50, |
| управлению социальной сферой | общественная  приемная кабинет Администрации |
|  | городского округа Первоуральск № 111 |
|  | **специалисты:** тел. (3439) 64-98-95, кабинет № 219  [anisimova@prvadm.ru](mailto:anisimova@prvadm.ru)  [gladchuk@prvadm.ru](mailto:gladchuk@prvadm.ru)(3439) 64-85-16) |
| Государственноеучреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Первоуральске Свердловской области(межрайонное) | 623102, РФ, Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  ул. Строителей, 16А, тел. (3439)66-25-20, факс (3439) 66-25-01 |
| ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» бюро № 43 | 623851, РФ, Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  ул. Ватутина, 31, тел. факс (3439) 64-79-56 |
| Первоуральский филиал №4 Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | 623100, РФ, Свердловская обл., г.Первоуральск,  пр.Ильича, 13А, тел., факс. (3439)64-88-20, (3439) 25-02-56 |

Таблица 43. - **Количество койко-мест**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мест | Форма обслуживания | | |
| Круглосуточное пребывание | В том числе постоянно проживающие | Полустационарная форма |
| для взрослых | 827 | 761 | 3 0 |
| для детей | 70 | 67 | 20 |

Таблица 44. -Учреждения, осуществляющие медицинскую, социокультурную и психолого- педагогическую реабилитациюинвалидов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Тип учреждения | Указать муниципальные, государственные, федеральные | Количество обслуженных граждан |
| **ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ** | | | |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Муниципальные | 96 |
| 2 | Организации дополнительного образования | Муниципальные | 12 |
| 3 | Общеобразовательные организации | Муниципальные | 273 |
| 4 | Профессиональные образовательные организации | Государственные, федеральные | 13 |
| **УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** | | | |
| 1 | Больницы | Государственные | 1349 |
| **УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ** | | | |
| 1 | 18 библиотек ПМБУК «Централизованная библиотечная система» | Муниципальные |  |
| 2 | 9 культурно-досуговых учреждений ПМБУК «Централизованная клубная система» |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительногообразования «Первоуральская детская школа искусств» |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительногообразования «Первоуральская детская художественная школа» |
| 5 | Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы «Вариант» |
| 6 | Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Парк культуры и отдыха» |
| **УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИСПОРТА** | | | |
| 7 | Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта«Старт» | Муниципальные | 307 |

Таблица 45. – **Показатели социального обеспечениягородского округа Первоуральск (2011 года - 2018 года годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Число домов-интернатов, в том числе: | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| - детские дома | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| * интернаты и дома для престарелых и инвалидов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нестационарные учреждения социального обслуживания граждан (отделения социальной помощи на дому, отделы социально-бытового обслуживания граждан) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стационарные учреждения социального обслуживания граждан (социальные приюты для детей и подростков, центры социальной помощи семье и детям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Таблица 46. –**Сведения об объектах социального обслуживания граждан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие на территории |  | Наименование учреждения | Адрес |
| Социально-реабилитационных отделений (организаций), в том числе для несовершеннолетних | Отделение социальной реабилитации  (временный приют) | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Первоуральска» | 623109, Свердловская область,  г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 27 |
| Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской облости "Комплексный центр социального обслуживания населения "Осень" города Первоуральска» | г. Первоуральск,  ул. Герцена, 12 б |
| - социально-реабилитационное отделение (полу-стационарная форма социального обслуживания) | г. Первоуральск,  ул. Ватутина, 38 |
| - социально-реабилитационное отделение  «Мирный» (стационарная форма социального обслуживания) | в 1,5 км южнее с. Битимка |
| Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями | Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска» (ГАУ «ЦСПСиД «Росинка»г. Первоуральска») | 623111Свердловская обл. г. Первоуральск, ул. Советская,5 тел./факс (3439) 64-24-76,  E-mail:[ros-sd@gov66.ru](mailto:ros-sd@gov66.ru)  [soc088@egov66.ru](mailto:soc088@egov66.ru) |
| Единой участковой социальной службы, с учетом«семье-центрированного» подхода |  | ГАУ «КЦСОН «Осень» | г. Первоуральск, ул. Герцена, 12б |
| участковая социальная служба (отделение профилак-тикиисоциального сопровождения) | г. Первоуральск,  ул. Ватутина, 38 |

Таблица 47. - **Информация об услугах социального характера, оказываемых населению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, отделения | Виды услуг | Количество человек | | | | | |
| Стационарное обслуживание | | Полустанцион-ное обслуживание | На дому | | |
| Постоянно проживаю-щих | Временно прожива  ющих  (14 дней –  6 месяцев) | Дневное проживание | Консультативная форма | Всего | В том числе выездных реабилита-ционных  Мероприя  тий |
| 1. ГАУ  «Билимбаевский ПНИ» | Социально-бытовые услуги | 360 | - | - | - | - | - |
| Социально- медицинские услуги | 360 | - | - | - | - | - |
| Социально- педагогические услуги | 360 | - | - | - | - | - |
| Социально-правовые услуги | 360 | - | - | - | - | - |
| Социально- психологические услуги | 360 | - | - | - | - | - |
| Услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социа-льных услуг, имеющих ограни-чении жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов | 360 | - | - | - | - | - |
| Срочные социальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| Социально-трудовые | - | - | - | - | - | - |
| 2.Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области«Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних города Первоуральска»:  - отделение социальной реабилитации (временный приют);  - отделение психолого-педагогической помощи | Социально-бытовые услуги | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социально- медицинские услуги | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социально- педагогические услуги | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социально-правовые услуги | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социально- психологические услуги | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги, оказываемые в це-лях повышения коммуника-тивного потенциала получа-телей социальных услуг, имеющих ограничении жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срочные социальные услуги | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социально-трудовые | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социально-бытовые услуги | - | 1219 | 452 | 0 | 779 | 0 |
| Социально- медицинские услуги | - | 1219 | 450 | 0 | 605 | 0 |
| Социально- педагогические услуги | - | 1219 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ГАУ «КЦСОН  «Осень» города Первоуральска | Социально-правовые услуги | - | 1159 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Социально- психологические услуги | - | 44 | 263 | 0 | 577 | 0 |
| Услуги, оказываемые в це-лях повышения коммуника-тивного потенциала получа-телей социальных услуг, имеющих ограничении жизнедеятельности, т.ч. детей-инвалидов | - | 42 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| Срочные социальные услуги | - | 7 | 0 | 4184 | 0 | 0 |
| Социально-трудовые | - | 54 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ГАУ  «Первоуральский ПНИ» | Социально-бытовые услуги | 401 | - | - | - | - | - |
| Социально- медицинские услуги | 401 | - | - | - | - | - |
| Социально- педагогические услуги | 350 | - | - | - | - | - |
| Социально-правовые услуги | 401 | - | - | - | - | - |
| Социально- психологические услуги | 401 | - | - | - | - | - |
| Услуги, оказываемые в цел-ях повышения коммуника-тивного потенциала получа-телей социальных услуг, имеющих ограничении жиз-недеятельности, в т.ч. детей-инвалидов | 350 | - | - | - | - | - |
| Срочные социальные услуги | 0 | - | - | - | - | - |
| Социально-трудовые | 150 | - | - | - | - | - |
| 5.Государственное автономное учреждение соиального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям  «Росинка» города Первоуральска» | Социально-бытовые услуги | 18 | 19 | 329 | 0 | 0 | 0 |
| Социально- медицинские услуги | 18 | 19 | 329 | 39 | 179 | 0 |
| Социально- педагогические услуги | 18 | 19 | 329 | 141 | 0 | 0 |
| Социально-правовые услуги | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социально- психологические услуги | 18 | 19 | 329 | 90 | 237 | 66 |
| Услуги, оказываемые в це-лях повышения коммуника-тивного потенциала получа-телей социальных услуг, имеющих ограничении жиз-недеятельности, в т.ч. детей-инвалидов | 18 | 19 | 329 | 0 | 76 | 76 |
| Срочные социальные услуги | 0 | 0 | 0 | 1308 | 0 | 0 |
| Социально-трудовые | 13 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 |

**2.4 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОПОЛНЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ**

**НА ПЕРИОД 2013 – 2018 года и 2019 года.**

Структура бюджетаПервоуральского городского округа, выделяемые на социальные проекты, поддержание и развитие объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Первоуральского городского округа за период 2017-2018 гг. представлена в таблице 48.

Для поддержания требуемого состояния зданий образовательных учреждений разработан план проведения ремонтных работ образовательных организаций на 2019 год.

В 2019 года году за счет средств местного бюджета проводятся капитальные ремонты в общеобразовательных организациях на сумму 83 946,83 тыс. руб. В том числе:

1. проведение капитальных ремонтов зданий СОШ № 11, 15, 22 (замена оконных блоков, ремонт фасада, кровли, санузлов),
2. проектные работы по замене электрической проводки СОШ № 3,
3. оборудование стадиона СОШ № 3,
4. ремонт кабинетов технологии СОШ № 21, 9, 32.
5. ремонты кабинетов по программе « Точка Роста» СОШ № 26;
6. ремонт кровель ДОУ № 38, 50;
7. капитальный ремонт ДОУ № 19;
8. капитальный ремонт клуба «Буратино» в п. Новоуткинск.

Для проведения мероприятий антитеррористической защищённости образовательных учреждений в 2019 года году запланированы 114 636,00 тыс. руб., которые будут затрачены на установку охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и охранного телевидения, системы контроля и управления доступом; периметральное ограждение территории организации; установку системы электрического освещения территории; устройство ворот; на физическую охрану.

Проводится ремонт пожарной сигнализации МАОУ ДО ЦДТ на сумму 1684,5 тыс. руб.

На ремонт пожарной сигнализации филиалов МАДОУ «Детский сад № 70 комбинированного вида» выделено 1 923,2 тыс. руб.

Ежегодное увеличение численности обучающихся, необходимость перехода всех школ на работу в односменном режиме привело к потребности в строительстве новых образовательных учреждений.

На территории города начата подготовка к строительству 2 школ: Средней общеобразовательной школы на 1275 мест в г. по ул. Вайнера; Средней общеобразовательной школы на 500 мест в п. Билимбай, ул. Бахчиванджи, 2».

Таблица 48. - **Структура бюджета Первоуральского городского округа, выделяемые на социальные проекты, поддержание и развитие объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Первоуральского городского округа за период 2014 -2018 гг. (факт), 2019 -2021 гг. (прогноз), тыс. руб.**

| Статьи бюджета, тыс.руб. | Годы | | | | | Прогноз | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. |
| **Бюджет городского округа, всего** | 3037823,84 | 3659821461,07 | 3380369,72 | 3624515,92 | 3777133,45 | 4657922,47 | 3948508,00 | 4025301,27 |
| в том числе в области: |  | | | | |  |  |  |
| - образования и молодежной политики | 2000594,70 | 2365331011,03 | 2137344,72 | 2153226,87 | 2409084,93 | 2572091,91 | 2430101,40 | 2699545,64 |
| -культуры, кинематографии | 84151,75 | 105698405,97 | 117530,75 | 150950,76 | 101607,28 | 117897,18 | 149193,28 | 156999,49 |
| - социальной политики | 288260,49 | 368490626,23 | 341996,66 | 337504,04 | 350015,73 | 388108,92 | 372121,40 | 363817,50 |
| - физической культуры и спорта | 63111,40 | 110473096,02 | 85228,53 | 70164,01 | 86639,62 | 222496,47 | 97768,60 | 73706,00 |
| **Бюджет на проведение мероприятий социальной направленности (субсидии), всего** | 1107090,88 | 2043043,57 | 2198494,90 | 2214706,32 | 2472490,30 | 2597367,69 | 2369563,88 | 2562851,09 |
| в том числе в области: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - образования и молодежной политики | 966122,11 | 1853868,61 | 2010 года 361,42 | 2008640,69 | 2259424,11 | 2380744,00 | 2138846,03 | 2349029 |
| -культуры, кинематографии | 77525,79 | 93472,81 | 105039,77 | 137074,00 | 141355,57 | 142153,42 | 132707,95 | 139847,29 |
| - социальной политики | 764,54 | 701,37 | 271,54 | 565,12 | 516,91 | 663,00 | 706,10 | 733,60 |
| - физической культуры и спорта | 62678,44 | 95000,78 | 82822,17 | 68426,51 | 71193,71 | 73807,27 | 97303,80 | 73241,20 |
| субсидии юридическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии некоммерческим организациям | 1107090,88 | 2043043,57 | 2198494,90 | 2200574,32 | 2472490,30 | 2597367,69 | 2369563,88 | 2562851,09 |
| субсидии бюджетным и автономным предприятиям | 1107090,88 | 2043043,57 | 2192223,36 | 2193209,20 | 2465173,39 | 2588404,69 | 2362057,78 | 2555317,49 |
| -на возмещение нормативных затрат | 1036190,47 | 1841560,71 | 1981331,31 | 2053887,20 | 2231972,91 | 2282126,49 | 2294986,65 | 2399653,09 |
| -на иные цели | 64035,87 | 194071,58 | 194289,67 | 134580,91 | 230703,37 | 306129,99 | 67071,13 | 155664,40 |
| -на кап.вложения | 0,00 | 0,00 | 16602,38 | 4741,09 | 2497,11 | 148,21 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии иным некоммерческим организациям | 6864,54 | 7411,27 | 6271,54 | 7365,12 | 7316,91 | 8963,00 | 7506,10 | 7533,60 |
| субсидии муниципальным унитарным предприятиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доля средств из бюджета городского округа, выделяемая на проведение мероприятий социальной направленности, всего %** | | | | | | | | |
| - образования и молодежной политики | 65,86 | 64,63 | 63,23 | 59,41 | 63,78 | 55,22 | 61,54 | 67,06 |
| -культуры, кинематографии | 2,77 | 2,89 | 3,48 | 4,16 | 2,69 | 2,53 | 3,78 | 3,90 |
| - социальной политики | 9,49 | 10,07 | 10,12 | 9,31 | 9,27 | 8,33 | 9,42 | 9,04 |
| - физической культуры и спорта | 2,08 | 3,02 | 2,52 | 1,94 | 2,29 | 4,78 | 2,48 | 1,83 |

**Материально-техническая оснащенность бюджетных объектов культуры, произведенные ремонтные работы:**

1. Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система». Библиотечное обслуживание населения в городском округе осуществляют 18 муниципальных библиотек, в том числе 2 детских библиотеки и 11 сельских библиотек. Все библиотеки оснащены компьютерным оборудованием, и все библиотеки системы подключены к сети «Интернет». Библиотечный фонд составляет 439557 экз.

В рамках субсидий в размере 527,8 тыс. рублей в 2018 году были проведены следующие виды ремонтных работ:

– электромонтажные работы в Центральной библиотеке (92,8 тыс. рублей);

– электромонтажные работы в библиотеке № 1 (218,3 тыс. рублей);

– ремонт туалета для посетителей в Центральной библиотеке (112,2 тыс. рублей);

– замена окон в кабинете Отдела комплектования и обработки литературы (104,5 тыс. рублей).

1. Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система». Объединяет 10 структурных подразделений, основная деятельность которых – организация культурно-массовых и информационно-просветительных мероприятий для всех категорий граждан, проживающих на территории городского округа Первоуральск

Согласно техническому отчету по результатам обследования здания Центра досуга п. Новоуткинск категория технического состояния объекта – ограниченно-работоспособное состояние. Дальнейшая эксплуатация здания возможна при условии выполнения работ, касающихся укрепления строительных конструкций здания, а также капитального ремонта/возможной реконструкции.

Требуют капитального ремонта (имеется проектно-сметная документация): Культурно-досуговый центр г. Первоуральск, к/т «Восход». Требуют капитального ремонта: Дом культуры с. Слобода. Требуют текущих ремонтов: Клуб п. Перескачка, Дом культуры с. Новоалексеевское, Дом культуры п. Кузино, Дом культурыс. Битимка, Клуб с. Нижнее Село.

3)Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы «Вариант»

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2017 -2022 годы» ПМБУК «Театр драмы «Вариант» получил средства из местного бюджета на проведение ремонтных работ в здании театра (ремонт кровли, ремонт зрительного зала, ремонт фойе, ремонт туалетов и вестибюля, ремонт дверей внутренних помещений) на общую сумму 5 411,83 тыс. рублей.

ПМБУК «Театр драмы «Вариант» в 2018 году прошел конкурсный отбор по предоставлению субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек и получена субсидия на создание новой постановки и показ, а также на укрепление материально-технической базы театра, в сумме 1 902,2 тыс. рублей из федерального и областных бюджетов, и в рамках софинансирования из местного бюджета получена сумма в размере 627,7 тыс. рублей.

Согласно техническому отчету по результатам обследования здания категория технического состояния объекта – ограниченно-работоспособное состояние (заключение № 0805.2015-ОО). Проведены работы по ремонту кровли, внутренних помещений, замена системы отопления, окон и дверей. Материально-техническое состояние – удовлетворительное (современное звуковое, световое и видеопроекционное оборудование).

Требуется: ремонт фасада здания, ремонт внутренних помещений и переоборудование и оснащение сцены.

1. Первоуральское муниципальное казенное учреждение культуры «Парк новой культуры»

Площадь Парка составляет 236 016 кв. м. На территории Парка выделены входная, культурно-просветительская, презентационная, зоны; зона аттракционов, зона обслуживания, зона зоопарка, спортивная зона и зона тихого отдыха; детская площадка, с расположенным на ней кафе; «Улей-парк», «Этно-деревня» и «Хаски-парк.

В 2018 году для улучшения условий и благоустройства мест массового отдыха в Парке новой культуры были проведены следующие мероприятия:

* на входной группе со стороны ул. Физкультурников произведен косметический ремонт входной группы
* на центральной аллее разбиты клумбы и посажены цветы
* на культурно-просветительской зоне произведена покраска памятника;
* на территории парка выполнен: монтаж системы видеонаблюдения; монтаж системы звукового оповещения; установлены лавочки с вазонами в количестве 12 шт.; покраска щитовой; покраска фигур на аллее любви; покраска скамеек в парке произведена дератизация, аккарицидная обработка парка; отремонтирован туалет;
* на территория Минизоопарка: сконструирован и построен домик для кур; совместно с общественной организацией «Молодогвардейцы» построен домик для гусей, изготовлено новое ограждение для волков; произведен ремонт крыши вольеров у волков; установлен монитор видеонаблюдения в зоопарк; произведен ремонт кормокухни; установлена новая входная дверь; закуплены огнетушители; установлены технические средства для инвалидов: панель вызова, модуль оповещения, тактильные наклейки на ручки и поручни; установлена онлайн касса для обслуживания посетителей;
* на территории хозяйственного двора: изготовлен прицеп для Мотоблока;
* произведен ремонт здания хозяйственного двора: покраска фасада, покраска и ремонт фронтона крыши, заменены окна, установлены электрические радиаторы, внутри помещений второго этажа произведен косметический ремонт; отремонтирована крыша гаражей; изготовлен план эвакуации

Требуют капитального ремонта: входная группа, пешеходные дорожки.

Требуется создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Первоуральская детская школа искусств». Реализует дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусства. Количество обучающихся в школе искусств насчитывает более 700 чел., из них 217 человек обучаются на платном отделении «Созвучие». В течение 2018 года Муниципальной программой «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы» выделены субсидии на проведение технических мероприятий по обеспечению доступности зданий и территории МБОУ ДО «ПДШИ» в сумме 155,0 тыс. рублей. произведено выравнивание и асфальтирование территории перед центральным входом здания по ул. Энгельса 20, приобретены тактильные вывески с шрифтом Брайля на здания учреждения, таблички на учебные классы и кабинеты, информационные наклейки, дублирующие пути эвакуации для лиц с ограниченными возможностями здоровья, знак «Парковка для инвалидов», здание по ул. Энгельса 20 оборудовано кнопкой вызова персонала.

Требуется постепенное обновление парка музыкальных инструментов. Изношенность парка музыкальных инструментов на 01 января 2019 года составляет 46%.

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Первоуральская детская художественная школа».

Основная деятельность МБОУ ДО «ПДХШ» – это реализация дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области искусства «Живопись». Также МБОУ ДО «ПДХШ» занимается обучением детей в группах раннего эстетического развития. Количество обучающихся в художественной школе насчитывает более 700 чел., из них 253 чел. обучаются на бюджетной основе

Материально-техническое состояние зданий – удовлетворительное.

ПМБУК «Централизованная клубная система»:

Согласно техническому отчету по результатам обследования здания Центра досуга п. Новоуткинск категория технического состояния объекта – ограниченно-работоспособное состояние. Дальнейшая эксплуатация здания возможна при условии выполнения работ, касающихся укрепления строительных конструкций здания, а также капитального ремонта/возможной реконструкции.

Требуют капитального ремонта (имеется проектно-сметная документация): Культурно-досуговый центр г. Первоуральск, к/т «Восход».

Требуют капитального ремонта: Дом культуры с. Слобода.

Требуют текущих ремонтов: Клуб п. Перескачка, Дом культуры с. Новоалексеевское, Дом культуры п. Кузино, Дом культуры с. Битимка, Клуб с. Нижнее село.

МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств»:

Изношенность парка музыкальных инструментов – 46%.

МБОУ ДО «Первоуральская детская художественная школа»:

Материально-техническое состояние зданий – удовлетворительное.

ПМБУК «Театр драмы «Вариант»:

Согласно техническому отчету по результатам обследования здания категория технического состояния объекта – ограниченно-работоспособное состояние (заключение № 0805.2015-ОО). Проведены работы по ремонту кровли,внутренних помещений, замена системы отопления, окон и дверей. Материально-техническое состояние – удовлетворительное (современное звуковое, световое и видеопроекционное оборудование).

Требуется: ремонт фасада здания, ремонт внутренних помещений и переоборудование и оснащение сцены.

ПМКУК «Парк новой культуры»:

Требуют капитального ремонта: входная группа, пешеходные дорожки.

Требуется создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

Таблица 49. – **Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений физической культуры и спорта городского округа Первоуральск, оснащению их материально-технической базы на период 2014 года – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название объектов | Перечень мероприятий | | | | |
| 2014 года | 2015 года | 2016 года | 2017 года | 2018 года |
| 1. | **Строительство:** |  |  |  |  |  |
| 2. | **Реконструкция:** |  |  |  |  |  |
| 3. | **Модернизация:** |  |  |  |  |  |
| 4. | **Капитальный ремонт и ремонт:** | | | | | |
| 4.1 | Дома культуры | Текущий ремонт крыши ДК п. Битимка 1 221,56 т.р. (МБ)  Текущий ремонт ДК п. Кузино 382,97 т.р. (МБ)  Текущий ремонт кровли ДК с.Битимка 268,7 т.р. (МБ)  Ремонт системы холодного водоснабжения в Центре досуга п.Новоуткинск 51,78 т.р.(МБ) | Ремонтные работы в ДК п. Кузино 503,0 т.р. (МБ)  Ремонт санузлов Центра досуга п. Новоуткинск 748,0 т.р. (МБ)  Ремонт фасада ДК п. Новоалексеевское 510,2 т.р. (МБ)  Текущий ремонт Клуба п. Самстрой 314,0 т.р. (МБ)  Организация санузла в центре досуга п. Новоуткинск, ДК Битимка, клуб п. Перескачка 1049,6 т.р. (МБ)  Обустройство входной группы в Центре досуга п. Новоуткинск, ДК с. Битимка, ДК п. Кузино, ДК с. Новоалексеевское, Клуб с. Нижнее село, ДК с. Слобода 549,4 т.р. (МБ) | Ремонтные работы в ДК п. Кузино 5901,8 т.р. (МБ)  Ремонтные работы в ДК Новоалексеевка 957,3 т.р. (МБ)  Ремонтные работы в центре досуга п. Новоуткинск 634,5 т.р. (МБ)  Ремонтные работы в Клубе п. Перескачка 739,7 т.р. (МБ)  Разработка псд по объекту "бывшее здание д/с 23" 395,5 т.р. (МБ)  Разработка ПСД на кап. ремонт нежилых помещений по ул. Советская, 6 В ПМБУК «ЦКС» 394,0 т.р. (МБ) | Ремонтно-строительные работы в Клубе с. Нижнее Село 699,4 т.р. (МБ)  Обследование и ремонт потолков и крыльца в Центре досуга п. Новоуткинск 294,5 т.р. (МБ)  Монтаж пожарной сигнализации в Клубе с. Нижнее Село 41,9 т.р. (МБ)  Проектирование и составление сметной документации системы наружного противопожарного водоснабжения клубов в п. Перескачка и с.Нижнее Село 50,0 т.р. (МБ) | Ремонтные работы в кинотеатре "Восход" 2421,9 т.р. (МБ) |
|  | Библиотеки | Организация доступной среды для МНГ, устройство пандуса, входной группы 175,63 т.р. (МБ)  Замена входных дверей 60,8 т.р. (МБ) | Электромонтажные работы в ЦБ 556,7 т.р. (МБ)  Ремонт ПС и СО 110,1т.р. (МБ)  Разработка ПСД и монтаж ПС и СО 408,0 т.р.(МБ)  Организация санузла для маломобильных групп населения в ЦБ 153,6 т.р.(МБ) | Ремонт библиотеки № 17 п. Билимбай 1 562,2 т.р. (МБ)  Ремонт фасада ЦБ 382,4 т.р. (МБ)  Замена оконных блоков (библиотека № 17 п. Билимбай) 113,8 т.р. (МБ)  Ремонт инженерных сетей и карниза библиотеки № 17 п. Билимбай 252,7 т.р. (МБ) | Электромонтажные работы в ЦБ 672,0 т.р (МБ)  Ремонт туалета в ЦБ 55,9 т.р. (МБ) | Ремонт электросетей в библиотеке № 1  218,3 т.р. (МБ)  Электромонтажные работы в ЦБ 92,8 т.р. (МБ)  Ремонт туалета посетителей в ЦБ 112,2 т.р. (МБ)  Замена окон в ЦБ 104,5 т.р. (МБ) |
|  | Музеи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Театр драмы «Вариант» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонтные работы в ДК им. Ленина (отопление) 2418,1 т.р. (МБ)  Текущий ремонт в ДК им. Ленина (окна, двери) 1199,7 т.р. (МБ) | Кап.ремонт кровли в ДК им.Ленина 3 192,3 т.р. (МБ)  Текущий ремонт здания театра (ДК им. Ленина ) 1 597,9 т.р. (МБ) |
|  | МБОУ ДО «ПДХШ» г. Первоуральск,  ул. Володарского, 20А |  |  | Ремонт фасада и кровли  1668148,37  Капитальный ремонт полов, установка радиаторов, ремонтно-восстановительные работы системы отопления и т.д.  3621005,30 руб.  (МБ) | Электромонтажные работы, установка поручней, устройство потолков  1491686,04 руб.  (МБ) |  |
|  | МБОУ ДО «ПДХШ» г. Первоуральск,  ул. Пушкина, 19Б |  |  | Капитальный ремонт здания, обустройство полов, перегородок, кровля, звукоизоляция и т.д. 15028270,52 руб.  (МБ) |  |  |
|  | МБОУ ДО «ПДШИ» |  |  | Замена окон - 243,66;  Ремонт фасада и кровли – 2594,51 (МБ).  Ремонт крылец – 178,60;  Ремонт перекрытий – 90,63 (ВБ) |  |  |
|  | **Оснащение материально-технической базы:** | | | | | |
| 5.1 | Дома культуры | Спортинвентарь 1,1 т.р.(МБ) | Ноутбук 21,8 т.р. (МБ)  Муз.установка 377,5 т.р. (МБ)  Огнетушители 8,1 т.р. (МБ) | Ноутбук,принтер 114,7 т.р. (МБ)  Перевязь и панталер 21,7 т.р. (МБ)  Баннеры 35,6 т.р. (МБ)  Костюмы 15,0 т.р. | Звуковая аппаратура 193,8 т.р. (ОБ)  Надувной сценический навес 118,0 т.р. (ОБ)  Звуковое и световое оборудование 193,5 т.р. (МБ)  Принтер,ноутбук 30,6 т.р. (МБ)  Умывальник 6,2 т.р. (МБ) | Палатка 10,4 т.р. (МБ)  Флаг 6,9 т.р.(МБ)  Костюмы 4,3т.р.(МБ)  Баннеры 4,7 т.р.(МБ)  Звуковое и световое оборудование 225,3 т.р. (МБ)  Костюмы для проведения культурно-массовых мероприятий 6,3 т.р. (МБ)  Электрооборудование 25,2 т.р. (МБ) |
|  | Библиотеки | Комплектование 615,2 т.р. (МБ)  Компьютеры в сборе 54,8 т.р. (ФБ) | Комплектование 810,0 т.р.(МБ)  Компьютеры в сборе 104,0 т.р.(МБ)  Мультимедийный проектор 26,5 т.р. (МБ) | Комплектование 870,0 т.р. (МБ)  30,8 т.р. (ФБ)  Переплетная система 28,4 т.р. (МБ)  Компьютеры в сборе 52,0 т.р. (МБ) | Комплектование 1000,00 т.р. (МБ)  Компьютеры в сборе 81,2 т.р.(МБ)  Огнетушители 9,8 т.р. (МБ)  Информационные стенды 8,0 т.р. (МБ)  Видеоувеличитель 107,5 т.р. (МБ) | Комплектование 1002,8 т.р. (МБ)  Компьютеры в сборе 202,6 т.р. (МБ)  Огнетушители 4,0 т.р. (МБ)  Информационный стенд 10,0 т.р. (МБ) |
|  | Музеи | Музейные экспонаты 15,6 т.р.(МБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Театр драмы «Вариант» | Акустическая система 28,1 т.р. (ОБ)  Шуруповерт 14,5 т.р.(ОБ)  Эквалайзер 12,5 т.р. (ОБ)  Микрофон 77,0 т.р. (ОБ)  Кейс рэковый 11,7 т.р. (ОБ)  Микрофонная 100-канальная радиосистема 40,0 т.р.(ОБ) | 0,00 | 0,00 | Звуковое, световое, видеопроекционное и компьютерное и прочее оборудование 136,8 т.р. (МБ)  119,3 т.р.(ОБ)  3547,0 (ФБ)  Кресла для зрительного зала,мебель 971,2 т.р. (ФБ)  Фотоаппарат 88,9 т.р. (ФБ)  Вышка-тура 57,9 т.р. (ФБ) | Звуковое, световое, видеопроекционное и компьютерное и прочее оборудование 1523,4 т.р. (МБ,ОБ,ФБ)  Револьвер охолощенный "Наган" 45,0 т.р. (МБ,ОБ,ФБ) |
|  | **ИТОГО, млн. руб:** | 3,03 | 6,25. | 11,54 | 12,10 | 10,81 |

**2.5. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА,**

**РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК**

Реализация мероприятийсоциального характера в сфере образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и отдыха граждан в городском округе Первоуральск осуществляется в рамках федеральных приоритетных проектов, государственных программ Свердловской области, муниципальных программ городского округаПервоуральск (см. **приложение П-1, П-2, П-3, П-4**).

**2.5.1. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Реализуемые программы и проекты в области образования на территории городского округаПервоуральскпредставлены в таблице 50.

Таблица 50. - **Реализуемые программы, проекты в области образования**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование программы, проекта |
| 1. | Федеральные приоритетные проекты «Современная образовательная среда для школьников», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Современная цифровая образовательная среда для школьников» |
| 2. | Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (утверждена Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ) |
| 3. | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года (утверждена пстановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года № 919-ПП) |
| 4. | Проект «Уральская инженерная школа» (утвержден Указом Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года № 453-УГ) |
| 5. | Комплекс мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018 -2020 годы (утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 31 мая 2018 года № 351-ПП) |
| 6. | Стратегия социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года («Первоуральск 300») (утверждена решением Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года) |
|  | Программа «Комплексное развитие городского округа Первоуральск на 2014-2023 года» (распоряжение Правительства Свердловской области № 1768- РП от 30 декабря 2014 года Изменения в редакции Распоряжений Правительства Свердловской области от 30 декабря 2015 года № 1526-РП, от 28 декабря 2016 года N 1359-РП, от 22 декабря 2017 года, № 966-РП, от 21 февраля 2018 года № 75-РП) |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2017-2024 годы»» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск № 2034 от 21 сентября 2016 года (в ред. Постановлений Администрации городского округа Первоуральск от 30 декабря 2016 года [№ 2815](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D3DC2CBDBBF13A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 04 апреля 2017 года [№ 654](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D3DC2AB0B7F53A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 18 мая 2017 года [№ 1017](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D52BB8BBFA3A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 02 августа 2017 года [№ 1540](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D529BBB9F13A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 16 августа 2017 года, [№ 1682](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D529B0BEF63A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 24 октября 2017 года, [№ 2146](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D42CB1BFF03A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 21 ноября 2017 года [№ 2302](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D42EBFB6FB3A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 31 января 2018 года [№ 241](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D42BBFB9F23A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 12 марта 2018 года [№ 466](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D72CBBBCF43A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 11 сентября 2018 года [№ 1498](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D62FBCBBF43A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 19 ноября 2018 года [№ 1854](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D625BEB7F53A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF))) |

2.5.2.РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Реализация мероприятий в области здравоохранения вгородском округе Первоуральск осуществляется в рамках приоритетного национального проекта, государственной программы Свердловской области, муниципальных программв городском округе Первоуральск представленных в таблице 51.

Таблица 51. - **Реализуемые программы, проекты в области здравоохранения**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Название программы, проекта |
| 1. | Приоритетный национальный проект «Здоровье» |
| 2. | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» |
| 3. | Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (утверждена Законом Свердловской области от 21 декакбря 2015 года №151-ОЗ) |
| 4. | Решение Первоуральской городской Думы от 28.02.2019 N 170 «Об утверждении Стратегии развития городского округа Первоуральск до 2035 года» |
| 5. | Распоряжение Правительства Свердловской области от 30.12.2014 N 1786-РП «Об утверждении программы «Комплексное развитие городского округа Первоуральск» на 2014 - 2023 годы» |

**2.5.3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

Реализуемые программы и проекты в области физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Первоуральск представлены в таблице 52.

Таблица 52. - **Реализуемые программы, проекты в области физической культуры и спорта, и молодежной политики**

| № п/п | Наименование программы, проекта |
| --- | --- |
| 1. | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО) (утвержден Указом Президента РФ от 24 марта 2014 года №172) |
| 2. | Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года (утверждена постановлением правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года №1332-ПП) |
| 3. | Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы» |
| 4. | Стратегия социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года («Первоуральск 300») (утверждена решением Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года) |
| 5. | Программа «Комплексное развитие городского округа Первоуральск на 2014-2023 года» (распоряжение Правительства Свердловской области № 1768- РП от 30 декабря 2014 года Изменения в редакции Распоряжений Правительства Свердловской области от 30 декабря 2015 года № 1526-РП, от 28 декабря 2016 года N 1359-РП, от 22 декабря 2017 года № 966-РП, от 21 февраля 2018 года № 75-РП) |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2017 -2023 годы» (утверждена Постановлением Администрации городского округа Первоуральск № 2010 года от 19 сентября 2016 года (в ред. Постановлений Администрации городского округа Первоуральск от 17 марта 2017 года [№ 532](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA814A729BFD25B39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 02 мая 2017 года [№ 956](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA814A724BBD25C39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 30 июня 2017 года [№ 1337](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AE2FB8D75A39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 08 августа 2017 года [№ 1611](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AE29BFD55F39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 06 сентября 2017 года [№ 1788](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AE2BB8D35A39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 19 января 2018 года [№ 67](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AF2BBDD65B39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 06 марта 2018 года [№ 459](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AC2CBCD15D39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 06 марта 2018 года [№ 460](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AC2FBDD35839B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 25 июня 2018 года [№ 1159](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AD28B9D25839B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 13 августа 2018 года [№ 1384](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AD29BFD75E39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 21 ноября 2018 года [№ 1873](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AD25BBDC5239B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF)) |

**2.5.4. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ**

Реализуемые программы и проекты в области культуры и искусства на территории городского округа Первоуральск представлены в таблице 53.

Таблица 53. - **Реализуемые программы, проекты в области культуры и искусства**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Название программы, проекта |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики |
| 2. | Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года №1268-ПП) |
| 3. | Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года №1332-ПП) |
| 4. | План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области (утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 года № 224-ПП, в ред. от 04 февраля 2016 года) |
| 5. | Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы (утверждена Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ) |
| 6. | Стратегия социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года («Первоуральск 300») (утверждена решением Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года) |
|  | Программа «Комплексное развитие городского округа Первоуральск на 2014-2023 годы» (распоряжение Правительства Свердловской области № 1768- РП от 30 декабря 2014 года Изменения в редакции Распоряжений Правительства Свердловской области от 30 декабря 2015 года № 1526-РП, от 28 декабря 2016 года N 1359-РП, от 22декабря2017 года № 966-РП, от 21 февраля 2018 года № 75-РП) |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2017-2023 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск № 2155 от 30 сентября 2016 года (в ред. Постановлений Администрации городского округа Первоуральск, от 14 марта 2017 года [№ 462](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2A3ABB86576B6C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 01 августа 2017 года [№ 1537](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2933BB8653616C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 15 сентября 2017 года [№ 1888](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2933B68657676C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 22 января 2018 года [№ 74](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2932B88052636C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 28 марта 2018 года [№ 674](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2931BF8456666C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 27 июня 2018 года [№ 1175](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2931B68250616C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 14 сентября 2018 года [№ 1501](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2930BD8E54606C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 26 ноября 2018 года [№ 1907](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2930B78E546B6C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF)) |

**2.5.5. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ**

Реализуемые программы и проекты в области социальной поддержки и социального обслуживания населения городского округа Первоуральск представлены в таблице 54.

Таблица 54. - **Реализуемые программы, проекты в области социальной сферы**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, проекта |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 2. | Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 N 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014 - 2020 годы» |
| 3. | Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы» |
| 4. | Решение Первоуральской городской Думы от 28.02.2019 N 170  «Об утверждении Стратегии развития городского округа Первоуральск до 2035 года» |
| 5. | Распоряжение Правительства Свердловской области от 30.12.2014 N 1786-РП «Об утверждении программы «Комплексное развитие городского округа Первоуральск" на 2014 - 2023 годы» |
| 6. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск» на 2017-2023 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 08 сентября 2016 года № 1927 |

2.6 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСКЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Нормативно-правовая база реализуемых на территории городского округа Первоуральск целевых программ социального характера, указанных в пунктах 2.5.1 – 2.5.5 Программы представлена в таблице 55.

Таблица 55. - **Нормативно-правовая база проводимых мероприятий социального характерана территории городского округаПервоуральск**

| № | Наименование нормативно-правового акта |
| --- | --- |
| **В области образования** | |
| 1. | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» |
| 3. | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 4. | Федеральные приоритетные проекты «Современная образовательная среда для школьников», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Современная цифровая образовательная среда для школьников» |
| 5. | Федеральные приоритетные проекты «Современная образовательная среда для школьников», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Современная цифровая образовательная среда для школьников» |
| 6. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
| 7. | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р |
| 8. | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 |
| 9. | Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 года -2030 годы» |
| 10. | Постановление Правительства Свердловской области от 29 декабря2016 года № 919-ПП «Об утверждении государственной программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» |
| 11. | Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года № 453-УГ «О проекте «Уральская инженерная школа» |
| 12. | Решение Первоуральской городской Думы от 28.02.2019 N 170  «Об утверждении Стратегии развития городского округа Первоуральск до 2035 года» |
| 13. | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 21 сентября 2016 года № 2034 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2017-2024 годы» (в ред. Постановлений Администрации городского округа Первоуральск от 30 декабря 2016 года [№ 2815](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D3DC2CBDBBF13A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 04 апреля 2017 года [№ 654](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D3DC2AB0B7F53A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 18 мая 2017 года [№ 1017](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D52BB8BBFA3A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 02 августа 2017 года [№ 1540](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D529BBB9F13A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 16 августа 2017 года [№ 1682](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D529B0BEF63A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 24 октября 2017 года [№ 2146](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D42CB1BFF03A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 21 ноября 2017 года [№ 2302](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D42EBFB6FB3A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 31 января 2018 года [№ 241](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D42BBFB9F23A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 12 марта 2018 года [№ 466](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D72CBBBCF43A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 11 сентября 2018 года [№ 1498](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D62FBCBBF43A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF), от 19 ноября 2018 года [№ 1854](consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748C82A915FBF100B1A0563D0D625BEB7F53A21BA1691A3996E7CF02168BF23345C0B692D0234115FA01C2BCC7764DF23F8278Bc3RDF))) |
| 14. | Устав  городского округа Первоуральск |
| 15. | Генеральный план городского округа Первоуральск |
| **В области здравоохранения** | |
| 1. | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» |
| 3. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ" О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
| 4. | Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» |
| 5. | Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ (ред. от 21 июля 2014 года) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» |
| 6. | Приоритетный национальный проект «Здоровье» |
| 7. | Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -2030 годы» |
| 8. | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» |
| 9. | Постановление Правительства Свердловской области от 31 мая 2018 года № 351-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018 -2020 годы» |
| 10. | Решение Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года» («Первоуральск 300») |
| 11. | Устав  городского округа Первоуральск |
| 12. | Генеральный план городского округа Первоуральск |
| **В области физической культуры, спорта и молодежной политики** | |
| 1. | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Федеральный закон от  04 декабря 2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» |
| 3. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |
| 4. | Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» |
| 5. | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года №1618-р «Об утверждении «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» |
| 6. | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года №1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» |
| 7. | Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» |
| 8. | Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года №70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» |
| 9. | Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года №1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» |
| 10. | Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -2030 годы» |
| 11. | Решение Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года» («Первоуральск 300») |
| 12. | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 19 сентября 2016 года № 2010 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы» (в ред. Постановлений Администрации городского округа Первоуральск от 17 марта 2017 года [№ 532](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA814A729BFD25B39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 02 мая 2017 года [№ 956](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA814A724BBD25C39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 30 июня 2017 года [№ 1337](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AE2FB8D75A39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 08 августа 2017 года [№ 1611](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AE29BFD55F39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 06 сентября 2017 года [№ 1788](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AE2BB8D35A39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 19 января 2018 года [№ 67](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AF2BBDD65B39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 06 марта 2018 года [№ 459](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AC2CBCD15D39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 06 марта 2018 года [№ 460](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AC2FBDD35839B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 25 июня 2018 года [№ 1159](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AD28B9D25839B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 13 августа 2018 года [№ 1384](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AD29BFD75E39B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF), от 21 ноября 2018 года [№ 1873](consultantplus://offline/ref=699B984C4EB3F859A14763287CF53708DEAC7DA817AD25BBDC5239B07EF1741C84F56553F5A326998C930E2AE977CEF905C829240DDE0B20E5157AABh3VCF)) |
| 13. | Устав  городского округа Первоуральск |
| 14. | Генеральный план городского округа Первоуральск |
| **В области культуры и отдыха граждан, молодежной политики** | |
| 1. | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 3. | Закон Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» |
| 4. | Закон Свердловской области от 21 апреля 1997 № 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» |
| 5. | Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ "О молодежи в Свердловской области" |
| 6. | Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 года -2030 годы» |
| 7. | Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года №38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» |
| 8. | Постановление Правительства Свердловской области от 21октября 2013 года № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» |
| 9. | Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» |
| 10. | Постановление Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 года № 224-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области» (в редакции от 04 февраля 2016 года ); |
| 11. | Решение Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года» («Первоуральск 300») |
| 12. | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 30 сентября 2016 года № 2155 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2017-2023 годы» (в ред. Постановлений Администрации городского округа Первоуральск, от 14 марта 2017 года [№ 462](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2A3ABB86576B6C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 01 августа 2017 года [№ 1537](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2933BB8653616C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 15 сентября 2017 года [№ 1888](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2933B68657676C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 22 января 2018 года [№ 74](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2932B88052636C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 28 марта 2018 года [№ 674](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2931BF8456666C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 27 июня 2018 года [№ 1175](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2931B68250616C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 14 сентября 2018 года [№ 1501](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2930BD8E54606C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF), от 26 ноября 2018 года [№ 1907](consultantplus://offline/ref=24E895E0C63F7DED1A9EF7B8B149C5671522610F2930B78E546B6C56E7901637EEB78F108109987DAE2D038D2299CA06D099BDC0D677657352DC9B11CESCF)) |
| 13. | Устав  городского округа Первоуральск |
| 14. | Генеральный план городского округа Первоуральск |
| **В области социального обеспечения и социального обслуживания граждан** | |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 2. | Постановление Правительства Свердловской области от 22 января 2014 года № 23-ПП (ред. от 19 января 2017 года) «Об утверждении «Комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014 года - 2020 годы» |
| 3. | Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -2030 годы» |
| 4. | Решение Первоуральской городской Думы №169 от 31 июля 2014 года «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года» («Первоуральск 300») |
| 5. | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 08 сентября 2016 года № 1927 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск» на 2017-2023 годы» (в ред. Постановлений Администрации городского округа Первоуральск от 16 января 2017 года [№ 115](consultantplus://offline/ref=1A6ED64B74F9AD299FADB22C96F1AFBF39E31DF338089DCACE3EB6F228B032FEE2F4226E1439C447C4605E3C162C707B956B5BA7CFDE07B0D1164373F0U0F), от 19 сентября 2017 года [№ 1894](consultantplus://offline/ref=1A6ED64B74F9AD299FADB22C96F1AFBF39E31DF33B009ACCC93CB6F228B032FEE2F4226E1439C447C4605E3C162C707B956B5BA7CFDE07B0D1164373F0U0F) (ред. 25 декабря 2017 года), от 13 февраля 2018 года [№ 362](consultantplus://offline/ref=1A6ED64B74F9AD299FADB22C96F1AFBF39E31DF33B0094C9C131B6F228B032FEE2F4226E1439C447C4605E3C162C707B956B5BA7CFDE07B0D1164373F0U0F), от 14 февраля 2018 года [№ 363](consultantplus://offline/ref=1A6ED64B74F9AD299FADB22C96F1AFBF39E31DF33B0094C9C130B6F228B032FEE2F4226E1439C447C4605E3C162C707B956B5BA7CFDE07B0D1164373F0U0F), от 09 июля 2018 года [№ 1221](consultantplus://offline/ref=1A6ED64B74F9AD299FADB22C96F1AFBF39E31DF33B0395CACA3FB6F228B032FEE2F4226E1439C447C4605E3C162C707B956B5BA7CFDE07B0D1164373F0U0F), от 23 августа 2018 года [№ 1431](consultantplus://offline/ref=1A6ED64B74F9AD299FADB22C96F1AFBF39E31DF33B029EC8CA30B6F228B032FEE2F4226E1439C447C4605E3C162C707B956B5BA7CFDE07B0D1164373F0U0F), от 14 ноября 2018 года [№ 1834](consultantplus://offline/ref=1A6ED64B74F9AD299FADB22C96F1AFBF39E31DF33B0295CCCE3FB6F228B032FEE2F4226E1439C447C4605E3C162C707B956B5BA7CFDE07B0D1164373F0U0F)) |

**2.7 ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**

**2.7.1 ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ**

**2.7.1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАНИЯ**

**И ИХ СОСТОЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

1. Приказ Минобрнауки России от 04 мая 2016 года № АК-15/02вн «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
2. Поручение Правительства Российской Федерации от 01 марта 2016 года № ДК-П12 – 1123
3. Поручение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2015 года № ДК- П12 – 2459
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 марта 2011 года № 23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»
11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 января 2003 года) (с изменениями и дополнениями от 28апреля 2007 года, 30 сентября 2009 года, 04 марта 2011 года)
12. [Постановление](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEFF76DF93DA655057E0EA892w4t3N) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
13. [Постановление](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFE1FB6CF83EA655057E0EA892w4t3N) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (санитарные правила, утвержденные данным документом, вводятся в действие с 01 сентября 2016 года)
14. [СП 42.13330.2016 года](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA575E47CE71AACFEAF76DF235FB5F0D2702AAw9t5N)  «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2 июля 01-89» (утверждены [приказом](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA415245CE71AACBE9FD6EF33AA655057E0EA892w4t3N) Минрегиона России от 28 декабря 2010 года № 820)
15. [СП 59.13330.2012 года](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA575E47CE71AACFE0FB6EFD35FB5F0D2702AAw9t5N) «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минрегиона России от 27декабря 2011 года № 605)
16. [СП 118.13330.2012 года](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA575E47CE71AACFE1FD6FFA35FB5F0D2702AAw9t5N)  «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (утверждены [приказом](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA415245CE71AACBEFF962F336A655057E0EA892w4t3N) Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 635/10)
17. [Приказ](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFECFC6CFE3EA655057E0EA892w4t3N) Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
18. [Приказ](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEEF66EFF38A655057E0EA892w4t3N) Минобрнауки России от 13 марта 2015 года № 235 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»
19. [Приказ](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACCE9FB68F936A655057E0EA892w4t3N) Минобрнауки России от 09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»
20. Письмо Минобрнауки России от 09 апреля 2014 года №[НТ-392/07](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEFFB6AF938A655057E0EA892w4t3N)«Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
21. Письмо Минобрнауки России от 26 мая 2014 года № [ВК-1048/07](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEEFB62FD36A655057E0EA892w4t3N)«О порядке получения образования воспитанниками детских домов-интернатов»
22. Письмо Минобрнауки России от 20 августа 2014 года № [ВК-1748/07](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEFF76DF83BA655057E0EA892w4t3N) «О государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью»
23. Письмо Минобрнауки России от 14 июля 2014 года № [ВК-1440/07](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFE0F863F23BA655057E0EA892w4t3N)«О центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
24. Письмо Минобрнауки России от 13 ноября 2014 года № ВК-2422/07 «О сохранении сети отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»
25. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
26. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
27. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -2030 годы»
28. Постановление Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года № 919-ПП «Об утверждении государственной программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»
29. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -2030 годы»
30. Решение Думы Первоуральского городского округа от 31 января 2019 года №153 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года»
31. Решение Думы Первоуральского городского округа Свердловской области от 30 июня 2016 года №485 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Первоуральского городского округа»

**2.7.1.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, служат «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования» от 04 мая 2016 года № АК-1502вн.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления услуг дошкольного, общего, среднего профессионального образования и дополнительного образования детей является полномочием региональных органов исполнительной власти в сфере образования и органов местного самоуправления. Вопросы размещения образовательных организаций с учетом плотности населения, его возрастного состава, транспортной доступности и иных параметров, отражающих доступность образовательных услуг, издания и применения нормативных технических документов в области строительства относятся к предметам ведения субъектов Российской Федерации. При принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов Российской Федерации объектов социальной сферы необходимо учитывать следующие рекомендации:

**В сфере общего образования:**

При установлении требований к размещению объектов социальной сферы установить не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека в городской местности. Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования установить не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника в городской местности.

**В сфере дополнительного образования:**

Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 – 75%.

Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается пропорционально численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих натерритории субъекта Российской Федерации.

При расчете потребности в организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, учитываются следующие особенности.

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12% обучающихся 1 – 8-х классов общеобразовательных организаций.

**В сфере среднего профессионального образования:**

Потребность в профессиональных образовательных организациях определяется исходя из необходимости обеспечения программами среднего профессионального образования населения в возрасте 15 – 19 лет, имеющих основное общее и среднее общее образование на уровне 50% от их общего количества.

Количество создаваемых профессиональных образовательных организаций определяется также исходя из сложившихся социально-демографических, географических, экономических и других особенностей соответствующей территории.

**В сфере организации образования детей-инвалидов с ОВЗ и психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи** рекомендуется учитывать следующее:

• создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ПМСЦ) возложено на органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, а также органы местного самоуправления;

• услуги, оказываемые психолого-медико-педагогическими комиссиями, в том числе на базе ПМСЦ, в соответствии со статьей 42 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ, реализуются в рамках исполнения [приказа](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFECFC6CFE3EA655057E0EA892w4t3N) Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года № 1082;

• количество психолого-медико-педагогических комиссий определяется органами государственной власти субъекта РФ в сфере образования из расчета одна ПМПК на 10 тыс. детей, проживающих на соответствующей территории, но не менее одной комиссии в субъекте Российской Федерации.

• количество создаваемых комиссий определяется также исходя из сложившихся социально-демографических, географических и других особенностей соответствующей территории.

Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению объектов образования в городских округах представлены в таблице 56.

Таблица 56. - **Примерные значения для установлениякритериев по оптимальному размещению объектов образования в городской и сельской местности городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень образования | Критерии доступности | | | | | | | | |
| а. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования | | | б. Территориальная и транспортная доступность | | | в. Условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | | |
| Наименование норматива (рекомендация) | Минимальные значения показателя | | Наименование норматива (рекомендация) | Минимальные значения показателя | | Наименование норматива (рекомендация) | Минимальные значения показателя | |
| текущие | предлагае-мые | текущие | предлагае-мые | текущие | предлагае-мые |
| Дошкольное образование | | | | | | | | | |
| городская местность | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 60 | 65 | Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией, м | 300 | 300 | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций (к 2020 г.), % | - | 20 |
| сельская местность | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 40 | 45 | Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией, м | 500 | 500 | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций (к 2020) | - | 20 |
| Общее образование | | | | | | | | | |
| городская местность | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 85 | 95 | Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией, м |  |  | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций (к 2020 году), % | - | 25 |
|  |  |  | I климатический район (I подзона) | 300 | 300 |
|  |  |  | I климатический район (II подзона) | 400 | 400 |  |
|  |  |  | II и III климатические зоны | 500 | 500 |
| сельская местность |  | 40 | 45 | Время в пути к общеобразова-тельной органи-зации, мин. | 30 | 30 |
| Дополнительное образование детей | | | | | | | | | |
| городская местность | Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет | - | 75 | Время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося, мин. | - | 30 | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования  (к 2020 году), % |  |  |
| Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | - | 45 |
| Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций  (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования | - | 30 |
| сельская местность | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразователь-ных организациях | - | 65 |
| Среднее профессиональное образование | | | | | | | | | |
| городская местность | Прием на программы среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования | - | 50 | Число мест в общежитиях образовательных организаций субъекта Российской Федерации в расчете на 100 обучающихся на местах очной формы | - | 15 | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (рекомендация на 2020 г.), % | - | 25 |

**2.7.1.3 РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД И ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ**

Сводные значения показателей нормативной потребности в услугах образовательных организаций, с учетом уточненных данных по численности населения, представленных в Стратегии социально-экономического развитиягородского округа Первоуральск, приведены в таблице 57.

Таблица 57. - **Результаты оценки потребности в услугах образовательных организацияхгородского округаПервоуральск**

| № п/п | Наименование объекта (расчетного показателя) | Нормативный показатель | | Кол-во жите-лей (факт) | Норма-тивная потреб-ность в 2025г. | В том числе | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед.изм. | Вели-чина | Сохра-няяемая в 2025г. | Необхо-димо запроек-тировать |
| **1.** | **Объекты дошкольного образования** | | | | | | |
| 1.1. | Детская дошкольная организация общего типа | % от числ-ти детей  1-6 лет | 70 | 13750 | 9625 |  |  |
| 1.2. | Детская дошкольная организация специализированного типа | % от числ-ти детей 1-6 лет | 3 | 13750 | 413 |
| 1.3. | Детская дошкольная организация оздоровительная | % от числ-ти детей 1-6 лет | 12 | 13750 | 650 |
|  | **Итого** |  | **85** |  | **10688** | **9646** | **-** |
| **2.** | **Объекты начального, основного и среднего общего образования** | | | | | | |
| 2.1. | Школа (гимназия, лицей) начального и основного общего образования,  1-9 классы | % от общего числа школьни-ков | 100 | 16952 | 16952 |  |  |
| 2.2. | Школа (гимназия, лицей) среднего общего образования, 10-11 классы | % от общего числа школьни-ков | 75 | 16952 | 12714 |
|  | **Итого** |  |  |  | **16952** | **15677** | **1275** |
| **3.** | **Объекты дополнительного образования** | | | | | | |
| 3.1. | Дворец (дом) творчества школьников | % от общего числа школьни-ков | 3,3 | 16952 | 559 |  |  |
| 3.2. | Детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа | 2,7 | 16952 | 458 |
| 3.3. | Станция юных техников | 0,9 | 16952 | 153 |
| 3.4. | Станция юных туристов | 0,4 | 16952 | 68 |
| 3.5. | Станция юных натуралистов | 0,4 | 16952 | 68 |
|  | **Итого** |  |  |  | **1306** | **495** | **811** |

**2.7.2 ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**2.7.2.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года  № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».
2. Поручение Правительства Российской Федерации от 01 марта 2016 года № ДК-П12-1123.
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 июня 2016 года №358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения».
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 года №322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах».
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 года №555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 июня 2012 года, регистрационный № 24440) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 декабря 2014 года № 843н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2016 года, регистрационный № 35536).
6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 ноября 2012 года № 572н «Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство-гинекология» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 апреля 2013 года, регистрационный № 27960) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 января 2014 года № 25н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2014 года, регистрационный № 31644), от 11 июня 2015 года № 333н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015, регистрационный № 37983), от 12 января 2016 года № 5н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2016 года, регистрационный № 41053)
7. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»
8. Решение Думы Первоуральского городского округа от 31 января 2019 года №153 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года»
9. Решение Думы Первоуральского городского округа Свердловской области от 30 июня 2016 года №485«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Первоуральского городского округа»

**2.7.2.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети медицинских организаций, расположенных на территории муниципального образования служат «Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения», утвержденные 08 июля 2016 года №358, разработанные на основе приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 01 марта 2016 года № ДК-П12-1123.

Методические рекомендации предназначены для перспективного планирования развития сети медицинских организаций и расчета нормативной потребности в объектах здравоохранения на основе сложившейся региональной инфраструктуры здравоохранения, учитывающей допустимый уровень обеспеченности объектами здравоохранения и являющейся основой для принятия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Для оценки использования имеющихся ресурсов здравоохранения и оптимальной эксплуатации объектов здравоохранения необходимо провести анализ следующих плановых и фактических показателей по каждой медицинской организации в динамике за 3 – 5 лет:

• объемов первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в том числе в неотложной форме, и в условиях дневного стационара;

• объемов специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях и в условиях дневного стационара;

• объемов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

• объемов паллиативной медицинской помощи;

• обеспеченности врачебными кадрами, койками дневных стационаров, больничными койкам.

Кроме того, для оценки деятельности отдельных видов медицинских организаций необходимо проводить сравнение рекомендуемой и фактической численности обслуживаемого ими населения с учетом его плотности и территориальной доступности до медицинской организации.

На основании комплексной оценки медицинской организации органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья принимается обоснованное решение о ее дальнейшем развитии.

При расчете потребности в оказании медицинской помощи рекомендуется учитывать инфраструктуру здравоохранения и зону обслуживания медицинских организаций, расположенных в граничащих субъектах Российской Федерации, с возможностью планирования объемов медицинской помощи в рамках межтерриториального взаимодействия.

Для определения потребности в мощностях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, необходимо проводить расчеты по потребности в специалистах с высшим медицинским образованием в разрезе врачебных специальностей на основе функции врачебной должности и коечного фонда по каждому профилю медицинской помощи:

Годовая функция врачебной должности определяется путем умножения нагрузки врача на 1 час приема в поликлинике и обслуживания на дому на число часов по приему и обслуживанию на дому и на число рабочих дней в году.

Потребность в коечном фонде (К) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, рассчитывается следующим образом:

**Nк/дЧН**

**К =**

**1000ЧД**

где:

Nк/д– число койко-дней на 1000 жителей (утвержденный норматив по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи равен произведению уровня госпитализации на 1 000 жителей на средние сроки лечения 1-го больного в стационаре);

Н – численность населения;

Д – среднегодовая занятость койки.

С помощью данной методики определяется абсолютное количество коек, необходимое для реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в целом по медицинской организации, а также по профильным отделениям.

При расчетных показателях коечного фонда, не позволяющих в части нормативного обеспечения штатными единицами медицинского персонала выделять профили медицинской помощи в структурную единицу – отделение, допускается агрегирование коечного фонда в укрупненные профили медицинской помощи.

Определение фактической среднегодовой занятости койки (Д) рассчитывается следующим образом: **Д = 365 дней в году – tr– (to x F),**

где:

tr– среднее время простоя койки на ремонт (примерно 10 – 15 дней в году), для расчета этого показателя необходимо общее число койко-дней закрытия на ремонт разделить на среднегодовое число развернутых коек;

to– простой койки в связи с оборотом койки, то есть время, необходимое на санацию койки после выписки и приема больного, и время ожидания госпитализации (1,0 для всех профилей, кроме: туберкулезных – 3; для беременных и рожениц – 2,5 – 3; инфекционных – 3; гинекологических – 0,5 и т.п.);

F – плановый оборот койки (число пролеченных больных на одной койке за год).

Определение планового оборота койки (F) рассчитывается следующим образом:

,

где:

T – средние сроки лечения.

В целях обеспечения эффективности использования средств, а также исключения дополнительных затрат на строительство объектов здравоохранения субъектам Российской Федерации рекомендуется использовать имеющиеся нежилые объекты недвижимого имущества, предварительно приспособленные для размещения в них медицинских организаций.

При проведении организационно-управленческих мероприятий рекомендуется предусмотреть возможность перераспределения имеющихся кадровых и материально-технических ресурсов внутри структурных подразделений медицинской организации.

**2.7.2.3. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД И ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ**

Сводные значения показателей нормативной потребности в услугахучреждений здравоохранения, с учетом уточненных данных по численности населения, представленных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск приведены в таблице 58.

Таблица 58. - **Расчет показателей потребности**

| № п/п | Наименование объекта (расчетного показателя) | Нормативный показатель | | Кол-во жите-лей (факт) | Норма-тивная потреб-ность на 2025г. | В том числе | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед.изм. | Величина | Сохраня-емая на 2025г. | Необхо-димо запроек-тировать |
| 1. | Объекты здравоохранения | | | | | | |
| 1.1. | Больничные учреждения | коек на 1000 жителей | 13,47 | 146511 | **1974** | **897** | **1077** |
| 1.2. | Амбулаторно-поликлиничес-кие учреждения | посещений в смену на 1000 жителей | 18,15 | 146511 | **2659** | Поликлинические отделения при городской и детской городской больницах | |
| 1.3. | Аптеки в городской местности | Объект | 1 на 6,2 тыс.  жителей | 146511 | 24 | Аптечные пункты в городской и детской городской больницах, учреждениях специализированной помощи | |
| 1.4. | Выдвижые пункты скорой помощи | Санитарный автомобиль | 1 на 5 тыс. городскогонаселения | 146511 | 29 | ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи» | |
| 1.5. | Офисы врача общей практики | Численность обслуживае-мого населе-ния, чел. | 1700 | 146511 | 86 | 14 ОВП  6 ФАП | - |

**2.7.3 ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**2.7.3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 года №586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций»
2. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
3. Свод Правил 42.13330.2016 года «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2 июля 01-89».
4. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 года-2030 годы»
5. Решение Думы Первоуральского городского округа от 31 января 2019 года №153 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года»
6. Решение Думы Первоуральского городского округа Свердловской области «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Первоуральского городского округа»
   * + 1. **ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК**

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети организаций сферы физической культуры и спорта, расположенных на территории муниципального образования служат «Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» от 21 марта 2018 года №244, утвержденные Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций используются для расчетов нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах спорта с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы физической культуры и спорта, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации.

Методические рекомендации разработаны в целях повышения уровня качества предоставления услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению, а также эффективности размещения объектов спорта.

Потребность субъектов Российской Федерации в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%, а также гарантированного (законодательно установленного) объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом потребности в государственных услугах в сфере физической культуры и спорта. При этом, органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают определение гарантированных (законодательно установленного) оказываемых гражданам государственных (муниципальных) услуг в соответствии с общероссийским разделом базового [перечня](consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2F0F168023455BF9A3BF9F4148669A6CC924EFD05798E1A69F16F1D2315A74EuDN) государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

При принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов Российской Федерации объектов спорта рекомендуется учитывать:

а) критерии минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта для населения;

б) критерии доступности услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению;

в) существующую обеспеченность населения объектами спорта;

г) существующий уровень доступности для населения услуг по физической культуре и спорту;

д) специфику территории (численность населения, плотность населения, демографический состав, природно-климатические, географические условия, состояние дорожной и транспортной инфраструктуры, социально-экономические особенности развития);

е) тенденции изменения на территории численности населения, относящего к различным категориям потребителей услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению;

ж) приоритеты пространственного развития в части изменения функционального назначения территорий, размещения новых и реконструкции существующих жилых и общественных территорий;

з) возможности сокращения или не увеличения объемов расходных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Критерии минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта.

Обеспеченность объектами спорта в Российской Федерации, определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (далее – ЕПС).

Если единовременная пропускная способность объекта спорта не указана в проектной документации на объект спорта, рекомендуется принимать ее равной планово-расчетному показателю количества занимающихся физической культурой и спортом на этапе начальной подготовки, используемые при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта по виду спорта, для которого создан объект спорта, согласно таблице 59.

Таблица 59. - **Планово-расчетные показатели количества занимающихся физической культурой и спортом на этапе начальной подготовки, используемые при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта**

| № | Наименование спортивных сооружений | Кол-во занимающихся (макс.) | Норма В. М. на одного чел. (мин.) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более, плоскостные спортивные сооружения | | |
| 1. | Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой: |  |  |
|  | Отдельная прямая беговая дорожка (на 1 дорожку длиной 60 – 100 м) | 3 | - |
|  | Круговые беговые дорожки (в расчете на 1 дорожку)  - длина дорожки 200 м  - длина дорожки 333 м  - длина дорожки 400 м | 3  5  6 | -  -  - |
|  | Места для прыжков (в расчете на 1 сектор) | 5 | - |
|  | Места для толкания ядра, метания молота, диска, копья (в расчете на 1 сектор) | 6 | - |
| 2. | Конькобежные дорожки  Размер круговых дорожек – 400 x 13 м  Размер круговых дорожек – 333 x 13 м | 80  60 | -  - |
| 3. | Спортивные площадки (в расчете на 1 площадку) для:  - Бадминтона  - Баскетбола  - Волейбола  - Городошного спорта  - Гандбола  - Тенниса  - Тенниса настольного (1 стол)  - Хоккея с шайбой  - Фигурного катания:  - массовое катание  - одиночное катание  - парное катание | 6  18  20  10  22  6  4  30  -  30  8 | -  -  -  -  -  -  -  -  15 кв.м  -  - |
| 4. | Поля для игры в:  - Регби  - Футбол  - Хоккей на траве  - Хоккей с мячом | 28  28  28  30 | -  -  -  - |
| 5. | Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для:  - детей 6 – 10 лет  - детей 11 – 14 лет  - юношей и взрослых | -  -  - | 3 кв.м  5 кв.м  10 кв.м |
| 6. | Комплексная площадка для подвижных игр | - | 20 кв.м |
| 7. | Полоса для преодоления препятствий | 1 чел на 10 м длины | - |
| II. | Спортивные залы | | |
|  | Для занятий:  - Акробатикой  - Бадминтоном  - Баскетболом  - Боксом  - Дзюдо  - Волейболом  - Спортивной гимнастикой  - Женщины (количество человек в расчете на 1 снаряд):  а) бревно  б) брусья  в) ковер для вольных упражнений  г) опорный прыжок  Мужчины (количество человек в расчете на 1 снаряд):  а) брусья  б) ковер для вольных упражнений  в) конь  г) кольца  д) опорный прыжок  е) перекладина  Художественной гимнастикой  Ручным мячом  Спортивной борьбой  Теннисом  Настольным теннисом:  - в расчете на 1 стол (чел.)  - в расчете на 1 занимающегося (В. М площади зала)  Тяжелой атлетикой:  - в расчете на 1 помост и на 1 комплект оборудования  - в расчете на 1 занимающегося (В. М площади зала)  Фехтованием:  - в расчете на 1 дорожку  - в расчете на 1 занимающегося  Прыжками на батуте:  - в расчете на 1 батут (чел.)  - в расчете на 1 занимающегося (В.м площади зала)  Зал для общефизической подготовки  Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий:  - 42х24 м  - 36х18 м  - 30х15 м  - 24х12 м  - 18х12 м  - 12х6 м | 50  8  18  15  20  20  -  5  5  6  6  -  5  6  5  5  6  5  20  22  16  6  4  -  -  15  -  7  -  8  -  -  50  40  35  35  25  12 | 20 кв.м  17 кв.м  30 кв.м  13 кв.м  12 ка.м  18 кв.м  11 кв. м  -  -  -  -  11 кв.м  -  -  -  -  -  -  32 кв.м  45 кв.м  22 кв.м  108 кв. м  -  -  9 кв.м  -  14 кв.м  -  20 кв.м  -  5 кв.м  10 кв.м  -  -  -  -  -  - |

В случае возможности проведения на объекте спорта занятий по нескольким видам спорта, единовременную пропускную способность объекта спорта рекомендуется рассчитывать по формуле:

**ЕПС = (а + б +…) / к,**

где:

а, б,…– планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте спорта видам спорта;

к – количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта.

В случае возможности проведения на объекте спорта одновременных занятий по нескольким видам спорта, единовременная пропускная способность объекта спорта рекомендуется рассчитывать как сумма единовременных пропускных способностей спортивных помещений по каждому виду спорта.

При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм), равный 12,2% от населения Российской Федерации (122 человека на 1000 населения).

ЕПСнорм рассчитан исходя из необходимости решения первоочередной задачи – привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю (Сз)) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

Для решения этой задачи необходимо создание спортивной инфраструктуры с учетом следующих факторов:

- количество населения указанной целевой группы (Н) в 2015 года – 136,1 млн. человек;

- режим работы объектов спорта (Р) – 7 дней в неделю;

- средняя техническая загруженность объектов спорта (З) – 0,7;

- время функционирования для обеспечения потребности указанной целевой аудитории (В) – 5 часов в день.

Таким образом, ЕПСнорм определена по формуле:

**ЕПСнорм = Н x Сз / (Р x З x В) = 16,66 (млн. человек) или 12,2% от численности населения Российской Федерации.**

ЕПС физкультурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения, определяется как 12,2% от численности населения региона.

Определяя процентное соотношение величины пропускной способности существующих спортивных сооружений к величине необходимой пропускной способности, рекомендуется рассчитывать уровень обеспеченности населения региона спортивными сооружениями.

Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (муниципальные образования) принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться Сводом Правил 42.13330.2016 года «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2 июля 01-89».

Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2016 года , или в ином количестве принимается субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.

Критериями доступности услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению, могут являться:

• наличие необходимого количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения в рамках гарантированного (законодательно установленного) объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом потребности в государственных услугах в сфере физической культуры и спорта;

• полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуг физкультурно-спортивными организациями в средствах массовой информации;

• наличие в физкультурно-спортивных организациях условий предоставления услуг инвалидам и другим лицам с учетом имеющихся у них стойких ограничений жизнедеятельности;

• возможность получения гражданами услуг физкультурно-спортивных организаций с учетом уровня их доходов и с учетом установления льгот для отдельных категорий граждан.

**2.7.3.3.РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД И ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ**

Сводные значения показателей нормативной потребности в услугах учреждений физической культуры и спорта, с учетом уточненных данных по численности населения, представленных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск, приведены в таблице 60.

Таблица 60. - **Расчет нормативной потребности**

| № п/п | Наименова-ние объекта (расчетного показателя) | Нормативный показатель | | Кол-во жителей (факт) | Норма-тивная потреб-ность в 2030г. | В том числе | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед.изм. | величина | Сохраня-емая в 2030г. | Необхо-димо доп. |
| 1. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | | | | | | |
| 1.1. | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 | 146511 | 8790,7 | На территории городского округа Первоуральск находятся крупные спортивные комплексы, Спортивные школы, секции и клубы работают по 46 направлениям | |
| 1.2. | Помещения для физкуль-турно-оздоро-вителных занятий | м2 общей площади на 1000 чел. | 70 | 146511 | 10255,8 |
| 1.3. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 1000 чел. | 1949,4 | 146511 | 285608,5 |
| 1.4. | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 | 16952 | 390 | В направлении развития массового детско-юношеского спорта работают: Детско-юношеская спортивная школа, МБУ «Старт», «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом «Уральский трубник». | |

* + 1. **ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА**
       1. **2.7.4.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА И ИХ СОСТОЯНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

1. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года №Р-965 (во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 01 марта 2016 года № ДК-П12-1123, от 25 апреля 2016 года № ДК-П12-2459) «[Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/)
2. Поручение Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 года № Пр.1441 (пл. “б” п. 1), от 08 декабря 2015 года № Пр-2508 (пп. 12 п. 1)
3. Поручение Правительства Российской Федерации от 01марта 2016 года № ДК-П12-1123, от 25 апреля 2016 года № ДК-П12-2459
4. Федеральный закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
6. Федеральный закон Российской Федерации от 26 мая 1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года (ред. 03 июля 2016 года № 342-ФЗ) “О библиотечном деле”
8. Федеральный закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
9. Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ)
10. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. От 05 декабря 2017 года).
11. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»
12. [Распоряжение](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-26122014-n-2716-r/#TlCsw2D9Sjbj) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 2716-р «Об утверждении Программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации»
13. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года г. №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы»
14. Решение Думы Первоуральского городского округа от 31 января 2019 года №153 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Первоуральского городского округа на период до 2030 года»
15. Решение Думы Первоуральского городского округа Свердловской области от 30 июня 2016 года №485 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Первоуральского городского округа»

**2.7.4.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**Основой планирования** и оценки соответствия нормативным требованиям сети организаций культуры, расположенных на территории городского округа Первоуральск **служат «Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры** от 2 августа 2017 года. N Р-965.

В соответствии с п. 2 статьей. 44 Конституции Российской Федерации о праве граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, а также со статьями 1, 12, 30, 37, 39, 40 Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» определяющими права граждан на доступ к культурным ценностям, права и обязанности субъектов культурной деятельности, исходя из принципов, определенных в «Основах государственной культурной политики», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808, необходимо обеспечить:

• территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры;

• развитие инфраструктуры культурной деятельности;

• создание благоприятной культурной среды в малых городах, включая создание клубной сети кино-видеопоказа;

• создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов;

• использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от места проживания.

Во исполнение нормативно-правовых актов Российской Федерации по обеспечению доступности услуг организаций культуры необходимо руководствоваться единой методикой по определению нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры, что позволит преодолеть диспропорции обеспеченности и создать условия для развития сети организаций культуры.

Условия оптимального размещения видов организаций культуры устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации исходя из полномочий субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере культуры в пределах собственных средств с учетом рекомендуемой нормативной потребности.

Расчет нормативной потребности субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в объектах культуры должен предусматривать:

• вид объекта исходя из его функционального значения, специализации, профиля;

• нормативное значение (количество) сетевых единиц различных функциональных видов организаций культуры, обеспечивающих комплекс услуг в соответствии с полномочиями в сфере культуры органов государственной власти и органов местного самоуправления;

• нормативное значение (количество) населения, для которого должны быть обеспечены услуги организаций культуры;

• показатель территориальной доступности (время в пути до объекта).

**Условия оптимального размещения объектов культуры должны учитывать**:

• существующую обеспеченность населения объектами культуры;

• функциональное многообразие организаций культуры;

• специфику территории, в том числе: культурно-исторические особенности; числен-ность, плотность и демографический состав населения; природно-климатические условия; транспортную инфраструктуру и социально-экономические особенности развития региона;

• прогноз изменения демографического состава населения и бюджетной обеспе-ченности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

• критерии доступности услуг организаций культуры для населения.

**Критерии доступности услуг организаций культуры:**

• возможность выбора организаций культуры;

• развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предоставления услуг;

• возможность получения гражданами услуг организаций культуры исходя из уровня их доходов и с учетом установленных льгот;

• сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библио-тек и занятий любительским искусством;

• полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуг организациями культуры;

• наличие организаций культуры для детей;

• наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

**Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры** может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, загруженных менее чем на 50%, а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Размещение объектов культуры, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, должно предусматриваться при разработке нормативов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных планов городских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых районов города.

Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности социальных объектов для населения субъекта Российской Федерации и муниципального образования (ст. 29.1; 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В целях обеспечения доступности нормативы градостроительного проектирования должны предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Физическая доступность услуг государственных и муниципальных организаций культуры обеспечивается за счет шаговой и транспортной доступности, а также путем информационно-коммуникационных технологий доступа к электронным ресурсам (виртуальным экскурсиям, спектаклям, концертам) и путем организации гастролей.

Порядок обеспечения условий доступности организаций культуры для инвалидов устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

**Нормы и нормативы размещения библиотек:**

В соответствии с законодательством Российской Федерации в основе государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, а также сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обеспечивают:

• финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов соответст-венно государственных и муниципальных библиотек;

• реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;

• условия доступности для инвалидов библиотек субъектов Российской Федерации и муниципальных библиотек.

Органы местного самоуправления не вправе принимать решения и осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-технического обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек представлены в таблице 61. ([Распоряжение Минкультуры России от 02 августа 2017 года № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/)[Приложение. Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/prilozhenie/) «[II. Нормы и нормативы размещения библиотек](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/prilozhenie/ii/)»).

Таблица 61. - **Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек (городской округ)**

| Наименование организации, осуществляющей услуги/  Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | на 20 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность 30-45 минут |
| Детская библиотека | на 10 тыс.детей | 1 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | независимо от количества населения | 2 |

Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся:

• фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ включает: каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом;

• фонды Президентской библиотеки.

**Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа:**

В соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации по организации и поддержке учреждений культуры и искусства и на основании полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, и по созданию условий для развития народного художественного творчества создаются учреждения клубного типа, которые действуют на основании Примерногоположения, утвержденного решением Коллегии Минкультуры России от 29 мая 2002 года № 10 с изменениями, внесенными в Положение письмом Министра культуры Российской Федерации от 22 сентября 2009 года № 43-01-39/01.

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера.

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа представлены в таблицах 62-63.

Таблица 62. - **Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа (нормативы для городского округа)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, осуществляющей услуги/ Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| Дом культуры | Население от 100 до 500 тыс.чел. | 1 на 100 тыс.чел. | Транспортная доступность 30-40 минут |
| Население до 100 тыс.чел. | 1 на 20 тыс.чел. |

Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа в городских округах предусматривают наличие 1 Дома культуры на население от 10 до 200 тыс. чел. в зависимости от плотности населения и разнообразия культурно-досуговой инфраструктуры населенного пункта.

Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, имеющие транспортную доступность до административного центра 30 минут и более, применяется норматив 1 Дом культуры на 5 тыс. жителей по совокупности населения в сельских населенных пунктах.

Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, минимально необходимое количество учреждений клубного типа определяется по следующей формуле:

**КС = (Нс : Ннс) + ((Н – Нс) : Ннг),**

где:

КС – сеть учреждений клубного типа;

Н – численность населения;

Ннс– норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, входящего в состав городского округа;

Нс– численность сельского населения;

Ннг– норматив численности жителей на 1 дом культуры для городского округа.

При расчете нормативной потребности в строительстве объектов культуры необходимо учитывать их мощность (количество мест на 1 000 чел.).

Таблица 63. - **Расчет посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа в муниципальном образовании на 1 тыс. жителей (норматив по городскому округу)**

| Количество жителей (чел.) | До 10000 | 10000  -  14999 | 15000  -  19999 | 20000  -  29000 | 30000  -  49999 | 50000  -  99999 | 100000 -  149999 | 150000  -  199999 | 200000  -  249999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадочных мест (ед.) | 80 | 65 | 70 | 65 | 45 | 35-15 | 15-12 | 12-8 | 8-6 |

С учетом плотности населения, функциональных задач и технической оснащенности учреждения культуры клубного типа в пределах одного муниципального образования могут различаться по мощностным характеристикам. При наличии потребности в Домах культуры выше рекомендуемого норматива, количество таких учреждений и условия их создания утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации за счет собственных средств.

Создание Центров культурного развития в городских поселениях осуществляется при наличии потребности по решению органов местного самоуправления за счет собственных средств.

**Нормы и нормативы размещения парков культуры:**

Таблица 64. - **Нормативы по организации парка культуры и отдыха (городской округ)**

| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Парк культуры и отдыха | на 30 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность 15-30 минут |

Мощность парка по площади определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утвержденной органом местного самоуправления.

При наличии потребности в парках культуры и отдыха в населенных пунктах с количеством жителей менее 30 тыс. человек количество парков и условия их создания утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации за счет собственных средств.

**Нормы и нормативы размещения кинозалов:**

Таблица 65. - **Нормативы размещения кинозалов (городской округ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| Кинозал | 1 на 20 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность 15-30 минут |

За сетевую единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.

При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры, либо в коммерческой организации.

Нормы и нормативы обеспеченности услугами кинопоказа предусматривают не менее 1 кинозала на 20 тыс. чел. в городском округе.

**Нормы и нормативы размещения музеев:**

Таблица 66. - **Нормативы размещения музеев (городской округ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| Краеведческий музей | Независимо от количества населения | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |
| Тематический музей | Независимо от количества населения | 1 |

За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.

Минимально необходимое количество музеев определяется по следующей формуле:

**МС = Н : Мн,**

где

МС – музейная сеть,

Н – численность населения,

Мн – норматив численности жителей на 1 музей.

В муниципальном районе может быть организовано несколько музеев в зависимости от состава и объема фондов. Районные музеи могут иметь филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений. Филиалы районного музея в сельских поселениях принимаются к расчету в качестве сетевой единицы.

В городском округе может быть организовано несколько музеев в зависимости от состава и объема фондов.

**Нормы и нормативы размещения театров:**

Таблица 67. - **Нормативы размещения театров (городской округ)**

| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Театр по видам искусств | Население от 100 до 200 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |

За сетевую единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров.

Учитывается в качестве одной сетевой единицы театр, в котором действует нескольких театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс.

Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы.

Минимально необходимое количество театров для различных муниципальных образований и субъектов Российской Федерации определяется по следующей формуле:

**ТС = Н : Тн,**

где:

ТС – театральная сеть;

Н – численность населения;

Тн– норматив численности жителей на 1 театр.

В целях выравнивания диспропорций по обеспечению доступности населения к театральному искусству и на основании полномочия муниципальных органов власти по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры в муниципальных образованиях создаются театры.

В городских округах устанавливается норматив количества театров различной направленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-драматический), при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи.

Таблица 68.- **Расчет посадочных мест на совокупное количество театров на 1 тыс. жителей в муниципальном образовании (норматив по городскому округу)**

| Количество жителей (чел.) | До 10000 | 10000-14999 | 15000- 19999 | 20000  - 29000 | 30000 – 49999 | 50000 – 99999 | 100000- 149999 | 150000-199999 | 200000  -  249999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадочных мест (ед.) | х | х | х | х | х | 6-8 | 7-6 | 6-5 | 4-3 |

**Нормы и нормативы размещения концертных залов:**

Таблица 69. - **Нормативы размещения концертных залов (городской округ)**

| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Концертный зал | Независимо от количества населения | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |
| Концертный творческий коллектив | Независимо от количества населения | 1 |

Концертная организация – это организация, осуществляющая создание, показ (публичное исполнение) и (или) организацию показа концертных программ.

К концертным организациям относятся:

- филармонии – основной вид концертной организации в области академической музыки, имеющей в своем распоряжении один или несколько филармонических концертных залов и (или) творческих коллективов, и организующей гастроли иных творческих коллективов филармонической направленности (оркестры, хоры, ансамбли);

- филармонический концертный зал – специальная площадка, отвечающая акустическим стандартам исполнения академической музыки, или вид концертной организации, выполняющей функции формирования и удовлетворения общественных потребностей в академическом музыкальном искусстве;

- самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и т.п.

К расчету сетевых единиц принимаются организации всех форм собственности.

В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений).

Минимально необходимое количество концертных организаций для различных муниципальных образований определяется по следующей формуле:

**КоС = Ккз + Кф + Ккк**

где:

КоС – сеть концертных организаций;

Ккз– нормативное число концертных залов;

Кф– нормативное число филармоний;

Ккк– нормативное число концертных творческих коллективов.

**Ккз = Н : Нкз,**

где:

Н – численность жителей;

Нкз – норматив числа жителей на 1 концертную организацию.

**Кф = Н : Нф,**

где:

Н – численность жителей;

Нф– норматив числа жителей на 1 филармонию.

**Ккк = Н : Нкк,**

где:

Н – численность жителей;

Нкк– норматив числа жителей на 1 концертный творческий коллектив.

В целях удовлетворения потребности населения в академической музыке концертные организации осуществляют гастроли.

В соответствии с «[Концепцией](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-24112015-n-2395-r/#OVq6Tkw3BWVJ) развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации до 2025 года», понятие «гастроли» включает в себя показ концертных программ вне места постоянной концертной деятельности исполнителя, в том числе в населенных пунктах собственного региона.

Таблица 70. - **Расчет посадочных мест на совокупное количество концертных организаций на 1 тыс. жителей в муниципальном образовании (норматив по городскому округу)**

| Количество жителей (чел.) | До 10000 | 10000-14999 | 15000- 19999 | 20000  - 29000 | 30000  -  49999 | 50000  -  99999 | 100000- 149999 | 150000-199999 | 200000  -  249999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадочных мест (ед.) | х | х | х | х | х | 6-7 | 7-6 | 6-5 | 5-4 |

**Нормы и нормативы размещения цирковых площадок:**

Таблица 71. - **Нормативы размещения цирковых площадок (городской округ)**

| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Цирковая площадка (цирковой коллектив) | Население от 100 до 500 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |

  В [Распоряжении](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-02042012-n-434-r/#wViBkTmsuIrO) Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2012 года N 434-р «О концепции развития циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года» понятие «цирк» определяется как обобщенное наименование всех видов зрелищных номеров, аттракционов, программ, спектаклей, решаемых средствами цирковой выразительности, а также как специальное зрелищное сооружение с куполообразным покрытием и манежем, предназначенное для создания и (или) показа цирковых произведений.

За сетевую единицу принимаются цирки (цирковые коллективы) всех форм собственности.

Минимально необходимое количество цирков для различных муниципальных образований определяется по следующей формуле:

**ЦС = Н : Цн,**

где:ЦС – цирковая сеть; Н – численность населения;

Цн– норматив численности жителей на 1 цирк (цирковую площадку, коллектив).

На основании полномочия муниципальных органов власти по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в городских округах с населением от 100 до 500 тыс. чел. рекомендуется создать специально оборудованную цирковую площадку или цирковой коллектив на базе действующего объекта культуры.

Строительство специализированного циркового помещения в городских округах с населением менее 500 тыс. чел. осуществляется при наличии потребности в таком помещении, утвержденной в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.

**Нормы и нормативы размещения зоопарков (ботанических садов):**

Таблица 72. - **Нормативы размещения зоопарков (ботанических садов) (городской округ)**

| Наименование организации, осуществляющей услуги | Обеспеченность, тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Зоопарк (ботанический сад) | Население от 250 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |

Зоопарк (зоосад, ботанический сад) создается на базе специализированной ландшафтной среды при условии наличия коллекции животных и растений для демонстрации населению различных видов фауны и флоры, ведения научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности по охране природы и животного мира. Зоосад выполняет те же функции за исключением научно-исследовательской.

За сетевую единицу принимаются зоопарки всех форм собственности.

Мощность зоопарка (ботанического сада) по площади определяется в зависимости от объема коллекции и видов животных (растений).

При наличии потребности в зоопарках (ботанических садах) в населенных пунктах менее 250 тыс. чел. количество и условия создания зоопарков (ботанических садов) утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации за счет собственных средств.

**2.7.4.3 РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД И ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ**

Сводные значения показателей нормативной потребности в услугах учреждений физической культуры и спорта, с учетом уточненных данных по численности населения, представленных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск, приведены в таблице 73.

Таблица 73. - **Расчет нормативной потребности в объектах сферы культуры и досуга**

| № п/п | Наименование объекта (расчетного показателя) | Нормативный показатель | | | Кол-во жителей (факт) | | Норма-тивная потреб-ность в 2025 г. | В том числе | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед.изм. | | Величи-на | Сохра-няемая в 2025 г. | Необхо-димо запроектировать |
| 1. | Объекты досуга, культуры, объекты работы с детьми и молодежью | | | | | | | | |
| 1.1 | Помещение для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола на 1000 чел. | | 50 | 146511 | | 7325,5 | Организованы клубы и кружки по интересам | |
| 1.2 | Танцевальные залы | место на  1000 чел. | | 6 | 146511 | | 879 |
| 1.3 | Клубы | посет. Место на 1000 чел. | | 80 | 146511 | | 11720 | Дворец культуры Новотрубного завода, Дворец культуры «Огнеупорщик», Дворец культуры им. Ленина («Хромпик») и «Дом пионеров»; | |
| 1.4 | Кинотеатры | место на 1000 чел. | | 35 | 146511 | | 5128 | 2 кинотеатра | |
| 1.5 | Музеи в городских поселениях с числом жителей до 10 тыс. чел. | учреж-дений культуры | | 1 | 146511 | | 14 | [Исторический музей «Первоуральск»](https://wiki2.org/ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%C2%BB), Первоуральский музей восковых фигур, Музей истории Новотрубного завода, Музей трудовой и боевой славы Первоуральска | |
| 2. | Объекты библиотечного обслуживания населения | | | | | | | | |
| 2.1 | Библиотеки для городских поселений | 1000 человек зоны обслуживания | 6 тыс. ед. хране-ния/  5 чит.  Мест | | 146511 | 879066/733 | | 439557/702 | 43509/31 |

В учреждениях муниципального образования в полной мере предусмотрено проведение ряда мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

* + 1. **ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)**

**НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК**

Сводные значения рассчитанной нормативной потребности в объектах социальной сферы городского округа Первоуральскс учетом изменения численности населения на расчетный период приведены в таблице 74.

Таблица 74. - **Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы городского округа Первоуральск на период до 2030 года**

| Наименование | Норматив | Ед.изм | Совре-менное состояние | Требу-емая мощ-ность на 2025 год | Дефицит, излишек на 2025 год | Проектная мощность запланиро-ванных к строитель-ству объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организации народного образования** | | | | | | |
| Дошкольные организации | 85% детей дошкольного возраста | место | 9646 | 10688 | 1042 | 1042 |
| Общеобразовательные школы | 100% охват детей школьного возраста | учащи-еся | 15677 | 16952 | 1275 | 1275 |
| Внешкольные организации | 7,7% общего числа школьников | место | 495 | 1306 | 81 | 811 |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | | | |
| Стационары | 13,47 коек на 1000 жителей | коек | 897 | 1974 | 1077 | 1077 |
| **Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения** | | | | | | |
| Спортивные залы общего пользования | 60 м2 на 1 тыс. чел | кв. м площади пола | На территории городского округа Первоуральск находятся крупные спортивные комплексы, Спортивные школы, секции и клубы работают по 46 направлениям | | | |
| **Учреждения культуры и досуга** | | | | | | |
| Клубы | 80 посет. место на 1000 чел. | посети-тельс-кое место | Дворец культуры Новотрубного завода, Дворец культуры «Огнеупорщик», Дворец культуры им. Ленина («Хромпик») и «Дом пионеров»; | | | |
| Библиотеки | от 5 тыс. – 4,5 на 1 тыс.чел.;  от 1 до 2 тыс. чел. – 6; до 1 тыс – 7 | тыс.ед. хране-ния | 439557/702 | 879066/733 | 43509/31 | 43509/31 |

* + 1. **РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК**

Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания подразумевает приведение обеспечения населения городского округа в соответствие с требованиями НГПСО 1-2009.66 и других действующих нормативных документов.

Городской округ Первоуральск формируется как ярко выраженная моноцентрическая система с центром в г. Первоуральск. При этом особенностью формирующейся системы является наличие и дальнейшее развитие локальных центров – Билимбай, Новоуткинск, Кузино и в особенности Новоалексеевское. Данные населённые пункты будут играть роль центров обслуживания малых населённых пунктов, прилегающих к этим посёлкам. В этой связи система социального и культурно-бытового обслуживания формируется с ориентацией получения услуг высшего ранга в г. Первоуральск, стандартного уровня – в локальных центрах обслуживания и минимального уровня – в населённых пунктах.

Генеральным планом предусматривается полное обеспечение населения недостающими объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

В новых границах населённых пунктов разместятся: детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, объекты здравоохранения и спорта, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также кредитно-финансовые учреждения и отделения связи.

В рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296-ПП, в 2017–2018 годах, в п. Билимбай предусматривается размещение физкультурно-оздоровительного центра, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Билимбай, площадь Свободы, в 175 метрах на запад от дома № 19.

На расчётный срок для д. Старые Решеты показатели обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания приняты как для малого городского населённого пункта.

При этом в проекте закладывается, и система доставки услуг или населения к центрам обслуживания. Это касается всех видов обслуживания. В частности, предполагается организация школьных автобусов для доставки детей в учебные заведения, развитие мобильных пунктов торгового, медицинского и бытового обслуживания. Особенно в населённые пункты с численностью населения не превышающей 150-200 человек.

Более подробная информация об объектах социального и культурно-бытового обслуживания отображена в проектах генеральных планов населённых пунктов городского округа Первоуральск выполнеными ОАО «Уралаэрогеодезия» в 2012 году. Точное расположение объектов КБО д. Старые Решеты определяется на следующей стадии проектирования (требуется разработка проекта Генерального плана населённого пункта).

Мероприятия по развитию системы социального и культурно-бытового обслуживания минимального уровня приведены в таблице 75.

Таблица 75. – **Мероприятия по развитию системы социального и культурно-бытового обслуживания городского округа Первоуральск (в соответствии с генеральным планом городского округа Первоуральск Свердловской области)**

| Населённый пункт | Население | | Норма по НГПСО 1-2009.66 | | Обеспеченность | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 г. | 2030 г. | Единица измерения | Норм. показатель | Соврем состояние | 2025 г. | 2030 г. |
| **Детские дошкольные учреждения** | | | | | | | | |
| **г. Первоуральск** | **151000** | **166700** | мест на 1 тыс.чел | 55 | 4367 | 8305 | 9169 | Строит 14 детских дошкольных учреждений |
| **Кузинское СТУ** | **5435** | **6705** |  |  |  |  |  |  |
| п. Кузино | 4600 | 5750 | мест на 1 тыс. чел | 50 | 130 | 230 | 288 | Строит д/с на 160 м |
| п. Меркитасиха | 50 | 50 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| п. Перескачка | 340 | 335 | - | - | - | 17 | 17 | Строит начальной школы-детского сада на 55 мест |
| с. Нижнее Село | 350 | 460 | - | - | - | 18 | 23 | Строит д/с на  60 м |
| д. Каменка | 45 | 60 | - | - | - | 3 | 3 | Группа кратковременного пребывания детей на 5 м |
| д. Трёка | 50 | 50 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| **Новоуткинское СТУ** | **9434** | **10255** |  |  |  |  |  |  |
| п. Новоуткинск | 6130 | 6510 | мест на 1 тыс.чел | 50 | 346 | 307 | 326 | Строит 2 д/с на 105 м |
| п. Коуровка | 430 | 430 | - | - | - | 22 | 22 | - |
| п. Новая Трёка | 24 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| п. Прогресс | 2350 | 2625 | мест на 1 тыс.чел | 50 | 60 | 118 | 132 | Строит 2 д/с на 140 м |
| с. Слобода | 450 | 620 | - | - | - | 23 | 31 | Открытие малокомпл д/с  35 м |
| п. Шадриха | 50 | 50 | - | - | - | 3 | 3 | Группа кратковременного пребывания детей на 5 м |
| **Билимбаевское СТУ** | **10881** | **12742** |  |  |  |  |  |  |
| п. Билимбай | 6480 | 7710 | мест на 1 тыс.чел | 50 | 275 | 324 | 386 | Строительство  4-х ДДУ на  180 м |
| с. Битимка | 1590 | 1815 | мест на 1 тыс.чел | 50 | 113 | 80 | 91 | - |
| п. Вересовка | 371 | 313 | мест на 1 тыс.чел | 50 | 100 | 19 | 16 | - |
| д. Извездная | 200 | 340 | - | - | - | 10 | 17 | Открытие малокомпл д/с  20 м |
| д. Коновалово | 859 | 1007 | - | - | - | 43 | 50 | Строительство ДДУ на 50 м |
| д. Крылосово | 1100 | 1100 | мест на 1 тыс.чел | 50 | 55 | 55 | 55 | - |
| д. Макарова | 150 | 260 | - | - | - | 8 | 13 | Открытие малокомпл д/с 13 м |
| д. Черемша | 88 | 150 | - | - | - | 4 | 8 | Открытие малокомпл д/с 10 м |
| п. Ильмовка | 30 | 30 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| п. Дидино | 13 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **Новоалексеевское СТУ** | **10155** | **35596** |  |  |  |  |  |  |
| с. Новоалесксеевское | 1960 | 2270 | мест на 1 тыс.чел | 50 | 95 | 98 | 114 | Строительство ДДУ на 75 м |
| п. Канал | 6440 | 12894 | - | - | - | 322 | 645 | Строительство  8 ДДУ в общем на 1350 мест |
| д. Старые Решеты | 400 | 18960 | мест на 1 тыс.чел | 50 | - | 20 | 948 | Строительство  4 ДДУ в общем на 980 мест |
| п. ж/д ст Хрустальная | 590 | 650 | - | - | - | 30 | 33 | Открытие малокомпл д/с  40 мест |
| п. Флюс | 138 | 175 | - | - | - | 7 | 9 |  |
| п. Решеты | 580 | 640 | - | - | - | 29 | 32 | Открытие малокомпл д/с  35 мест |
| д. Хомутовка | 7 | 7 | - | - | - | - | - |  |
| **Общеобразовательные учреждения** | | | | | | | | |
| **г. Первоуральск** | **151000** | **166700** | учащихся на 1 тыс.чел | 103 | 16794 | 15553 | 17170 | Строительство 9 обще-образовательных учреждений |
| **Кузинское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п Кузино | 4600 | 5750 | учащихся на 1 тыс.чел | 112 | 400 | 515 | 644 | Расширение школы до  645 мест |
| п.Меркитасиха | 50 | 50 | - | - | - | 6 | 6 | - |
| п. Перескачка | 340 | 335 | - | - | - | 38 | 38 | Строит начальной школы-детского сада на 55 мест |
| с. Нижнее село | 350 | 460 | - | - | - | 39 | 52 | Строит начальной школы на  70 мест |
| д. Каменка | 45 | 60 | - | - | - | 5 | 7 | - |
| д. Трёка | 50 | 50 | - | - | - | 6 | 6 | - |
| **Новоуткинское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Новоуткинск | 6130 | 6510 | учащихся на 1 тыс.чел | 112 | 1176 | 687 | 729 | - |
| п. Коуровка | 430 | 430 | - | - | - | 48 | 48 | - |
| п. Новая Трёка | 24 | 20 | - | - | - | 3 | 2 | - |
| п. Прогресс | 2350 | 2625 | учащихся на 1 тыс.чел | 112 | 300 | 263 | 294 | - |
| с. Слобода | 450 | 620 | - | - | - | 50 | 69 | - |
| п. Шадриха | 50 | 50 | - | - | - | 6 | 6 | - |
| **Билимбаевское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Билимбай | 6480 | 7710 | учащихся на 1 тыс. чел | 112 | 630 | 726 | 864 | Строительство школы на  540 м |
| с. Битимка | 1590 | 1815 | учащихся на 1 тыс. чел | 112 | 330 | 178 | 203 | - |
| п. Вересовка | 371 | 313 | - | - | - | 42 | 35 | Строительство малокомплектной школы на  240 м |
| д. Извездная | 200 | 340 | - | - | - | 22 | 38 | - |
| д. Коновалово | 859 | 1007 | - | - | - | 96 | 113 | - |
| д. Крылосово | 1100 | 1100 | учащихся на 1 тыс. чел | 112 | 80 | 123 | 123 | Строительство малокомплектной школы на  125 м |
| д. Макарова | 150 | 260 | - | - | - | 17 | 29 | - |
| д. Черемша | 88 | 150 | - | - | - | 10 | 17 | - |
| п. Ильмовка | 30 | 30 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| п. Дидино | 13 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **Новоалексеевское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новоалесксеевское | 1960 | 2270 | учащихся на 1 тыс. чел | 112 | 100 | 220 | 254 | Строительство школы на  240 мест |
| п. Канал | 6440 | 12894 | - | - | - | 721 | 1444 | Строительство 3 школ в общем на 2850 мест |
| д. Старые Решеты | 400 | 18960 | учащихся на 1 тыс. чел | 112/110 | - | 45 | 2086 | Строительство 2 школ в общем на 2150 мест |
| п. Хрустальная | 590 | 650 | - | - | - | 66 | 73 | - |
| п. Флюс | 138 | 175 | - | - | - | 15 | 20 | - |
| п. Решеты | 580 | 640 | - | - | - | 65 | 72 | Строительство малокомплектной школы на 80 м |
| д. Хомутовка | 7 | 7 | - | - | - | 1 | 1 |  |
| **Объекты здравоохранения** | | | | | | | | |
| **г. Первоуральск** | **151000** | **166700** | койко-мест | Больница 9,5 коек на 1 тыс. чел | 2135 | 1435 | 1584 | Строительство двух поликлиник |
| посещений | Поликлиника 34 посещений в смену 1 тыс. чел | 650 | 5134 | 5668 |
| автомобиль | 0,1 авто на 1 тыс. чел | 19 | 15 | 17 |
| объект | 1 объект на 12 тыс. чел | 12 | 13 | 14 |
| **Кузинское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Кузино | 4600 | 5750 | койко-мест | Больница 6 коек на 1 тыс. чел | - | 28 | 35 | Строительство больницы на 40 койко-мест и поликлиники на 135 посещений |
| объект | ФАП 1 на НП 300-1200 чел | 1 | - | - |
| объект | Аптечный пунт | 1 | - | - |
| п.Меркитасиха | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| п. Перескачка | 340 | 335 | - | - | - | ФАП - 1 | - | Строительство ФАПа |
| с. Нижнее Село | 350 | 460 | объект | ФАП 1 на НП 300-1200 чел | 1 - закрывают | ФАП - 1 | - | Строительство ФАПа |
| д. Каменка | 45 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| д. Трёка | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| **Новоуткинское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Новоуткинск | 6130 | 6510 | койко-мест | Больница 6 коек на 1 тыс. чел | 25 | 37 | 39 | Расширение больницы до  60 койко-мест |
| посещений | Поликлиника 20 посещений в смену 1 тыс. чел | 200 | 123 | 130 |
| объект | ОВП по заданию на проектирование | 2 | - | - |
| объект | Аптека | 1 | - | - |
| п. Коуровка | 430 | 430 | - | - | - |  |  | обслуживание в п. Прогресс |
| п. Новая Трёка | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| п. Прогресс | 2350 | 2625 | объект | ОВП по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| объект | Аптека | 1 | - | - |
| с. Слобода | 450 | 620 | объект | ФАП 1 на НП 300-1200 чел | 1 | - | - | - |
| п. Шадриха | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| **Билимбаевское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Билимбай | 6480 | 7710 | посещений | Поликлиника 20 посещений в смену 1 тыс.чел | 100 | 130 | 154 | - |
| объект | ОВП по заданию на проектирование | 2 | - | - |
| объект | Аптека | 2 | - | - |
| объект | Аптечный пунт | 2 | - | - |
| с. Битимка | 1590 | 1815 | объект | ОВП по заданию на проектирование | 2 | - | - | - |
| объект | Аптечный пунт | 1 | - | - |
| п. Вересовка | 371 | 313 | - | - | - | - | - | обслуживание в д. Коновалово |
| д. Извездная | 200 | 340 | - | - | - | ФАП - 1 | - | Строительство ФАПа |
| д. Коновалово | 859 | 1007 | - | - | - | ФАП - 1 | - | Строительство ФАПа |
| д. Крылосово | 1100 | 1100 | объект | ФАП 1 на НП 300-1200 чел | 1 | - | - | - |
| д. Макарова | 150 | 260 | - | - | - | - | - | - |
| д. Черемша | 88 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| п. Ильмовка | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| п. Дидино | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| **Новоалексеевское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новоалесксеевское | 1960 | 2270 | объект | ОВП по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| объект | Аптечный пунт | 1 | - | - |
| п. Канал | 6440 | 12894 | койко-мест | Больница 6 коек на 1 тыс. чел | - | 39 | 77 | - строительство больницы на 200 койко-мест;  - строительство детской поликлиники на 150 посещений |
| посещений | Поликлиника 20 посещений в смену 1 тыс. чел | - | 129 | 258 |
| д. Старые Решеты | 400 | 18960 | койко-мест | Больница 7 коек на 1 тыс. чел | - | 2 | 133 | - строительство больницы на 150 койко-мест и поликлиники на 600 посещений;  - организация станции скорой помощи с 2 автомобилями;  - размещение аптеки |
| посещений | Поликлиника 30 посещений в смену 1 тыс. чел | - | 8 | 569 |
| объект | ФАП 1 на НП 300-1200 чел | 1 | - | - |
| автомобиль | 0,1 авто на 1 тыс. чел | - | - | 2 |
| объект | 1 аптека на 10 тыс. чел | - | - | 1 |
| п. Хрустальная | 590 | 650 | - | - | - | ОВП - 1 | - | Строительство ОВП |
| п. Флюс | 138 | 175 | - | - | - | - | - |  |
| п. Решеты | 580 | 640 | объект | ФАП 1 на НП 300-1200 чел | 1 | - | - | - |
| д. Хомутовка | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| **Объекты культуры** | | | | | | | | |
| **г. Первоуральск** | **151000** | **166700** | места | 25 мест на 1 тыс. чел | 2430 | 37775 | 4168 | Организация 9 объектов культуры |
| **Кузинское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п Кузино | 4600 | 5750 | места | ДК 100 мест на 1 тыс. чел | 250 | 460 | 575 | Строительство дома культуры на 445 мест |
| объект | библиотека | 1 | - | - |
| п.Меркитасиха | 50 | 50 | - | - | - | 5 | 5 | - |
| п. Перескачка | 340 | 335 | места | ДК 100 мест на 1 тыс. чел | 40 | 34 | 34 | - |
| объект | библиотека | 1 | - | - |
| с. Нижнее село | 350 | 460 | места | ДК 100 мест на 1 тыс. чел | 50 | 35 | 46 | - |
| объект | библиотека | 1 | - | - |
| д. Каменка | 45 | 60 | - | - | - | 5 | 6 | Помещение клуба на 10 м |
| д. Трёка | 50 | 50 | - | - | - | 5 | 5 | - |
| **Новоуткинское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Новоуткинск | 6130 | 6510 | места | ДК 100 мест на 1 тыс. чел | 150 | 613 | 651 | Строительство дома культуры на 500 м |
| объект | библиотека | 1 | - | - |
| п. Коуровка | 430 | 430 | - | - | - | 43 | 43 | Строительство клуба на 45 м |
| п. Новая Трёка | 24 | 20 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| п. Прогресс | 2350 | 2625 | места | ДК 100 мест на 1 тыс. чел | 20 | 235 | 263 | Строительство дома культуры на 250 м |
| объект | библиотека | 1 | - | - |
| с. Слобода | 450 | 620 | места | ДК 100 мест на 1 тыс. чел | 20 | 45 | 62 | Расширение существующего здания до 65 м |
| объект | библиотека | 1 | - | - |
| п. Шадриха | 50 | 50 | - | - | - | 5 | 5 | - |
| **Билимбаевское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Билимбай | 6480 | 7710 | объект | библиотека | 1 | - | - | - строительство 3-х домов культуры п. Билимбай;  - строительство дома культуры на 200 м и библиотеки в р-не Доломитовый (п. Билимбай) |
| с. Битимка | 1590 | 1815 | места | ДК 100 мест на 1 тыс. чел | 90 | 159 | 182 | Расширение существующего здания до 185 м |
| объект | библиотека | 1 | - | - |
| п. Вересовка | 371 | 313 | объект | библиотека | 1 | - | - | Строительство клуба на 40 м |
| д. Извездная | 200 | 340 | - | - | - | 20 | 34 | Строительство клуба на 35 м |
| д. Коновалово | 859 | 1007 | - | - | - | 86 | 100 | Строительство клуба на 100 м |
| д. Крылосово | 1100 | 1100 | места | ДК 100 мест на 1 тыс. чел | - | 110 | 110 | Строительство клуба на 110 м |
| объект | библиотека | 1 | - | - |
| д. Макарова | 150 | 260 | - | - | - | 15 | 26 | Строительство клуба на 30 м |
| д. Черемша | 88 | 150 | - | - | - | 9 | 15 | - |
| п. Ильмовка | 30 | 30 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| п. Дидино | 13 | 17 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| **Новоалексеевское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новоалесксеевское | 1960 | 2270 | места | ДК 100 мест на 1 тыс. чел | 140 | 196 | 227 | строительство ДК на 100 мест |
| объект | библиотека | 1 | - | - |
| п. Канал | 6440 | 12894 | - | - | - | 644 | 1289 | строительство 2 учреждений культуры в общем на 1300 посадочных мест |
| д. Старые Решеты | 400 | 18960 | места | ДК 100/50 мест на 1 тыс. чел | - | 40 | 948 | - строительство двух ДК в общем на 1000 мест;  - организация в здании ДК библиотек |
| объект | библиотека | 1 | - | - |
| п. Хрустальная | 590 | 650 | - | - | - | 59 | 65 | строительство клуба на 65 мест |
| п. Флюс | 138 | 175 | - | - | - | 14 | 18 |  |
| п. Решеты | 580 | 640 | - | - | - | 58 | 64 | строительство клуба на 65 мест |
| д. Хомутовка | 7 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Объекты торговли | | | | | | | | |
| **г. Первоуральск** | **151000** | **166700** | кв.м | 550 | 29607,9 | 83050,0 | 91685,0 |  |
| **Кузинское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Кузино | 4600 | 5750 | кв.м | 280 | 616,1 | 1288,0 | 1610,0 |  |
| п. Меркитасиха | 50 | 50 | кв.м | 240 | - | 12,0 | 12,0 | выездная торговля |
| п. Перескачка | 340 | 335 | кв.м | 250 | - | 85,0 | 83,8 |  |
| с. Нижнее Село | 350 | 460 | кв.м | 250 | 88,2 | 87,5 | 115,0 |  |
| д. Каменка | 45 | 60 | кв.м | 240 | 100 | 10,8 | 14,4 |  |
| д. Трёка | 50 | 50 | кв.м | 240 | - | 12,0 | 12,0 | выездная торговля |
| **Новоуткинское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Новоуткинск | 6130 | 6510 | кв.м | 280 | 1579,1 | 1716,4 | 1822,8 |  |
| п. Коуровка | 430 | 430 | кв.м | 250 | 87,0 | 107,5 | 107,5 |  |
| п. Новая Трёка | 24 | 20 | кв.м | 240 | - | 5,8 | 4,8 | выездная торговля |
| п. Прогресс | 2350 | 2625 | кв.м | 280 | 414,0 | 658,0 | 735,0 |  |
| с. Слобода | 450 | 620 | кв.м | 250 | 78,9 | 112,5 | 155,0 |  |
| п. Шадриха | 50 | 50 | кв.м | 240 | - | 12,0 | 12,0 | выездная торговля |
| **Билимбаевское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Билимбай | 6480 | 7710 | кв.м | 280 | 2550,6 | 1814,4 | 2158,8 |  |
| с. Битимка | 1590 | 1815 | кв.м | 280 | 402,0 | 445,2 | 508,2 |  |
| п. Вересовка | 371 | 313 | кв.м | 250 | 713,4 | 92,8 | 78,3 |  |
| д. Извездная | 200 | 340 | кв.м | 250 | - | 50,0 | 85,0 |  |
| д. Коновалово | 859 | 1007 | кв.м | 250/280 | - | 214,8 | 282,0 |  |
| д. Крылосово | 1100 | 1100 | кв.м | 280 | 234,6 | 308,0 | 308,0 |  |
| д. Макарова | 150 | 260 | кв.м | 240/250 | - | 36,0 | 65,0 |  |
| д. Черемша | 88 | 150 | кв.м | 240 | 12 | 21,1 | 36,0 |  |
| п. Ильмовка | 30 | 30 | кв.м | 240 | - | 7,2 | 7,2 | выездная торговля |
| п. Дидино | 13 | 17 | кв.м | 240 | - | 3,1 | 4,1 | выездная торговля |
| **Новоалексеевское СТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новоалесксеевское | 1960 | 2270 | кв.м | 280 | 376,5 | 548,8 | 635,6 |  |
| п. Канал | 6440 | 12894 | кв.м | 280 | - | 1803,2 | 3610,3 |  |
| д. Старые Решеты | 400 | 18960 | кв.м | 250/280/300 | 115,2 | 100,0 | 5688,0 |  |
| п. Хрустальная | 590 | 650 | кв.м | 250 | 166 | 147,5 | 162,5 |  |
| п. Флюс | 138 | 175 | кв.м | 240 | 10 | 33,1 | 42,0 |  |
| п. Решеты | 580 | 640 | кв.м | 250 | 40 | 145,0 | 160,0 |  |
| д. Хомутовка | 7 | 7 | кв.м | 240 | - | 1,7 | 1,7 | выездная торговля |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК, ПОПОЛНЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НА ПЕРИОД 2019 -2030 ГОДЫ, СГРУППИРОВАННЫЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Развитие культурно-бытового обслуживания города Первоуральск проходит в соответствие с генеральным планом города (2015 года).

Оно включает в себя:

##### город Первоуральск.

##### Как центр тяготения всех населённых пунктов городского округа, г. Первоуральск сохраняет свою функцию, здесь, в соответствие с генеральным планом города, получают свое дальнейшее развитие учреждения обслуживания эпизодического и периодического характера, обслуживающих весь ГО.

На территории г. Первоуральск предусматривается размещение: детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, спортивных объектов, объектов здравоохранения, размещение новых объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и кредитно-финансового учреждения, а также баз отдыха и пожарное депо. За счёт средств федерального бюджета на территории города предусмотрено строительство Дома новой культуры на старой площадке Первоуральского новотрубного завода.

Настоящим проектом предлагается усиление общественно-деловых зон в наиболее крупных посёлках, являющихся центрами сельских территориальных управлений, достижения того, чтобы такие населённые пункты обладали полным перечнем необходимых объектов социально-бытового обслуживания, а также укрепление транспортных связей между отдаленными населёнными пунктами и центрами формирования общественно-деловых зон в более крупных сельских образованиях. Таким образом, предлагается насыщения п. Билимбай, п. Новоуткинска, п. Кузино, с. Новоалексеевское недостающими объектами обслуживания. Но несмотря на это, проектом так же учтена необходимость размещения общественных объектов первой ступени обслуживания и малых населённых пунктов, если это является экономически оправданным. В связи с этим предусматривается размещение следующих общественно-деловых объектов:

##### Билимбаевское СТУ

В данном сельском территориальном образование необходимо предусмотреть:

*п. Билимбай* – развитие общественных центров районного значения на территориях новой жилой застройки, в новых кварталах ИЖС в северо-западной, северной и восточной частях посёлка и малоэтажной жилой застройки в юго-западной части посёлка (мкр. Парковый»). Предусмотрено размещение следующих объектов обслуживания: новых магазинов продовольственного и промтоварного значения, объектов общественного питания, детских садов, школы, спортивных объектов открытого и закрытого типа, домов культуры, а также предусмотрено размещение и расширение объектов банковского обслуживания. Данные объекты обслуживания должны работать не только на население посёлка, но и на небольшие сельские населенные пункты, территориально близко расположенные.

**с. Битимка** – строительство магазинов товаров первой необходимости, размещение отделения банка и объектов бытового обслуживания, расширение центра досуга (клуба), строительство спортивного зала;

**п. Вересовка** – строительство учреждения культуры, спортивного зала, объекта торговли;

п. Дидино – обслуживается в г. Первоуральск (п. Динас) и п. Дружинино, предусматривается выездная торговля;

д. Извездная – строительство мини-садика, клуба, ФАПа, объекта торговли;

п. Ильмовка – размещение магазина товаров первой необходимости;

д. Коновалово – на проект предусматривается развитие д. Коновалово с размещением на территории населённого пункта проектного населения п. Вересовка (в связи с отсутствием свободной территории). Проектом планируется строительство детского дошкольного учреждения, учреждения культуры, ФАПа, организация объектов спорта, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также отделения связи;

д. Крылосово – размещение спортивного ядра, строительство сельского клуба, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, кредитно-финансового учреждения и малокомплектной школы;

д. Макарова – строительство мини-садика, клуба, объекта торговли и бытового обслуживания, организация спортивной площадки;

д. Черемша – размещение мини-садика, спортивной площадки и магазина товаров первой необходимости.

##### Новоуткинское СТУ

Стоит отметить, что за исключением п. Новая Трёка все сельские населённые пункты рассматриваемого СТУ расположены в непосредственной близости друг от друга (имеют смежные границы) в связи с этим их общественно-деловую зону можно рассматривать как общую. В современном состоянии стоит отметить, что п. Новоуткинск имеет достаточно развитую сеть социально-бытовых объектов и вполне справляется с обслуживанием всех населённых пунктов данного СТУ, за исключением п. Новая Трёка. Поэтому, проектом предусмотрено формирование общественного центра в *п. Новая Трёка*, с размещением в нём магазина, и спортивной площадки.

Помимо этого, предусматривается строительство спортивного комплекса в п. Новоуткинск, организация в данном посёлке благоустроенной пляжной зоны, строительство детских дошкольных учреждений, реконструкция существующего здания больницы, строительство дома культуры, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

В п. Коуровка предлагается размещение объектов спорта, сельского клуба, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

В *с. Слобода* – организация спортивной зоны, размещение магазина, кафе и объектов бытового обслуживания, расширение существующего учреждения культуры, а также малокомплектного детского сада.

В *п. Прогресс* – строительство детских дошкольных учреждений, учреждения культуры, спортивных объектов (плоскостные спортивные сооружения и спортзалы), размещение новых объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и кредитно-финансового учреждения.

п. Шадриха – размещение группы кратковременного пребывания детей, спортивной площадки и объекта торговли.

##### Кузинское СТУ

Проектом предусматривается формирование поселковых общественных центров в п. Кузино, с. Нижнее Село, п. Перескачка.

Здесь, помимо уже существующих объектов социально-бытового обслуживания предусматривается разместить:

п. Кузино – детский сад, больницу и поликлинику, магазины, объекты бытового обслуживания, спортивные объекты, кафе, банк, расширить школу, реконструировать здание дома культуры;

с. Нижнее*Село* – строительство детского сада, ФАПа, начальной школы, спортивного ядра, универсального здания (магазин, кафе, бытовое обслуживание);

*п. Перескачка* – строительство здания начальной школы-детского сада, объектов спорта, ФАПа, общественного питания и торговых объектов;

п. Меркитасиха – организация спортивной площадки, объекта торговли;

д. Трёка – спортивная площадка, магазин;

*д. Каменка* – универсальное здание (группа кратковременного пребывания детей, клуб), спортивная площадка, магазины, буфет;

##### Новоалексеевское СТУ

Настоящим проектом предусматривается размещение в с. Новоалексеевское таких объектов как спортивный комплекс, магазины и кафе, клуба, бани, детского сада и школы;

В развивающемся п. Канал планируется размещение большого количества объектов КБО, в частности детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений культуры (ДК, амфитеатр), спортивных объектов (ледовая арена, спортивный зал, спортивно-туристический комплекс), объектов здравоохранения (больница, детская поликлиника), ДЮСШ, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, кредитно-финансовых учреждений и отделений связи;

В д. Старые Решеты предусмотрено строительство детских садов и школ, учреждений культуры и объектов здравоохранения (больница, поликлиника, станция скорой помощи, аптека), организация объктов торговли и бытового обслуживания, кафе, банков, отделений связи, спортивных объектов.

В п. Хрустальная предусмотрена организация ОВП, размещение малокомплектного детского сада, спортивных объектов, объекта общественного питания, а также центра досуга (клуба) и библиотеки.

Для п. Флюс предусмотрено размещение объектов бытового обслуживания и торговли;

В п. Решеты предусмотрено размещение магазина, центра досуга (клуба), спотривного объекта, малокомплектных школы и детского сада, реконструкция столовой и бани;

д. Хомутовка – обслуживается в г. Первоуральск (п. Динас), предусматривается выездная торговля.

**Зона планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:**

В первую очередь предусмотрено размещение объектов капитального строительства необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа, таких как:

1. Детские дошкольные учреждения;
2. Общеобразовательные учреждения;
3. Объекты здравоохранения;
4. Объекты культуры;
5. Объекты торговли

Список объектов необходимого социального минимума и их характеристики сведены в таблицу 76.

Перечень запланированных мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры на период 2019 – 2030 годы в рамках стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск приведен в таблицах 78-82.

Таблица 76.- **Объекты капитального строительства необходимого социального минимума (согласно генерального плана к 2025 году)**

| Название населённого пункта | Детские дошкольные учреждения | Обще-образовательные учреждения | Объекты здравоохранения | Объекты культуры | Объекты торговли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кузинское сельское территориального управление** | | | | | |
| п. Кузино | строительство ДДУ на 160 мест | - | строительство больницы на 40 койко-мест и поликлиники на 135 посещений | строительство дома культуры на 445 мест | 672,0 м2 торг зала |
| п. Меркитасиха | - | - | - | - | выездная торговля |
| п. Перескачка | строительство здания начальной школы-детского сада на 55 мест | | - | - | 85 м2 торг зала |
| с. Нижнее Село | строительство ДДУ на 60 мест | строительство начальной школы на 70 мест | - | - | - |
| д. Каменка | универсальное здание: группа кратковременного пребывания детей на 5 мест, клуб на 10 мест | - | - | универсальное здание: группа кратковременного пребывания детей на 5 мест, клуб на 10 мест | - |
| д. Трёка | - | - | - | - | выездная торговля |
| **Новоуткинское сельское территориального управление** | | | | | |
| п. Новоуткинск | строительство 2 ДДУ на 105 мест | - | расширение больницы до 60 койко-мест | Строите-льство дома культуры на 500 мест | 140 м2 торг зала |
| п. Коуровка | - | - | - | Строите-льство клуба на 45 мест | 25 м2 торг зала |
| п. Новая Трёка | - | - | - | - | Выезд-ная торго-вля |
| п. Прогресс | строительство ДДУ на 70 мест | - | - | Строите-льство дома культуры на 185 мест | 250 м2 торг зала |
| с. Слобода | строительство мини-садика на 35 мест | - | - | расширение существующего здания до 60 мест | 35 м2 торг зала |
| п. Шадриха | размещение группы кратковременного пребывания детей на 5 мест | - | - | - | Выезд-ная торго-вля |
| **Билимбаевское сельское территориального управление** | | | | | |
| п. Билимбай | строительство 2 ДДУ на 90 мест | строительство школы на 540 мест | - | Строите-льство 3 домов культу-ры в общем на 550 мест | - |
| с. Битимка | - | - | - | расширение существующего здания до 185 мест | 50 м2 торг зала |
| п. Вересовка | - | строительство школы на 240 мест | - | Строите-льство клуба на 40 мест | - |
| д. Извездная | строительство мини-садика на 20 мест | - | строительство ФАПа | Строите-льство клуба на 35 мест | 50 м2 торг зала |
| д. Коновалово | строительство ДДУ на 50 мест | - | строительство ФАПа | Строите-льство клуба на 100 мест | 220 м2 торг зала |
| д. Крылосово | - | строительство школы на 125 мест | - | Строите-льство клуба на 100 мест | 75 м2 торг зала |
| д. Макарова | строительство мини-садика на 13 мест | - | - | Строите-льство клуба на 30 мест | 40 м2 торг зала |
| д. Черемша | строительство мини-садика на 10 мест | - | - | - | 25 м2 торг зала |
| п. Ильмовка | - | - | - | - | Выезд-ная торговля |
| п. Дидино | - | - | - | - | Выезд-ная торговля |
| **Новоалексеевское сельское территориального управление** | | | | | |
| с. Новоалексеевское | строительство ДДУ на 75 мест | строительство школы на 240 мест | - | строительство ДК на 100 мест | 180 м2 торг зала |
| п. Канал | строительство 4 ДДУ в общем на 710 мест | строительство 2 школ в общем на 1900 мест | строительство больницы на 200 койко-мест и дет. поликлиники на 150 посещений | строительство ДК на 650 мест | 10000 м2 торг зала |
| д. Старые Решеты | Строительство ДДУ на 140 м | - | - | - | - |
| п. Хрустальная | Открытие малокомп-лектного ДДУ на 40 мест | - | - | Строительство клуба на 65 мест | - |
| п. Флюс | - | - | - | - | 35 м2 торг зала |
| п. Решеты | Открытие малокомплектного ДДУ на 35 мест | Строительство малокомплектной школы на 80 м | - | Строительство клуба на 65 мест | 105 м2 торг зала |
| д. Хомутовка | - | - | - | - | выездная торговля |

Таблица 77.- **Объекты капитального строительства необходимого социального минимума (согласно генерального плана к 2030 года)**

| Название населённого пункта | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | Общеобразова-тельные учреждения | Объекты здравоохранения | Объекты культуры | Объекты торговли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кузинское сельское территориального управление** | | | | | |
| п. Кузино | - | расширение школы до 645 мест | - | - | 330 м2 торг зала |
| п. Меркитасиха | - | - | - | - | выездная торговля |
| п. Перескачка | - | - | - | - | - |
| с. Нижнее Село | - | - | - | - | 30 м2 торг зала |
| д. Каменка | - | - | - | - | - |
| д. Трёка | - | - | - | - | выездная торговля |
| **Новоуткинское сельское территориального управление** | | | | | |
| п. Новоуткинск | - | - | - | - | 110 м2 торг зала |
| п. Коуровка | - | - | - | - | - |
| п. Новая Трёка | - | - | - | - | выездная торговля |
| п. Прогресс | строительство ДДУ на 70 мест | - | - | - | 80 м2 торг зала |
| с. Слобода | - | - | - | - | 45 м2 торг зала |
| п. Шадриха | - | - | - | - | выездная торговля |
| **Билимбаевское сельское территориального управление** | | | | | |
| п. Билимбай | строительство 2 ДДУ на 90 мест | - | - | строительство дома культуры на 200 мест и библиотеки в п. Доломитовый | 350 м2 торгового зала |
| с. Битимка | - | - | - | - | 65 м2 торг зала |
| п. Вересовка | - | - | - | - | - |
| д. Извездная | - | - | - | - | 35 м2 торгового зала |
| д. Коновалово | - | - | - | - | 70 м2 торг зала |
| д. Крылосово | - | - | - | - | - |
| д. Макарова | - | - | - | - | 30 м2 торгового зала |
| д. Черемша | - | - | - | - | - |
| п. Ильмовка | - | - | - | - | выездная торговля |
| п. Дидино | - | - | - | - | выездная торговля |
| **Новоалексеевское сельское территориального управление** | | | | | |
| с. Новоалексеевское | - | - | - | - | 90 м2 торг зала |
| п. Канал | строительство 4 ДДУ в общем на 640 мест | строительство школы на 950 учащихся | - | строительство дома культуры на 650 мест | 15000 м2 торг зала |
| д. Старые Решеты | строительство 3 ДДУ в общем на 840 мест | строительство 2 школ в общем на 2150 мест | - строительство больницы на 150 койко-мест и поликлиники на 600 посещений;  - организация станции скорой помощи с 2 автомобилями;  - размещение аптеки | - строительство двух ДК в общем на 1000 мест;  - организация в здании ДК библиотек | 5580 м2 торг зала |
| п. Хрустальная | - | - | организация ОВП | - | - |
| п. Флюс | - | - | - | - | - |
| п. Решеты | - | - | - | - | 20 м2 торг зала |
| д. Хомутовка | - | - | - | - | выездная торговля |

Таблица 78. - **Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений образования Первоуральского городского округа, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов | Перечень мероприятий | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2030 гг. |
| **1.** | **Строительство:** |  | 134 496,34 | 169 323,20 | - | - | - | - |
| **2.** | **Реконструкция:** | 17 576,00 | - | - | - | - | - | - |
| **3.** | **Модернизация:** | **-** | - | - | - | - | - | - |
| **4.** | **Капитальный ремонт и ремонт:** | 227 176,69 | 30 970,23 | 143 740,00 | 37 478,00 | 39 328,00 | 39 905,50 | 240 000,00 |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | 40 908,00 | 761,40 | 823,90 | 1 432,60 | 1 450,00 | 1 050,00 | 7 200,00 |
|  | **ИТОГО, тыс.руб:** | **285 660,69** | **166227,97** | **313 887,10** | **38 910,60** | **40778,00** | **40 955,50** | **247200,00** |

Таблица 79. - **Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений здравоохранения и социального обслуживания Первоуральского городского округа, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, млн. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеобъектов | Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026-2030 гг. |
| **1.** | **Строительство:** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Реконструкция** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3.** | **Модернизация:** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4.** | **Капитальный ремонт и ремонт:** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО, млн. руб:** | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 80. - **Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений культуры Первоуральского городского округа, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, млн.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название объектов | Перечень мероприятий | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | | 2024-2030 гг. |
| 1. | **Строительство:** | Разработка ПСД нового КЦД в п. Новоуткинск 3000,0 т.р. (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. | **Реконструкция:** | - | - | - | - | - | | - |
| 3. | **Модернизация:** | - | - | - | - | - | | - |
| 4. | **Капитальный ремонт и ремонт:** | | | | | | | |
| 4.1 | Дома культуры | Разработка ПСД по объекту Кап.ремонт кинотеатра "Восход" 1167,8 т.р. (МБ)  Ремонт культурно-досугового центра 62,5 т.р. (МБ)  Установка циркулярных насосовв систему отопления в клубе п. Перескачка, клубе с. Новоалексеевское 25,4 т.р. (МБ)  Ремонт трубопровода теплоснабжения кинотеатра Восход 367,5 т.р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | |
|  | Библиотеки | Ремонтные работы в ЦБ 486,2 т.р. (МБ)  Ремонтные работы в библиотеке № 4   193,8 т.р. (МБ)  Ремонт туалета в библиотеке № 1  105,0 т.р. (МБ)  Ремонт мягкой кровли 574,7 т.р. (МБ) | Рем. работы в библиотеке № 4,17  1799,9 т.р. (МБ)  Ремонт библиотеки № 12 (д.Крылосово)  344,2 т.р. (МБ)  Установка противопожарных дверей в библиотеке № 6  25,6 т.р.(МБ) | 0,0 | 0,0 | - | - | |
|  | Музеи | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Театр драмы «Вариант» | Ремонтные работы (кровля) 2036,7 т.р. (МБ)  Ремонтные работы в здании театра 602,1 т.р. (МБ)  ПСД и установка пожарной сигнализации  578,8 т.р. (МБ) | - | - | - | - | - | | - | - | - |
|  | Итого | 6200,5 | 3920,2 | - | - | - | - | |  |  |  |
| 5. | **Оснащение материально-технической базы:** | | | | | | | |
| 5.1 | Дома культуры | Компьютерная оргтехника 114,6 т.р. (МБ) Конструкция для фотозоны 38,5 т.р. (МБ) Баннеры 26,7 т.р. (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | |
|  | Библиотеки | Комплектование книжного фонда 1 000,0 т.р. (МБ)  Компьютеры в сборе 69,1 т.р. (МБ)  Информационный стенд 10,0 т.р. (МБ)  Огнетушители 4,3 т.р. (МБ)  Доска-стенд информационная 33,9 т.р. (МБ) | Комплектование книжного фонда 1000,0 т.р. (МБ)  Компьютеры в сборе 100,0 т.р. (МБ)  Информационный стенд 5,0 т.р. (МБ)  Огнетушители 5,0 т.р. (МБ)  Доска-стенд информационная 5,0 т.р. (МБ) | Комплектование книжного фонда 1000,0 т.р. (МБ)  Компьютеры в сборе 104,0 т.р. (МБ)  Информационный стенд 5,2 т.р. (МБ)  Огнетушители 5,2 т.р. (МБ)  Доска-стенд информационная 5,2 т.р. (МБ) | Комплектование книжного фонда 1000,0 т.р. (МБ)  Компьютеры в сборе 104,0 т.р. (МБ)  Информационный стенд 5,2 т.р. (МБ)  Огнетушители 5,2 т.р. (МБ)  Доска-стенд информационная 5,2 т.р. (МБ) | - | - | |
|  | Музеи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
|  | Театр драмы «Вариант» | Звуковое, световое, видеопроекционное и др. оборудование 1648,7 т.р. (МБ,ОБ,ФБ) | укрепление материально-технической базы 7000,0 т.р. (МБ,ОБ,ФБ) | укрепление материально-технической базы 8965,7 т.р. (МБ,ОБ,ФБ) | укрепление материально-технической базы 8965,7 т.р. (МБ,ОБ,ФБ | - | - | |
|  | итого | 2919,1 | 8115,0 | 10085,3 | 10085,3 |  |  | |
|  | **ИТОГО, тыс.руб:** | 12119,6 | 12030,2 | 10085,3 | 10085,3 | - | - | |

Таблица 81. - **Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений культуры городского округа Первоуральск, оснащению их материально-технической базына период 2019– 2030 годы, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеобъектов | Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн. руб. | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2030 гг. |
| **1.** | **Строительство:** | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Реконструкция:** | - | - | - | - | - | - | - |
| **3.** | **Модернизация:** | - | - | - | - | - | - | - |
| **4.** | **Капитальный ремонт и ремонт:** | 6200,5 | 3920,2 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 24000,0 |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | 2919,1 | 8115,0 | 10085,3 | 10085,3 | 10085,3 | 10085,3 | 60511,8 |
|  | **ИТОГО, тыс. руб:** | 12119,6 | 12030,2 | 14085,3 | 14085,3 | 14085,3 | 14085,3 | 84511,8 |

Таблица 82. - **Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений физической культуры и спорта городского округа Первоуральск, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, млн.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеобъектов | Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн. руб. | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2030 гг. |
| **1.** | **Строительство:** | 78244,4 | 24189,0 | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Реконструкция:** | 70000,0 | - | - | - | - | - | - |
| **3.** | **Модернизация:** | - | - | - | - | - | - | - |
| **4.** | **Капитальный ремонт и ремонт:** | - | - | - | - | - | - | - |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | 300 | - | - | 150 | 150 | 150 | 900 |
|  | **ИТОГО, тыс. руб:** | 148544,4 | 24189,0 | - | 150 | 150 | 150 | 900 |

1. **ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК, ПОПОЛНЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НА ПЕРИОД 2019 -2030 ГОДЫ**

Данные о структуре бюджета расходов городского округа Первоуральск за 2019 год представлены на рисунках 6-11.

Прогноз затрат на поддержку и развитие социальной инфраструктуры Первоуральского городского округана период 2019 – 2030 годы приведен в Таблице №83.

Сводные данные по затратам на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктурыгородского округаПервоуральск, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы представлены в таблице 84.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок1.jpg | C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок.jpg |
| Рисунок № 6 – Структура расходов бюджета городского округа Первоуральск в 2019 году | |
| C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок3.jpg | C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок2.jpg |
| Рисунок №7 -Расходы на образование | |
| C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок4.jpg | C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок5.jpg |
| Рисунок № 8 – Расходы на образование | Рисунок №9 - Расходы на социальную политику |
| C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок7.jpg | C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок8.jpg |
| Рисунок № 10 -Расходы на физическую культуру и спорт | |

|  |
| --- |
| C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок6.jpg |
| Рисунок №11 -Расходы на культуру |

Таблица 83. - **Прогноз структуры бюджета** **городского округа Первоуральск, выделяемой на поддержку и развитие его социальной инфраструктуры на период 2019 – 2030 годы**

| Статьи бюджета, руб. | Годы | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025-2030 гг. |
| Бюджет городского округа, всего | 524 148,00 | 281 404,65 | 409 526,62 | 126 651,10 | 128 725,72 | 129 170,45 | 781 411,80 |
| в том числе: |  | | | |  |  |  |
| Бюджет на проведение мероприятий социальной направленности: | | | | | | | |
| Всего | 77 824,00 | 78 952,55 | 81 554,22 | 73 505,80 | 73 712,42 | 73 979,65 | 448 800,00 |
| в том числе в области: |  |  |  |  |  |  |  |
| - образования и молодежной политики | 3 327,40 | 2 910,40 | 2 994,80 | 3 903,40 | 4 110,02 | 4 265,35 | 25 800,00 |
| здравоохранения и социальной защиты граждан | - | - | - | - | - | - | - |
| - физической культуры и спорта | 29 779,60 | 29 827,60 | 29 827,60 | 29 214,30 | 29 214,30 | 29 214,30 | 180 000,00 |
| - культуры и досуга граждан | 44 717,00 | 46 214,55 | 48 731,82 | 40 388,10 | 40 388,10 | 40 500,00 | 243 000,00 |
| Бюджет на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры: | | | | | | | |
| Всего | 438 393,32 | 194 743,10 | 318 391,10 | 43 564,00 | 45 432,00 | 45 609,50 | 275 124,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - объектов образования | 280 652,42 | 166 227,90 | 313 887,10 | 38 910,00 | 40 778,00 | 40 955,50 | 247 200,00 |
| здравоохранения и социальной защиты граждан | - | - | - | - | - | - | - |
| - объектов физической культуры и спорта | 148 394,40 | 24 189,00 | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| - объектов культуры и досуга граждан | 9 346,50 | 4 326,20 | 4 504,00 | 4 504,00 | 4 504,00 | 4 504,00 | 27 024,00 |
| Размер выделенных субсидий городскому округу на проведение мероприятий социальной направленности, тыс.руб. | | | | | | | |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе в области: |  |  |  |  |  |  |  |
| - образования и молодежной политики | - | - | - | - | - | - | - |
| здравоохранения и социальной защиты граждан | - | - | - | - | - | - | - |
| - физической культуры и спорта | - | - | - | - | - | - | - |
| - культуры и досуга граждан | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер выделенных субсидий городскому округу на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры | | | | | | | |
| Всего | 7 930,68 | 7 709,00 | 9 581,30 | 9 581,30 | 9 581,30 | 9 581,30 | 57 487,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - объектов образования | 5 007,58 | - | - | - | - | - | - |
| здравоохранения и социальной защиты граждан | - | - | - | - | - | - | - |
| - объектов физической культуры и спорта | 150,00 | - | - | - | - | - | - |
| - объектов культуры и досуга граждан | 2 773,10 | 7 709,00 | 9 581,30 | 9 581,30 | 9 581,30 | 9 581,30 | 57 487,80 |

Таблица 84. - **Сводные данные по затратам на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт**

**объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, тыс.рублей**

| № | Название объектов | | Перечень мероприятий | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | 2020 г. | | 2021 г. | 2022 г. | | | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2030 гг. |
| **1.** | **Строительство:** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Учреждения образования | | - | 134496,34 | | 169323,20 | - | | | - | - | - |
| 1.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | | - | - | | - | - | | | - | - | - |
| 1.3 | Учреждения физической культуры и спорта | | 78244,40 | 24189,00 | | - | - | | | - | - | - |
| 1.4 | Учреждения культуры и отдыха | | 3000,00 | - | | - | - | | | - | - | - |
|  | **ИТОГО:** | | 81244,40 | 158685,34 | | 169323,20 | - | | | - | - | - |
| **2.** | **Реконструкция:** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Учреждения образования | | 17576,00 | - | | - | - | | | - | - | - |
| 2.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | | - | - | | - | - | | | - | - | - |
| 2.3 | Учреждения физической культуры и спорта | | 70000,00 | - | | - | - | | | - | - | - |
| 2.4 | Учреждения культуры и отдыха | | - | - | | - | - | | | - | - | - |
|  | **ИТОГО:** | | 87576,00 | - | | - | - | | | - | - | - |
| **3.** | **Модернизация:** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Учреждения образования | | - | - | - | | | | - | - | - | - |
| 3.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | | - | - | - | | | | - | - | - | - |
| 3.3 | Учреждения физической культуры и спорта | | - | - | - | | | | - | - | - | - |
| 3.4 | Учреждения культуры и отдыха | | - | - | - | | | | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО:** | | - | - | - | | | | - | - | - | - |
| **4.** | **Капитальный ремонт и ремонт:** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Учреждения образования | | 227176,69 | 30970,23 | 143740,00 | | | 37 478,00 | | 39 328,00 | 39 905,50 | 240 000,00 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | | - | - | - | | | - | | - | - | - |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта | |  |  |  | | |  | |  |  |  |
| 4.4 | Учреждения культуры и отдыха | | 6 200,50 | 3 920,20 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
|  | **ИТОГО:** | | 233 377,19 | 34 890,43 | 147 740,00 | | | 41 478,00 | | 43 328,00 | 43 905,50 | 264 000,00 |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Учреждения образования | 40 908,00 | | 761,40 | 823,90 | | | | 1 432,60 | 1 450,00 | 1 050,00 | 7 200,00 |
| 5.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | - | | - | - | | | | - | - | - | - |
| 5.3 | Учреждения физической культуры и спорта | 300,00 | | - | - | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| 5.4 | Учреждения культуры и отдыха | 2 919,10 | | 8 115,00 | 10 085,30 | | | | 10 085,30 | 10 085,30 | 10 085,30 | 60 511,80 |
| **ИТОГО:** | | 44 127,10 | | 8 876,40 | 10 909,20 | | | | 11 667,90 | 11 685,30 | 11 285,30 | 68 611,80 |
| **ВСЕГО:** | | **446 324,69** | | **202 452,17** | **327 972,40** | | | | **53 145,90** | **55 013,30** | **55 190,80** | **332 611,80** |
| Учреждения образования | | 285 660,69 | | 166 227,97 | 313 887,10 | | | | 38 910,60 | 40 778,00 | 40 955,50 | 247 200,00 |
| Учреждения здравоохранения и социального характера | | - | | - | - | | | | - | - | - | - |
| Учреждения физической культуры и спорта | | 148 544,40 | | 24 189,00 | - | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| Учреждения культуры и отдыха | | 12 119,60 | | 12 035,20 | 14 085,30 | | | | 14 085,30 | 14 085,30 | 14 085,30 | 84 511,80 |
|  | **ИТОГО:** | **446 324,69** | | **202 452,17** | **327 972,40** | | | | **53 145,90** | **55 013,30** | **55 190,80** | **332 611,80** |

**V. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК**

Целевые показатели развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск представлены в части II настоящего документа, а также в таблице 85.

Таблица 86 отражает данные по объему финансирования работ на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство, модернизацию материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры городского округаПервоуральск.

Финансирование данного вида работ производится из средств местного и областного бюджета.

В Таблице 87 представлена сводная информация об объемах финансирования мероприятий социального характера, реализуемых на территориигородского округа Первоуральск.

Таблица 85. – **Целевые показатели развития социальной инфраструктуры, применяемые для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск за 2019-2030 годы согласно приказу Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15мая 2018 года №236-П**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор (целевой показатель) | 2019  г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| **1. ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Доступность:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образователь-ных муниципальных учреждениях, % | 93,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| * + 1. Доля детей школьного воз-раста, обеспеченных местами в муниципальных школах, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| * + 1. Доля детей, занятых в му-ниципальных учреждениях допол-нительного образования, % | 73,02 | 75,22 | 78,6 | 78,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| * 1. **Качество:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Количество построенных учреждений дошкольного образо-вания, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Количество реконструиро-ванных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплу-атацию за рассматриваемый пери-од, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Количество учреждений дошкольного образования, нуж-дающихся в реконструкции, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Количество реконструи-рованных учреждений общего образования, введенных в эксп-луатацию за рассматриваемый период, шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Количество учреждений об-щего образования, нуждающихся в реконструкции, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. **Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Бюджетное финансирова-ние, млн. руб. | 0 | 0 | 5002,24 | 3334,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Привлечение частных ин-вестиций, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. **Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общественного образования:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Бюджетное финансирова-ние, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Привлечение частных ин-вестиций, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Доступность:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Доля населения, обеспечен-ная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями, % | 95,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| * 1. **Качество:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * + 1. Количество построенных учреждений здравоохранения, вве-денных в эксплуатацию за рассмат-риваемый период, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Количество реконструиро-ванных учреждений здравоохране-ния, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Количество учреждений здравоохранения, подлежащих ре-конструкции, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. **Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Бюджетное финансирова-ние, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Привлечение частных ин-вестиций, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. **Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Бюджетное финансирова-ние, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Привлечение частных ин-вестиций, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. **КУЛЬТУРА** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Доступность:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Доступность населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| * 1. **Качество:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Количество реконструиро-ванных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Количество учреждений культуры, подлежащих реконст-рукции, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. **Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Бюджетное финансирова-ние, млн. руб. | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| * + 1. Привлечение частных ин-вестиций, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. **Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Бюджетное финансирова-ние, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Привлечение частных ин-вестиций, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Доступность:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Доля населения, системати-чески занимающегося физкульту-рой и спортом, в общей численнос-ти муниципального образования, % | 39 | 45 | 48,1 | 50,9 | 54 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| * + 1. Доля населения, обеспечен-ная спортивными объектами в соот-ветствии с нормативными значени-ями, % | 40 | 43 | 46 | 50 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| * 1. **Качество:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуата-цию за рассматриваемый период, шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| * + 1. Количество реконструиро-ванных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. **Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Бюджетное финансирова-ние, млн. руб. | 78854,32 | Сумма определится после разработки ПСД | Сумма определится после разработки ПСД | Сумма определится после разработки ПСД | Сумма определится после разработки ПСД | Сумма определится после разработки ПСД | Сумма определится после разработки ПСД | Сумма определится после разработки ПСД | Сумма определится после разработки ПСД | Сумма определится после разработки ПСД | Сумма определится после разработки ПСД | Сумма определится после разработки ПСД |
| * + 1. Привлечение частных ин-вестиций, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. **Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта:** | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Бюджетное финансирова-ние, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | Сумма определится после разработки ПСД | Сумма определится после разработки ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Привлечение частных ин-вестиций, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 86. - **Объем финансирования работ на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство, модернизацию материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск за 2019 -2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления финансирования работ  по группам социальных объектов | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2030 гг. |
| **Всего, тыс.руб.** | **446 324,69** | **202452,17** | **327972,40** | **53145,90** | **55013,30** | **55 190,80** | **332 611,80** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование | 285 660,69 | 166 227,97 | 313887,10 | 38910,60 | 40778,00 | 40 955,50 | 247 200,00 |
| Здравоохранение и социального характера | - | - | - | - | - | - | - |
| Физическая культура и массовый спорт | 148 544,40 | 24 189,00 | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| Культура и досуг | 12 119,60 | 12 035,20 | 14 085,30 | 14 085,30 | 14 085,30 | 14 085,30 | 84 511,80 |

**Примечание:** Финансирование данного вида работ производится из средств местного и областного бюджета.

Таблица 87. - **Сводная информация по объемам финансирования мероприятий социального характера, реализуемых на территории городского округа Первоуральскза 2019 -2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления финансирования мероприятий по группам социальных объектов | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 -2030 гг. |
| **Всего, тыс. руб.** | **77824,00** | **78952,55** | **81554,22** | **73505,80** | **73712,42** | **73979,65** | **448800,00** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование | 3327,40 | 2 910,40 | 2 994,80 | 3 903,40 | 4 110,02 | 4 265,35 | 25 800,00 |
| Здравоохранение и социального характера | - | - | - | - | - | - | - |
| Физическая культура и массовый спорт | 29779,60 | 29827,60 | 29827,60 | 29214,30 | 29214,30 | 29214,30 | 180000,00 |
| Культура и досуг | 44717,00 | 46214,55 | 48731,82 | 40388,10 | 40388,10 | 40500,00 | 243000,00 |

**Примечание:** Финансирование данного вида работ производится из средств местного и областного бюджета.

**VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК**

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

• оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

• оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

• оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

• оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей.

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

Оценка результативности и эффективности осуществляется в установленном Правительством Российской Федерации порядке применительно к объектам:

•образования – Министерством образования и науки Российской Федерации,

•здравоохранения – Министерством здравоохранения Российской Федерации,

•физкультуры и массового спорта – Министерством спорта Российской Федерации,

•культуры – Министерством культуры Российской Федерации,

а также в рамках выделенных полномочий высшими органами управленияСвердловской области, органами местного самоуправления городского округаПервоуральск.

**VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральскпредусматривает внесение изменений в Генеральный план городского округа Первоуральск:

• при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

• при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

• при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа Первоуральск, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Также следует:

• создавать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию городского округа Первоуральск через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

• развивать и расширять сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.

**VIII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ**

* 1. **ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ**

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – администрация городского округа Первоуральск.

Координатором реализации Программы является администрациягородского округа Первоуральск Свердловской области, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

* 1. **ПЛАН-ГРАФИК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Сроки реализации инвестиционных проектов, заключенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в два этапа:

1 этап – 2019-2023 гг.;

2 этап – 2024– 2030 гг.

* 1. **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ**

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы городского округаПервоуральскявляется регулярный контроль ситуации в сфере социальной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информация о состоянии и развитии социальной инфраструктурыгородского округаПервоуральск.
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы городского округа Первоуральск предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

* 1. **ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ**

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией городского округаПервоуральскпо итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главыгородского округаПервоуральск.

Обновление Программы производится:

- при выполнении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при выполнении новых инвестиционных проектов, особозначимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городагородского округаПервоуральск, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

П- 1. – **Перечень предприятий рознчной торговли**

| № | Наименование | Специализация | Численность работников, чел. | Общая площадь, м2 | Торговая площадь, м2 | Адрес | Какие населенные пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 351,8 | ул. Вайнера, 43 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 43,4 | ул.Трубников, 52-в | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 909,8 | пр. Ильича, 28 В | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 371,3 | ул. Емлина, 4 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 2042 | ул. Ленина, 8 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 912,5 | ул. Ильича, 30 | пос. Динас |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 256,4 | ул. Береговая, 70 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 246,1 | пр. Ильича, 1 «Б» | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 334,7 | ул. Ленина, 25 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 953 | ул. Талица, 7 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 492,04 | ул. Трубников, 25 А | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 136,7 | ул. Ватутина, 27 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 667 | пр. Ильича, 14 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Кировский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 40 | п. Билимбай, ул. Ленина, 115 | п. Билимбай |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 163 | уд. Комсомольская, 3 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 407,5 | ул. Данилова, 6 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 233,3 | ул. Ленина, 39 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 399 | пр. Ильича, 37 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 286,1 | ул. Вайнера, 35 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 380 | пр. Космонавтов, 5 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 398,9 | ул. Ильича, 4-а | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ленина, 16-а | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Сакко и Ванцетти, 11 | п. Талица |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ленина, 17 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Емлина, 6 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Береговая, 20-а | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ильича, 33 | п. Динас |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. 1-е Мая, 9 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Талица, 2 | п. Талица |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Луначарского, 69а | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Розы Люксембург, 9 | п. Магнитка |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 462,2 | ул. 50 лет СССР, 16-а | п. Динас |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Сантехизделий, 23 | п. СТИ |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Береговая, 58 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ватутина, 54 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Вайнера, 27 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Пятёрочка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 359,2 | пр. Космонавтов, 24 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 200 | ул. Бурильщиков, 13 | п. Магнитка |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 200 | ул. 50 лет СССР, 10 | п. Динас |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 204 | ул. Ватутина, 14 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 1900 | ул. Ленина,10 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 442,3 | ул. Гагарина, 1-а | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 212,6 | ул. Емлина, 10 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Вайнера, 15/1 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Трубников, 62-б | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ленина, 11 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | пр. Ильича, 13-а | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ленина, 23 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Вайнера, 21 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | п. Новоуткинск,  ул. Партизан, 26 | п. Новоуткинск |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | п. Билимбай,  ул. Ленина, 100 | п. Билимбай |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 200 | ул. Бурильщиков, 13 | п. Магнитка |
|  | магазин ТС «Магнит» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. 50 лет СССР, 10 | п. Динас |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 412 | ул. Вайнера, 15 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 970,4 | пр. Ильича, 31 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 430 | ул. Трубников, 52 Г | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ватутина, 20 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | пр. Ильича, 28 | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Сантехизделий, 34 | п. Динас |
|  | магазин ТС «Монетка» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Талица, 5 | п. Талица |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 30 | ул. Трубников, 56, | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 18 | пр. Ильича, 3/1, | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 20 | ул. Ленина, 15, | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 11 | ул. Ватутина, 42, | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 12 | ул. Герцена, 23, | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 13 | ул. Вайнера, 7, | город Первоуральск |
|  | магазин ТС «Мир сладостей» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 10 | ул. Чкалова, 47 | город Первоуральск |
|  | ТС «У золотой горы» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ватутина, 30 | город Первоуральск |
|  | ТС «У золотой горы» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Трубников, 21 | город Первоуральск |
|  | ТС «У золотой горы» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 78,9 | пр. Космонавтов, 13 | город Первоуральск |
|  | ТС «У золотой горы» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 20 | ул. Ленина, 15 | город Первоуральск |
|  | ТС «У золотой горы» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | пр. Ильича, 28в | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Комсомольская, 5а | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 93,2 | ул.Ватутина, 72а, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Вайнера, 29а, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 121,6 | ул. Чкалова, 47, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ленина, 5а, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | пр. Ильича, 3/2, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | пр. Ильича, 36, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Орджоникидзе, 48, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 120,7 | ул. Герцена, 15, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 75,1 | пр. Ильича, 22, | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 100 | ул. Вайнера, 53 | город Первоуральск |
|  | ТС «Красное и белое» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ильича,8 | город Первоуральск |
|  | ТС «Fix Price» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 430 | ул. Трубников, 52г | город Первоуральск |
|  | ТС «Fix Price» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 970,4 | пр. Ильича, 31, | город Первоуральск |
|  | ТС «Fix Price» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 1900 | ул. Ленина, 10, | город Первоуральск |
|  | ТС «Fix Price» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | пр. Ильича, 11 | город Первоуральск |
|  | ТС «Капель» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 78 | ул. Ленина, 13 | город Первоуральск |
|  | ТС «Капель» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 399 | пр. Ильича, 37а/1 | город Первоуральск |
|  | ТС «Капель» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Трубников, 52г/1 | город Первоуральск |
|  | ТС «Капель» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 97,4 | ул. Ватутина, 32 | город Первоуральск |
|  | ТС «Капель» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 78,9 | пр. Космонавтов, 13, | город Первоуральск |
|  | ТС «Капель» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Вайнера, 2а | город Первоуральск |
|  | ТС «Любимый» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 65 | ул. Прокатчиков, 8 | город Первоуральск |
|  | ТС «Любимый» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 52 | п. Билимбай, пл. Свободы,4, | п. Билимбай |
|  | ТС «Любимый» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 50 | ул. Герцена, 2/25 | город Первоуральск |
|  | ТС «Любимый» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 45,5 | ул. Строителей, 6 | город Первоуральск |
|  | Магазин ТС «Мегамарт» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 150 | ул. Ленина, 41 | город Первоуральск |
|  | ТС «Золотой ключик» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Герцена, 14, | город Первоуральск |
|  | ТС «Золотой ключик» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ватутина, 31 | город Первоуральск |
|  | магазин «Рубин» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ватутина, 46 | город Первоуральск |
|  | магазин «Рубин» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Трубников, 29 | город Первоуральск |
|  | магазин ИП Дрыгин К.Д. | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 2504,3 | ул. Вайнера, 2а, | город Первоуральск |
|  | магазин ИП Дрыгин К.Д. | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 150 | ул. Ленина, 41, | город Первоуральск |
|  | магазин ИП Дрыгин К.Д. | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 2394,9 | пр. Ильича, 29а | город Первоуральск |
|  | ТС «Верный» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ватутина, 61 | город Первоуральск |
|  | ТС «Верный» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Береговая, 88 | город Первоуральск |
|  | ТС «Российский» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 50 | ул. Пролетарская, 72 | город Первоуральск |
|  | магазин «Юбилейный» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 128,8 | пр. Ильича, 39 | город Первоуральск |
|  | магазин «Товары для женщин» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ватутина, 36 | город Первоуральск |
|  | магазин «Мясная классика» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | Сведений нет | ул. Ленина, 144 | город Первоуральск |
|  | ТС «Боберстрой» | непродтовары | Сведений нет | Сведений нет | 1805 | ул. Ленина, 2а | город Первоуральск |
|  | ТС «Лента» | продтовары | Сведений нет | Сведений нет | 1763,1 | пр. Космонавтов, 13 | город Первоуральск |

**П-2.** – **Перечень предприятий бытового обслуживания**

| № | Наименование | Специализация | Численность работников, чел. | Мощность | Адрес | Какие населенные пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО Салон «Улыбка» | парикмахерская | сведений нет | сведений нет | ул. Ватутина, 35 | город Первоуральск |
|  | ООО Бытовой комбинат | парикмахерская | сведений нет | сведений нет | п. Билимбай,  ул. Ленина, 110 | п. Билимбай |
|  | ООО Фотография «Зенит» | фотосалон | сведений нет | сведений нет | пр. Ильича, 24 | город Первоуральск |
|  | Парикмахерская «Весна» | парикмахерская | сведений нет | сведений нет | ул. Ленина,11 | город Первоуральск |
|  | Парикмахерская «Шик» | парикмахерская | сведений нет | сведений нет | ул. Трубников, 29 | город Первоуральск |
|  | ООО БПК «Надежда» | банно-прачечный комплекс | сведений нет | сведений нет | ул. Папанинцев, 39а | город Первоуральск |
|  | СХПК «Первоуральский» | баня | сведений нет | сведений нет | с/з Первоуральский | город Первоуральск, СТУ |
|  | ИП Быкова И.В., ИП Яговцева Г.В. | фотосалон | сведений нет | сведений нет | пр. Космонавтов, 3 | город Первоуральск |
|  | ИП Андронова Надежда Геннадьевна | парикмахерская | сведений нет | сведений нет | ул. Герцена, 2/25 | город Первоуральск |
|  | ИП Зорина Надежда Леонидовна | ателье | сведений нет | сведений нет | ул. Герцена, 2/25 | город Первоуральск |
|  | ООО «Рубин-Люкс» | парикмахерская | сведений нет | сведений нет | пр. Космонавтов, 24б | город Первоуральск |
|  | ООО «Похоронный дом – город Первоуральск» | ритуальный комплекс | сведений нет | сведений нет | ул. Вайнера, 10а | город Первоуральск |
|  | ООО «Силуэт» | ателье | сведений нет | сведений нет | п.Билимбай,  пл. Свободы, 7 | п. Билимбай |
|  | ИП Мыльникова Л.А. | ателье | сведений нет | сведений нет | ул. Ватутина, 35 | город Первоуральск |
|  | ООО «Европа-Азия» | прачечная | сведений нет | сведений нет | ул. Береговая, 86 | город Первоуральск |

**П-3.**– **Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2017 -2023 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели и задач, целевых показателей, ед. измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | Источник значений показателей |
| Отч. | Тек. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2017 | 2018 |
| 1. Цель: создание условий, обеспечивающих возможность духовно-нравственного развития и реализации человеческого потенциала для населения городского округа Первоуральск | | | | | | | | |
| 1.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых жителям городского округа Первоуральск в сфере культуры; | | | | | | | | |
| 1.1.1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа, % фактической обеспеченности к нормативной потребности | 68,8 | 68,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Годовой статистический отчет |
| 1.1.2. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в библиотеках, % фактической обеспеченности к нормативной потребности | 81,8 | 81,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Годовой статистический отчет |
| 1.1.3. Соотношение средний заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области, % от средней з/п работников учреждений культуры к средней з/п в экономике СО | 100,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Статистический отчет по форме ЗП-культура |
| 1.1.4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры, % от общего количества опрошенных к количеству удовлетворенных | 91,70 | 91,74 | 96,00 | 96,11 | 96,25 | 96,38 | 96,52 | ежегодные отчеты учреждений о резуль-татах независимой оценки качества |
| 1.1.5 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капительного ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % от общего количества зданий к зданиям требующих кап.ремонта или аварийных | 66,67 | 66,67 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | Статистический отчет по форме 6-НК, 7-НК, 9-НК, 11-НК |
| 1.1.6. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек городского окргуа Первоуральск (по сравнению с предыдущим годом), % от общего количества библиографических записей в сводном эл.каталоге библиотек к разнице между количеством библиографических записей в сводном эл.каталоге библиотек в отчетном году и предыдущем году | 91,69 | 92,88 | 93,35 | 93,77 | 94,13 | 94,46 | 94,75 | Статистический отчет по форме 6-НК |
| 1.1.7. Доля доходов муниципальных учреждений культуры городского округа Первоуральск от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений, % | 16,91 | 15,80 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | квартальные очтеты ПМБУ "ЦБУ" |
| 1.1.8. Увеличение количества ресурсов в информационной сети Интернет, позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающей требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекомуникационной сети Интернет, ед. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Годовой статистический отчет |
| 1.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Первоуральск услугами организаций культуры | | | | | | | | |
| 1.2.1. Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет, % от общего количества библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет к количеству библиотек подключенных к сети Интернет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Статистический отчет по форме 6-НК |
| 1.2.2. Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев, количество посещений от общей численности жителей городского округа Первоуральск к числу посетителей музея, умноженное на 1000 человек жителей | 177,32 | 184,06 | 192,34 | 200,03 | 206,03 | 212,22 | 218,58 | Статистический отчет по форме 8-НК |
| 1.2.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % от численности участников за отчетный год к численности участников за предыдущий год | 8,10 | 8,20 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | Статистический отчет по форме 7-НК |
| 1.2.4. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в Театре драмы "Вариант" (по сравнению с предыду-щим годом), % от количества посещений за отчетный год к количеству посещений за предыдущий год | 153,54 | 11,69 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Статистический отчет по форме 9-НК |
| 1.2.5. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории городского округа Первоуральск, % | 25,84 | 25,84 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | Годовой статистический отчет |
| 1.2.6. Количество проведенных общегородских мероприятий, ед. | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | квартальные отчеты ПМБУК "ЦКС" |
| 1.2.7. Количество проведенных мероприятий, направленных на благоустройство территории "Парка новой культуры", ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | квартальные отчеты ПМКУК "Парк новой культуры" |
| 1.2.8. Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, ед. |  | 1501 | 1506 | 1511 | 1516 | 1521 | 1526 | Статистический отчет по форме 7 - НК |
| 1.3. Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей, оказываемых жителям городского округа Первоуральск в сфере культуры. | | | | | | | | |
| 1.3.1. Доля детских школ ис-кусств, находящихся в удовлет-ворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений), % от общего количества зданий детских школ искусств, к зданиям, не требующим кап.ремонта и не в аварийном состоянии | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Статистический отчет по форме 1-ДМШ |
| 1.3.2. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств, % от общего количества численности учащихся, к чис-ленности учащихся, приняв-ших участие в конкурсных творческих мероприятиях | 75,38 | 82,08 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | 90,04 | Статистический отчет по форме 1-ДМШ |

**П-4.** – **План мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2017 -2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | исполнители мероприятий | объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников, тыс. рублей | | | | | | | | № строки целевых показателей |
| всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе** |  | **1 310 621,84** | **178 266,13** | **197 947,62** | **200 092,12** | **193 882,68** | **204 633,89** | **167 899,70** | **167 899,70** | Х |
| **федеральный бюджет** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **областной бюджет** |  | **16 403,50** | **6 000,00** | **10 403,50** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **местный бюджет** |  | **1 294 218,34** | **172 266,13** | **187 544,12** | **200 092,12** | **193 882,68** | **204 633,89** | **167 899,70** | **167 899,70** | Х |
| **в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| **внебюджетные источники** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 1.Организация работы муни-ципальной сети библиотек, осуществление основных ви-дов библиотечного обслужи-вания | ПМБУК "ЦБС" | 388 530,43 | 51 823,47 | 56 434,02 | 57 498,10 | 60 196,61 | 63 633,23 | 49 472,50 | 49 472,50 | 1.1.2, 1.1.3 1.1.4, .1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1 |
| местный бюджет |  | 383 718,95 | 51 823,47 | 51 622,54 | 57 498,10 | 60 196,61 | 63 633,23 | 49 472,50 | 49 472,50 |  |
| областной бюджет |  | 4 811,48 |  | 4 811,48 | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Организация досуга и при-общение жителей к творчест-ву, культурному развитию и самообразованию, любительс-кому искусству и ремеслам | ПМБУК "ЦКС" | 305 932,96 | 40 575,81 | 44 917,58 | 44 717,00 | 46 214,55 | 48 731,82 | 40 388,10 | 40 388,10 | 1.1.1, 1.1.3,1.1.4, 1.1.5, .1.7, 1.1.8, .2.2, 1.2.3, 1.2.5 |
| местный бюджет |  | 302 456,64 | 40 575,81 | 41 441,26 | 44 717,00 | 46 214,55 | 48 731,82 | 40 388,10 | 40 388,10 |  |
| областной бюджет |  | 3 476,32 | - | 3 476,32 | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.Обеспечение театральными постановками и другими публичными выступлениями жителей городского округа Первоуральск | ПМБУК "Теарт драмы "Вариант" | 123 054,90 | 14 744,26 | 17 152,71 | 18 731,30 | 19 726,79 | 20 912,24 | 15 893,80 | 15 893,80 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.4 |
| местный бюджет |  | 122 841,40 | 14 744,26 | 16 939,21 | 18 731,30 | 19 726,79 | 20 912,24 | 15 893,80 | 15 893,80 |  |
| областной бюджет |  | 213,50 |  | 213,50 | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.Обеспечение деятельности учреждений в сфере массо-вого культурно-досугового отдыха | ПМКУК "Парк новой культуры" | 107 744,65 | 14 314,52 | 15 023,80 | 15 796,20 | 16 485,33 | 17 152,20 | 14 486,30 | 14 486,30 | 1.1.3, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.7 |
| местный бюджет |  | 107 744,65 | 14 314,52 | 15 023,80 | 15 796,20 | 16 485,33 | 17 152,20 | 14 486,30 | 14 486,30 |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.Реализация дополнитель-ных общеобразовательных программ в области изобра-зительного искусства | МБОУ ДО "ПДХШ" | 85 548,67 | 13 036,56 | 10 850,61 | 11 684,30 | 11 956,10 | 12 664,50 | 12 678,30 | 12 678,30 | 1.1.3, .1.4, 1.1.7, 1.1.8, 1.3.1, 1.3.2 |
| местный бюджет |  | 85 548,67 | 13 036,56 | 10 850,61 | 11 684,30 | 11 956,10 | 12 664,50 | 12 678,30 | 12 678,30 |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.Реализация дополнитель-ных общеобразовательных программ в области искусства | МБОУ ДО "ПДШИ" | 212 206,90 | 27 361,98 | 29 862,12 | 30 458,20 | 32 733,30 | 34 969,90 | 28 410,70 | 28 410,70 | 1.1.3, .1.4, 1.1.7, .1.8, 1.3.1, 1.3.2 |
| местный бюджет |  | 212 206,90 | 27 361,98 | 29 862,12 | 30 458,20 | 32 733,30 | 34 969,90 | 28 410,70 | 28 410,70 |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.Общегородские мероприя-тия | ПМБУК "ЦКС" | 50 541,73 | 6 191,73 | 11 500,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 1.2.6, 1.2.8 |
| местный бюджет |  | 50 541,73 | 6 191,73 | 11 500,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.Обеспечение развития и ук-репления материально-техни-ческой базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности му-ниципальных театров, на условиях софинансирования с участием средств федераль-ного бюджета | ПМБУК "Театр драмы "Вариант" | 11 659,80 | 6 600,00 | 2 529,90 | 2 529,90 | 0,00 | 0,00 | - | - | 1.1.4, 1.1.5 |
| местный бюджет |  | 3 757,60 | 600,00 | 627,70 | 2 529,90 | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров. |  | 1 227,70 | 600,00 | 627,70 | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет |  | 7 902,20 | 6 000,00 | 1 902,20 | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях учреждений культуры | ПМБУК "Театр дра-мы "Вари-ант", МБУК "ЦКС", ПМБУК "ЦБС" | 17 725,26 | 3 617,80 | 9 676,88 | 4 430,58 | 0,00 | 0,00 | - | - | 1.1.4, 1.1.5 |
| местный бюджет |  | 17 725,26 | 3 617,80 | 9 676,88 | 4 430,58 | - | - | - | - |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.Разработка проектно-сметной документации на строительство нового КЦД в п. Новоуткинск | ПМБУК "ЦКС" | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 1.1.4, 1.1.5 |
| местный бюджет |  | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | - | - | - | - |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11.Устранение предписаний надзорных органов | ПМБУК "ЦКС" | 4 676,5 | - | - | 4 676,54 | 0,00 | 0,00 | - | - | 1.1.4, 1.1.5 |
| 11.1.Установка пожарных емкостей в с. Перескачка |  | 3 177,1 | - | - | 3 177,10 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| местный бюджет |  | 3 177,1 | - | - | 3 177,10 | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11.2Установка пожарных емкостей в с. Нижнее село | ПМБУК "ЦКС" | 1 499,4 | - | - | 1 499,44 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1.1.4, 1.1.5 |
| местный бюджет |  | 1 499,4 | - | - | 1 499,44 | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.Строительство нового КДЦ в п. Новоуткинск | ПМКУ "УКС" | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансиров. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

**П-5.** – **"План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2017 - 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | | Ответственный исполнители мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников, тыс. рублей | | | | | | | | Номера целевых показателей |
| всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| Всего по муниципальной программе, в том числе | |  | 779 121,23 | 75 180,98 | 143 085,78 | 222 496,47 | 97 768,60 | 73 706,00 | 83 141,70 | 83 741,70 | Х |
| федеральный бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | |  | 103 646,11 | 3 663,30 | 51 442,11 | 48 540,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| местный бюджет | |  | 675 475,12 | 71 517,68 | 91 643,67 | 173 955,77 | 97 768,60 | 73 706,00 | 83 141,70 | 83 741,70 | Х |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  | 41 724,31 |  | 20 690,32 | 20 904,79 | 64,60 | 64,60 |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования (стадионы) | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования (корты) | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.Обеспечение доступа к объектам спорта для свободного пользования | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.Подготовка ПСД на строительство ФОК в п. Новоуткинск | | Новоуткинское СТУ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,  1.2.6 |
| федеральный бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.Подготовка ПСД на строительство ФОК в п. Самстрой | | Управление образования | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,  1.2.6 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.Подготовка ПСД для строительства гостиницы модульного типа для размещения спортсменов на стадионе расположенном по адресу: пр. Ильича,2в | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.Подготовка ПСД на реконструкцию футбольного поля расположенного по адресу: ул. Урицкого, 8 | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.Подготовка ПСД на реконструкцию освещения спортивной площадки с натуральным намораживанием льда, расположенной по адресу: пр.Ильича,2в | | ПМКУ "УКС" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.2 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11.Подготовка ПСД на строительство освещенной лыже-роллерной трассы 3 км на лыжной базе "Бодрость", расположенной по адресу: ул.Вайнера,91 | | ПМКУ "УКС" | 600,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,  1.2.6 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.Строительство ФОК в п. Новоуткинск | | ПМКУ "УКС" | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,  1.2.6 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13.Строительство ФОК в п. Самстрой | | ПМКУ "УКС" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,  1.2.6 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14.Строительство ФОК в п. Билимбай | | ПМКУ "УКС" | 157 037,00 | 5 233,30 | 73 579,30 | 78 224,40 |  |  |  |  | 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,  1.2.6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 103 286,61 | 3 663,30 | 51 346,21 | 48 277,10 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 53 750,39 | 1 570,00 | 22 233,09 | 29 947,30 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | 41 380,51 |  | 20 690,32 | 20 690,19 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15.Реконструкция футбольного поля расположенного по адресу: пр. Ильича,2в | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.2 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16.Строительство гостиницы модульного типа для размещения спортсменов на стадионе расположенном по адресу: пр. Ильича, 2в | | ПМКУ "УКС" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,  1.2.6 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17.Реконструкция футбольного поля, расположенного по адресу: ул. Урицкого, 8 | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.2 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 18.Реконструкция освещения спортивной площадки с натуральным намораживанием льда, расположенной по адресу: пр. Ильича, 2в | | ПМКУ "УКС" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.2 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 19. | Строительство освещенной лыже-роллерной трассы 3 км на лыжной базе "Бодрость", расположенной по адресу: ул. Вайнера, 91 | ПМКУ "УКС" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,  1.2.6 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 20. | Благоустройство стоянки автомашин перед ЛДС, расположенной по адресу: пр. Ильича, 2б | ПМБУ ФКиС "Старт" | 3 186,85 | 3 186,85 |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 3 186,85 | 3 186,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 21.Капитальный ремонт Дома спорта стадиона "Уральский трубник", расположенного по адресу: пр. Ильича,2в | ПМБУ ФКиС "Старт" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.2 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 22.Строительство баскетбольной, волейбольной площадок на стадионе "Уральский трубник", расположенном по адресу: пр. Ильича, 2в | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.3,  1.2.6 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 23.Обеспечение участия спортсменов, сборных команд и ветеранов спорта городского округа Первоуральск в официальных областных соревнованиях и торжественных культурно-спортивных мероприятиях | | Администрация ГО Первоуральск | 1 030,00 | 120,00 | 110,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 1.3.1 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 1 030,00 | 120,00 | 110,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 24.Обеспечение финансовой поддержки (стипендии) перспективных спортсменов (согласно ежегодному рейтингу) | Администрация ГО Первоуральск | 1 293,60 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 1.3.3 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 1 293,60 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 25.Обеспечение транспортными перевозками спортсменов, сборных команд и ветеранов спорта городского округа Первоуральск в официальных областных соревнованиях и торжественных культурно-спортивных мероприятиях | Администрация ГО Первоуральск | 840,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 1.3.1 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 840,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 26.Обеспечение финансовой поддержки (субсидии) на целевые расходы спортивных организаций, общественных федераций (АНО "Клуб Уральский трубник по хоккею с мячом") | | Администрация ГО Первоуральск | 43 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1.3.2 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 43 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 27 | Обеспечение финансовой поддержки (субсидии) на целевые расходы спортивных организаций, общественных федераций | Администрация ГО Первоуральск | 5 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.3.2 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 5 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 28.Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 149 267,34 | 17 452,50 | 18 551,44 | 21 919,60 | 22 747,60 | 22 727,60 | 22 934,30 | 22 934,30 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,  1.1.7 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 149 227,34 | 17 412,50 | 18 551,44 | 21 919,60 | 22 747,60 | 22 727,60 | 22 934,30 | 22 934,30 |  |
|  | в том числе иные цели местный бюджет |  | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 29.Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 317 276,92 | 40 246,28 | 42 493,24 | 41 929,80 | 43 502,60 | 43 649,00 | 52 728,00 | 52 728,00 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,  1.2.6 |
| федеральный бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 317 276,92 | 40 246,28 | 42 493,24 | 41 929,80 | 43 502,60 | 43 649,00 | 52 728,00 | 52 728,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 30.Ремонты, благоустройство, укрепление материально-технической базы объектов ПМБУ ФКиС "Старт" | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 3 626,92 | 1 837,25 | 610,00 | 1 179,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.1,  1.2.2 |
| федеральный бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 3 626,92 | 1 837,25 | 610,00 | 1 179,67 |  |  |  |  |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 31.Организация работы центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ГТО | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 573,60 | - | 137,00 | 178,20 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 1.1.2,  1.1.3 |
| федеральный бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  | 209,50 | - | 95,90 | 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | |  | 364,10 | - | 41,10 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 64,60 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  | 193,80 | - | - | 64,60 | 64,60 | 64,60 | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 32.Разработка проектной документации на строительство спортивного сооружения с ледовой ареной для хоккея с мячом | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 24 689,00 | - | 500,00 | 0,00 | 24 189,00 | - | - | - | 1.2.4 |
| федеральный бюджет | |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 24 689,00 | - | 500,00 | 0,00 | 24 189,00 | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 33.Строительство спортивного сооружения с ледовой ареной для хоккея с мячом | | ПМКУ "УКС" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.4, 1.2.5,  1.2.6 |
| федеральный бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 34.Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 600,00 | - | - | 300,00 | - | - | 150,00 | 150,00 | 1.2.6 |
| федеральный бюджет | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  | 150,00 | - | - | 150,00 | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 450,00 | - | - | 150,00 | - | - | 150,00 | 150,00 |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  | 150,00 | - | - | 150,00 | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 35.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию спорткомплекса "Хромпик" | | ПМБУ ФКиС "Старт" | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2.2 |
| федеральный бюджет | |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 36.Приобретение спортивного объекта, расположенного по адресу: пр. Ильича, 2а | | Администрац ГО Первоуральск | 70 000,00 | - | - | 70 000,00 | - | - | - | - | 1.2.1 |
| федеральный бюджет | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | |  | 70 000,00 | - | - | 70 000,00 | - | - | - | - |  |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

**П-6.** – **Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций муниципальной программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/  Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительст-ва (реконст-рукции) | Форма собствен-ности | Наименование мероприятия | Сметная стоимость объекта, тыс.руб. | | Сроки строи-тельства рекон-струкции) (проето-сметных работ, экспер-тизы проектно-сметной доку-ментации) | | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| в теку-щих  ценах | в ценах соответ-ствую-щих лет | Нача-ло | ввод (завершение) | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ВСЕГО по объекту, в том числе | | | | | | | | | **229294,55** | **8420,15** | **73579,30** | **147295,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | | | | | | | | | **103286,61** | **3663,30** | **51346,21** | **48277,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | | | | | | | | | **126007,94** | **4756,85** | **22233,09** | **99018,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | | | | | | | | | **41380,51** | **0,0** | **20690,32** | **20690,19** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.Строительство ФОК в п. Новоуткинск | | 30 лет Октября, 10 | Муници-пальная | 12 | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.Строительство ФОК в п. Самсторой | | ул. Мира, 2 | Муници-пальная | 13 | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | Строительство ФОК в п. Билимбай | ул. Бахчиван-жи 7 (район школы  № 23) | Муници-пальная | 14 | 73453,7 | 73453,7 | май 2017 года |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | всего по объекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 156107,70 | 5233,3 | 73579,3 | 77295,1 | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 103286,61 | 3663,3 | 51346,21 | 48277,1 | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 52821,09 | 1570,0 | 22233,09 | 29 018,0 | - | - | - | - |
|  | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования |  | - | - | - | - | - | - | 41 380,51 | - | 20690,32 | 20 690,19 | - | - | - | - |
| 4.Реконструкция футболь-ного поля расположенного по адресу: пр. Ильича, 2в | | пр. Ильича  2-в | Муници-пальная | 15 | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.Строительство гостиницы модульного типа для разме-щения спортсменов на ста-дионе расположенном по адресу: пр. Ильича, 2в | | пр. Ильича  2-в | Муници-пальная | 16 | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.Реконструкция футболь-ного поля расположенного по адресу: ул. Урицкого, 8 | | ул. Урицкого, 8 | Муници-пальная | 17 | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7.Реконструкция освещения спортивной площадки с на-туральным намораживани-ем льда, расположенной по адресу пр. Ильича 2в | | пр. Ильича  2-в | Муници-пальная | 18 | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8.Строительство освещен-ной лыже-роллерной трас-сы 3 км на лыжной базе "Бодрость" | | ул. Вайнера 91 | Муници-пальная | 19 | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.Благоустройство стоянки автомашин перед ЛДС | | пр. Ильича  2-б | Муници-пальная | 20 | 3 186,9 | 3186.85 | май 2017 года |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | всего по объекту, в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | 3 186,85 | 3186,85 | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 3 186,85 | 3186,85 | - | - | - | - | - | - |
| 10.Капитальный ремонт До-ма спорта стадиона "Уральский трубник" | | пр. Ильича  2-в | Муници-пальная | 21 | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 11.Строительство баскет-больной, волейбольной пло-щадок на стадионе "Уральс-кий трубник" | | пр. Ильича  2-в | Муници-пальная | 22 | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 12.Строительство спортив-ного сооружения с ледовой ареной для хоккея с мячом | | пр. Ильича 2-в | Муници-пальная | 33 | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 13.Приобретение спортив-ного объекта, расположен-ного по адресу: пр. Ильича, 2а | | пр. Ильича  2-а |  | 36 | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | всего по объекту, в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | 70000,00 | - | - | 70000,0 | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 70000,00 | - | - | 70000,0 | - | - | - | - |

**П-7.** –**Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2017 - 2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № цели, зада-чи | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | | | Значение целевого показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник значений показателей, методика расчета данного показателя | | | | | |
| отчетный год | | | | | | | | текущий год | | | Плановый год | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Цель 1 "Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях",% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 июня 2013 года № 1720 "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-ленные на повышение эффектив-ности образования" в городском округе Первоуральск на 2014 - 2018 годы. В соответствии с письмом Министерства Финансов Российс-кой Федерации от 30 сентября 2014 года года №09-05-05/48843 "О методическх рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государствен-ных муниципальных программ" | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспеченность местами в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 1.1.2. | Обеспеченность местами в ДОУ детей от 2 месяцев до 3 лет (охват детей дошкольными образователь-ными орга-низациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих до-школьные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет),% | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 22,43 | | | 27,29 | | | | | 27,29 | | | 27,29 | | 27,29 | | 100,00 | | | | Постановление Правительства Российской Федерации от 26декабря 2017 года N 1642 | | | | | |
| 1.1.3. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасе от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % | | | 0,00 | | | | 61,80 | | | | 26,15 | | | 31,89 | | | | | 31,89 | | | 31,89 | | 31,89 | | 31,89 | | | | Постановление Правительства Российской Федерации от 26декабря 2017 года N 1642 | | | | | |
| 1.1.4. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, % | | | 84,74 | | | | 89,00 | | | | 64,68 | | | 66,57 | | | | | 66,57 | | | 66,57 | | 66,57 | | 66,57 | | | | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 июня 2013 года № 1720 "Об утверж-дении Плана мероприятий ("Дорож-ной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образо-вания" в городском округе Перво-уральск на 2014 – 2018 годы. В со-ответствии с письмом Министерст-ва Финансов Российской Федерации от 30 сентября 2014 года №09-05-05/48843 "О методическх рекомендациях по сос-тавлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных муници-пальных программ" | | | | | |
| 1.1.5 | Соотношение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образова-тельных организаций к средней заработной плате в общем образовании в Свердловской области, % | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 июня 2013 года № 1720 "Об утвер-ждении Плана мероприятий ("До-рожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-ленные на повышение эффектив-ности образования" в городском округе Первоуральск на 2014 - 2018 годы. В соответствии с письмом Министерства Финансов Российс-кой Федерации от 30 сентября 2014 года №09-05-05/48843 "О методическх рекомендациях по составлению и испол-нению бюджетов субъектов Рос-сийской Федерации и местных бюд-жетов на основе государствен-ных муниципальных программ" | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2 | Цель 2. "Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 июня 2013 года № 1720 "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-ленные на повышение эффектив-ности образования" в городском округе Первоуральск на 2014 - 2018 годы | | | | |
| 2.1.1. | Соотношение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Сверд-ловской области, % | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | | | 100 | | |
| 2.1.2. | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Первоуральск образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта, % | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | | | 100 | | | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-нии в Российской Федерации" | | | | |
| 2.1.3. | Доля общеобразовательных организаций, перешед-ших на федеральный государственный образова-тельный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-нии в Российской Федерации" | | | | |
| 5 класс - 2015 года год | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | | 100 | | | | - | - | | | - | | |
| 6 класс - 2016 года год | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | | 100 | | | | - | - | | | - | | |
| 7 класс - 2017 года год | | | | 100 | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | - | | | - | | |
| 8 класс - 2018 года год | | | | - | | | | 100 | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | - | | | - | | |
| 9 класс - 2019 года год | | | | - | | | | - | | | | 100 | | | - | | | | | - | | | | - | - | | | - | | |
| 10 класс - 2020 год | | | |  | | | |  | | | |  | | | 100 | | | | |  | | | |  |  | | |  | | |
| 2.1.4. | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образовния, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, % | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | | | 100 | | | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-нии в Российской Федерации" | | | | |
| 2.1.5. | Доля общеобразовательных организаций, обеспечен-ных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, % | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | | | 100 | | |  | | | | |
| 2.2. | Задача 2. "Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программ-мам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Первоуральск | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | - | | | - | | | Стратегия социально-экономичес-кого развития городского округа Первоуральск на период до 2020 года. | | | | |
| 2.2.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, не сдавших единый государст-венный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | | | | 6,0 | | | | 1,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | | |
| 2.3. | Задача 3. "Осуществление мероприятий по организа-ции питания в муниципальных общеобразовательных организациях" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" | | | | |
| 2.3.1. | Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года года № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", обеспеченных организован-ным бесплатным питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий, % | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | | | 100 | | |
| 2.3.2. | Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года года № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", обеспеченных организованным бесплат-ным питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий, % | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | | | 100 | | | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" | | | | |
| 2.4. | Задача 4. "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей,оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-ных образовательных организациях на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-ном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | | | | |
| 2.4.1. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-ном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, % | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | | | 100 | | |
| 2.4.2. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единст-венного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, % | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | - | | | | | - | | | | - | - | | | - | | |  | | | | |
| 2.5. | Задача 5. "Обеспечение функциониро-вания общеобразовательных организа-ций в рамках национальной образова-тельной инициативы "Наша новая школа" | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | - | | | - | | |  | | | | |
| 2.5.1. | Доля общеобразовательных организаций, функцио-нирующих в рамках национальной образовательной инициа-тивы "Наша новая школа", в общем коли-честве общеобразовательных организаций, % | | | | 100 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |  | | | | |
| 2.6. | Задача 6. "Распространение современных моделей успешной социализации детей" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Федеральная целевая программа развития образования на 2011 -2015 годы, утвержденная постановлении-ем Правительства РФ от 07 февраля 2011 года № 61 | | | | |
| 2.6.1. | Доля детей по категориям: место жительства, со-циальный и имущественный статус, состояние здоровья, - охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в городском округе Первоуральск, % | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |  | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2.7. | Задача 7. Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Муниципальная программа "Созда-ние в городском округе Перво-уральск (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-образовательных организациях» на 2016 - 2025 годы, утвержденная постановлением Администрации городсокго округа Первоуральск от 09 июня 2016 года | | | | |
| 2.7.1. | Число созданных мест в образовательных органи-зациях, расположенных на территории городского округа Первоуральск, всего, ед. (мест) | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 1775 | | | |  | 1000 | | | 800 | | |
| в том числе введенных путем: | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  | | |
| *строительства зданий школ, ед.(мест)* | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 1775 | | | |  | 0 | | | 0 | | |
| *пристроя к зданиям школ, ед. (мест)* | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | |  | 1000 | | | 800 | | |
| 2.7.2. | Число созданных мест в образовательных организациях, расположенных на территории городского округа Первоуральск, всего , *ед. (мест)* | | | | 25 | | | | 140 | | | | 39 | | | 0 | | | | | 0 | | | |  | 0 | | | 0 | | |
| модернизации существующей инфраструктуры общего образования, всего, *ед. (мест)* | | | | 25 | | | | 140 | | | | 39 | | | 0 | | | | | 0 | | | |  | 0 | | | 0 | | |
| *проведения капитального ремонта зданий и поме-щений общеобразовательных организаций, ед. (мест)* | | | | 25 | | | | 140 | | | | 39 | | | 0 | | | | | 0 | | | |  | 0 | | | 0 | | |
| 2.7.3. | Удельный вес численности обучаю-щихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), % | | | | 70,99 | | | | 67,10 | | | | 79,80 | | | 89,70 | | | | | 90,20 | | | | 91,80 | 99,00 | | | 100,00 | | | Муниципальная программ-ма "Создание в городском ок-руге Первоуральск (исходя из прогнозируе-мой потреб-ности) новых мест в общеобразователь-ных организациях» на 2016 года - 2025 годы, утверж-денная постановлением Администрации городс-кокго округа Первоураль-ск от 09июня2016 года № 1133 | | | 3.9.1. | |
| в том числе: | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  | | |
| обучающихся по образовательным программам начального общего образования, % | | | | 65,87 | | | | 58,60 | | | | 78,20 | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | 100,0 | 100,00 | | | 100,00 | | | 3.9.2. | |
| обучающихся по образовательным программам основного общего образования, % | | | | 75,56 | | | | 73,50 | | | | 77,70 | | | 78,00 | | | | | 80,30 | | | | 82,60 | 99,00 | | | 100,00 | | | 4 | |
| обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, % | | | | 89,26 | | | | 89,40 | | | | 98,20 | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | 100,0 | 100,00 | | | 100,00 | | | 4 октября | |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3. | | Цель 3. "Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 4 ноября | |
| 3.1. | | Задача 1. "Развитие системы дополнительного образования детей" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Стратегия социально-экономического развития городского округа Первоуральск на период до 2020 года. | | 4 ноября | |
| 3.1.1. | | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % | | | 69,0 | | | | 87,2 | | | | 73,0 | | | | 75,0 | | | | | 75,0 | | | 75,0 | 75,0 | | 75,0 | | | | | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 июня 2013 года № 1720 "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорож-ной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в городском округе Первоуральск на 2014 года - 2018 годы | | | |
| 3.1.2. | | Соотношение заработной платы педаго-гических работников муниципальных организаций допол-нительного образо-вания детей к средней заработной плате учителей в Свердловской области,% | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | | |  | | | |
| 4 | | Цель 4. "Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| 4.1. | | Задача 1. Создание условий развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отчеты МКУ ЦХЭМО | 5 | | |
| 4.1.1. | | Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в организациях дополнительного образования спортивной направленности,% | | | 5,5 | | | | 5,6 | | | | 5,6 | | | | 5,8 | | | | | 5,9 | | | 6,0 | 6,1 | | 6,2 | | | | |  | 5декабря | | |
| 4.2. | | Задача 2. "Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей" | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | |  | | | | | Постановление Прави-тельства Свердловской области от 21декабря2012 года № 1484-ПП "О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года" | 5декабря1. | | |
| 4.2.1. | | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских лагерях, от общей численности детей школьного возраста, % | | | 16,0 | | | | 16,1 | | | | 18,1 | | | | 18,2 | | | | | 18,5 | | | 18,5 | 18,5 | | 18,5 | | | | |  | 5декабря2. | | |
| 4.3. | | Задача 3. Обеспечение трудовой занятости несо-вершеннолетних граждан в каникулярное время | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | |  | | | | | Положение об Управлении образования городского округа Первоуралськ, ут-вержденное решением Первоуральской городской Думы от 28 июля 2016 года № 486 |  | | |
| 4.3.1. | | количество несовершеннолетних граждан трудоустроенных в каникулярное время, чел. | | |  | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | | 300,0 | | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | | | |  | 6 | | |
| 4.4. | | Задача 4. Организация отдыха детей в учебное время | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1 | | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха в учебное время, чел. | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 186,0 | | | | 186,0 | | | | | 186,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | СОГЛАШЕНИЕ между Министер-ст-вом общего и профессионального образования Свердловской области и Городским округом Первоуральско предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на осущест-вление переданных органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по организа-ции и обеспечению отдыха и оз-доровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-щихся в трудной жизненной ситуа-ции) в учебное время, включая меро-приятия по обеспечению безопас-ности их жизни и здоровья | | | |
|  | | Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.13. | | |
| 5. | | Цель 5 "Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Перво-уральск, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выпол-нению конституционных обязанностей, гармони-зация межнациональ-ных и межконфес-сиональных отноше-ний, профилактика экстремизма и ук-репление толерантности на территории городского округа Первоуральск" | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  |  | | | | 6.13.1. | | |
| 5.1. | | Задача 1. "Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в городском округе Первоуральск в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патрио-тической направленности" | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | |  | Отчеты МКУ ЦХЭМО | | | | 6.13.2. | | |
| 5.1.1. | | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, % | | | 12,6 | | | | 12,7 | | | | 12,7 | | | | 12,9 | | | | | 13,0 | | | 13,0 | 13,0 | | | 13,0 | Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 1226-р | | | | | | |
| 5.1.2. | | Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-матери-альные условия организации патриоти-ческого воспитания , % | | | 60,0 | | | | 54,5 | | | | 41,7 | | | | 41,7 | | | | | 41,7 | | | 41,7 | 41,7 | | | 41,7 |  | | | | | | |
| 5.1.3. | | Доля молодых граждан от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности на территории городского округа Первоуральск,% | | | 40,0 | | | | 31,4 | | | | 31,4 | | | | 40,0 | | | | | 40,0 | | | 40,0 | 40,0 | | | 40,0 |  | | | | 6.14. | | |
| 5.1.4. | | Доля молодых граждан, участвующих в подготовке и проведении поисковых экспедиций, % | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 |  | | | | 6.14. | | |
| Подпрограмма 5 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.14.1 | | |
| 6. | | | Цель 6. "Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Первоуральск в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов" и обеспечение необходимых мер и условий антитеррористической защищенности муниципальных учреждений в целях уменьшения человеческих жертв и материальных потерь;совершенствование антитеррористической безопасности муниципальных учреждений образования; Цель мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.15. | | |
| 6.1. | | | Задача 1. "Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства и матери-ально-техническое обеспечение использу-емого парка автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муници-пальные общеобразовательные организации" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 октября 2011 года № 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года), санитарно-эпидемиологичес-кие правила и нормативы, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | | | | 6.15.1. | | |
| 6.1.1. | | | Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капиталь-ного ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, % | | | 80 | | | 70 | | | | 60 | | | | 50 | | | | | 40 | | | 30 | 20 | | | 10 |  | | | | 6.15.2. | | |
| 6.1.2. | | | Доля обучающихся (воспитанников), обес-печенных услугой подвоза в муниципаль-ные общеобразовательные организации (от общего количества обучающихся (воспи-танников), нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные организации), % | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-сийской Федерации", СА-нитарно-эпидемиологи-ческие правила и норма-тивы. Отчеты общеобра-зовательных организаций, осуществляющих подвоз обучающихся | | | | 6.15.3 | | |
| 6.1.3. | | | Количество спортивных площадок в муни-ципальных общеобразовательных органи-зациях городского округа Первоуральск, оборудованных в рамках реализации государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года",ед. | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 |  | | | | | | |
| 6.1.4. | | | Количество обучающихся общеобразо-вательных организаций, которым предос-тавлена возможность использования оборудованной спортивной площадки для сдачи нормативовВФСК "Готов к труду и обороне!", чел. | | | - | | | 300 | | | | 0 | | | | - | | | | | - | | | - | - | | | - |  | | | | | | |
| 6.2. | | | Задача 2. "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | | | | | | |
| 6.2.1. | | | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образова-тельной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | | | 30,0 | | | 40,0 | | | | 40,0 | | | | 60,0 | | | | | 70,0 | | | 80,0 | 90,0 | | | 100,0 |
| 6.3. | | | Задача 3. "Выполнение мероприятий по созданию в общеобразовательных ор-ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Переченьмероприятий по созданию в общеобразо-вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-нятий физической куль-турой и спортом в городском округе Первоуральск | | | |  | | |
| 6.3.1. | | | Количество общеобразовательных орга-низаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы,ед. | | | 1 | | | 0 | | | | 1 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | | | 1 |
| 6.3.2. | | | Увеличение количества школьных спор-тивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом,ед. | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | п. 75  919-ПП | | |
| 6.3.3. | | | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования, % | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | 80 | | | 80 |  | | | | | | |
|  | | | начальное общее образование | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | 80 | | | 80 |  | | | | | | |
|  | | | основное общее образование | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | 80 | | | 80 |  | | | | | | |
|  | | | среднее общее образование | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - |  | | | 80 |  | | | | | | |
| 6.4. | | | Задача 4. "Обеспечение соответствия состояния территорий муниципальных образовательных организаций современным тре-бованиям" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отчеты образовательных организа-ций | | | | | | |
| 6.4.1. | | | Количество построенных, реконстру-ируемых, модернизируемых сооружений и (или) объектов движимого имущества, находящихся на терри-ториях образовательных организаций за текущий год,ед. | | | 5 | | | 6 | | | | 5 | | | | 4 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |  | | | | | | |
| 6.5. | | | Задача 5. "Обеспечение соответствия помещений образовательных организаций требованиям безопасности" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 6.5.1. | | | Количество исполненных предписаний контрольных (надзорных) органов, % | | | | 1 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | Отчеты образовательных организаций | | | | 7 | | |
| 6.5.2. | | | Количество образовательных организаций, обеспеченных физической охраной за счет средств местного бюджета,ед. | | | | 1 | | | 24 | | | 24 | | | | 24 | | | | | 24 | | | 24 | 24 | | | 24 | Отчеты образовательных организаций | | | | 7.16. | | |
| 6.5.3. | | | Количество муниципальных образова-тельных организаций, установивших фильтры очистки воды за текущий год,ед. | | | | 1 | | | 13 | | | 16 | | | | 12 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |  | | | | 7.16.1. | | |
| 6.5.4. | | | Количество учреждений, в зданиях которых произведен полный или частич-ный капитальный ремонт в отчетный период,ед. | | | | - | | | 10 | | | 9 | | | | 7 | | | | | - | | | - | - | | | - |  | | | | 7.17.2. | | |
| 6.6. | | | Задача 6. Создание эффективной системы обеспе-чения антитеррористической безопасности муници-пальных учреждений,ед. | | | | 0 | | | 0 | | | 40 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | Отчеты образовательных организаций | | | | | | |
| 6.6.1 | | | количество учреждений, обеспеченных физической охраной,ед. | | | | 0 | | | 0 | | | 24 | | | | 24 | | | | | - | | | - | - | | | - | Отчеты образовательных организаций | | | | | | |
| 6.6.2 | | | количество муниципальных учреждений, оборудо-ванных системой видеонаблюдения, ед. | | | | 0 | | | 0 | | | 40 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |  | Отчеты образовательных организаций | | | | | | |
| 6.6.3 | | | количество учреждений, по наличию ограждений по периметру территорий, ед. | | | | 0 | | | 0 | | | 11 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | Отчеты образовательных организаций | | | | | | |
| 6.6.4 | | | количество учреждений, обеспеченных услугой экстренного вызова,ед. наряда Росгвардии | | | | 0 | | | 0 | | | 40 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | Отчеты образовательных организаций | | | | | | |
| 6.7. | | | Задача 7. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского округа Первоуральск. | | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 0 | | | - | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в соответствии с паспортом национального проекта "Образование", утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10: | | | | | | |
| 6.7.1. | | | Количество учреждений, создавшие цент-ры на базе общеобразовательных организаций цифрового и гуманитарного профилей | | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 0 | | | - | Отчеты образовательных организаций | | | | | | |
| 6.8. | | | Задача 8. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных техноло-гий, обеспечивающих освоение обуча-ющимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный про-цесс, а также обновление содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология"," ОБЖ " и " Информатика" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 годаа", утвержденая постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года № 919-ПП (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 05 февраля 2019 года №65-ПП) | | | | | | | | | | |
| 6.8.1 | | | Количество детей, обучающихся по пред-метной области "Технология" на базе Центра,чел. | | | | 0 | | | 0 | | | 639 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | Отчеты образовательных организаций | | | | | | |
| 6.8.2. | | | Количество детей, обучающихся по пред-метной области "ОБЖ" на базе Центра, чел. | | | | 0 | | | 0 | | | 228 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | Отчеты образовательных организаций | | | | | | |
| 6.8.3. | | | Количество детей, обучающихся по предметной области "Информатика" на базе Центра , чел. | | | | 0 | | | 0 | | | 129 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | Отчеты образовательных организаций | | | | | | |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2017 года - 2024 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. | | | Цель 7 "Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на социальную и государственную поддержку талантливых детей, педагогических работников, образовательных организаций, кадетского движения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 7.18.1. |
| 7.1. | | | Задача 1. "Вовлечение молодежи и де-тей в общественную деятельность, вы-явление и поддержка талантливой молодежи" | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | Отчет МКУ ЦХЭМО | | | | 7.18.2. | | |
| 7.1.1. | | | Организация проведения массовых молодежных мероприятий в сфере образования,% | | 100 | | | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 |  | | | | 7.18.3. | | |
| 7.2. | | | Задача 2. "Повышение общественной значимости семьи, профилактика социального сиротства, правонарушений" | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | Отчет МКУ ЦХЭМО | | | | 7.18.4. | | |
| 7.2.1. | | | Количество проведенных рейдов по профилактике безнадзорности, ед. | | 22 | | | | | | 24 | | | 24 | | | | 24 | | | | | 26 | 24 | | 24 | | | 24 | Отчет МКУ ЦХЭМО | | | |  | | |
| 7.2.2. | | | Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, чел. | | 180 | | | | | | 147 | | | 150 | | | | 160 | | | | | 160 | 160 | | 160 | | | 160 |  | | | | 8 | | |
| 7.3. | | | Задача 3. "Обеспечение эффективности управления в сфере образования" | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года года № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" | | | | 8.19. | | |
| 7.3.1. | | | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образова-тельных организаций городского округа Первоуральск от числа педагогических работников муниципальных образова-тельных организаций городского округа Первоуральск, подлежащих аттестации, % | | 100 | | | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года года № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" | | | | 8.19.1. | | |
| 7.3.2. | | | Доля целевых показателей муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2017 года - 2024 годы", значения которых достигли или превысили запланированные, % | | 100 | | | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | показатель определения оклада руководителя | | | | 8.20. | | |
| 7.3.3. | | | Доля обслуживаемых учреждений, с целью осуществления хозяйственно-эксплуатационного обеспечения, % | | 100 | | | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | показатель определения оклада руководителя | | | | 8.20.1. | | |
| 7.3.4. | | | Количество обслуживаемых дошколь-ных образовательных организаций, с целью ведения централизованного бухгалтерского учета, ед. | | 10 | | | | | | 10 | | | 10 | | | | 10 | | | | | 10 | 100 | | 10 | | | 10 |  | | | | 8.20.2. | | |
| Подпрограмма 7 "Реализация комплексной программы "Уральская инженерная школа" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 8. | | | Цель 8. "Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 8.20.4. | | |
| 8.1. | | | Задача 1. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных обра-зовательных организаций городского округа Пер-воуральск, осуществляющих реализацию прог-рамм естественно-научного цикла и профориен-тационной работы | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года № 453-УГ "О комплексной программе "Уральская инженерная школа"" | | | |  | | |
| 8.1.1. | | | Количество муниципальных общеобразователь-ных организаций городского округа Первоуральск, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла, ед. | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 |  | | 1 | | | 1 |  | | | |
| 8.2. | | | Задача 2. Формирование у обучающих-ся осознанного стремления к получе-нию образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  | Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года № 453-УГ "О комплексной программе "Уральская инженерная школа"" | | | | 8.20.5 | | |
| 8.2.1. | | | Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла,ед. | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | Указ Губернатора Свердловс-кой области от 06 октября 2014 года № 453-УГ "О комплексной про-грамме "Уральская инженерная школа"" | | | | | | |
| 8.2.2. | | | Количество дошкольных образователь-ных организаций, внедривших техноло-гический компонент образовательных программ, организаций | | 0 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | Указ Губернатора Свердловс-кой области от 06 октября 2014 года № 453-УГ "О комплексной программе "Уральская инженерная школа"" | | | | | | |
| 8.2.3. | | | Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности, % | | 10 | | | | | | 14 | | | 14,5 | | | | 15 | | | | | 15,5 | 16 | | 16,5 | | | 17 | Указ Губернатора Свердловс-кой области от 06 октября 2014 года № 453-УГ "О комплексной прог-рамме "Уральская инженерная школа"" | | | | | | |
| 8.2.4. | | | Количество дошкольных образователь-ных организаций, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирова-ния, моделирования, программирова-ния, изучения основ робототехники и проектной деятельности, ед. | | 15 | | | | | | 15 | | | 15 | | | | 15 | | | | | 15 | 0 | | 0 | | | 0 | Отчеты образовательных организаций | | | | | | |
| 8.2.5. | | | Количество муниципальных общеобразовательных организаций оснащенных современным учебным оборудованием,ед. | | 0 | | | | | | 5 | | | 9 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |  | | | | | | |
| 8.2.6. | | | Количество введенных базовых площадок дополни-тельного образования детей для реализации прог-рамм по робототехнике и инновационному техни-ческому творчеству, ед. | |  | | | | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |  | | | | | | |

**П-8. – План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2017 - 2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия/  Источники расходов на финансирование | | | | | | | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номера целевых показателей | | | |
| всего | 2017 | | | | | | | | 2018 | | | | | | 2019 | | 2020 | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | | | | | |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | 16141336,04 | 2113864,96 | | | | | | | | 2386736,08 | | | | | | 2479413,18 | | 2366558,70 | | | | | | | 2632848,34 | | 1324200,60 | | 1386984,06 | | 1450730,12 | | | | | | | | |  | | | |
| 2 | федеральный бюджет | | | | | | | 4303,76 | 0,00 | | | | | | | | 787,24 | | | | | | 3516,52 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | |
| 3 | областной бюджет | | | | | | | 7224359,64 | 1309264,06 | | | | | | | | 1416646,92 | | | | | | 1493960,26 | | 1463879,00 | | | | | | | 1540609,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | |
| 4 | местный бюджет | | | | | | | 8912672,64 | 804600,90 | | | | | | | | 969301,92 | | | | | | 981936,40 | | 902679,70 | | | | | | | 1092238,94 | | 1324200,60 | | 1386984,06 | | 1450730,12 | | | | | | | | |  | | | |
| 6 | Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | 7036138,63 | 936336,00 | | | | | | | | 976974,44 | | | | | | 968394,89 | | 1035329,27 | | | | | | | 1066458,62 | | 651116,70 | | 683672,54 | | 717856,17 | | | | | | | | |  | | | |
| 8 | федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | |
| 9 | областной бюджет | | | | | | | 3203667,30 | 585484,00 | | | | | | | | 612641,30 | | | | | | 637174,00 | | 667480,00 | | | | | | | 700888,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | |
| 10 | местный бюджет | | | | | | | 3832471,33 | 350852,00 | | | | | | | | 364333,14 | | | | | | 331220,89 | | 367849,27 | | | | | | | 365570,62 | | 651116,70 | | 683672,54 | | 717856,17 | | | | | | | | |  | | | |
| Мероприятие 1. *Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (исполнитель -* дошкольные образовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Всего | | | | | | | 3 813 807,04 | 350 852,00 | | | | | | | | 364 333,14 | | | | | | 331 220,89 | | 352 519,80 | | | | | | 362 235,80 | | | 651 116,70 | | 683 672,54 | | 717 856,17 | | | | | | | | | 1.1.1.1.1.2.1.1.4. | | |  |
| 13 | федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | |
| 14 | областной бюджет | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | |
| 15 | местный бюджет | | | | | | | 3 813807,04 | 350 852,00 | | | | | | | | 364 333,14 | | | | | | 331 220,89 | | 352 519,80 | | | | | | 362 235,80 | | | 651 116,70 | | 683672,54 | | 717856,17 | | | | | | | | |  | | | 710120000 |
| Мероприятие 2. *Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (*дошкольные образовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Всего | | | | | | | 3 203667,30 | 585 484,00 | | | | | | | | 612 641,30 | | | | | | 637 174,00 | | 667 480,00 | | | | | 700 888,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | 1.1.1.1.2.  1.1.4.1.1.5. | |  | |
| 18 | федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| 19 | областной бюджет, в том числе: | | | | | | | 3 203667,30 | 585 484,00 | | | | | | | | 612 641,30 | | | | | | 637 174,00 | | 667 480,00 | | | | | 700 888,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оптату труда работников дошкольных образовательных организаций - всего, из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | областной бюджет | | | | | | | 3 148281,30 | 575 313,00 | | | | | | | | 602 118,30 | | | | | | 626 046,00 | | 655 929,00 | | | | 688 875,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | | 710245110 | |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - всего, из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | областной бюджет | | | | | | | 55 386,00 | 10 171,00 | | | | | | | | 10 523,00 | | | | | | 11 128,00 | | 11 551,00 | | | 12 013,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | | 710245120 | |
| 24 | местный бюджет | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| Мероприятие 3. *. Выполнение работ по приобретению, разработке, привязке, проведению экспертизы проектной документации (в том числе документации повторного применения) по строительству дошкольной образовательной организации - всего, из них (*дошкольные образовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 |  | | |  | | | | 10 327,23 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 10 327,23 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | 1.1.2- 1.1.4. | |  | |
| 27 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| 28 | областной бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| 29 | местный бюджет | | |  | | | | 10 327,23 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 10 327,23 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | |
| Мероприятие 4. *. Строительство дошкольный образовательной организации в городском округе Первоуральск (270 мест) (*дошкольные образовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 |  | | |  | | | | 8 337,06 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 5002,24 | | | | | | | | 3 334,82 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | 1.1.2- 1.1.4. | |  | |
| 32 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| 33 | областной бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| 34 | местный бюджет | | |  | | | | 8 337,06 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 5 002,24 | | | | | | | | 3 334,82 | 0,00 | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | |
| 26 | Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 27 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | | |  | | | | 6 332 224,28 | 922 142,06 | | | | | | | | 977 034,98 | | | | | | 989 768,75 | | 1 042 859,30 | | | | | | | | 1 156 340,42 | 394 864,10 | 414 397,40 | | | 434 817,27 | | | | | | | | |  | |  | |
| 28 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| 29 | областной бюджет | | |  | | | | 3 760 996,83 | 673 899,14 | | | | | | | | 756 291,89 | | | | | | 802 995,80 | | 743 306,00 | | | | | | | | 784 504,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| 30 | местный бюджет | | |  | | | | 2 571227,45 | 248 242,92 | | | | | | | | 220 743,09 | | | | | | 186 772,95 | | 299 553,30 | | | | | | | | 371836,42 | 394864,10 | 414 397,40 | | | 434 817,27 | | | | | | | | |  | |  | |
| Мероприятие 1. *Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 |  | | |  | | | | 5 740014,20 | 850 876,92 | | | | | | | | 870 685,48 | | | | | | 876 818,73 | | 933 757,40 | | | | | | | | 981 711,10 | 388 949,90 | 408 397,40 | | | 428 817,27 | | | | | | | | | 2.1.1.2.1.22.1.3.2.1.4.2.1.5. | |  | |
| 33 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| 34 | областной бюджет, в том числе: | | |  | | | | 3 508892,70 | 611 303,20 | | | | | | | | 660 498,50 | | | | | | 709 281,00 | | 743 306,00 | | | | | | | | 784504,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, за счет субвенций из областного бюджета - всего, из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | областной бюджет | | |  | | | | 3 270764,60 | 575 253,10 | | | | | | | | 622 059,50 | | | | | | 656 791,00 | | 688 821,00 | | | | | | | | 727840,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | 072014 года 5310 | |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, за счет субвенции из областного бюджета - всего, из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | областной бюджет | | |  | | | | 238 128,10 | 36 050,10 | | | | | | | | 38 439,00 | | | | | | 52 490,00 | | 54 485,00 | | | | | | | | 56 664,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | 072014 года 5320 | |
| 39 | местный бюджет | | |  | | | | 2 231121,50 | 239 573,72 | | | | | | | | 210 186,98 | | | | | | 167 537,73 | | 190 451,40 | | | | | | | | 197207,10 | 388949,90 | 408397,40 | | | 428817,27 | | | | | | | | |  | | 072012 года 0000 | |
| Мероприятие 2. *Выполнение работ по привязке документации повторного применения, экспертиза документации на строительство общеобразовательной организации - всего, из них (*ПМКУ УКС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Всего | | |  | | | | 17 566,51 | 2 100,00 | | | | | | | | 1 900,00 | | | | | | 12 698,57 | | 0,00 | | | | | | | | 867,94 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | 2.7.1.2.7.2. | |  | |
| 42 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| 43 | областной бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |  | |
| 44 | местный бюджет | | |  | | | | 17 566,51 | 2 100,00 | | | | | | | | 1 900,00 | | | | | | 12 698,57 | | 0,00 | | | | | | | | 867,94 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | 720220000 | |
| Мероприятие 2.1. *Выполнение работ по приобретению, разработке, привязке, проведению экспертизы проектной документации (в том числе документации повторного применения) по строительству образовательных организаций - всего, из них (*ПМКУ УКС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Всего | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 2.7.1.2.7.2. | |  | |
| 47 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 48 | областной бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 49 | местный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | 720220000 | |
| Мероприятие 3. *Строительство общеобразовательной организации - всего, из них (*ПМКУ УКС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Всего | | |  | | | | 267 582,28 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 101 593,90 | | | | | | | | 165 988,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 2.7.1.2.7.2. | |  | |
| 52 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 53 | областной бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 54 | местный бюджет | | |  | | | | 267 582,28 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 101 593,90 | | | | | | | | 165 988,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Мероприятие 4. *Организация и проведение в городском округе Первоуральск единого государственного экзамена - всего, из них (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Всего | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 2.2.1. | |  | |
| 57 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 58 | областной бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 59 | местный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| *Мероприятие 5.Осуществление меропрятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Всего | | |  | | | | 296 208,99 | 68 408,20 | | | | | | | | 96 436,57 | | | | | | 99 969,02 | | 6 608,00 | | | | | | | | 6 873,00 | 5 914,20 | 6 000,0 | | 6 000,0 | | | | | | | | | | 2.3.1.2.3.2 | |  | |
| 62 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 63 | областной бюджет | | |  | | | | 245 640,00 | 62 024,00 | | | | | | | | 90 146,00 | | | | | | 93 470,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | 720545400 | |
| 64 | местный бюджет | | |  | | | | 50 568,99 | 6 384,20 | | | | | | | | 6 290,57 | | | | | | 6499,02 | | 6 08,00 | | | | | | | | 6 873,00 | 5914,20 | 6000,00 | | 6000,00 | | | | | | | | | |  | | 720520000 | |
| Мероприятие 6. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы - всего, из них (общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Всего | | |  | | | | 140,60 | 140,60 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 2.4.1. | |  | |
| 67 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 68 | областной бюджет | | |  | | | | 140,60 | 140,60 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | 720645200 | |
| 69 | местный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| *Мероприятие 6.1. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родимтелей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Всего | | |  | | | | 372,60 | 0,00 | | | | | | | | 127,80 | | | | | | 244,80 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 2.4.2. | |  | |
| 72 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 73 | областной бюджет | | |  | | | | 372,60 | 0,00 | | | | | | | | 127,80 | | | | | | 244,80 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 74 | местный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Мероприятие 7. *Обеспечение мероприятий по достижению стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011 года - 2015 года годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 года - 2020 годы - всего, из них (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Всего | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 2.5.1. | |  | |
| 77 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 78 | областной бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 79 | местный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Мероприятие 8. *Распространение современных моделей успешной социализации детей в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 года - 2015 года годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 года - 2020 годы - всего, из них (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Всего | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 2.6.1. | |  | |
| 82 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 83 | областной бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 84 | местный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Мероприятие 9. *Демонтаж здания школы с пристроями, п.Билимбай (*ПМКУ УКС*)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Всего, из них | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 2.7.1. 2.7.2. | |  | |
| 87 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | 0721045Ч00 | |
| 88 | областной бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | 07210S5Ч00 | |
| 89 | местный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Мероприятие 10. *Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» - всего, из них (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 |  | | |  | | | | 616,34 | 616,34 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 2.7.2.2.7.3. | |  | |
| 92 | федеральный бюджет | | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 93 | областной бюджет | | |  | | | | 431,34 | 431,34 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 94 | местный бюджет | | |  | | | | 185,00 | 185,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Мероприятие 10.1.  *Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» - всего, из них (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | Всего | |  | | | | 9 722,76 | 0,00 | | | | | | | | 7 885,13 | | | | | | 37,63 | | | 900,00 | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 2.7.22.7.3. | |  | |
| 97 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 98 | | областной бюджет | |  | | | | 5 519,59 | 0,00 | | | | | | | | 5 519,59 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 99 | | местный бюджет | |  | | | | 4 203,17 | 0,00 | | | | | | | | 2 365,54 | | | | | | 37,63 | | | 900,00 | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 101 | | Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | |  | | | | 1 186 229,39 | 146 027,07 | | | | | | | | 143 286,94 | | | | | | 150 975,87 | | | 156 565,60 | | | | | | | 162 007,10 | 135 655,80 | 142 176,10 | | 149 534,91 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 103 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 104 | | областной бюджет | |  | | | | 238 193,20 | 38 537,60 | | | | | | | | 40 196,80 | | | | | | 51148,4 | | | 53093,00 | | | | | | | 55217,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | 72012 года 0000 | |
| 105 | | местный бюджет | |  | | | | 948 036,19 | 107489,47 | | | | | | | | 103 090,14 | | | | | | 99827,47 | | | 103472,60 | | | | | | | 106789,70 | 135655,80 | 142 176,10 | | 149 534,91 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Мероприятие 1. *Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - всего, из них (*организации дополнительного образования) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | Всего | |  | | | | 831 249,64 | 92 413,87 | | | | | | | | 88 890,14 | | | | | | 84 897,47 | | | 86 709,70 | | | | | | | 89 356,20 | 123 388,50 | 129 557,93 | | 136 035,83 | | | | | | | | | | 3.1.1.3.1.2. | |  | |
| 108 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 109 | | областной бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 110 | | местный бюджет | |  | | | | 831 249,64 | 92 413,87 | | | | | | | | 88 890,14 | | | | | | 84 897,47 | | | 86 709,70 | | | | | | | 89 356,20 | 123388,50 | 129557,93 | | 136035,83 | | | | | | | | | |  | | 730120000 | |
| Мероприятие 2. *Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва - всего, из них (*МАО ДЮСШ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | Всего | |  | | | | 500,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | | 250,00 | | | | | | | | | | 4.1.1. | |  | |
| 113 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 114 | | областной бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | 0730345600 | |
| 115 | | местный бюджет | |  | | | | 500,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | | 250,00 | | | | | | | | | |  | | 07302L4950 | |
| Мероприятие 3.*Организация отдыха детей в каникулярное время - всего, из них (*УО, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, МКУ ЦХЭМО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | Всего | |  | | | | 327 962,56 | 53 613,20 | | | | | | | | 53 496,80 | | | | | | 59 410,00 | | | 62 934,10 | | | | | | | 65 452,10 | 10 485,76 | 11 010,05 | | 11 560,55 | | | | | | | | | | 4.2.1. | |  | |
| 118 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 119 | | областной бюджет | |  | | | | 220 927,00 | 38 537,60 | | | | | | | | 40 196,80 | | | | | | 45 610,00 | | | 47 344,10 | | | | | | | 49 238,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 120 | | местный бюджет | |  | | | | 107 035,56 | 15 075,60 | | | | | | | | 13 300,00 | | | | | | 13 800,00 | | | 15 590,00 | | | | | | | 16 213,60 | 10 485,76 | 11010,05 | | 11560,55 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 122 | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |  | | | |  |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | |
| 123 | | Мероприятие 4. *Трудоустройство несовершеннолетних детей в каникулярное врем*я | |  | | | | 9 250,99 | 0,00 | | | | | | | | 900,00 | | | | | | 1 130,00 | | | 1 172,90 | | | | | | | 1 219,90 | 1 531,54 | 1 608,12 | | 1 688,53 | | | | | | | | | | 4.3.1. | |  | |
| 124 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 125 | | областной бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 126 | | местный бюджет | |  | | | | 9 250,99 | 0,00 | | | | | | | | 900,00 | | | | | | 1 130,00 | | | 1 172,90 | | | | | | | 1 219,90 | 1 531,54 | 1 608,12 | | 1 688,53 | | | | | | | | | |  | | 730420000 | |
| Мероприятие 5. *Организация детей в учебное время* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | | Всего | |  | | | | 17 266,20 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 538,40 | | | 5 748,90 | | | | | | | 5 978,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 4.4.1 | | 730545500 | |
| 129 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 130 | | областной бюджет | |  | | | | 17 266,20 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 538,40 | | | 5 748,90 | | | | | | | 5 978,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 131 | | местный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 133 | | Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 133 | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | |  | | | | 25 863,02 | 3 121,23 | | | | | | | | 3 579,80 | | | | | | 2 946,0 | | | 1 863,2 | | | | | | | 1 937,70 | 3 958,8 | 4 125,02 | | 4 331,27 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 134 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | 740148400 | |
| 134 | | областной бюджет | |  | | | | 4 213,50 | 1 277,70 | | | | | | | | 1 784,80 | | | | | | 1 151,0 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 135 | | местный бюджет | |  | | | | 21 649,52 | 1 843,53 | | | | | | | | 1 795,00 | | | | | | 1795,0 | | | 1 863,2 | | | | | | | 1 937,70 | 3 958,8 | 4 125,02 | | 4 331,27 | | | | | | | | | |  | |  | |
| Мероприятие 1. *Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе - всего, из них (*МКУ ЦХЭМО, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации, УО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | | Всего | |  | | | | 25 025,39 | 3 121,23 | | | | | | | | 3 579,80 | | | | | | 2946,0 | | | 1 863,2 | | | | | | | 1 937,70 | 3693,1 | 3 846,03 | | 4 038,33 | | | | | | | | | | 5.1.1.5.1.2 | |  | |
| 137 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 138 | | областной бюджет | |  | | | | 4 213,50 | 1 277,70 | | | | | | | | 1 784,80 | | | | | | 1151,0 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |  | |  | |
| 139 | | местный бюджет | |  | | | | 20 811,89 | 1 843,53 | | | | | | | | 1 795,00 | | | | | | 1795,0 | | | 1863,20 | | | | | | | 1 937,70 | 3693,1 | 3 846,03 | | 4 038,33 | | | | | | | | | |  | | 07401S8400 | |
| 141 | | В ТОМ ЧИСЛЕ | |  | | | |  |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | |
| 1.1. *Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе в городском округе Первоуральск - всего, из них* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | | Всего | |  | | | | 6 711,40 | 1 241,00 | | | | | | | | 879,80 | | | | | | 608,00 | | | 450,00 | | | | | | | 500,00 | 982,60 | 1 000,00 | | 1 050,00 | | | | | | | | | 5.1.1.5.1.2. | | |  | |
| 143 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | | |  | |
| 144 | | областной бюджет | |  | | | | 767,00 | 332,20 | | | | | | | | 434,80 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |  | | |  | |
| 145 | | местный бюджет | |  | | | | 5 944,40 | 908,80 | | | | | | | | 445,00 | | | | | | 608,00 | | | 450,00 | | | | | | | 500,00 | 982,60 | 1000,00 | | 1050,00 | | | | | | | | |  | | |  | |
| 1.2. *Организация и проведение военно-спортивных игр - всего, из них* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | | Всего | |  | | | | 1 445,71 | 55,50 | | | | | | | | 300,00 | | | | | | 80,00 | | | 200,00 | | | | | | | 250,00 | 177,70 | 186,59 | | 195,92 | | | | | | | | 5.1.3. | | | |  | |
| 148 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  | | | |  | |
| 149 | | областной бюджет | |  | | | | 215,50 | 25,50 | | | | | | | | 150,00 | | | | | | 40,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  | | | |  | |
| 150 | | местный бюджет | |  | | | | 1 230,21 | 30,00 | | | | | | | | 150,00 | | | | | | 40,00 | | | 200,00 | | | | | | | 250,00 | 177,70 | 186,59 | | 195,92 | | | | | | | |  | | | |  | |
| *1.3. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области - всего, из них* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | | Всего | |  | | | | 16 755,28 | 1 824,73 | | | | | | | | 2 400,00 | | | | | | 2 145,00 | | | 1 213,20 | | | | | | | 1 187,70 | 2 532,80 | 2 659,44 | | 2 792,41 | | | | | | | | 5.1.1. 5.1.2.5.1.3. | | | |  | |
| 153 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  | | | |  | |
| 154 | | областной бюджет | |  | | | | 3 175,00 | 920,00 | | | | | | | | 1 200,00 | | | | | | 1 055,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  | | | |  | |
| 155 | | местный бюджет | |  | | | | 13 580,28 | 904,73 | | | | | | | | 1 200,00 | | | | | | 1090,0 | | | 1213,20 | | | | | | | 1 187,70 | 2532,8 | 2659,44 | | 2792,41 | | | | | | | |  | | | |  | |
| *1.4. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (организация и проведение мероприятий. направленных на формирование активной гражданской позиции. национально-государственной идентичности. воспитание уважения к представителям различных этносов. профилактику экстремизма. терроризма)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | | Всего | |  | | | | 19,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 19,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 5.1.1.5.1.2.5.1.3. | | | |  | |
| 158 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  | | | |  | |
| 159 | | областной бюджет | |  | | | | 9,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 9,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  | | | |  | |
| 160 | | местный бюджет | |  | | | | 10,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 10,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  | | | |  | |
| 162 | | *1.5. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (участие в подготовке и про-ведении поисковых экспедиций)* | |  | | | | 94,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 94,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. | | | |  | |
| 163 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  | | | |  | |
| 164 | | областной бюджет | |  | | | | 47,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 47,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  | | | |  | |
| 165 | | местный бюджет | |  | | | | 47,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 47,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  | | | |  | |
| Мероприятие 2.*Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в городском округе Первоуральск - всего, из них (*МКУ ЦХЭМО, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации, УО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | | Всего | |  | | | | 837,63 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 265,70 | 278,99 | | 292,94 | | | | | | | 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. | | | | |  | |
| 158 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |  | | | | |  | |
| 159 | | областной бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |  | | | | |  | |
| 160 | | местный бюджет | |  | | | | 837,63 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 265,70 | 278,99 | | 292,94 | | | | | | |  | | | | |  | |
| 162 | | Подпрограмма 5 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Первоуральск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | | ВСЕГО ПО ПОД-ПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | |  | | | | 667 906,61 | 22 568,73 | | | | | | | 126 739,46 | | | | | | 227 176,69 | | | | 30 970,23 | | | | | | | 143 740,00 | 37 478,00 | 39 328,00 | | 39 905,50 | | | | | | |  | | | | |  | |
| 164 | | федеральный бюджет | |  | | | | 4 303,76 | 0,00 | | | | | | | 787,24 | | | | | | 3 516,52 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |  | | | | |  | |
| 165 | | областной бюджет | |  | | | | 16 871,51 | 9 948,32 | | | | | | | 5 432,13 | | | | | | 1 491,06 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |  | | | | |  | |
| 166 | | местный бюджет | |  | | | | 646 731,34 | 12 620,41 | | | | | | | 120 520,09 | | | | | | 222 169,11 | | | | 30 970,23 | | | | | | | 143 740,00 | 37 478,00 | 39 328,00 | | 39 905,50 | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 1. *Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, - всего, из них (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | | Всего | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 6.1.1. | | | | |  | |
| 169 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |  | | | | |  | |
| 170 | | областной бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |  | | | | |  | |
| 171 | | местный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 2. *Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации - всего, из них (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | |  | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 6.1.2. | | | |  | | |
| 174 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 07503R0270 | | |
| 175 | | областной бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 07503L0270 | | |
| 176 | | местный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 3. *Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - всего, из них (*общеобразовательные и дошкольные организации ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | | Всего | |  | | | | 10 381,41 | 2 880,17 | | | | | | 1 615,24 | | | | | | 1 746,00 | | | | | 828,00 | | | | | | | 828,00 | 828,00 | 828,00 | | 828,00 | | | | | | | 6.2.1. | | | | |  | |
| 179 | | федеральный бюджет | |  | | | | 2 533,24 | 0,00 | | | | | | 787,24 | | | | | | 1 746,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | 07504R0970 | |
| 180 | | областной бюджет | |  | | | | 2 052,17 | 2 052,17 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | 07503L0270 | |
| 181 | | местный бюджет | |  | | | | 5 796,00 | 828,00 | | | | | | 828,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 828,00 | | | | | | | 828,00 | 828,00 | 828,00 | | 828,00 | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 4. *Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом - всего, из них (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | | Всего | |  | | | | 4 777,81 | 1 881,27 | | | | | 0,00 | | | | | | | 1 596,54 | | | | | 300,00 | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 350,00 | | 350,00 | | | | | | 6.3.1.  6.3.2. 6.3.3. | | | | | |  | |
| 184 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  | | | | | |  | |
| 185 | | областной бюджет | |  | | | | 2547,64 | 1396,15 | | | | | 0,00 | | | | | | | 1151,49 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  | | | | | |  | |
| 186 | | местный бюджет | |  | | | | 2230,17 | 485,12 | | | | | 0,00 | | | | | | | 445,05 | | | | | 300,00 | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 350,00 | | 350,00 | | | | | |  | | | | | |  | |
| 188 | | В ТОМ ЧИСЛЕ | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 189 | | *на проведение капитального ремонта спортивного зала* | |  | | | | 4 777,81 | 1881,27 | | | | | 0,00 | | | | | | | 1596,54 | | | | | 300,00 | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 350,00 | | 350,00 | | | | | |  | | | | | |  | |
| 190 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  | | | | | |  | |
| 191 | | областной бюджет | |  | | | | 2547,64 | 1396,15 | | | | | 0,00 | | | | | | | 1151,49 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  | | | | | |  | |
| 192 | | местный бюджет | |  | | | | 2230,17 | 485,12 | | | | | 0,00 | | | | | | | 445,05 | | | | | 300,00 | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 350,00 | | 350,00 | | | | | |  | | | | | |  | |
| 194 | | *на развитие школьного спортивного клуба* | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  | | | | | |  | |
| 195 | | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | 0750545Ш00 | |
| 196 | | областной бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | 07505S5Ш00 | |
| 197 | | местный бюджет | |  | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  | | | | | |  | |
| Мероприятие 5. *Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них Гобразовательные организации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | | Всего |  | | | | 86077,02 | | | | | | 13000,00 | | | | | | | 10864,26 | 562,76 | | | | | 10000,00 | | | | | | | 10000,00 | 13650,00 | 14000,00 | | 14000,00 | | | | | | 6.1.3. 6.1.4. | | | | | |  | |
| 200 | | федеральный бюджет |  | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  | | | | | |  | |
| 201 | | областной бюджет |  | | | | 11932,13 | | | | | | 6500,00 | | | | | | | 5432,13 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  | | | | | |  | |
| 202 | | местный бюджет |  | | | | 74144,89 | | | | | | 6500,00 | | | | | | | 5432,13 | 562,76 | | | | | 10000,00 | | | | | | | 10000,00 | 13650,00 | 14000,00 | | 14000,00 | | | | | |  | | | | | | 07507S5Ш00 | |
| Мероприятие 6. *Обустройство прилегающих территорий образовательных организаций посредством строительства, реконструкции, модернизации сооружений и (или) объектов движимого имущества - всего, из них (*образовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | Всего | |  | | | | 7410,29 | | | | | 4807,29 | | | | | | | 2603,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 6.4.1. | | | | | | |  | |
| 205 | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |  | | | | | | |  | |
| 206 | областной бюджет | |  | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | | | |  | | | | | | |  | |
| 207 | местный бюджет | |  | | | | 7410,29 | | | | | 4807,29 | | | | | | | 203,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | 750620000 | |
| 208 | внебюджетные источники | |  | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |  | | | | | | |  | |
| *Мероприятие 7. Устранение нарушений по предписаниям контрольных (надзорных) органов (*образовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | Всего | |  | | | | 44789,37 | | | | | 0,00 | | | | | | | 1316,65 | | | | | 6272,72 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 12000,00 | 12600,00 | | 12600,00 | | | | | 6.5.1. | | | | | | |  | |
| 210 | федеральный бюджет | |  | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |  | | | | | | |  | |
| 211 | областной бюджет | |  | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |  | | | | | | |  | |
| 212 | местный бюджет | |  | | | | 44789,37 | | | | | 0,00 | | | | | | | 1316,65 | | | | | 6272,72 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 12000,00 | 12600,00 | | 12600,00 | | | | |  | | | | | | | 750720000 | |
| 213 | внебюджетные источники | |  | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |  | | | | | | |  | |
| *Мероприятие 8. Организация физической охраны объектов образования (*общеобразовательные организации и организации дополнительного образования) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 |  | |  | | | 42391,98 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 7714,48 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 11000,00 | 11550,00 | | 12127,50 | | | | | 6.5.2. | | | | | | |  | |
| 215 | федеральный бюджет | |  | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |  | | | | | | |  | |
| 216 | областной бюджет | |  | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |  | | | | | | |  | |
| 217 | местный бюджет | |  | | | 42391,98 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 7714,48 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 11000,00 | 11550,00 | | 12127,50 | | | | |  | | | | | | | 750820000 | |
| 218 | внебюджетные источники | |  | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |  | | | | | | |  | |
| *Мероприятие 9. Установка фильтров очистки воды. "Чистая вода детям" (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | Всего | |  | | | 2862,92 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2862,92 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 6.5.3. | | | | | | | |  | |
| 220 | федеральный бюджет | |  | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | |
| 221 | областной бюджет | |  | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | |
| 222 | местный бюджет | |  | | | 2862,92 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2862,92 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |  | | | | | | | | 750920000 | |
| 223 | внебюджетные источники | |  | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | |
| *Мероприятие 10. Капитальный ремонт, ремонт зданий и помещений муниципальных образовательных организаций городского округа Первоуральск (*общеобразовательные, дошкольные организации и организации дополнительного образования) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | Всего | |  | | | 351969,72 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 99762,91 | | | | | 99752,58 | | 19842,23 | | | | | | | 132612,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 6.1.1. 6.5.4. | | | | | | | |  | |
| 225 | федеральный бюджет | |  | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | |
| 226 | областной бюджет | |  | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | |
| 227 | местный бюджет | |  | | | 351969,72 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 99762,91 | | | | | 99752,58 | | 19842,23 | | | | | | | 132612,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |  | | | | | | | |  | |
| *Мероприятие 11 .Мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций городского округа Первоуральск (*общеобразовательные, дошкольные организации и организации дополнительного образования) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | Всего | |  | | 114636,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 114636,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 6.6.1 6.6.2 6.6.3 | | | | | | | | | 751120000 | |
| 230 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | | | | | | | | |  | |
| 231 | областной бюджет | |  | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | | | | | | | | |  | |
| 232 | местный бюджет | |  | | 114636,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 114636,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | | | | | | | | |  | |
| *Мероприятие 12. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и областного бюджетов (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | Всего | |  | | 1770,52 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 1770,52 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 6.6.1 6.6.2 6.6.3 | | | | | | | | |  | |
| 235 | федеральный бюджет | |  | | 1770,52 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 1770,52 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | | | | | | | | | 075Е151690 | |
| 236 | областной бюджет | |  | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | | | | | | | | |  | |
| 237 | местный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | | | | | | | | |  | |
| 238 | внебюджетные источники | |  | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | | | | | | | | |  | |
| *Мероприятие 12.1 Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджета) (*общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | Всего | |  | | 839,57 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 839,57 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6.6.1 6.6.2 6.6.3 | | | | | | | | | | 5Е1S5690 075Е145690 | |
| 240 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 241 | областной бюджет | |  | | 339,57 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 339,57 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 242 | местный бюджет | |  | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 500,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 244 | Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2017 года - 2024 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | |  | | 767074,11 | | | | | 83669,87 | | | | | | | | 90120,46 | | | | | | 100150,98 | | 94971,10 | | | | | | | 98364,50 | 98227,20 | 100285,00 | | 101285,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 246 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 247 | областной бюджет | |  | | 417,30 | | | | | 117,30 | | | | | | | | 300,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | 7601 | |
| 248 | местный бюджет | |  | | 766656,81 | | | | | 83552,57 | | | | | | | | 89820,46 | | | | | | 100150,98 | | 94971,10 | | | | | | | 98364,50 | 98227,20 | 100285,00 | | 101285,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| Мероприятие 1. *Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в городском округе Первоуральск - всего, из них (*МКУ ЦХЭМО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | Всего | |  | | 267,30 | | | | | 267,30 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7.1.1. | | | | | | | | | |  | |
| 251 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 252 | областной бюджет | |  | | 117,30 | | | | | 117,30 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 253 | местный бюджет | |  | | 150,00 | | | | | 150,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 255 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |  | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | |
| *А) Приобретение оборудования для муниципальных учреждений по работе с молодежью, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в городском округе Первоуральск - всего, из них* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | Всего | |  | | 267,30 | | | | | 267,30 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7.1.1. | | | | | | | | | |  | |
| 257 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 258 | областной бюджет | |  | | 117,30 | | | | | 117,30 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 259 | местный бюджет | |  | | 150,00 | | | | | 150,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | 07601S8800 | |
| *Б) Реализация приоритетных молодежных проектов на территории муниципального образования в Свердловской области - всего, из них* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | Всего | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7.1.1. | | | | | | | | | |  | |
| 262 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 263 | областной бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | 760220000 | |
| 264 | местный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| Мероприятие 1.1. *Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью в городском округе Первоуральск - всего, из них (*ЦДО, ЦДТ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | Всего | |  | | 2135,30 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 600,00 | | | | | | 0,00 | | 311,40 | | | | | | | 323,90 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | 7.1.1. | | | | | | | | | |  | |
| 267 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 268 | областной бюджет | |  | | 300,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 300,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 269 | местный бюджет | |  | | 1835,30 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 300,00 | | | | | | 0,00 | | 311,40 | | | | | | | 323,90 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| Мероприятие 2. *Организация и проведение муниципальных массовых молодежных мероприятий - всего, из них (*МКУ ЦХЭМО, организации дополнительного образования, )общеобразовательные организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | Всего | |  | | 8788,06 | | | | | 742,27 | | | | | | | | 951,89 | | | | | | 1142,40 | | 1497,20 | | | | | | | 1557,10 | 927,20 | 985,00 | | 985,00 | | 7.1.1. 7.2.1. 7.2.2. | | | | | | | | | |  | |
| 272 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 273 | областной бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | 760320000 | |
| 274 | местный бюджет | |  | | 8788,06 | | | | | 742,27 | | | | | | | | 951,89 | | | | | | 1142,40 | | 1497,20 | | | | | | | 1557,10 | 927,20 | 985,00 | | 985,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| Мероприятие 3. *Организация деятельности учреждений, оказывающих услуги в сфере образования - всего, из них (*МКУ ЦХЭМО, МКУ ЦБ*)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | Всего | |  | | 755883,45 | | | | | 82660,30 | | | | | | | | 88568,57 | | | | | | 99008,58 | | 93162,50 | | | | | | | 96483,50 | 97000,00 | 99000,00 | | 100000,00 | | 7.3.1, 7.3.2. 7.3.3; 7.3.4. | | | | | | | | | |  | |
| 277 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 278 | областной бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 279 | местный бюджет | |  | | 755883,45 | | | | | 82660,30 | | | | | | | | 88568,57 | | | | | | 99008,58 | | 93162,50 | | | | | | | 96483,50 | 97000,00 | 99000,00 | | 100000,00 | |  | | | | | | | | | | 760320000 | |
| 281 | Подпрограмма 7 "Реализация комплексной программы "Уральская инженерная школа" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 282 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ | |  | | 125900,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 69000,00 | | | | | | 40000,00 | | 4000,00 | | | | | | | 4000,00 | 2900,00 | 3000,00 | | 3000,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 283 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 284 | областной бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 285 | местный бюджет | |  | | 125900 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 69000 | | | | | | 40 000 | | 4000,00 | | | | | | | 4000,00 | 2900,00 | 3000,00 | | 3000,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| Мероприятие 1. *Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы - всего, из них (*организации дополнительного образования, общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 |  | |  | | 16900,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 4000,00 | | | | | | | 4000,00 | 2900,00 | 3000,00 | | 3000,00 | | 8.1.1, 8.2.1. 8.2.2  8.2.3. 8.2.4. | | | | | | | | | |  | |
| 288 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 289 | областной бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 290 | местный бюджет | |  | | 16900 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 4000,00 | | | | | | | 4000,00 | 2900,00 | 3000,00 | | 3000,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| Мероприятие 2. *Организация мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Первоуральск, участвующих в реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" - всего, из них (*образователньые организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | Всего | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8.2.1  8.2.2. 8.2.3. 8.2.4. | | | | | | | | | |  | |
| 293 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 294 | областной бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 295 | местный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| Мероприятие 3. *Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций инновационным учебным оборудованием* (общеобразовательные организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | Всего | |  | | 84000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 44000,00 | | | | | | 40 000,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8.3. | | | | | | | | | |  | |
| 298 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 299 | областной бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 300 | местный бюджет | |  | | 84000 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 44000 | | | | | | 40 000 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| Мероприятие 4. *Оснащение организации дополнительного образования детей оборудованием для обучения инновационным технологиям(* организации дополнительного образования) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | Всего | |  | | 25000 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 25000 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8.2.3. | | | | | | | | | |  | |
| 303 | федеральный бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 304 | областной бюджет | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 305 | местный бюджет | |  | | 25000 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 25000 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |
| 306 | внебюджетные источники | |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | |  | |

**П-9. – Перечень объектов капитального строительства (реконструкции для бюджетных инвестиций муниципальной программы городского округа Первоуральск "Развитие системы образования городского округа Первоуральск на 2017 - 2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства (реконструк-ции) | Форма собствен-ности | Сметная стоимость, тыс. рублей | | Сроки строительства (реконструкции)  (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | |
| В текущих ценах | В ценах соответст-вующих лет | Начало | Всего (завер-шение) | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Строительство средней общеобразовательной школы на 1275 мест в г. Первоуральске Свердловской области | Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Вайнера 89А | муниципальная | 0 | - | Сроки прове-дения проек-тно-сметных работ 2017-  2018 года  Сроки строи-тельства 2019 года | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Всего по объекту, в том числе | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Реконструкция освещения на территории Муници-пального автономного об-щеобразовательного уч-реждения "Средняя обще-образовательная школа N 26" | Свердловская обл.,    г. Первоуральск, п. Но-воуткинск, ул. Крупской, 49 | муниципальная | 1003 | - | Июль 2018 года | Август 2018 года | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 1003 | - | 1003 | - | - | - | - |
| 8 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 1003 | - | 1003 | - | - | - | - |
| 11 | Реконструкция освещения на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 16" | Свердловская обл.,  г. Первоуральск, с.Новоалексеевское,  ул. Школьная, 1 | Муниципальная | 550 | - | Июль 2018 года | Август 2018 года | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 550 | - | 550 | - | - | - | - |
| 13 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 550 | - | 550 | - | - | - | - |
| 16 | Реконструкция освещения на территории: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа N 40" | Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  с. Битимка, ул. Паром, 2 | Муниципальная | 1050 | - | Июль 2018 года | Август 2018 года | 1050 | - | 1050 | - | - | - | - |
| 17 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | 1050 | - | - | - | - |
| 18 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | 1050 | - | - | - | - |
| 21 | Реконструкция освещения на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 12" | Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Карбышева, 1А | муниципальная | 1600 | - | Июль 2019 года | Август 2019 года | 1600 | - | - | 1600 | - | - | - |
| 22 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 1600 | - |  | 1600 | - | - | - |
| 23 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | 1600 | - | - | - |
| 26 | Реконструкция освещения на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 11" | Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  ул.Красноармейская, 22 | муниципальная | 1000 | - | Июль 2019 года | Август 2019 года | 1000 | - | 0 | 1000 | - | - | - |
| 27 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - |
| 28 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - |
| 31 | Реконструкция освещения на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 15" | Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Пушкин, 1А, 50 лет СССР, 11А | муниципальная | 1100 | - | Июль 2019 года | Август 2019 года | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | 1100 | 0 | - | - |
| 33 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | 1100 | 0 | - | - |
| 36 | Реконструкция освещения на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 22" | Свердловская обл.,  г. Первоуральск, п.Билимбай, ул. Красноармейская,62 | муниципальная | 1000 | - | Июль 2019 года | Август 2019 года | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - |
| 37 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | 0 | - | - |
| 38 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | 0 | - | - |
| 41 | Реконструкция освещения на территории Муници-пального автономного общеобразовательного учреждения "Начальная школа - детский сад  N 14" | Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Совхоз Первоуральский,1 А | муниципальная | 350 | - | Июль 2019 года | Август 2019 года | 350 | - | - | 350 | - | - | - |
| 42 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | 350 | 0 | - | - |
| 43 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | 350 | 0 | - | - |
| 46 | Реконструкция освещения на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 36 | Свердловская обл.,  г. Первоуральск, п.Кузино, ул. Луначарского, 31 | муниципальная | 2500 | - | Июль 2019 года | Август 2019 года | 2500 | - | - | 2500 | - | - | - |
| 47 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | 2500 | 0 | - | - |
| 48 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | 2500 | 0 | - | - |
| 51 | Реконструкция освещения на территории Муници-пальное автономное до-школьное образователь-ное учреждение«Детский сад № 3 комбинированного вида» | Свердловская область,  город Первоуральск,  ул. Советская, 6, | муниципальная | 25 | - | Июль 2019 года | Август 2019 года | 25 | - | - | 25 | - | - | - |
| 52 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 0 | - | - |
| 56 | Реконструкция освещения на территории Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  ««Детский сад №6 общеразвивающего вида» | Свердловская область,  п. Кузино,  ул. Луначарского, 29 | муниципальная | 1000 | - | Июль 2019 года | Август 2019 года | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - |
| 57 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | 0 | - | - |
| 58 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | 0 | - | - |
| 61 | Реконструкция освещения на территории Муници-пальное автономное до-школьное образовательное учреждение«Детский сад № 9 комбинированного вида» | Свердловская область,  Г.Первоуральск,  ул.Емлина 14-Б | муниципальная | 6000 | - | Июль 2019 года | Август 2019 года | 6000 | - | - | 6000 | - | - | - |
| 62 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | - | 6000 | 0 | - | - |
| 63 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | - | 6000 | 0 | - | - |
| 66 | Реконструкция освещения на территории Муници-пальное автономное дошкольное образователь-ное учреждение«Детский сад № 30 общеразвиваю-щего вида» | Свердловская область,  г. Первоуральск,  п. Новоуткинск,  ул. Крупской, 50 | муниципальная | 500 | - | Июль 2019 года | Август 2019 года | 500 | - | - | 500 | - | - | - |
| 67 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 | 0 | - | - |
| 68 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 | 0 | - | - |
| 71 | Реконструкция освещения на территории Муници-пальное автономное до-школьное образовательное учреждение«Детский сад № 39 комбинированного вида» | Свердловская область,  г. Первоуральск, ул.Бульвар Юности, 5 | муниципальная | 800 | - | Июль 2019 года | Август 2019 года | 800 | - | - | 800 | - | - | - |
| 72 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | 800 | 0 | - | - |
| 73 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 | 0 | - | - |
| 76 | Реконструкция освещения на территории Муници-пальное автономное до-школьное образовательное учреждение«Детский сад № 70 комбинированного вида» | Свердловская область,  Г.Первоуральск,  пр. Ильича, 22-б, | муниципальная | 1701 | - | Июль 2019 года | Август 2019 года | 1701 | - | - | 1701 | - | - | - |
| 77 | Всего по объекту | - | - | - | - | - | - | 1701 | - | - | 1701 | 0 | - | - |
| 78 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 1701 | - | - | 1701 | 0 | - | - |
| 81 | Строительство образовательной организации на 500 мест в пос.Билимбай г.Первоуральск | Свердловская обл.,  г. Первоуральск, пос.Билимбай, ул.Бахчиванджи, 2 | муниципальная | 267582,28 | - | Сроки строительства 2019 года -2021 | 2021 | 267582,28 | - | 0 | 0 | 101593,9 | 165988,38 | - |
| 82 | Всего по объекту, в том числе | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 267582,28 | - | 0 | 0 | 101593,9 | 165988,38 | - |
| 86 | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - участие в государствен-но-частном партнерстве | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Выполнение работ по при-обретению, разработке, привязке, проведению экспертизы проектной документации (в том числе документации повторного применения) по строительству дошкольной образовательной организации | Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  Ул. Космонавтов районе  дома 24-б | муниципальная | 10327,23 | - | Сроки строительства 2020-2022 | 2022 | 10327,23 | - | - | - | 10327,23 | - | - |
| 91 | Всего по объекту, в том числе | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| 92 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| 93 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| 94 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 10327,23 | - | - | - | 10327,23 | - | - |
| 95 | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Справочно: - участие в государственных программах на условиях софинансирования | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | - участие в государственно-частном партнерстве | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Строительство дошкольной образовательной организации на 270 мест г.Первоуральск | Свердловская обл.,  г. Первоуральск, Ул. Космонавтов районе дома  24-б | муниципальная | 8337,06 | - | Сроки строи-тельства 2020-2022 | 2022 | 8337,06 | - | 0 | 0 | 5002,24 | 3334,82 | - |
| 100 | Всего по объекту, в том числе | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 8337,06 | - | 0 | 0 | 5002,24 | 3334,82 | - |
| 104 | в том числе: местный бюджет на условиях софинансирования | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 105 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

**П-10.– План мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2022 годов, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников | | | | | | | Номер целевых показателей |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 29 892,83 | 4 521,90 | 4 544,55 | 4 821,68 | 5 129,09 | 5 332,74 | 5 542,87 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | местный бюджет | 29 892,83 | 4 521,90 | 4 544,55 | 4 821,68 | 5 129,09 | 5 332,74 | 5 542,87 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Мероприятие 1. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования | 2 460,00 | 360,00 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 440,00 | 460,00 | 1.1.1. |
| 7 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | местный бюджет | 2 460,00 | 360,00 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 440,00 | 460,00 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Мероприятие 2. Оплата работ по зубопротезированию гражданам, имеющим 1-3 группу инвалидности по общему заболеванию, не входящим в Федеральные и Региональные программы (бюджеты). | 1 058,62 | 151,90 | 162,23 | 172,29 | 183,49 | 190,64 | 198,08 | 1.1.2. |
| 12 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | местный бюджет | 1 058,62 | 151,90 | 162,23 | 172,29 | 183,49 | 190,64 | 198,08 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | Мероприятие 3. Субсидии транспортным организациям для возмещения затрат по проезду льготной категории граждан | 12 617,14 | 1 810,51 | 1 933,63 | 2 053,51 | 2 186,99 | 2 272,28 | 2 360,22 | 1.1.3. |
| 17 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 18 | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 19 | местный бюджет | 12 617,14 | 1 810,51 | 1 933,63 | 2 053,51 | 2 186,99 | 2 272,28 | 2 360,22 |  |
| 20 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Мероприятие 4. Организация печати абонентских книжек для льготных категорий граждан | 2 363,25 | 339,60 | 362,35 | 384,45 | 409,44 | 425,41 | 442,00 | 1.1.4. |
| 22 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 23 | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 24 | местный бюджет | 2 363,25 | 339,60 | 362,35 | 384,45 | 409,44 | 425,41 | 442,00 |  |
| 25 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 | Мероприятие 5. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 4 617,52 | 663,00 | 708,08 | 751,28 | 800,11 | 831,31 | 863,74 | 1.2.1. |
| 27 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 28 | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 | местный бюджет | 4 617,52 | 663,00 | 708,08 | 751,28 | 800,11 | 831,31 | 863,74 |  |
| 30 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 | Мероприятие 6. Организация работы с уличными комитетами сектора индивидуальной застройки городской черты Первоуральска | 3 984,17 | 571,45 | 610,60 | 648,45 | 690,60 | 717,54 | 745,52 | 1.2.2. |
| 32 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 33 | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 34 | местный бюджет | 3 984,17 | 571,45 | 610,60 | 648,45 | 690,60 | 717,54 | 745,52 |  |
| 35 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 36 | Мероприятие 7. Изготовление, размещение тематических информацион-ных материалов по первичной профилактике туберкулеза | 626,91 | 89,95 | 96,07 | 102,03 | 108,66 | 112,90 | 117,30 | 1.3.1. |
| 37 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 38 | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 39 | местный бюджет | 626,91 | 89,95 | 96,07 | 102,03 | 108,66 | 112,90 | 117,30 |  |
| 40 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 41 | Мероприятие 8. Изготовление, размещение тематических информацион-ных материалов по первичной профилактике ВИЧ-инфекции | 626,91 | 89,95 | 96,07 | 102,03 | 108,66 | 112,90 | 117,30 | 1.3.2. |
| 42 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 43 | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 44 | местный бюджет | 626,91 | 89,95 | 96,07 | 102,03 | 108,66 | 112,90 | 117,30 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 46 | Мероприятие 9. Приобретение средства реабилитации специального оборудования (стационарный видеоувеличитель Кристалл) для слепых и слабовидящих пользователей, позволяющее преодолеть информационную пропасть и получить равные возможности по доступу к информации и работе с ней. | 107,51 | 107,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1. |
| 47 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 48 | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 49 | местный бюджет | 107,51 | 107,51 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 51 | Мероприятие 10. Проведение технических мероприятий по обеспечению доступности входной группы и туалета для получения образовательных услуг, в здании по адресу: г.Первоуральск, ул.Чкалова, 23 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1. |
| 52 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 53 | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 54 | местный бюджет | 155,00 | 155,00 | - | - | - | - | - |  |
| 55 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 56 | Мероприятие 11. Обустройство тротуаров, лестничных пролетов, подхо-дов к пешеходным переходам, остановочных пунктов и других объектов устройствами, обеспечивающими доступность среды маломобильным группам населения | 1 146,02 | 164,42 | 175,63 | 186,51 | 198,64 | 206,38 | 214,43 | 2.1.2. |
| 57 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 58 | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 59 | местный бюджет | 1 146,02 | 164,42 | 175,63 | 186,51 | 198,64 | 206,38 | 214,43 |  |
| 60 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 61 | Мероприятие 12. Подготовка творчески одаренных детей-инвалидов к участию в творческих конкурсах, фестивалях, выступлениям в мероприятиях разного уровня | 129,77 | 18,60 | 19,90 | 21,12 | 22,50 | 23,37 | 24,29 | 2.1.3. |
| 62 | федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 63 | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 64 | местный бюджет | 129,77 | 18,60 | 19,90 | 21,12 | 22,50 | 23,37 | 24,29 |  |
| 65 | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |