Приложение 1

к  постановлению Администрации городского округа Первоуральск

от 28.04.2020 № 793

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  В 2018 - 2025 ГОДАХ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  В 2018 - 2025 ГОДАХ»

| Наименование муниципального проекта | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018–2025 годах» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной адресной программы «Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» (далее – Программа) | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Правительства РФ от 28 января 2006года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановление Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019 года № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Первоуральск |
| Главный распорядитель бюджетных средств: | - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; - Администрация городского округа Первоуральск. |
| Ответственный исполнитель Программы | Ответственный за координацию программы: - Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по муниципальному управлению; - Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск. Ответственный за подготовку и утверждение муниципальной адресной программы: - Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по муниципальному управлению; - Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск. Ответственный за ликвидацию расселенных аварийных домов: - Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и экологии. |
| Разработчик Программы | Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск |
| Цели Программы | - Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установлен ном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции. - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Первоуральск. - Повышение качества условий проживания населения городского округа Первоуральск за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. |
| Задачи Программы | - Ликвидация аварийного жилья городского округа Первоуральск, признанного в период с 01 января 2012 года по 01 января 2015 года в установленном порядке аварийным в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции; 1.1. Ликвидация аварийного жилья городского округа Первоуральск, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции; 2. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в период с 01 января 2012 года по 01 января 2015 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции; 2.1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции; 3. Приобретение жилых помещений и предоставление единовременных денежных выплат гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных в период с 01 января 2012 года по 01 января 2015 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции. 3.1. Приобретение (строительство) жилых помещений и предоставление единовременных денежных выплат гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции |
| Целевые показатели | 1. Удельный вес площади жилых помещений, признанных в период с 01 января 2012 года по 01 января 2015 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, от общего объема площади жилищного фонда; 2. Количество расселяемых многоквартирных домов, признанных в период с 01 января 2012 года по 01 января 2015 года в установленном порядке аварийным в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции; 2.1. Количество расселяемых многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 3. Общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных в период с 01 января 2012 года по 01 января 2015 года в установленном порядке аварийным в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции; 3.1. Общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных до 1 января 2017 года в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 4. Количество граждан, проживающих в домах, в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 5. Количество произведенных выплат гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 01 января 2012 года по 01 января 2015 года; 5.1. Количество произведенных выплат гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанных до 1 января 2017 года в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 6. Количество приобретенных жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 01 января 2012 года по 01 января 2015 года; 6.1. Количество приобретенных (предоставленных) жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанных до 1 января 2017 года в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 7. Площадь предоставленных жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 01 января 2012 года по 01 января 2015 года. 7.1. Площадь предоставленных жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанных до 1 января 2017 года в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Срок реализации Программы | Планируемая дата окончания переселения граждан из аварийного жилищного фонда 31 декабря 2023 года. Снос аварийного жилищного фонда – до 31 декабря 2025 года |
| Исполнители Программы | Администрация городского округа Первоуральск, комитет по управлению имуществом. |
| Наименование аналогичной государственной программы Свердловской области | Региональная адресная программа «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». |
| Реквизиты нормативно-правового акта, которым утверждена государственная программа Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019 года № 208-ПП (в редакции с изменениями от 23 января 2020 года № 31-ПП). |
| Сроки реализации государственной программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2025 года; Снос аварийного жилищного фонда – до 31 декабря 2025 года. |
| Наименование национального проекта | «Жилье и городская среда» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Планируемый общий объем финансирования Программы Всего в 2018 – 2025 годы – 285 392,79 тыс.руб., в том числе: за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд) – 163 051,49 тыс.руб.; за счет средств областного бюджета - 35 875,50 тыс.руб.; за счет средств местного бюджета – 86 465,80 тыс.руб. в т. ч. на условиях софинансирования – 13 342,31 тыс.руб., за счет средств местного бюджета за рамками софинансирования - 73 123,49 тыс.руб. По годам реализации: 2018 год - 41 460,54 тыс.руб., в том числе: за счет средств Фонда – 0,00 тыс.руб.; за счет средств областного бюджета – 29 022,40 тыс.руб.; за счет средств местного бюджета – 12 438,14 тыс.руб. в т. ч. на условиях софинансирования – 10 908,75 тыс.руб., за счет средств местного бюджета за рамками софинансирования - 1 529,39 тыс.руб. 2019 год – 28 826,26 тыс. руб., в том числе: за счет средств Фонда – 0,00 тыс.руб.; за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс.руб.; за счет средств местного бюджета - 28 826,26 тыс. руб., в том числе на условиях софинансирования – 0,00 тыс.руб., за счет средств местного бюджета за рамками софинансирования - 28 826,26 тыс.руб. 2020 год – 75 187,72 тыс.руб., в том числе: за счет средств Фонда – 46 760,64 тыс.руб.; за счет средств областного бюджета – 3 272,18 тыс.руб.; за счет средств местного бюджета - 25 154,90 тыс.руб, в том числе на условиях софинансирования – 1 547,41 тыс.руб., за счет средств местного бюджета за рамками софинансирования - 23 607,49 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. за счет средств Фонда – 0,00 тыс.руб.; за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс.руб.; за счет средств местного бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе на условиях софинансирования – 0,00 тыс.руб., за счет средств местного бюджета за рамками софинансирования - 0,00 тыс.руб. 2022 год 139 918,27 тыс.руб., в том числе: за счет средств Фонда – 116 290,85 тыс.руб.; за счет средств областного бюджета – 3 580,92 тыс.руб.; за счет средств местного бюджета - 20 046,50 тыс.руб., в том числе: на условиях софинансирования – 886,15 тыс.руб., за счет средств местного бюджета за рамками софинансирования - 19 160,35 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - переселение 547 граждан из жилых помещений расселяемой площадью 5551,30 кв. метра в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции; - приобретение (строительство) благоустроенного жилья в объеме не менее 2600,10 кв.м.; - обеспечение 547 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенным жильем; - сокращение аварийного жилищного фонда на территории городского округа Первоуральск. |
| Организация управления Программой и контроль за ходом реализации Программы | Администрация городского округа Первоуральск, Правительство Свердловской области, Фонд в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области. |
| Адрес размещения Программы в сети Интернет | Текст муниципальной адресной программы размещается на сайте городского округа Первоуральск www.prvadm.ru, в разделе «Официально-Экономика-Бюджет городского округа Первоуральск-Муниципальные программы» |

Программа при необходимости может корректироваться.

Раздел 1.  Муниципальная адресная программа «Переселение граждан 
на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда
 в 2018–2025 годах»

- Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Одними из приоритетных задач жилищной политики Российской Федерации являются обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан, решение проблемы аварийного жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим нормам. Проживание в аварийном жилищном фонде оказывает негативное влияние на здоровье граждан, увеличивает социальную напряженность, создает неравные условия доступа граждан к коммунальным услугам.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского округа Первоуральск, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность территорий.

Нормативными правовыми актами, регламентирующими решение проблемы аварийного жилищного фонда, являются:

1) на федеральном уровне:

- Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 октября 2011 года № 1757-р;

2) в Свердловской области:

- Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ
«О   Стратегии   социально - экономического развития   Свердловской области      на   2016–2030 годы»;

- Указ Губернатора Свердловской области от 24 августа 2018 года № 396-УГ
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 года
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;

- постановление Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019 года № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах».

Программа разработана для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, стимулирования реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий.

Программный метод переселения из аварийного жилья является наиболее эффективным и реальным, поскольку предусматривает долевое финансирование из средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Средства финансирования Программы расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), на строительство таких домов, а также на предоставление возмещений собственникам за жилые помещения, связанные с их изъятием, для муниципальных нужд.

В   Программу   включены   15   многоквартирных   домов,  которые  признаны  до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе  их  эксплуатации,  где  проживают  547  человек,  которых необходимо переселить. Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах составляет 5 551,30 кв.м.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 1 сентября 2025 года не менее 5551,30 кв. метров аварийного жилищного фонда, в котором проживает не менее 547 человек.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции до 1 сентября 2025 года, минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращению сроков введения земельных участков, освободившихся после сноса домов, в хозяйственный оборот.

Проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда необходимо и возможно решить с помощью программно-целевого подхода, который позволяет достичь целей и решить поставленные задачи наиболее полно, комплексно, увязать их решение с финансовыми ресурсами и получить максимальный результат.

Глава 3. Срок реализации Программы и критерии очередности участия в Программе муниципальных образований

Планируемая   дата   окончания    переселения   из   аварийного   жилищного   фонда 31 декабря 2023 года.

При этом в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда.

В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Снос расселенного аварийного жилищного фонда будет осуществлен до 31 декабря 2025 года.

Глава 4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы указан в главе 4 раздела 1 региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019 года № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах», включает в себя взаимодействие Министерства строительства как главного распорядителя средств областного бюджета по Программе, участников Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции. Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации

Расходование средств на реализацию Программы, осуществляется на:

-    приобретение (строительство) жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), отвечающих требованиям статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ;

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32 и 86 частями 2 и 3 статьи 88, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ.

Способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы являются:

- предоставления нанимателям жилых помещений другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечающего установленным требованиям и находящегося в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или с согласия в письменной форме граждан в границах другого населенного пункта;

- переселение нанимателей жилых помещений в свободный жилищный фонд городского округа Первоуральск по договору социального найма;

- предоставления собственникам жилых помещений выплаты выкупной цены за изымаемые жилые помещения или по соглашению с собственником жилого помещения, ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий Программы с привлечением финансовой поддержки Фонда не допускаются.

- Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЬЮ, СТРОЯЩЕМУСЯ

ИЛИ ПРИОБРЕТАЕМОМУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

Требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы, указаны в приложении N 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 N 65/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", в главе 5 раздела 1 региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019 года № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах», и предназначены для использования муниципальными заказчиками при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, в домах, введенных в эксплуатацию.

Глава 6. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ.

1.1. Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации программы в 2018 году являются:

средства областного бюджета – 70%;

средства бюджета городского округа Первоуральск – 30%.

Объем финансирования программы в 2018 году рассчитан исходя из расселяемой площади жилых помещений многоквартирного дома, включенного в программу, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения утвержденной постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 10 октября 2016 года № 2212.

1.2. Доля софинансирования мероприятий Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Государственной корпорации «Фонд      содействия      реформированию     жилищно  -  коммунального    хозяйства»     в

2020–2024 годах:

за счет средств Фонда – не более 93,0%;

за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области –  не менее 7,0%;

за счет средств городского округа Первоуральск – 3,0%.

Планируемый общий объем финансирования Программы

Всего в 2018 – 2025 годы – 285 392,80  тыс.руб., в том числе:

за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд) – 163 051,49 тыс.руб.;

за счет средств областного бюджета  - 35 875,50 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета – 86 465,80 тыс.руб. в т. ч. на условиях софинансирования  – 12 445,80 тыс.руб., за счет средств местного бюджета за рамками софинансирования  -  74 020,00 тыс.руб.

По годам реализации:

2018 год  -  41 460,54 тыс.руб., в том числе:

за счет средств Фонда – 0,00 тыс.руб.;

за счет средств областного бюджета  – 29 022,40 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета – 12 438,14 тыс.руб. в т. ч. на условиях софинансирования  – 10 908,75 тыс.руб., за счет средств местного бюджета за рамками софинансирования  -  1 529,39 тыс.руб.

2019 год – 28 826,26 тыс. руб., в том числе:

за счет средств Фонда – 0,00 тыс.руб.;

за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета  -  28 826,26 тыс. руб., в том числе на условиях софинансирования – 0,00 тыс.руб., за счет средств местного бюджета за рамками софинансирования  - 28 826,26 тыс.руб.

2020 год –  75 187,72  тыс.руб., в том числе:

за счет средств Фонда – 46 760,64 тыс.руб.;

за счет средств областного бюджета – 3 272,18 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета  -  25 154,90 тыс.руб, в том числе на условиях софинансирования – 1 547,41 тыс.руб., за счет средств местного бюджета за рамками софинансирования  - 23 607,49 тыс.руб.

2021 год – 0,00 тыс.руб.

за счет средств Фонда – 0,00 тыс.руб.;

за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета  -  0,00 тыс. руб., в том числе  на условиях софинансирования – 0,00 тыс.руб., за счет средств местного бюджета за рамками софинансирования  - 0,00 тыс.руб.

2022 год 139 918,27 тыс.руб., в том числе:

за счет средств Фонда – 116 290,85 тыс.руб.;

за счет средств областного бюджета – 3 580,92 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета  -  20 046,50 тыс.руб., в том числе: на условиях софинансирования – 886,15 тыс.руб., за счет средств местного бюджета за рамками софинансирования  - 19 160,35 тыс.руб.

Информация об объеме финансовых средств, планируемом на реализацию Программы, и источников финансирования содержится в приложениях  3, 4 к Программе.

Объем финансирования мероприятий Программы рассчитан исходя из расселяемой площади жилых помещений многоквартирных домов, включенных в Программу, и стоимости одного квадратного метра жилого помещения, устанавливаемой в рамках реализации мероприятий Программы.

При расчете объема финансирования мероприятий, реализуемых с привлечением средств Фонда, за планируемую стоимость одного квадратного метра жилого помещения принимается стоимость, устанавливаемая нормативным правовым актом уполномоченного исполнительного органа государственной власти Российской Федерации в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ:

в 2019 году стоимость одного квадратного метра жилого помещения в рамках реализации мероприятий Программы принималась равной стоимости, определенной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», в размере 46 337 рублей;

в 2020 году стоимость одного квадратного метра жилого помещения в рамках реализации мероприятий Программы принималась равной стоимости, определенной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2020 года», в размере 51 539 рублей;

с 2021 года стоимость одного квадратного метра жилого помещения в рамках реализации мероприятий Программы принимается равной стоимости, определенной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал планируемого года. Указанная стоимость одного квадратного метра применяется на весь этап реализации мероприятий по переселению граждан с привлечением финансовой поддержки Фонда.

При приобретении жилых помещений (на вторичном рынке жилья) у лиц, не являющихся застройщиками, цена муниципального контракта формируется исходя из стоимости одного квадратного метра жилого помещения, установленной нормативным правовым актом органа местного самоуправления для вторичного рынка жилья на территории соответствующего муниципального образования по состоянию на I квартал планируемого года, но не более стоимости одного квадратного метра, определенной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал планируемого года.

Объем финансирования Программы может быть изменен по итогам осуществления   закупок   квартир   в  соответствии   с Федеральным законом от 05 апреля

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) оценки размера возмещения за жилые помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение у собственника определяется статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Оценка размера возмещения за жилые помещения в аварийных многоквартирных домах производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29  июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных в Программу, указан в приложении № 4 к настоящему постановлению.

Общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, применена исходя из размеров квартир по числу комнат и их площади в соответствии с пунктом 5.2. Свода правил «Здания жилые многоквартирные» СНиП 31-01-2003, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03 декабря 2016 № 883/пр «СП 54.13330.2016 (далее - Свод правил «Здания жилые многоквартирные» СНиП 31-01-2003). При расчете дополнительных квадратных метров применяется нижняя граница размера рекомендуемой площади квартир в зависимости от количества комнат.

В случае если общая площадь подлежащего расселению жилого помещения больше, чем минимальные размеры квартиры по числу комнат и их площади в соответствии с пунктом 5.2. Свода правил «Здания жилые многоквартирные» СНиП 31-01-2003, то предоставляется жилое помещение, равнозначное по общей площади, ранее занимаемому гражданами, подлежащими переселению.

Дополнительные квадратные метры общей площади жилого помещения рассчитаны как разница между общей площадью жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, и общей площадью сносимого жилого помещения.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в многоквартирных домах.

В случае заключения муниципального контракта с превышением установленной стоимости одного квадратного метра жилого помещения финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета, объем софинансирования мероприятий Программы из средств областного бюджета в этом случае не изменяется.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета, объем софинансирования мероприятий Программы из средств областного бюджета в этом случае не изменяется.

При выделении муниципальными образованиями дополнительных средств на финансирование реализации мероприятий Программы в объеме, превышающем установленный объем долевого финансирования, для таких муниципальных образований объем финансовой поддержки, выделяемой за счет средств Фонда и областного бюджета, не увеличивается.

Объем средств Фонда и областного бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с лимитами финансовой поддержки за счет средств Фонда и законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Средства бюджетов муниципальных образований, направляемые на реализацию мероприятий Программы, отражаются в нормативных правовых актах органов местного самоуправления муниципальных образований и соглашениях, заключаемых заказчиками Программы с администрациями муниципальных образований.

Финансирование сноса расселенных аварийных домов осуществляется за счет средств местного бюджета и не включено в данную программу.

Глава 7.  СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по муниципальному управлению:

- осуществляет финансирование Программы и контроль за её выполнением;

- формирует график переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- осуществляет переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- контролирует соблюдение сроков и очередности переселения;

- контролирует целевое использование средств, не допускающего расселения жителей  домов, не включенных в Программу;

- контролирует снос аварийных жилых домов;

- -  представляет ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты.

Глава 8. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Выполнение Программы определяется в абсолютных и относительных показателях. Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

-	выполнение обязательств государства по переселению граждан, проживающих в непригодных для проживания домах;

-	 улучшение жилищных условий населения за счет средств Фонда, областного бюджета, местного бюджета;

-	изменение облика муниципального образования городского округа Первоуральск.

В результате реализации Программы планируется переселение 547 граждан из 218 жилых помещений расселяемой площадью 5 551,30 кв. метра в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции.  Планируемые показатели выполнения программы представлены в приложении № 1 к Программе.