Приложение № 4

к постановлению Администрации

городского округа Первоуральск

от 13.11.2024 № 2846

ГРАФИК

проведения работ по размещению объекта системы газоснабжения   
в кадастровых кварталах 66:58:1401002, 66:58:1401003

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида работ | Сроки выполнения работ |
| 1. Земляные работы | 1-й месяц |
| 2. Монтажные работы | 1-й месяц |
| 3. Обратная засыпка | 2-й месяц |
| 4. Восстановление элементов благоустройства | 2-й месяц |