Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального округа Первоуральск

от 30.01.2025 № 282

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График выполнения работ по объекту: «Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-54 (инв. № 0029765). Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-54 до точки присоединения, улица Гагарина, 1/40, город Первоуральск»** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | | | | | |
| 1 мес. | 1 мес. | 1 мес. | 1 мес. | 1 мес. | 1 мес. |
| 1 | Геодезические разбивочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка временного ограждения места проведения работ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка траншеи для прокладки кабельной линии |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Укладка кабеля в траншее |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обратная засыпка траншеи |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Восстановление благоустройства |  |  |  |  |  |  |