План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года

| № п/п | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Объем выполняемых работ | Всего финансовых средств (тыс. руб.) | в том числе |  | Срок выполнения работ (месяц) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджетных (тыс. руб.) | Внебюджетных (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Замена термоманометров | Шт. | 2 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Июнь 2025г | Е. М. Белькова |
| 2. | Поверка ПРЭМов УКУТ Тепло | Шт. | 2 | 18 000,00 | 18 000,00 |  | Август 2025 | О. В. Колмакова |
| 3. | Приобретение термоманометров | Шт. | 4 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | Июнь-июль 2025 | Е. В. Митрофанова |
|  | Всего по Плану: |  |  | 35 000,00 | 35 000,00 |  |  |  |