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АКТ 
о результатах исполнения Концессионером условий заключенного Концессионного соглашения от «11» марта 2024 года
г. Первоуральск                                                                                    «24» декабря 2025 года                                                                                                                                                                                (место составления)                                                                                                           (дата составления)

Объект соглашения: 
Спортивный комплекс «Стадион «Хромпик»:
1)  нежилое здание спортзала литера 1А (кадастровый номер 66:58:0116002:768), общей площадью 896,2 кв. м;
2) нежилое здание спортпавильона (кадастровый номер 66:58:0116002:770), общей площадью 109,4 кв. м;
3) нежилое здание кассы (кадастровый номер 66:58:0116002:767), общей                               площадью 23,8 кв. м;
4) сооружение «футбольное поле» (кадастровый номер 66:58:0116002:765), общей площадью 10936 кв. м;
5) сооружение навеса (склад) литера 5 по плану объекта (кадастровый номер 66:58:0116002:766);
6) сооружение «забор футбольного поля» (кадастровый номер 66:58:0116002:762), общей площадью 837 кв. м.

По адресу/адресам: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Урицкого, д. 8
(место проведения проверки)
На основании:  
ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановления Администрации муниципального округа Первоуральск                                        от 29.03.2024 № 785____________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) распорядительного акта)

Концедент: Муниципальный округ Первоуральск, от имени которого действует Администрация муниципального округа Первоуральск 
(наименование концедента)
Комиссией была проведена проверка  результатов исполнения условий заключенного Концессионного соглашения в отношении: 
Акционерного общества «Хромпик»
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя) - концессионера)
Общая продолжительность проверки:                                           10
(календарных дней)
Проверяемый период:                                                   11.03.2024 – 24.12.2025
(указать с какого числа, месяца какого года по какую дату, месяц какого года)
Акт составлен:  
Лицо(а), проводившее проверку: представители комиссии, утвержденной постановлением Администрации муниципального округа Первоуральск                                                                    от 29.03.2024 № 785 (в ред. Постановления Администрации от 04.03.2025 № 613)
Адрес расположения и наименование имущества: Свердловская обл., г. Первоуральск,               ул. Урицкого, 8. 
При проведении проверки присутствовали:  
	Члены комиссии:

Березина Ольга Владимировна
	

Заместитель Главы МО Первоуральск по управлению социальной сферой

	Крючков Дмитрий Михайлович
	Заместитель Главы МО Первоуральск по муниципальному управлению

	Поляков Денис Николаевич
	Заместитель Главы МО по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии


	Чемерикина Полина Сергеевна
	Заместитель Главы МО Первоуральск по проектной и организационной работе

	Черных Алексей Борисович
	Заместитель директора ПМКУ «Управление капитального строительства»

	Пунин Владислав Михайлович
	Директор Первоуральского муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта  «Старт»

	Секретарь комиссии:
Михайлова Илона Витальевна



	Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом Администрации МО Первоуральск


1. Предмет и сроки проведения контрольных мероприятий: 
В рамках контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Первоуральск, в период с 14.12.2025 по 24.12.2025 проведена документарная и выездная проверка исполнения Концессионером обязательств по соблюдению сроков создания и реконструкции Объекта соглашения, осуществлением инвестиций в Объект соглашения
В рамках реализации Концессионного соглашения Концессионером исполнены обязательства по переустройству, модернизации и переоборудованию (далее – мероприятия по улучшению) Объекта соглашения в сроки и в соответствии с объемами, установленными Концессионным соглашением.
2. В ходе проведения проверки установлено:
2.1. Концессионером разработана проектно-сметная документация по исполнению мероприятий по улучшению Объекта соглашения.
Документация выполнена в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст).
2.2. Концессионером по видам работ (если применимо) представлена сметная документация. Сметная документация (локально-сметные расчеты) согласованы Концедентом (уполномоченным органом).
Концессионером представлены положительные заключения о достоверности сметной стоимости, выданные ООО «ПРО-безопасность» (специалист А. В. Шалимов).
2.3. В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению выполнены следующие работы: 
1) Снос (демонтаж) зданий и сооружений. К проверке представлены:
- договор подряда от 03.04.2024 № 03-04-24 с ООО «Профстройдемонтаж»;
- локальный сметный расчет;
- акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.04.2024;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.04.2024.


Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. 
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 4 658 083,70 рублей;

2) Устройство осветительных мачт со светильниками. К проверке представлены:
- договор подряда от 10.10.2024 № 02-09-24-СТХ с ООО «РСК «Стройхолдинг»;
- локально-сметные расчеты № 02-01-01;
- акты о приемке выполненных работ №№ 1, 2, 3, 4 от 17.02.2025;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 17.02.2025.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 31 557 355,43 рублей.

3) Установка светодиодного экрана. К проверке представлены:
- сводная таблица результатов конъюнктурного анализа;
- локальная смета; 
- договор подряда № 00ФР-000269 от 10.09.2024 с ООО «Электронные системы»;
- УПД № 308 от 26.11.2024.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 8 269 200,00 руб.

4) Работы по устройству футбольного поля. К проверке представлены:
- договор подряда № 10-06-24-А от 14.06.2024 с ООО «ТПК АзимутУрал»;
- локальный сметный расчет;
- акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.10.2024;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.10.2024.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, 
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 68 174 359,33 рублей.

5) Ремонт входной группы и игрового зала. К проверке представлены:
- договор подряда № 01-24 от 24.01.2024 с ООО «УралЛидерСтрой»;
- локально-сметные расчеты;
- акты о приемке выполненных работ № 1 от 21.10.2024, №№ 1,2,3,4 от 04.06.2025, № 1 от 09.09.2025, № 1 от 15.09.2025, № 1 от 26.09.2025, № 1 от 18.11.2025;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 21.10.2024, № 1 от 04.06.2025, № 1 от 09.09.2025, № 1 от 15.09.2025, № 1 от 26.09.2025, № 1 от 18.11.2025.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. 
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 26 190 401,57 рублей.

6) Установка модульных зданий. К проверке представлены:
- договор подряда № 01-24 от 24.01.2024 с ООО «УралЛидерСтрой»;
- локально-сметные расчеты;
- акты о приемке выполненных работ №№ 1,2,3,4 от 04.06.2025;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 04.06.2025.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. 
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 10 302 134,29 рублей.

7) Устройство трибун. К проверке представлены:
- договор поставки № 29-07/1 от 29.07.2024 с ООО «ГК Атлант»;
- локально-сметные расчеты;
- УПД № 42 от 13.05.2024, № 48 от 20.05.2024, № 50 от 03.06.2024, № 49 от 07.06.2024, №№ 202,205 от 19.11.2024, №№ 203,206 от 20.11.2024, №№ 207/,208 от 09.12.2024, № 1 от 10.01.2025;
- акт приема-передачи выполненных работ № 1 от 20.05.2024;
- договор подряда № 2404 от 20.11.2024 с ООО «ПГС»;
- локально-сметные расчеты;
- акты о приемке выполненных работ № 2/1 от 31.10.2024, № 1 от 25.11.2024, № 1/1 от 03.06.2024, № 1/1 от 04.10.2024; 
- справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.11.2024, № 2 от 31.10.2024, № 1 от 03.06.2024, № 1 от 04.10.2024;
- договор подряда № 01-24 от 24.01.2024 с ООО «УралЛидерСтрой»;
- акт о приемке выполненных работ № 1 от 26.08.2025;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 26.08.2025.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 76 414 437,51 руб.
8) Обустройство многофункциональных площадок. К проверке представлены:
- договор подряда № 06-06-24-Д от 06.06.2024 с ООО «Дорожник»;
- локальный сметный расчет № 35-25;
- акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.08.2025;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 29.08.2025.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 14 734 370,65 руб.
9) Благоустройство территории и устройство наружного освещения. К проверке представлены:
- договор подряда № 06-06-24-Д от 06.06.2024 с ООО «Дорожник»;
- локально-сметные расчеты;
- акты о приемке выполненных работ № 1 от 29.01.2025, № 1 от 29.01.2025 (к дополнительному соглашению от 13.12.2024), № 1 от 07.10.2025, № 1 от 14.10.2025;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 29.01.2025, № 1                          от 29.01.2025 (к дополнительному соглашению от 13.12.2024) № 1 от 07.10.2025, № 1               от 14.10.2025;
- акт о приемке выполненных работ № 1 от 07.10.2025;
- справка о стоимости выполненных работ от 07.10.2025.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
[bookmark: _Hlk221103230]Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 47 064 623,27 руб.
10) Установка акустической системы. К проверке представлены:
- договор поставки с ООО «8 Ом»;
- сводная таблица результатов конъюнктурного анализа;
- локальная смета;
- УПД № УТ-19 от 30.09.2024, № УТ-20 от 10.10.2024.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 4 623 161,00 руб.



3. Земельные участки, переданные Концессионеру, используются в соответствии с условиями договоров аренды и целевым использованием. ____________________________

4. В ходе проведения проверки нарушения при исполнении обязательств Концессионного соглашения не выявлены._________________________________________
(указываются сведения о нарушениях, установленных должностными лицами, проводившими проверку)
5. Выводы по результатам проведения проверки:
В ходе проведения проверки установлено, что Концессионером выполнены мероприятия по улучшению Объекта соглашения, предусмотренные Концессионным соглашением, и осуществлены инвестиции в Объект соглашения                                                    на сумму 291 988 126 рублей 75 копеек.
Настоящий Акт подтверждает исполнение Концессионером обязательств по исполнению условий Концессионного соглашения.
На момент окончания проверки возможна эксплуатация Объекта соглашения в соответствии с целями и условиями, установленными Концессионным соглашением. 
 (о наличии (отсутствии) со стороны концессионера нарушений условий концессионного соглашения, со ссылками на конкретные пункты концессионного соглашения, нарушение которых было установлено в результате проведения контрольных мероприятий)

Отсутствуют
(о необходимости устранения нарушений условий концессионного соглашения, привлечения к ответственности концессионера, применении других мер по устранению нарушений, в том числе расторжении концессионного соглашения, об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы)
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя) – концессионера)
	«
	
	»
	
	220
	
	Гг .




(подпись)
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Подписи лиц, участвующих в проверке:

	Члены комиссии:

Березина Ольга Владимировна
	

_____________
	
Заместитель Главы МО Первоуральск по управлению социальной сферой

	
Крючков Дмитрий Михайлович
	
_____________
	
Заместитель Главы МО Первоуральск по муниципальному управлению

	Поляков Денис Николаевич
	_____________
	Заместитель Главы МО Первоуральск по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии

	Чемерикина Полина Сергеевна
	_____________
	Заместитель Главы МО Первоуральск по проектной и организационной работе


	Черных Алексей Борисович
	_____________
	Заместитель директора ПМКУ «Управление капитального строительства»

	Пунин Владислав Михайлович
	_____________
	Директор Первоуральского муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта  «Старт»

	Секретарь комиссии:
Михайлова Илона Витальевна


	
_____________
	Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом Администрации МО Первоуральск





