АКТ

о результатах исполнения Концессионером условий заключенного Концессионного соглашения от «11» марта 2024 года

г. Первоуральск                                                                                    «24» декабря 2025 года                                                                                                                                                                                (место составления)                                                                                                           (дата составления)

Объект соглашения:

Спортивный комплекс «Стадион «Хромпик»:

- нежилое здание спортзала литера 1А (кадастровый номер 66:58:0116002:768), общей площадью 896,2 кв. м;

- нежилое здание спортпавильона (кадастровый номер 66:58:0116002:770), общей площадью 109,4 кв. м;

- нежилое здание кассы (кадастровый номер 66:58:0116002:767), общей                               площадью 23,8 кв. м;

- сооружение «футбольное поле» (кадастровый номер 66:58:0116002:765), общей площадью 10936 кв. м;

- сооружение навеса (склад) литера 5 по плану объекта (кадастровый номер 66:58:0116002:766);

- сооружение «забор футбольного поля» (кадастровый номер 66:58:0116002:762), общей площадью 837 кв. м.

По адресу/адресам: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Урицкого, д. 8

(место проведения проверки)

На основании:

ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановления Администрации муниципального округа Первоуральск                                        от 29.03.2024 № 785____________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) распорядительного акта)

Концедент: Муниципальный округ Первоуральск, от имени которого действует Администрация муниципального округа Первоуральск

(наименование концедента)

Комиссией была проведена проверка  результатов исполнения условий заключенного Концессионного соглашения в отношении:

Акционерного общества «Хромпик»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя) - концессионера)

Общая продолжительность проверки:                                           10

(календарных дней)

Проверяемый период:                                                   11.03.2024 – 24.12.2025

(указать с какого числа, месяца какого года по какую дату, месяц какого года)

Акт составлен:

Лицо(а), проводившее проверку: представители комиссии, утвержденной постановлением Администрации муниципального округа Первоуральск                                                                    от 29.03.2024 № 785 (в ред. Постановления Администрации от 04.03.2025 № 613)

Адрес расположения и наименование имущества: Свердловская обл., г. Первоуральск,               ул. Урицкого, 8.

При проведении проверки присутствовали:

| Члены комиссии: Березина Ольга Владимировна | Заместитель Главы МО Первоуральск по управлению социальной сферой |
| --- | --- |
| Крючков Дмитрий Михайлович | Заместитель Главы МО Первоуральск по муниципальному управлению |
| Поляков Денис Николаевич | Заместитель Главы МО по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии |
| Чемерикина Полина Сергеевна | Заместитель Главы МО Первоуральск по проектной и организационной работе |
| Черных Алексей Борисович | Заместитель директора ПМКУ «Управление капитального строительства» |
| Пунин Владислав Михайлович | Директор Первоуральского муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Старт» |
| Секретарь комиссии: Михайлова Илона Витальевна | Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом Администрации МО Первоуральск |

1. Предмет и сроки проведения контрольных мероприятий:

В рамках контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Первоуральск, в период с 14.12.2025 по 24.12.2025 проведена документарная и выездная проверка исполнения Концессионером обязательств по соблюдению сроков создания и реконструкции Объекта соглашения, осуществлением инвестиций в Объект соглашения

В рамках реализации Концессионного соглашения Концессионером исполнены обязательства по переустройству, модернизации и переоборудованию (далее – мероприятия по улучшению) Объекта соглашения в сроки и в соответствии с объемами, установленными Концессионным соглашением.

2. В ходе проведения проверки установлено:

2.1. Концессионером разработана проектно-сметная документация по исполнению мероприятий по улучшению Объекта соглашения.

Документация выполнена в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст).

2.2. Концессионером по видам работ (если применимо) представлена сметная документация. Сметная документация (локально-сметные расчеты) согласованы Концедентом (уполномоченным органом).

Концессионером представлены положительные заключения о достоверности сметной стоимости, выданные ООО «ПРО-безопасность» (специалист А. В. Шалимов).

2.3. В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению выполнены следующие работы:

1) Снос (демонтаж) зданий и сооружений. К проверке представлены:

- договор подряда от 03.04.2024 № 03-04-24 с ООО «Профстройдемонтаж»;

- локальный сметный расчет;

- акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.04.2024;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.04.2024.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 4 658 083,70 рублей;

2) Устройство осветительных мачт со светильниками. К проверке представлены:

- договор подряда от 10.10.2024 № 02-09-24-СТХ с ООО «РСК «Стройхолдинг»;

- локально-сметные расчеты № 02-01-01;

- акты о приемке выполненных работ №№ 1, 2, 3, 4 от 17.02.2025;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 17.02.2025.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 31 557 355,43 рублей.

3) Установка светодиодного экрана. К проверке представлены:

- сводная таблица результатов конъюнктурного анализа;

- локальная смета;

- договор подряда № 00ФР-000269 от 10.09.2024 с ООО «Электронные системы»;

- УПД № 308 от 26.11.2024.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 8 269 200,00 руб.

4) Работы по устройству футбольного поля. К проверке представлены:

- договор подряда № 10-06-24-А от 14.06.2024 с ООО «ТПК АзимутУрал»;

- локальный сметный расчет;

- акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.10.2024;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.10.2024.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр,

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 68 174 359,33 рублей.

5) Ремонт входной группы и игрового зала. К проверке представлены:

- договор подряда № 01-24 от 24.01.2024 с ООО «УралЛидерСтрой»;

- локально-сметные расчеты;

- акты о приемке выполненных работ № 1 от 21.10.2024, №№ 1,2,3,4 от 04.06.2025, № 1 от 09.09.2025, № 1 от 15.09.2025, № 1 от 26.09.2025, № 1 от 18.11.2025;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 21.10.2024, № 1 от 04.06.2025, № 1 от 09.09.2025, № 1 от 15.09.2025, № 1 от 26.09.2025, № 1 от 18.11.2025.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 26 190 401,57 рублей.

6) Установка модульных зданий. К проверке представлены:

- договор подряда № 01-24 от 24.01.2024 с ООО «УралЛидерСтрой»;

- локально-сметные расчеты;

- акты о приемке выполненных работ №№ 1,2,3,4 от 04.06.2025;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 04.06.2025.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 10 302 134,29 рублей.

7) Устройство трибун. К проверке представлены:

- договор поставки № 29-07/1 от 29.07.2024 с ООО «ГК Атлант»;

- локально-сметные расчеты;

- УПД № 42 от 13.05.2024, № 48 от 20.05.2024, № 50 от 03.06.2024, № 49 от 07.06.2024, №№ 202,205 от 19.11.2024, №№ 203,206 от 20.11.2024, №№ 207/,208 от 09.12.2024, № 1 от 10.01.2025;

- акт приема-передачи выполненных работ № 1 от 20.05.2024;

- договор подряда № 2404 от 20.11.2024 с ООО «ПГС»;

- локально-сметные расчеты;

- акты о приемке выполненных работ № 2/1 от 31.10.2024, № 1 от 25.11.2024, № 1/1 от 03.06.2024, № 1/1 от 04.10.2024;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.11.2024, № 2 от 31.10.2024, № 1 от 03.06.2024, № 1 от 04.10.2024;

- договор подряда № 01-24 от 24.01.2024 с ООО «УралЛидерСтрой»;

- акт о приемке выполненных работ № 1 от 26.08.2025;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 26.08.2025.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 76 414 437,51 руб.

8) Обустройство многофункциональных площадок. К проверке представлены:

- договор подряда № 06-06-24-Д от 06.06.2024 с ООО «Дорожник»;

- локальный сметный расчет № 35-25;

- акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.08.2025;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 29.08.2025.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 14 734 370,65 руб.

9) Благоустройство территории и устройство наружного освещения. К проверке представлены:

- договор подряда № 06-06-24-Д от 06.06.2024 с ООО «Дорожник»;

- локально-сметные расчеты;

- акты о приемке выполненных работ № 1 от 29.01.2025, № 1 от 29.01.2025 (к дополнительному соглашению от 13.12.2024), № 1 от 07.10.2025, № 1 от 14.10.2025;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 29.01.2025, № 1                          от 29.01.2025 (к дополнительному соглашению от 13.12.2024) № 1 от 07.10.2025, № 1               от 14.10.2025;

- акт о приемке выполненных работ № 1 от 07.10.2025;

- справка о стоимости выполненных работ от 07.10.2025.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 47 064 623,27 руб.

10) Установка акустической системы. К проверке представлены:

- договор поставки с ООО «8 Ом»;

- сводная таблица результатов конъюнктурного анализа;

- локальная смета;

- УПД № УТ-19 от 30.09.2024, № УТ-20 от 10.10.2024.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 4 623 161,00 руб.

3. Земельные участки, переданные Концессионеру, используются в соответствии с условиями договоров аренды и целевым использованием. ____________________________

4. В ходе проведения проверки нарушения при исполнении обязательств Концессионного соглашения не выявлены._________________________________________

(указываются сведения о нарушениях, установленных должностными лицами, проводившими проверку)

5. Выводы по результатам проведения проверки:

В ходе проведения проверки установлено, что Концессионером выполнены мероприятия по улучшению Объекта соглашения, предусмотренные Концессионным соглашением, и осуществлены инвестиции в Объект соглашения                                                    на сумму 291 988 126 рублей 75 копеек.

Настоящий Акт подтверждает исполнение Концессионером обязательств по исполнению условий Концессионного соглашения.

На момент окончания проверки возможна эксплуатация Объекта соглашения в соответствии с целями и условиями, установленными Концессионным соглашением.

(о наличии (отсутствии) со стороны концессионера нарушений условий концессионного соглашения, со ссылками на конкретные пункты концессионного соглашения, нарушение которых было установлено в результате проведения контрольных мероприятий)

Отсутствуют

(о необходимости устранения нарушений условий концессионного соглашения, привлечения к ответственности концессионера, применении других мер по устранению нарушений, в том числе расторжении концессионного соглашения, об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя) – концессионера)

| « |  | » |  | 220 |  | Гг . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Подписи лиц, участвующих в проверке:

| Члены комиссии: Березина Ольга Владимировна | _____________ | Заместитель Главы МО Первоуральск по управлению социальной сферой |
| --- | --- | --- |
| Крючков Дмитрий Михайлович | _____________ | Заместитель Главы МО Первоуральск по муниципальному управлению |
| Поляков Денис Николаевич | _____________ | Заместитель Главы МО Первоуральск по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии |
| Чемерикина Полина Сергеевна | _____________ | Заместитель Главы МО Первоуральск по проектной и организационной работе |
| Черных Алексей Борисович | _____________ | Заместитель директора ПМКУ «Управление капитального строительства» |
| Пунин Владислав Михайлович | _____________ | Директор Первоуральского муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Старт» |
| Секретарь комиссии: Михайлова Илона Витальевна | _____________ | Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом Администрации МО Первоуральск |