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АКТ № 1
о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий заключенного концессионного соглашения от «18» сентября 2024 года
    г. Первоуральск                                                                             «  » января 2026 года
     (место составления)                                                                                                (дата составления)

Объект соглашения: 
Спортивный комплекс:
1) спортивно-оздоровительное сооружение с кадастровым номером 66:58:0113004:2053, общей площадью 7760 кв.м;
2) нежилое здание проката коньков с пристроями с кадастровым номером 66:58:0111013:196, общей площадью 601,9 кв.м. 

По адресу/адресам: Свердловская область, город Первоуральск, проспект Ильича, дом 2В 
(место проведения проверки)
На основании:  
ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановления Администрации муниципального округа Первоуральск от 29.03.2024                  № 785, постановления Администрации муниципального округа Первоуральск                            от 07.11.2025 № 2878 (в ред. от 09.12.2025 № 3158)__________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) распорядительного акта)

Концедент: Муниципальный округ Первоуральск, от имени которого действует Администрация муниципального округа Первоуральск 
(наименование концедента)

Комиссией была проведена плановая  проверка  в   отношении: 
Автономной некоммерческой организацией Спортивной школы «Академия хоккея с мячом «Уральский трубник»
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя) - концессионера)
Общая продолжительность проверки:                                             15
(календарных дней)
Проверяемый период:                                                   01.01.2025 – 30.09.2025
(указать с какого числа, месяца какого года по какую дату, месяц какого года)
Акт составлен:  
Лицо(а), проводившее проверку: представители комиссии, утвержденной постановлением Администрации муниципального округа Первоуральск от 29.03.2024 № 785                                 (в ред. Постановления Администрации от 04.03.2025 № 613)
Адрес расположения и наименование имущества: Свердловская область,                                город Первоуральск, проспект Ильича, 2В. 
При проведении проверки присутствовали:  
	Водолеева Елена Алексеевна
	Начальник отдела стратегического планирования Администрации муниципального округа Первоуральск

	Черных Алексей Борисович
	и.о. директора ПМКУ «УКС»

	Пунин Владислав Михайлович
	Директор ПМБУ ФКиС «Старт»

	Ткаченко Ирина Юрьевна
	и.о. директора ПМБУ «ЦБУ»

	Горожанкина Наталья Валерьевна
	Заместитель начальника финансового управления муниципального округа Первоуральск

	Пантюхина Юлия Сергеевна
	Заместитель начальника финансового управления муниципального округа Первоуральск

	Феденева Ольга Ивановна
	Начальник отдела контроля и правового обеспечения финансового управления муниципального округа Первоуральск

	Секретарь комиссии:
Михайлова Илона Витальевна


	Ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом Администрации муниципального округа Первоуральск


1. Предмет и сроки проведения контрольных мероприятий: 
В рамках контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Первоуральск, в период с 15.12.2025 по 30.12.2025 проведена документарная и выездная проверка исполнения Концессионером обязательств по соблюдению сроков создания и реконструкции Объекта соглашения, осуществлением инвестиций в Объект соглашения
Согласно условиям Концессионного соглашения мероприятия по созданию и реконструкции Объекта соглашения проводятся в два этапа.
1 этап «Проектирование 1-го этапа и Оснащение» (срок реализации согласно п. 42 Концессионного соглашения - 18 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Объекта соглашения).
В рамках реализации Концессионного соглашения Концессионером реализован 1 этап соглашения – проектирование и оснащение Объекта соглашения холодильным комплексом.
2. В ходе проведения проверки установлено:
2.1. Концессионером разработана Рабочая документация по исполнению 1 этапа работ по созданию и реконструкции Объекта соглашения.
Рабочая документация «Холодоснабжение ледового поля. ТР 48.23-01-1-КЛП_v0.2» представлена в адрес Концедента (уполномоченного органа) 06.11.2024 г. в сроки, установленные п. 10.1 концессионного соглашения, и согласована Концедентом (письмо от 06.11.2024 г. исх.№ 102/357/1). Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта                                   от 23.06.2020 № 282-ст).
2.2. Концессионером по видам работ (если применимо) представлена сметная документация. Сметная документация (локально-сметные расчеты) согласованы Концедентом (уполномоченным органом).
2.3. В рамках первого этапа реализации Концессионного соглашения выполнены следующие работы: 
1) Технологическое присоединение к сетям электроснабжения. К проверке представлены:
- рабочая документация «Электроснабжение» ИП 111-25-ЭС;
- договор о технологическом присоединении с АО «Облкоммунэнерго»                                        от 09.10.2024 № 4728-2024-31-ЛК; 
- уведомление о технологическом присоединении от 08.10.2025;
- платежные поручения: № 1790 от 14.10.2024; № 2354 от 25.11.2024; № 950                     от 31.03.2025.
Представленные документы соответствуют требованиям Федерального закона                 «Об электроэнергетике», Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 86. Платежные документы соответствуют требованиям, установленным Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 58 701 112,21 рублей;
2) Проведение электромонтажных работ. К проверке представлены:
- договор на электромонтажные работы с ООО «Электроток» № 11-10/2024                         от 11.10.2024; 
- локально-сметный расчет № 09/08 на сумму 1626335, 96 руб.; 
- акт № 1 от 01.04.2025; 
- акт 1/1 от 29.10.2024; 
- справка о стоимости работ № 1 от 01.04.2025; 
- счет-фактура № 407 от 01.04.2025; 
- платежное поручение № 2237 от 28.08.2025.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Платежные документы соответствуют требованиям, установленным Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П                         «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 1 626 335, 96 рублей.
3) Монтаж систем конструкции ледового поля, сборка и монтаж холодильной машины с комплектом автоматики. К проверке представлены:
- договор  на подрядные работы с ООО «Инжвека» № 01/09 -СМР от 20.09.2024;
- расчет стоимости работ; 
- график авансирования; 
- требования; 
- локально-сметный расчет № 02-01доп1; 
- дополнительное соглашение № 2 от 21.11.2024; 
- локально-сметный расчет № 02-01доп.2; 
- справка о стоимости работ № 1 от 05.11.2024; 
- акт о приемке выполненных работ № 1 от 05.11.2024; 
- акт № 1 от 05.11.2024 и исполнительные схемы № 02-089-2024-КЛП; 
- акт 1/1 от 05.11.2024 и исполнительные схемы № 2 48.23-01-1-КЛП; 
- справка о стоимости работ № 2 от 25.11.2024; 
- акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.11.2024; 
- акт № 3/1 от 25.11.2024.
- платежные поручения № 462 от 13.02.2025, № 1574 от 25.09.2024, № 1596                      от 30.09.2024, № 1785 от 03.07.2025, № 1788 от 07.07.2025, № 1965 от 28.07.2025, № 2082 от 05.11.2024, № 2233 от 27.08.202, № 2760 от 28.12.2024.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Платежные документы соответствуют требованиям, установленным Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 17 007 815, 07 руб.
4) Устройство наружного освещения ледового поля. К проверке представлены:
- договор  на подрядные работы с ООО «Электромонтажпроект», 
- рабочая документация «Спортивное освещение» 21-10/2025-ЭН; 
- договор № 05/25 от 01.08.2025; 
- локально-сметный расчет № 2-2025; 
- промежуточный акт от 16.09.2025;
- платежные поручения: № 2024 от 06.08.025, № 2448 от 22.09.2025, № 3412 от 01.12.2025.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Платежные документы соответствуют требованиям, установленным Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 3 180 000,00 рублей
5) Работы по оснащению ледового поля. К проверке представлены:
- договор покупки материалов с ООО «Формула льда» № 24/24-ПСТ от 20.09.2024; 
- приложение № 1 - спецификация; 
- товарная накладная № 11024-01 от 01.10.2024;
- товарная накладная № 311024-07 от 31.10.2024;
- товарная накладная № 311024-08 от 31.10.2024;
- товарная накладная № 251024-02 от 25.10.2024; 
- товарная накладная № 11024-04 от 01.10.2024; 
- платежные поручения: № 1037 от 08.04.2025, № 1416 от 16.05.2025, № 1573                    от 25.09.2024, № 1605 от 01.10.2024, № 1812 от 16.10.2024, № 1976 от 30.10.2024, № 2081 от 05.11.2024.
Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Платежные документы соответствуют требованиям, установленным Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 44 749 057, 05 рублей.
2.4. Дополнительно к проверке представлена документация по приобретению оборудования:
Установка охлаждения жидкости контейнерного исполнения KIBO C2000-6/6E (Россия), в составе трех блок-модулей в комплекте с воздушными конденсаторами – 1 шт. 
Указанное оборудование приобретено АО «Хромпик» (ИНН 6625023637), являющимся единственным учредителем АНО «Академия хоккея с мячом «Уральский трубник» и переданного в пользование Концессионеру в рамках Федерального закона              «О некоммерческих организациях» до периода полной оплаты стоимости оборудования в соответствии с условиями договора поставки (лизинга) с обязательством дальнейшей передачи указанного оборудования в состав Объекта соглашения. Оборудование в настоящий момент установлено и функционирует.
3. В рамках п. 17, 20 Концессионного соглашения Концедентом осуществлено возмещение затрат Концессионера по оплате потребленных коммунальных услуг в период эксплуатации Объекта соглашения в рамках платы Концедента на общую сумму                            10 264 580,94 рублей.

4. Земельный участок, переданный Концессионеру в рамках Концессионного соглашения, используется по назначению в соответствии с заключенным договором аренды

5. В ходе проведения проверки нарушения при исполнении первого этапа концессионного соглашения не выявлены.
(указываются сведения о нарушениях, установленных должностными лицами, проводившими проверку)
6. Выводы по результатам проведения проверки:
В ходе проведения проверки установлено, что Концессионером выполнены мероприятия по реализации 1 этапа создания и реконструкции Объекта соглашения, предусмотренные Концессионным соглашением, и осуществлены инвестиции в Объект соглашения на сумму 125 264 320 рублей 29 копеек.
Реализация 1 этапа создания и реконструкции Объекта соглашения в части выполнения мероприятий и работ считается принятой Концедентом с момента подписания настоящего Акта проверки.
На момент окончания проверки возможна эксплуатация Объекта соглашения (открытая ледовая арена с системой искусственного намораживания льда).
 (о наличии (отсутствии) со стороны концессионера нарушений условий концессионного соглашения, со ссылками на конкретные пункты концессионного соглашения, нарушение которых было установлено в результате проведения контрольных мероприятий)
Отсутствуют__________________________________________________________________
(о необходимости устранения нарушений условий концессионного соглашения, привлечения к ответственности концессионера, применении других мер по устранению нарушений, в том числе расторжении концессионного соглашения, об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы)
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя) – концессионера)
	«
	
	»
	
	20
	
	г.



(подпись)
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Подписи лиц, участвующих в проверке:

	Водолеева Елена Алексеевна
	____________
	Начальник отдела стратегического планирования Администрации муниципального округа Первоуральск

	Черных Алексей Борисович
	____________
	и.о. директора ПМКУ «УКС»

	Пунин Владислав Михайлович
	
____________
	Директор ПМБУ ФКиС «Старт»

	Ткаченко Ирина Юрьевна
	____________
	и.о. директора ПМБУ «ЦБУ»

	Горожанкина Наталья Валерьевна
	
____________
	Заместитель начальника финансового управления муниципального округа Первоуральск

	Пантюхина Юлия Сергеевна
	____________
	Заместитель начальника финансового управления муниципального округа Первоуральск

	Феденева Ольга Ивановна
	____________
	Начальник отдела контроля и правового обеспечения финансового управления муниципального округа Первоуральск

	Секретарь комиссии:
Михайлова Илона Витальевна


	

____________
	Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом Администрации муниципального округа Первоуральск



