АКТ № 1

о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий заключенного концессионного соглашения от «18» сентября 2024 года

г. Первоуральск                                                                             «  » января 2026 года

(место составления)                                                                                                (дата составления)

Объект соглашения:

Спортивный комплекс:

1) спортивно-оздоровительное сооружение с кадастровым номером 66:58:0113004:2053, общей площадью 7760 кв.м;

2) нежилое здание проката коньков с пристроями с кадастровым номером 66:58:0111013:196, общей площадью 601,9 кв.м.

По адресу/адресам: Свердловская область, город Первоуральск, проспект Ильича, дом 2В

(место проведения проверки)

На основании:

ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановления Администрации муниципального округа Первоуральск от 29.03.2024                  № 785, постановления Администрации муниципального округа Первоуральск                            от 07.11.2025 № 2878 (в ред. от 09.12.2025 № 3158)__________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) распорядительного акта)

Концедент: Муниципальный округ Первоуральск, от имени которого действует Администрация муниципального округа Первоуральск

(наименование концедента)

Комиссией была проведена плановая  проверка  в   отношении:

Автономной некоммерческой организацией Спортивной школы «Академия хоккея с мячом «Уральский трубник»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя) - концессионера)

Общая продолжительность проверки:                                             15

(календарных дней)

Проверяемый период:                                                   01.01.2025 – 30.09.2025

(указать с какого числа, месяца какого года по какую дату, месяц какого года)

Акт составлен:

Лицо(а), проводившее проверку: представители комиссии, утвержденной постановлением Администрации муниципального округа Первоуральск от 29.03.2024 № 785                                 (в ред. Постановления Администрации от 04.03.2025 № 613)

Адрес расположения и наименование имущества: Свердловская область,                                город Первоуральск, проспект Ильича, 2В.

При проведении проверки присутствовали:

| Водолеева Елена Алексеевна | Начальник отдела стратегического планирования Администрации муниципального округа Первоуральск |
| --- | --- |
| Черных Алексей Борисович | и.о. директора ПМКУ «УКС» |
| Пунин Владислав Михайлович | Директор ПМБУ ФКиС «Старт» |
| Ткаченко Ирина Юрьевна | и.о. директора ПМБУ «ЦБУ» |
| Горожанкина Наталья Валерьевна | Заместитель начальника финансового управления муниципального округа Первоуральск |
| Пантюхина Юлия Сергеевна | Заместитель начальника финансового управления муниципального округа Первоуральск |
| Феденева Ольга Ивановна | Начальник отдела контроля и правового обеспечения финансового управления муниципального округа Первоуральск |
| Секретарь комиссии: Михайлова Илона Витальевна | Ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом Администрации муниципального округа Первоуральск |

1. Предмет и сроки проведения контрольных мероприятий:

В рамках контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Первоуральск, в период с 15.12.2025 по 30.12.2025 проведена документарная и выездная проверка исполнения Концессионером обязательств по соблюдению сроков создания и реконструкции Объекта соглашения, осуществлением инвестиций в Объект соглашения

Согласно условиям Концессионного соглашения мероприятия по созданию и реконструкции Объекта соглашения проводятся в два этапа.

1 этап «Проектирование 1-го этапа и Оснащение» (срок реализации согласно п. 42 Концессионного соглашения - 18 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Объекта соглашения).

В рамках реализации Концессионного соглашения Концессионером реализован 1 этап соглашения – проектирование и оснащение Объекта соглашения холодильным комплексом.

2. В ходе проведения проверки установлено:

2.1. Концессионером разработана Рабочая документация по исполнению 1 этапа работ по созданию и реконструкции Объекта соглашения.

Рабочая документация «Холодоснабжение ледового поля. ТР 48.23-01-1-КЛП_v0.2» представлена в адрес Концедента (уполномоченного органа) 06.11.2024 г. в сроки, установленные п. 10.1 концессионного соглашения, и согласована Концедентом (письмо от 06.11.2024 г. исх.№ 102/357/1). Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта                                   от 23.06.2020 № 282-ст).

2.2. Концессионером по видам работ (если применимо) представлена сметная документация. Сметная документация (локально-сметные расчеты) согласованы Концедентом (уполномоченным органом).

2.3. В рамках первого этапа реализации Концессионного соглашения выполнены следующие работы:

1) Технологическое присоединение к сетям электроснабжения. К проверке представлены:

- рабочая документация «Электроснабжение» ИП 111-25-ЭС;

- договор о технологическом присоединении с АО «Облкоммунэнерго»                                        от 09.10.2024 № 4728-2024-31-ЛК;

- уведомление о технологическом присоединении от 08.10.2025;

- платежные поручения: № 1790 от 14.10.2024; № 2354 от 25.11.2024; № 950                     от 31.03.2025.

Представленные документы соответствуют требованиям Федерального закона                 «Об электроэнергетике», Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 86. Платежные документы соответствуют требованиям, установленным Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 58 701 112,21 рублей;

2) Проведение электромонтажных работ. К проверке представлены:

- договор на электромонтажные работы с ООО «Электроток» № 11-10/2024                         от 11.10.2024;

- локально-сметный расчет № 09/08 на сумму 1626335, 96 руб.;

- акт № 1 от 01.04.2025;

- акт 1/1 от 29.10.2024;

- справка о стоимости работ № 1 от 01.04.2025;

- счет-фактура № 407 от 01.04.2025;

- платежное поручение № 2237 от 28.08.2025.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Платежные документы соответствуют требованиям, установленным Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П                         «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 1 626 335, 96 рублей.

3) Монтаж систем конструкции ледового поля, сборка и монтаж холодильной машины с комплектом автоматики. К проверке представлены:

- договор  на подрядные работы с ООО «Инжвека» № 01/09 -СМР от 20.09.2024;

- расчет стоимости работ;

- график авансирования;

- требования;

- локально-сметный расчет № 02-01доп1;

- дополнительное соглашение № 2 от 21.11.2024;

- локально-сметный расчет № 02-01доп.2;

- справка о стоимости работ № 1 от 05.11.2024;

- акт о приемке выполненных работ № 1 от 05.11.2024;

- акт № 1 от 05.11.2024 и исполнительные схемы № 02-089-2024-КЛП;

- акт 1/1 от 05.11.2024 и исполнительные схемы № 2 48.23-01-1-КЛП;

- справка о стоимости работ № 2 от 25.11.2024;

- акт о приемке выполненных работ № 3 от 25.11.2024;

- акт № 3/1 от 25.11.2024.

- платежные поручения № 462 от 13.02.2025, № 1574 от 25.09.2024, № 1596                      от 30.09.2024, № 1785 от 03.07.2025, № 1788 от 07.07.2025, № 1965 от 28.07.2025, № 2082 от 05.11.2024, № 2233 от 27.08.202, № 2760 от 28.12.2024.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Платежные документы соответствуют требованиям, установленным Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 17 007 815, 07 руб.

4) Устройство наружного освещения ледового поля. К проверке представлены:

- договор  на подрядные работы с ООО «Электромонтажпроект»,

- рабочая документация «Спортивное освещение» 21-10/2025-ЭН;

- договор № 05/25 от 01.08.2025;

- локально-сметный расчет № 2-2025;

- промежуточный акт от 16.09.2025;

- платежные поручения: № 2024 от 06.08.025, № 2448 от 22.09.2025, № 3412 от 01.12.2025.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Платежные документы соответствуют требованиям, установленным Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 3 180 000,00 рублей

5) Работы по оснащению ледового поля. К проверке представлены:

- договор покупки материалов с ООО «Формула льда» № 24/24-ПСТ от 20.09.2024;

- приложение № 1 - спецификация;

- товарная накладная № 11024-01 от 01.10.2024;

- товарная накладная № 311024-07 от 31.10.2024;

- товарная накладная № 311024-08 от 31.10.2024;

- товарная накладная № 251024-02 от 25.10.2024;

- товарная накладная № 11024-04 от 01.10.2024;

- платежные поручения: № 1037 от 08.04.2025, № 1416 от 16.05.2025, № 1573                    от 25.09.2024, № 1605 от 01.10.2024, № 1812 от 16.10.2024, № 1976 от 30.10.2024, № 2081 от 05.11.2024.

Представленные документы соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Платежные документы соответствуют требованиям, установленным Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Общий объем инвестиций Концессионера по данному разделу: 44 749 057, 05 рублей.

2.4. Дополнительно к проверке представлена документация по приобретению оборудования:

Установка охлаждения жидкости контейнерного исполнения KIBO C2000-6/6E (Россия), в составе трех блок-модулей в комплекте с воздушными конденсаторами – 1 шт.

Указанное оборудование приобретено АО «Хромпик» (ИНН 6625023637), являющимся единственным учредителем АНО «Академия хоккея с мячом «Уральский трубник» и переданного в пользование Концессионеру в рамках Федерального закона              «О некоммерческих организациях» до периода полной оплаты стоимости оборудования в соответствии с условиями договора поставки (лизинга) с обязательством дальнейшей передачи указанного оборудования в состав Объекта соглашения. Оборудование в настоящий момент установлено и функционирует.

3. В рамках п. 17, 20 Концессионного соглашения Концедентом осуществлено возмещение затрат Концессионера по оплате потребленных коммунальных услуг в период эксплуатации Объекта соглашения в рамках платы Концедента на общую сумму                            10 264 580,94 рублей.

4. Земельный участок, переданный Концессионеру в рамках Концессионного соглашения, используется по назначению в соответствии с заключенным договором аренды

5. В ходе проведения проверки нарушения при исполнении первого этапа концессионного соглашения не выявлены.

(указываются сведения о нарушениях, установленных должностными лицами, проводившими проверку)

6. Выводы по результатам проведения проверки:

В ходе проведения проверки установлено, что Концессионером выполнены мероприятия по реализации 1 этапа создания и реконструкции Объекта соглашения, предусмотренные Концессионным соглашением, и осуществлены инвестиции в Объект соглашения на сумму 125 264 320 рублей 29 копеек.

Реализация 1 этапа создания и реконструкции Объекта соглашения в части выполнения мероприятий и работ считается принятой Концедентом с момента подписания настоящего Акта проверки.

На момент окончания проверки возможна эксплуатация Объекта соглашения (открытая ледовая арена с системой искусственного намораживания льда).

(о наличии (отсутствии) со стороны концессионера нарушений условий концессионного соглашения, со ссылками на конкретные пункты концессионного соглашения, нарушение которых было установлено в результате проведения контрольных мероприятий)

Отсутствуют__________________________________________________________________

(о необходимости устранения нарушений условий концессионного соглашения, привлечения к ответственности концессионера, применении других мер по устранению нарушений, в том числе расторжении концессионного соглашения, об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя) – концессионера)

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Подписи лиц, участвующих в проверке:

| Водолеева Елена Алексеевна | ____________ | Начальник отдела стратегического планирования Администрации муниципального округа Первоуральск |
| --- | --- | --- |
| Черных Алексей Борисович | ____________ | и.о. директора ПМКУ «УКС» |
| Пунин Владислав Михайлович | ____________ | Директор ПМБУ ФКиС «Старт» |
| Ткаченко Ирина Юрьевна | ____________ | и.о. директора ПМБУ «ЦБУ» |
| Горожанкина Наталья Валерьевна | ____________ | Заместитель начальника финансового управления муниципального округа Первоуральск |
| Пантюхина Юлия Сергеевна | ____________ | Заместитель начальника финансового управления муниципального округа Первоуральск |
| Феденева Ольга Ивановна | ____________ | Начальник отдела контроля и правового обеспечения финансового управления муниципального округа Первоуральск |
| Секретарь комиссии: Михайлова Илона Витальевна | ____________ | Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом Администрации муниципального округа Первоуральск |