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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	06.11.2026
	№
	2921


г. Первоуральск

	О реализации инвестиционного проекта в муниципальном округе Первоуральск 


	В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ                  «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Постановлением Администрации городского округа Первоуральск №1896 от 22 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка принятия решений об осуществлении за счет средств бюджета  городского округа Первоуральск капитальных вложений  в объекты  муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества  в муниципальную собственность», муниципальной программой «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности муниципального округа Первоуральск                                        на 2026 - 2031 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального округа Первоуральск от 24 октября 2025 года № 2758, Администрация муниципального округа Первоуральск

	

	


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1.Принять к реализации инвестиционный проект «Реконструкция системы водоснабжения муниципального округа Первоуральск от Сергинского месторождения до городских сетей».
2. Форма реализации инвестиционного проекта – реконструкция.
3. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства муниципального округа Первоуральск.
4. Направить капитальные вложения на реконструкцию инженерных сетей для нужд муниципальной собственности. 

5. Заказчик на реконструкцию объекта - Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства муниципального округа Первоуральск.

6. Планируемые количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта:

- увеличение объема подачи воды из скважин Сергинского месторождения до 55 тыс. м³/сутки.

7. Срок реализации инвестиционного проекта (включая сроки, необходимые для заключения муниципального контракта и приемки работ в соответствии с требованиями законодательства): 
Разработка проектно-сметной документации – 26 месяцев, проведение строительно-монтажных работ – 36 месяцев.
8. Сметная стоимость инвестиционного проекта будет определена по итогам разработки проектно-сметной документации и с учётом прохождения государственной экспертизы. Стоимость разработки проектно-сметной документации, включая НДС – 144 500 000 рублей 00 копеек.
9. Способ финансового обеспечения капитальных вложений в объект - бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
10. Распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего (предельного) размера бюджетных инвестиций или субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта:

2029 год: объем финансирования на разработку проектно-сметной документации, включая НДС - 144 500 000 (сто сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп. 
2030-2031 год: объем финансирования на выполнение строительно-монтажных работ - будет определен по итогам разработки проектно-сметной документации и с учетом прохождения государственной экспертизы.

11. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства: по завершении строительно-монтажных работ.
12.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск», разместить на официальном сайте муниципального округа Первоуральск. 

14. Контроль за ходом реализации инвестиционного проекта возложить на Заместителя Главы муниципального округа Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и экологии Д.Н. Полякова.

	

	


	Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального округа Первоуральск
	Д.Н. Поляков
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